**Pokud se nebudete ucházet o některou část veřejné zakázky, do pole „Termín realizace“   
napište: NEREALIZOVÁNO.**

**Část 1 – Oprava chodníku v ul. Polní**

Zahájení prací: nejpozději od 20.05.2019

Dokončení díla: do 9 týdnů od zahájení

**Termín realizace:**

**Část 2 – Oprava chodníku v ul. Partyzánů**

Zahájení prací: nejpozději od 01.07.2019

Dokončení díla: do 8 týdnů od zahájení

**Termín realizace:**

**Část 3 – Oprava chodníku v ul. Škrlovecká**

Zahájení prací: nejpozději od 17.06.2019

Dokončení díla: do 9 týdnů od zahájení

**Termín realizace:**

**Část 4 – Oprava chodníku v ul. U Žlebu**

Zahájení prací: nejpozději od 01.07.2019

Dokončení díla: do 11 týdnů od zahájení

**Termín realizace:**

**Část 5 – Oprava chodníku v ul. Poštovní**

Zahájení prací: nejpozději od 29.04.2019

Dokončení díla: do 9 týdnů od zahájení

**Termín realizace:**