**SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi níže uvedenými stranami:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **strana:** | | **Objednatel** | **Zhotovitel** |
| **firma:** | | **obec Vrskmaň** |  |
| **sídlo:** | | Vrskmaň, čp. 46, PSČ 43114 |  |
| **IČ / DIČ:** | | 00262218/ CZ00262218 |  |
| **registrace:** | |  |  |
| **oprávnění**  **jednat**  **ve věcech** | smluvních: | Bc. Václav Hora, starosta |  |
| technických (realizačních): | Ing. Ilona Vybíralová, Příroda, s.r.o. |  |
| **bankovní spojení:** | |  |  |
| **tel./fax/e-mail:** | |  |  |

**I.**

**Předmět smlouvy**

1. Strany se dohodly, že dílem podle této smlouvy se rozumí (dále ve smlouvě také jen „dílo“) úplné a bezvadné provedení všech odborných prací, stejně jako všech z povahy díla s dílem nutně souvisejících dalších výkonů za účelem dodání a výsadby ovocných stromů včetně povýsadbové péče průběžně v termínech vhodných pro příslušný druh dřevin na zakázce **vedené u objednatele pod názvem: „Obnova ovocných alejí v obci Vrskmaň“**, a to dle zadávací dokumentace (viz odst. 2 tohoto článku).
2. Dílem se také rozumí provedení dodávek potřebných materiálů, věcí a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou a výsadbovými pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
3. Dílo je dále blíže specifikováno v zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku malého rozsahu uveřejněnou na profilu zadavatele pod názvem: „**Obnova ovocných alejí v obci Vrskmaň**“ (dále také jen „Zadávací dokumentace“), a to zejména pak v **Projektové dokumentaci a výkazu výměr** vypracovanými **společností Příroda, s.r.o. v roce 2012, ve znění změny z 02/2014,** které jsou součástí Zadávací dokumentace.
4. Podkladem pro uzavření této smlouvy je pak také nabídka zhotovitele, coby uchazeče do shora uvedené veřejné zakázky, která je nedílnou součástí této smlouvy, ač k ní není vzhledem k jejímu rozsahu pevně připojena, jako její příloha.
5. Předmětem díla (výsledkem činnosti zhotovitele) pak bude plně funkční výsadba ovocných stromů, plnící svůj účel, ke kterému má sloužit a jak je popsáno v uvedené projektové dokumentaci a zcela v souladu se všemi příslušnými obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, které s předmětem díla souvisejí.

**II.**

**Doba a místo plnění**

1. Zhotovitel se pak zavazuje provést dílo (tj. řádně bez vad a nedodělků ukončit a předat jeho předmět objednateli) nejpozději do:
   1. Nákup rostlinného materiálu: VIII. – IX. 2015
   2. Výsadba rostlin: od IX. – X. 2015
   3. Povýsadbová péče (zálivka): od X. – do konce XI., do příchodů mrazů
   4. **Předpokládané ukončení a odevzdání provedených prací včetně následné péče bude ukončeno nejpozději do listopadu roku 2015.**
2. Dílo bude prováděno v místě plnění: na pozemcích p.č. **viz Projektová dokumentace**.
3. Lhůty uvedené v odst. 2 mohou být změněny na základě písemné dohody smluvních stran. Takovouto dohodu se smluvní strany zavazují uzavřít vždy, když by k nedodržení lhůty vedly jiné vlivy či události charakteru vyšší moci, nezávislé na vůli smluvních stran.

**III.**

**Cena za dílo**

1. Strany se dohodly na smluvní ceně za provedení díla ve výši: ………,- Kč (slovy: …… Kč) bez DPH.
2. DPH pak činí …,- Kč a cena díla vč. DPH činí …,- Kč.

**IV.**

**Platební podmínky**

1. Strany se dohodly na úhradě ceny na základě **měsíčních** faktur, vystavených v souladu s VOP, na základě skutečně v daném měsíci provedených prací (poslední faktura bude však konečná ve smyslu VOP). Nedílnou součástí každé faktury tak bude soupis provedených prací a dodávek. Objednatel se zavazuje uhradit faktury nejpozději do 30 dnů po jejím doručení objednateli.
2. Součástí soupisu provedených prací a dodávek bude písemné vyjádření - odsouhlasení provedených prací projektovým manažerem OPŽP na základě fyzické kontroly.
3. Objednatel si vyhrazuje právo smluvního prodloužení splatnosti faktur ve vazbě na poskytnutí finančních prostředků. Zhotovitel toto právo objednatele akceptuje.

**V.**

**Záruční podmínky**

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku 36 měsíců od provedení díla. Záruka se nevztahuje na škody prokazatelně způsobené požárem, pastvou, extrémním suchem, černou zvěří, hmyzem a lidmi.
2. Smluvní strany se pro případ této smlouvy dohodly na změně výše smluvní pokuty za prodlení zhotovitele oproti výši, jak je stanovená v čl. VIII odst. 1, 2 **VOP**, které pro tuto smlouvu zní takto:
   1. odst. 1: Pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla, resp. kterékoli etapy vzniká objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
   2. odst. 2: Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním oznámených vad vzniká objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý byť započatý den, příp. je-li termín dohodnut, resp. určen v hodinách, za každou byť započatou hodinu prodlení a za každou vadu.
3. V případě nepřevzetí díla z důvodu vadného plnění má objednatel krom práv uvedených ve VOP také dále právo na slevu 10 % z ceny v položkovém rozpočtu (konkrétní položky) a na úplné a bezplatné odstranění vady dle požadavku OPŽP.
4. V případě prodlení objednatele s řádným proplácením faktur, je tento povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení dle příslušného obecně závazného právního předpisu.

**VI.**

**Závěrečná ujednání**

1. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy v případě, že nebude vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace na předmět zakázky OPŽP ČR.
2. Zhotovitel je dle § 2c) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
3. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy ukáže neplatným, neúčinným nebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy touto skutečností nedotčena. Na místo takového ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu takového ustanovení, resp. smlouvy nebo není-li takového ustanovení v právním předpisu, nastupuje způsob řešení, jež je v obchodním styku obvyklý.
4. Práva a povinnosti stran, která nejsou touto smlouvou upravena, se řídí Zadávací dokumentací, zejména pak Všeobecnými obchodními podmínkami objednatele (VOP), které jsou přílohou č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí a použijí se na tuto smlouvu analogicky, občanským zákoníkem a obecně závaznými právními předpisy, které s ním a s touto smlouvou souvisí.
5. Osoby, které tuto smlouvu podepisují, výslovně prohlašují, že jsou plně způsobilé a oprávněné ji podepsat, a že jim v tom nebrání žádné faktické ani právní překážky, že si smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ním.
6. Zhotovitel podpisem této smlouvy výslovně prohlašuje, že VOP, na které tato smlouva odkazuje a řídí se jimi, četl, porozuměl jim, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat.
7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s tím, že každá ze stran obdrží po dvou.
8. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy: č. 1 Všeobecné obchodní podmínky.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V ………………, dne ………… 2014 |  | V ………………, dne ………… 2014 |
| …………………………………………  **obec Vrskmaň**  Bc. Václav Hora, starosta |  | …………………………………………  **obchodní firma / jméno a příjmení**  jméno a příjmení, funkce |