**SMLOUVA O ZIMNÍ ÚDRŽBĚ**

**č.** ……………

uzavřená na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Zimní údržba komunikací v letech 2019 – 2025“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“)

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ustanovení § 41 a násl. vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „**Smlouva**“)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Silnice LK a.s.** | |  |
| Sídlo: | | Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou |
| Zastoupený: | | Ing. Petr Šén – předseda představenstva |
|  | | Ing. Josef Rechcígl – místopředseda představenstva |
| Zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, číslo vložky 2197 | | |
| IČ: | | 28746503 |
| DIČ: | | CZ28746503 |
| Telefon: | | 488 043 235 |
| Email: | | info@silnicelk.cz |
| Bankovní spojení: | | Komerční banka a.s. |
| Číslo účtu: | | 43-9618960207/0100 |
| Ve věcech smluvních a technických oprávněn jednat (vyjma podpisu smluvních dokumentů): | | |
|  | Bc. Miroslav Ira – provozní ředitel, Tel: 724 351 522, e-mail: miroslav.ira@silnicelk.cz  Eduard Bark – vedoucí provozně technického oddělení, Tel: 601 571 664, e-mail: eduard.bark@silnicelk.cz | |

(dále jen jako „**Objednatel**“)

**a**

**[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]**

Sídlo: [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]

Zastoupený: [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]

Zapsaný: [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]

IČ: [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]

DIČ: [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]

Telefon: [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]

Email: [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]

Bankovní spojení: [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]

Číslo účtu: [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]

Ve věcech smluvních a technických oprávněn jednat (vyjma podpisu smluvních dokumentů):

[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]

(dále jen jako „**Zhotovitel**“)

**Článek 1**

**Specifikace předmětu plnění**

* 1. Předmětem plnění této Smlouvy je závazek Zhotovitele zajistit vybrané činnosti zimní údržby silnic dle schváleného plánu zimní údržby v jednotlivých zimních sezonách 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 a 2024/2025 zpracovaného dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, § 26, 27 zákona, vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (dále jen „**Vyhláška**“), § 41 až 45, její přílohy č. 6 až 8 v aktuálním znění.
  2. Činnosti poskytované Zhotovitelem za účelem zajištění zimní údržby dle této Smlouvy jsou vymezeny v příloze č. 2 této Smlouvy (dále jen „**Zimní údržba**“). Zajištěním Zimní údržby je primárně myšleno odstranění sněhu z vozovky „plužením“, a dále posyp vozovek posypovým chemickým či inertním materiálem dle pokynů oprávněné osoby Objednatele (dále jen „**Dispečer**“).
  3. Aktuální plán Zimní údržby bude Zhotoviteli předán bez zbytečného odkladu po jeho schválení příslušnými orgány nebo po účinnosti této Smlouvy, podle toho, která skutečnost nastane později.
  4. Zhotovitel je povinen zajistit provádění Zimní údržby za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je zejména povinen v rámci Zimní údržby zajistit dodržování postupů a technologií podle § 43 a 44 a přílohy č. 7 Vyhlášky.
  5. Technická specifikace a podmínky plnění činností Zimní údržby jsou stanoveny v příloze č. 1 této Smlouvy.

**Článek 2**

**Místo předmětu plnění**

1. Místem plnění činností dle Smlouvy jsou silnice na území Libereckého kraje.
2. Místem plnění činností dle Smlouvy jsou primárně silnice II. a III. třídy Objednatelem zařazené do okruhů Zimní údržby. Předpokládané okruhy Zimní údržby jsou specifikované v příloze č. 3 této Smlouvy. Objednatel je oprávněn seznam silnic v okruzích Zimní údržby aktualizovat, a to zejména v závislosti na průběhu zimního období, skutečných potřebách Objednatele, jakož i v souvislosti se zařazováním silnic do silniční sítě, vyřazováním ze silniční sítě, s uzavírkami silnic, se změnami technického stavu a kategorie silnic a v souvislosti se zařazováním nebo vyřazováním pozemních komunikací, které nejsou součástí silniční sítě, jsou však v majetku nebo ve správě Objednatele (popř. Libereckého kraje), popřípadě v souvislosti s uzavírkami mostů či jejich vyřazením nebo zařazením do majetku či správy Objednatele (popř. Libereckého kraje). Taková aktualizace nevyžaduje změnu této Smlouvy.
3. V případě provozních potřeb Objednatele mohou být místem plnění i silnice I. tř. na území Libereckého kraje, stejně tak i další vybrané komunikace na území Libereckého kraje, a to na základě operativního pokynu Dispečera.

**Článek 3**

**Doba poskytování předmětu plnění**

1. Objednatel vždy v příslušné zimní sezoně prostřednictvím e-mailu vyzve Zhotovitele k tomu, aby byl připraven k zajištění Zimní údržby (dále jen „**Pohotovost ZÚ**“). Pohotovost ZÚ je zahájena 24 hodin od obdržení této výzvy, nestanoví-li Objednatel ve výzvě pozdější zahájení nebo nedohodne-li se Zhotovitelem dřívější zahájení. Zahájení, změna či ukončení Pohotovosti ZÚ závisí na skutečném průběhu počasí a klimatických podmínkách. Nejzazší termín pro ukončení Pohotovosti ZÚ je 30. dubna následujícího kalendářního roku. Pokyn Objednatele ke změně nebo ukončení Pohotovosti ZÚ bude Zhotoviteli taktéž sdělen nejpozději 24 hod. předem, nedohodnou-li se strany v konkrétním případě jinak.
2. Výkony Zimní údržby jsou prováděny pouze na základě pokynu Dispečera, a to v době vyhlášené Pohotovosti ZÚ. Lhůtu pro výjezd vozidla ke zmírnění závady ve sjízdnosti stanovuje příloha č. 1 Smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen zahájit provádění požadovaného výkonu v přiměřené lhůtě po výjezdu vozidla odpovídající době objektivně potřebné na dopravení vozidla do místa zahájení provádění výkonu. Zhotovitel je povinen provést výkon v přiměřené době po zahájení jeho provádění odpovídající době objektivně potřebné na jeho provedení. Vždy musí být dodrženy lhůty stanovené Vyhláškou.
4. Součástí plnění Pohotovosti ZÚ je zajištění domácí pohotovosti a připravenosti k zásahu na pracovišti posádek jednotlivých vozidel Zimní údržby. Podmínky pro zajištění domácí pohotovosti a připravenosti k zásahu na pracovišti jsou stanoveny v příloze č. 1 této Smlouvy.

**Článek 4**

**Dispečer**

1. Zhotovitel je povinen při zajišťování Zimní údržby postupovat dle pokynů Dispečera, při výkonu se pohybovat pouze po trase a v určeném časovém pořadí.
2. Dispečer v návaznosti na konkrétní klimatické podmínky určí a specifikuje konkrétní činnosti Zimní údržby, které bude Zhotovitel vykonávat. Dispečer Zimní údržby je oprávněn stanovit povinnost použití určitého údržbového prostředku.
3. Zhotovitel je povinen hlásit Dispečerovi závady na vozidle, závady ve sjízdnosti a ostatní okolnosti bránící či omezující výkon sjednaných činností. Kontakt s řidičem posypového vozu bude zprostředkován mobilním telefonem, který si Zhotovitel sám zajistí na vlastní náklady.
4. Řidiči Zhotovitele jsou povinni hlásit Dispečerovi veškeré skutečnosti, které ovlivňují výkon zimní údržby a sjízdnost na svěřeném okruhu tak, aby tyto skutečnosti mohly být zapsány neprodleně do deníku Zimní údržby.

**Článek 5**

**Posypový materiál**

1. Zhotovitel bude při provádění činností dle této Smlouvy využívat výhradně posypový materiál Objednatele (vyjma solanky), který se jej za tímto účelem zavazuje Zhotoviteli zpřístupnit. Posypový materiál poskytnutý Zhotoviteli pro plnění činností je i nadále vlastnictvím Objednatele. Zhotovitel je oprávněn dle svého uvážení ponechat posypový materiál uskladněn v prostorech Objednatele nebo jej uskladnit ve svých prostorech. V případě, že Zhotovitel bude mít posypový materiál Objednatele uskladněn ve vlastních skladech, jsou případné náklady za skladování a nakládku posypového materiálu již kalkulovány v jednotkových cenách v příloze č. 2 této Smlouvy.
2. V případě solanky platí, že Zhotovitel primárně využívá solanku Objednatele, v případě její nedostupnosti na příslušném středisku Objednatele či výjezdním stanovišti je Zhotovitel povinen použít vlastní solanku. V ostatním platí ustanovení předchozího odstavce obdobně.
3. Zhotovitel se zavazuje svěřený posypový materiál využívat výhradně pro účely plnění předmětu Smlouvy a pouze určeným způsobem.

**Článek 6**

**Řidiči, stroje a zařízení, stanoviště**

1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této Smlouvy k dispozici nejméně dva řidiče pro každý ze 13 plánovaných okruhů Zimní údržby, tj. celkem 26 řidičů, přičemž každý řidič musí mít řidičské oprávnění skupiny C a zároveň minimálně 13 řidičů musí mít zkušenosti se zajištěním Zimní údržby silnic v délce minimálně 2 roky.
2. Aktuální seznam řidičů je přílohou č. 5 této Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn vyměnit osobu řidiče, pokud budou i nadále splněny požadavky dle předchozího odstavce. V případě vad v pracovní činnosti řidiče Zhotovitele může Objednatel požadovat jeho výměnu a Zhotovitel se ji zavazuje zajistit bez zbytečného odkladu. V těchto případech je Zhotovitel povinen aktualizovat seznam řidičů včetně poskytnutí odpovídajících informací o splnění sjednaných požadavků a bez zbytečného odkladu jej předat Objednateli.
3. Zhotovitel je povinen zajistit proškolení řidičů a seznámení každého z řidičů s okruhy Zimní údržby dle přílohy č. 1 této Smlouvy. V případě výměny řidiče je Zhotovitel povinen bezodkladně zajistit proškolení a seznámení s okruhy Zimní údržby nového řidiče.
4. Zhotovitel je dále povinen mít po celou dobu trvání této Smlouvy k dispozici nosiče výměnných nástaveb, posypové nástavby a sněhové radlice, v počtu a provedení specifikovaném v příloze č. 1 Smlouvy.
5. Aktuální seznam tohoto technického vybavení je přílohou č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn vyměnit technické vybavení, pokud budou i nadále splněny požadavky dle předchozího odstavce. V takovém případě je Zhotovitel povinen aktualizovat seznam technického vybavení včetně poskytnutí odpovídajících informací o splnění sjednaných požadavků a bez zbytečného odkladu jej předat Objednateli. Společně s aktualizovaným seznamem bude Objednateli vždy předána kopie odpovídajícího technické průkazu (kopie technického průkazu, resp. osvědčení o technické způsobilosti nosiče nebo kopie technického osvědčení nástavby či radlice), případně kopie smlouvy, na základě které Zhotovitel dlouhodobě disponuje s technickým vybavením, a v případě nástavby pro chemický posyp kopie certifikátu dle článku 1.2 přílohy č. 1 Smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje vždy k 15. září předložit Objednateli aktualizovaný seznam technického vybavení. V případě, že aktualizovaný seznam technického vybavení bude obsahovat nové technické vybavení, je Zhotovitel povinen předložit informace a doklady dle předchozího odstavce.
7. Bez ohledu na výše uvedené je Zhotovitel oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace v rámci řízení na Veřejnou zakázku, jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, který původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy spolu se žádostí o souhlas.
8. Aktualizace seznamu řidičů či seznamu technického vybavení dle příloh č. 4 a 5 této Smlouvy nevyžaduje změnu této Smlouvy.
9. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po účinnosti Smlouvy, nejpozději však do pěti pracovních dnů od účinnosti Smlouvy, specifikovat konkrétní stanoviště vozidel provádějící Zimní údržbu (dále jen „**Stanoviště**“), a to v souladu s přílohou č. 1 této Smlouvy. Specifikace Stanovišť podléhá schválení Objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo konkrétní Stanoviště neodsouhlasit, pokud nebude splňovat podmínky přílohy č. 1 této Smlouvy, přičemž v takovém případě se Zhotovitel zavazuje jako dané Stanoviště využívat příslušné středisko Objednatele.

**Článek 7**

**Další práva a povinnosti**

1. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti spojené s prováděním předmětu plnění řádně a odborně, v rozsahu, způsobem a ve lhůtě odpovídající maximální možné míře zabezpečení účelu Zimní údržby.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je a po celou dobu trvání Smlouvy bude oprávněn vykonávat činnosti nezbytné pro řádné plnění této Smlouvy.
3. Zhotovitel se dále zavazuje zejména:
   1. dodržovat veškeré legislativní a normativní požadavky pro oblast bezpečnosti práce, zejména pak zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, v platné a účinném znění;
   2. ke své činnosti využívat pouze pracovníky, kteří jsou zdravotně způsobilí a řádně proškolení k prováděným činnostem;
   3. pravidelně kontrolovat stroje a zařízení používané k provádění předmětu plnění a používat pouze takové stroje a zařízení, které jsou v bezvadném stavu;
   4. v případě vzniku mimořádné události tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu kontaktní osobě Objednatele;
   5. provádět veškeré práce v souladu s příslušnými aktuálními ustaveními zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (včetně příloh), dalšími prováděcími předpisy k těmto předpisům, jakož i příslušnými technickými normami;
   6. v případě zákonné povinnosti nebo potřeby vyplývající z místních podmínek řádně zajistit a označit místo provádění činností příslušným dopravním značením;
   7. zajistit třídění, likvidaci a ukládání odpadu vzniklého při realizaci činností na příslušné skládky v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
   8. použít při realizaci činnosti pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky právních předpisů a platných norem ČSN.
4. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat Objednatele o podstatných skutečnostech, jež mohou ovlivnit plnění povinností Zhotovitele, případně mohou ohrozit zájmy Objednatele, dále je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli potřebu provedení úkonů nezbytných k ochraně zájmů a majetku Objednatele a předcházení hrozícím škodám.
5. Zhotovitel je povinen zpracovávat denně po dobu Pohotovosti ZÚ denní pracovní výkazy, a to v elektronické podobě na základě záznamů GPS a záznamu o provozu stroje (dále jen „**Pracovní výkazy**“) a průběžně je předávat Objednateli dle jeho pokynů. Pracovní výkazy musí obsahovat popis jednotlivých provedených prací v členění dle položek uvedených v příloze č. 2 Smlouvy s uvedením počtu provedených měrných jednotek k příslušnému datu.
6. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli Pracovní výkazy dvakrát měsíčně ke schválení, a to nejpozději do 2 pracovních dní po uplynutí 15. dne v měsíci a do 2 pracovních dní po konci kalendářního měsíce. Součástí Pracovního výkazu musí být záznamy GPS a záznamy o provozu stroje za příslušné období. Objednatel provede kontrolu a schválení nebo vytkne vady nejpozději do 3 dnů od převzetí výkazů. Neschválené Pracovní výkazy (popř. jejich části – jednotlivé položky) budou vyřazeny z fakturace daného měsíce. Po odstranění vytčených nedostatků (a akceptaci odstranění) budou Pracovní výkazy zařazeny do fakturace následujícího měsíce. Akceptací Pracovních výkazů ze strany Objednatele současně dochází k převzetí příslušné části plnění.
7. Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně sdělit závady či překážky, pro které není schopen provádět předmět plnění řádně a včas. Toto oznámení nezbavuje Zhotovitele povinnosti ohlásit vady orgánům státní správy či jiným odpovědným orgánům.
8. Zhotovitel je povinen oznamovat Objednateli všechny okolnosti významné z hlediska údržby silnic, které zjistí při plnění této Smlouvy, zejména změny stavebně – technického stavu silnic nebo závady ve sjízdnosti silnic či následky kalamitních situací, havárií a obdobných událostí.
9. V případě zjištění znečištění či poškození silnic, včetně jejich součástí a příslušenství, způsobené třetími osobami nebo vis maior, se Zhotovitel zavazuje tuto skutečnost neprodleně oznámit Objednateli a znečištění či poškození řádně zdokumentovat.
10. Plnění může Zhotovitel provést prostřednictvím poddodavatelů, odpovídá však, jako by plnil sám. Aktuální seznam poddodavatelů předložil Zhotovitel Objednateli v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku. Jakoukoli změnu v osobách poddodavatelů je Zhotovitel povinen předem písemně oznámit Objednateli. Objednatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech neschválit využití konkrétního poddodavatele a Zhotovitel se zavazuje tento požadavek respektovat. Tím nejsou dotčena pravidla dle článku 6 této Smlouvy, zejména dle článku 6.7 Smlouvy. Aktualizace seznamu poddodavatelů nevyžaduje změnu této Smlouvy.
11. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit, aby nedošlo bez předchozího odsouhlasení Objednatele k postoupení povinností na další, sekundární poddodavatele. V případě porušení tohoto ustanovení strany Smlouvy považují takové jednání nebo opominutí za porušení Smlouvy podstatným způsobem.
12. Splněním povinnosti provést plnění se rozumí řádné provedení činností, a to bez vad a nedodělků.

**Článek 8**

**Vady, odpovědnost za škodu, pojištění**

1. Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění sjednaná touto Smlouvou na svůj náklad a na své nebezpečí.
2. Zhotovitel se zavazuje provést plnění ve standardní kvalitě.
3. V případě, že plnění nebude provedeno v požadované kvalitě nebo v případě, že plnění bude vykazovat jiné vady, je Objednatel oprávněn rozhodnout, zda bude požadovat opravu/nápravu nebo požadovat slevu z ceny.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit nedodělky a vady okamžitě v den jejich zjištění a vytknutí Objednatelem, nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.
5. Objednatel nebo jím pověřená osoba si vyhrazuje právo kdykoliv po dobu účinnosti této Smlouvy provést kontrolu jakosti plnění.
6. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku. V případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku Zhotovitelem (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, automobilů, dopravního značení, meteostanic, stromů, keřů, směrových sloupků, svodidel atd.) je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, případně finančně odškodnit. Dále je Zhotovitel povinný o průběhu řešení škodní události informovat Objednatele.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu v souvislosti s prováděním činností dle této Smlouvy na částku min. 20.000.000,- Kč a že tuto pojistnou smlouvu ponechá v platnosti a účinnosti po celou dobu platnosti této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli na jeho výzvu doklad o existenci pojištění dle tohoto odstavce bezodkladně kdykoli po dobu účinnosti této Smlouvy.

**Článek 9**

**Cena a platební podmínky**

1. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli za řádně provedené činnosti dle této Smlouvy zaplatit odměnu, a to dle jednotkových cen, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy (dále jen „**Odměna**“). Celková Odměna Zhotovitele za provedení činností bude odpovídat násobku skutečně provedených činností a jednotkových cen, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy. Jednotkové ceny jsou konečné a po celou dobu trvání Smlouvy nepřekročitelné. Konečná výše DPH bude vyčíslena a DPH bude odvedeno v souladu s platnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
2. Zhotovitel prohlašuje, že jednotkové ceny uvedené v příloze č. 2 Smlouvy obsahují přiměřený zisk a veškeré náklady Zhotovitele k realizaci jednotlivých činností dle této Smlouvy, a to včetně nákladů souvisejících. Jednotkové ceny zejména zahrnují dopravu do místa plnění a provedení všech činností souvisejících s oceněnými činnostmi, popř. uvedenými v této Smlouvě.
3. Odměna Zhotovitele za uskutečněné plnění bude prováděna bezhotovostním platebním převodem na základě faktury vystavené Zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc. Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu do 5 pracovních dnů po provedení akceptace Pracovních výkazů za příslušné období.
4. Zhotovitel je oprávněn za příslušný měsíc vystavit fakturu na Odměnu odpovídající skutečně provedenému plnění, které bylo řádně akceptováno dle jednotlivých Pracovních výkazů. Součástí zaslané faktury musí být kopie akceptovaných Pracovních výkazů.
5. Faktury musí obsahovat označení konkrétní Smlouvy a všechny údaje požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
6. Vystavenou fakturu je Zhotovitel povinen neprodleně doručit elektronicky Objednateli na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy. Splatnost faktury přitom nebude kratší než 30 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení.
7. Odměna je považována za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
8. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit Zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnutý ve Smlouvě nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, a to s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen v případě vrácení faktury fakturu opravit nebo vyhotovit fakturu novou. Důvodným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury Objednateli.
9. Měna plateb je česká koruna. Zálohové platby Objednatel neposkytuje.

**Článek 10**

**Sankce**

1. V případě prokazatelného nedodržení pokynů Dispečera nebo jiné osoby oprávněné na základě Smlouvy udělovat Zhotoviteli pokyny ze strany Objednatele (zejména nedodržení pokynů k dávkování posypů či změny pořadí trasy) a v případě nedodržení stanoveného minimálního počtu řidičů vzniká Objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
2. V případě prodlení Zhotovitele s výjezdem vozidla ke zmírnění nebo odstranění závady ve sjízdnosti v době připravenosti k zásahu na pracovišti přesahujícím 30 minut, v případě nezahájení provádění výkonu v přiměřené lhůtě po výjezdu vozidla, v případě prodlení s provedením výkonu v přiměřené lhůtě po zahájení jeho provádění, jakož i v případě předčasného ukončení provádění výkonu, má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takový případ.
3. V případě prodlení Zhotovitele s výjezdem vozidla ke zmírnění nebo odstranění závady ve sjízdnosti v době připravenosti k zásahu na pracovišti či domácí pohotovosti přesahujícím 90 minut se Zhotovitel dále zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou započatou hodinu takového prodlení.
4. V případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků nebo reklamovaných vad se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou započatou hodinu prodlení.
5. V případě nedoložení aktualizace seznamu řidičů, seznamu technického vybavení Zhotovitele včetně odpovídajících dokladů, či v případě využití Objednatelem neschváleného poddodavatele vzniká Objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ.
6. V případě prodlení s předložením kopie certifikátu dle článku 1.2 přílohy č. 1 Smlouvy vzniká Objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení s předložením konkrétního certifikátu.
7. Uplatněním popř. zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plné výši.
8. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Neuhrazenou smluvní pokutu je možné započíst oproti vyfakturované Odměně.

**Článek 11**

**Komunikace smluvních stran**

1. Veškerá komunikace mezi Objednatelem a Zhotovitelem s výjimkou komunikace s Dispečerem se uskutečňuje listině nebo elektronicky s tím, že v případě elektronické komunikace není ani jedna ze stran povinna používat uznávaný elektronický podpis.
2. Adresa či kontakty uvedené ve Smlouvě mohou být měněny jednostranným písemným oznámením doručeným příslušnou smluvní stranou druhé smluvní straně s tím, že takováto změna se stane účinnou okamžikem doručení tohoto oznámení druhé smluvní straně.

**Článek 12**

**Doba trvání Smlouvy**

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30. 4. 2025.
2. Z opatrnosti Smluvní strany sjednávají, že plnění této Smlouvy nebrání, pokud by nabyla účinnosti až v průběhu zimní sezóny 2019 - 2020. V takovém případě bude plnění zahájeno v jejím průběhu, přičemž na konečném datu skončení doby trvání Smlouvy dle předchozího odstavce to nemá vliv.
3. Z opatrnosti Smluvní strany dále sjednávají, že plnění této Smlouvy nebrání, ani pokud by nabyla účinnosti až po zimní sezoně 2019 - 2020. V takovém případě bude plnění zahájeno v zimní sezóně 2020 - 2021 s tím, že konec doby trvání Smlouvy se posouvá ke dni 30. 4. 2026 (služby Zimní údržby by tak byly poskytovány i v zimní sezonně 2025/2026).
4. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí, a to i bez udání důvodu, s výpovědní dobou v délce 3 měsíců. Výpovědní doba začíná plynout prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla doručena Zhotoviteli.

**Článek 13**

**Odstoupení od Smlouvy**

1. Smluvní strany jsou oprávněny od Smlouvy odstoupit v těchto případech:
2. stanoví-li tak tato Smlouva,
3. Zhotovitel poruší některou z povinností této Smlouvy podstatným způsobem;
4. Zhotovitel poruší některou z povinností této Smlouvy jiným než podstatným způsobem a neprovede nápravu takového porušení povinností ani v dodatečné lhůtě stanovené Objednatelem;
5. u Zhotovitele nastane úpadek dle zvláštních právních předpisů (zejména zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů);
6. Zhotovitel přestane být subjektem oprávněným poskytovat činnosti dle Smlouvy;
7. Zhotovitel je v prodlení s poskytováním předmětu plnění (s výjezdem vozidla ke zmírnění nebo odstranění závady ve sjízdnosti, se zahájením provádění výkonu nebo s provedením výkonu) delším než 1 kalendářní den po řádném termínu plnění;
8. Objednatel je v prodlení s platbou Zhotoviteli po dobu delší než třicet (30) dnů od data splatnosti faktury a neuhradí takovouto platbu ani v dodatečné lhůtě třiceti (30) dnů uvedené ve výzvě Zhotovitele doručené Objednateli.
9. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně na adresu druhé smluvní strany. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bude doručeno druhé smluvní straně.

**Článek 14**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tato Smlouva nabývá platnosti v den podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem.
3. Případné spory mezi smluvními stranami vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s nimi, budou řešeny pokud možno nejprve smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory vyřešeny v soudním řízení před obecnými soudy České republiky.
4. Pokud jakýkoli závazek podle této Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této Smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovýto neplatný nebo nevymahatelný závazek novým, platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by Smlouva neobsahovala nějaké ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do smlouvy doplněno.
5. Tuto Smlouvu je možné měnit či doplnit pouze po dohodě obou smluvních stran vzestupně číslovanými dodatky k této Smlouvě.
6. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
7. Každá Smluvní strana se tímto zavazuje poskytnout druhé Smluvní straně nezbytnou součinnost, kterou po ní lze rozumně požadovat a učinit všechna právní jednání, která budou nezbytná pro splnění předmětu této Smlouvy.
8. Tato Smlouva je vyhotovena a podepsána ve třech (3) stejnopisech. Zhotovitel obdrží jeden (1) a Objednatel dva (2) stejnopisy Smlouvy.
9. Zhotovitel musí vždy postupovat v souladu s požadavky aktuálních právních předpisů. V případě, že dojde ke zrušení právních předpisů či konkrétních ustanovení, které jsou v této Smlouvě výslovně uvedeny, považují se použité odkazy na zrušené právní předpisy či ustanovení za odkazy na je nahrazující právní předpisy či ustanovení.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její následující přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace a podmínky plnění;

Příloha č. 2 – Oceněný soupis služeb;

Příloha č. 3 – Vymezení předpokládaných okruhů zimní údržby;

Příloha č. 4 – Technické vybavení Zhotovitele – Specifikace vozidel ZÚ.

Příloha č. 5 – Seznam řidičů

**OBJEDNATEL**

|  |  |
| --- | --- |
| V Jablonci nad Nisou dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| za **Silnice LK a.s.**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Ing. Petr Šén  předseda představenstva | Ing. Josef Rechcígl  místopředseda představenstva |

**ZHOTOVITEL**

|  |  |
| --- | --- |
| V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| za \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Jméno: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Funkce: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |