NÁVRH DODATKU č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: DOD20180219

Číslo smlouvy zhotovitele:

- Smluvní strany

Objednatel:	Dopravní podnik Ostrava a.s.

se sídlem: 	Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

právní forma:	akciová společnost

zapsaná v obch. rejstříku:    	vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104

IČ: 	61974757

DIČ:	CZ61974757  plátce DPH

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12

číslo účtu:	5708761/0100

zastoupen:	Ing. Martinem Chovancem, ředitelem úseku technického

kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ing. Pavel Štok, vedoucí odboru investice,

email: Pavel.Stok@dpo.cz, tel.: 59 740 1040

kontaktní osoba ve věcech technických: 	Karel Žaluda, vedoucí střediska správa a údržba ostatního majetku,

email: Karel.Zaluda@dpo.cz, tel.: 59 740 2163

Ing. Karel Navrátil, specialista stavebních investic, email: Karel.Navratil@dpo.cz, tel.: 59 740 1048

osoba oprávněná pro změny díla:	Ing. Martin Chovanec, ředitel úseku technického

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

Zhotovitel: 	SPAN s.r.o.

se sídlem/místem podnikání: 	Kratochvílova 3, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava

právní forma: 	společnost s ručením omezeným

zapsaná v obch. rejstříku:  	vedeným u Krajského soudu Ostrava

oddíl C, vložka 3905

IČ:       	471 53 521

DIČ:    	CZ47153521

bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu: 	35608761

jednající: 	Ing. Martin Jiřík

kontaktní doručovací adresy: 	Kratochvílova 3, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

e-mail:			jirik.span@seznam.cz

písemné doručení:  	Kratochvílova 3, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek (dále jen „dodatek“ nebo „dodatek č. 1“) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 10. 2018 (dále jen „smlouva o dílo“).

Tento dodatek byl uzavřen v rámci výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem 
NR-71-19-JŘBU-Ko-OPŽP.

- Preambule

- V souvislosti s nezbytným rozšířením navrhovaných stavebních úprav o další obdobné technické projekční požadavky a stavební řešení blíže specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku, se smluvní strany v souladu s čl. V bodem 1 Smlouvy o dílo dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo.

- Cena díla

V čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo se mění cena za zhotovení předmětu smlouvy.

Původní cena díla:

Cena za PD DSP v rozsahu DPS (bez DPH)					          2 080 000,-Kč

Výkon autorského dozoru (bez DPH)							180 000,-Kč

Cena celkem (bez DPH)		 						         2 260 000,-Kč

Nová cena díla:

Cena za PD DSP v rozsahu DPS (bez DPH)					            	Kč

Výkon autorského dozoru (bez DPH)							Kč

Cena celkem (bez DPH)		 							Kč

(Tato cena celkem bude předmětem hodnocení. Doplní zhotovitel, poté poznámku vymaže)

- Doba a místo plnění

V čl. VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění termín plnění zpracování PD.

Původní znění: Termín plnění zpracování PD do 210 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy a výkonu autorského dozoru do vydání posledního kolaudačního souhlasu provedené stavby.

Nové znění nahrazující znění původní: Termín plnění zpracování PD do ….. kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy a výkonu autorského dozoru do vydání posledního kolaudačního souhlasu provedené stavby. (Tato doba bude předmětem hodnocení. Doplní zhotovitel, poté poznámku vymaže)

- Platební a fakturační podmínky

V čl. VII. odst. 1 smlouvy o dílo se doplňuje bod 10.

10. 	Po odevzdání dispozičních studií (ve variantách 1-5) vzniká zhotoviteli nárok na uhrazení s tím spojených nákladů ve výši ……. Kč bez DPH. (Tato částka bude předmětem hodnocení. Doplní zhotovitel, poté poznámku vymaže). Po odevzdání PD pro stavební řízení pak nárok na uhrazení nákladů do výše 20% z celkové ceny díla dle čl. IV. odst. 1. Platbu uskuteční objednatel na základě faktur – daňových dokladů dle čl. VII. odst. 4 smlouvy o dílo.

- Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo (č. objednatele DOD20180219) nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

- Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst. č. 4 tohoto článku).

- Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke smlouvě o dílo dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek včetně smlouvy o dílo k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel. O tomto zveřejnění dodatku č. 1 se objednatel zavazuje informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu elektronicky na adresu jirik.span@seznam.cz nebo do její datové schránky.

Příloha č. 1: Přehled nových služeb

V Ostravě dne: 							V Ostravě dne:

…………………………..…………...	…………………………………..…..

Ing. Martin Chovanec	Ing. Martin Jiřík

ředitel úseku technického	jednatel spol. SPAN s.r.o.