smlouva o dílo

číslo: [bude doplněno]

mezi

DPOV, a.s.

jako Objednatelem na straně jedné

a

[OBCHODNÍ FIRMA ZHOTOVITELE]

jako Zhotovitelem na straně druhé

uzavřená dne [bude doplněno]

sMLOUVA O Dílo

číslo: [bude doplněno]

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(„Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

- DPOV, a.s.

se sídlem Husova 635/1b, 751 52 Přerov, IČO: 277 86 331, DIČ: CZ27786331, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 3147

(„Objednatel“)

a

- [OBCHODNÍ FIRMA ZHOTOVITELE]

se sídlem [DOPLNÍ ZHOTOVITEL], IČO: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL], DIČ: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL], zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] soudem v [DOPLNÍ ZHOTOVITEL], sp. zn. [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každá samostatně „Strana“)

PREAMBULE

- Zhotovitel je právnická osoba zaměřující se, mimo jiné, na modernizace interiérů železničních kolejových vozidel a je řádně zapsán a registrován u příslušných úřadů v souladu s českým právním řádem, splňuje veškeré podmínky a požadavky této Smlouvy a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti touto Smlouvou stanovené.

- Objednatel je právnická osoba založená podle právního řádu České republiky specializující se zejména na provádění veškerých oprav a údržby všech elektrických i dieselelektrických železničních kolejových vozidel, motorových vozů, osobních a přívěsných vozů, včetně provádění oprav elektroinstalací. Objednatel je řádně zapsán a registrován u příslušných úřadů v souladu s českým právním řádem, splňuje veškeré podmínky a požadavky této Smlouvy a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti touto Smlouvou stanovené.

- Vzhledem k tomu, že Objednatel a Vlastník (všechny pojmy jsou dále definovány v Článku 1.1 Smlouvy) uzavřeli smlouvu o dílo, v rámci níž se Objednatel Vlastníkovi zavázal vykonat činnosti spojené s kompletními modernizacemi až 47ks Vozů, má Objednatel zájem v souladu a za podmínek stanovených touto Smlouvou na provedení Díla, jak je definováno dále níže.

- Smlouva byla uzavřena s ohledem na výsledek zadávacího řízení se Zhotovitelem, jehož nabídka byla Objednatelem vyhodnocena jako nejvýhodnější. Text smlouvy odpovídá návrhu, který byl součástí nabídky Zhotovitele a který byl přílohou Zadávací dokumentace.

- Zhotovitel si je vědom toho, že Objednatel má pro Vlastníka provést kompletní modernizaci Vozů, jejíž součástí je i Dílo, a že pro Objednatele bude zhotovovat Dílo jako poddodavatel, přičemž má zájem zhotovit pro Objednatele Dílo v souladu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.

- Strany mají zájem upravit vzájemná práva a povinnosti vznikající nebo související se vztahem popsaným výše a za tímto účelem níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tuto Smlouvu.

# Definice Pojmů

  - Není-li v této Smlouvě nebo jejích přílohách uvedeno jinak nebo z kontextu nevyplývá něco jiného, mají následující slova a spojení vyskytující se v této Smlouvě, včetně jejích příloh, a psaná s velkým počátečním písmenem dále uvedený význam:

| „Autorský zákon“ | znamená zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění; |
| --- | --- |
| „Cena“ | má význam uvedený v Článku 13.1; |
| „Dílo“ | má význam uvedený v Článku 2.1; |
| „Dodatečné plnění“ | má význam uvedený v Článku 4.1; |
| „Dokumentace k prototypu“ | znamená dokumentaci Objednatele obsahující zejména technické parametry, materiálové specifikace, nákresy, výkresy či jiné obdobné písemné instrukce, propočty a data, ze které vyplývá podrobný rozpis prototypu železničního vozu řady Bdmtee inv. č. 50 54 22 44 079-0; |
| „Důvěrné informace“ | mají význam uvedený v Článku 23.1; |
| „Faktura“ | - má význam uvedený v Článku 14.1; |
| „Harmonogram“ | - má význam uvedený v Článku 5.1; |
| „Komisionální prohlídka“ | znamená komplexní prohlídku Vozu provedenou Objednatelem nebo jí pověřenou třetí osobou po demontáži všech dílů Vozu určeného k modernizaci, při níž bude detailně zhodnocen zejména technický a faktický stav Vozu, případně rozsah případných poškození, jejímž výsledkem bude zápis dle Závazného vzoru zápisu z komisionální prohlídky uvedeného v Příloze č. 5. Pokud Smlouva nestanoví jinak, v zápisu bude uvedena úprava specifikace části Díla a termínu provedení dotčené části Díla nezbytná pro dokončení modernizace Vozu, pokud je to z objektivních důvodů nutné; |
| „Licence“ | - má význam uvedený v Článku 10.2; |
| „Místo plnění“ | - znamená místo provádění části Díla Zhotovitelem, mimo částí Díla prováděných po převozu Vozu v PSO Nymburk, a sice znamená organizační útvar Vlastníka, Oblastní centrum údržby Střed, Středisko údržby Česká Třebová, Moravská 924, 560 02 Česká Třebová (OCÚ); |
| „Občanský zákoník“ | znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění; |
| „Objednatel“ | má význam uvedený v záhlaví této Smlouvy; |
| „Objednávka“ | má význam uvedený v Článku 4.1; |
| „Opravná doba“ | má význam uvedený v Článku 5.2; |
| „Podkladové materiály“ | znamená veškeré podklady technického rázu poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli pro účely provádění Díla, a to: - Dokumentaci k prototypu, - dostupnou technickou dokumentaci Vozu před modernizací, kterou Objednatel zajistí z Ústředního technického archivu, a - dokumentaci, kterou Objednatel zajišťuje na základě zvláštní smlouvy o dílo mezi Objednatelem a Vlastníkem od Vlastníka; |
| „PSO Nymburk“ | znamená dle volby Objednatele místo (i) provádění části Díla po převozu Vozu v rozsahu dle Harmonogramu a Přílohy č. 1, zejména poskytnutí součinnosti pro konečné zprovoznění a oživení Vozu, včetně odstranění vad, (ii) pro dodání Technické dokumentace, pokud jím není dle pokynu Objednatele Místo plnění, a předání Díla Zhotovitelem Objednateli, a sice pracoviště DPOV, Provozní středisko oprav Nymburk, Poděbradská 358/39, 288 02 Nymburk; |
| „Předpisy“ | znamená všechny předpisy a normy uvedené v Příloze č. 4, včetně předpisů a norem uvedených v Příloze č. 1, pokud tyto nejsou již uvedeny v Příloze č. 4; |
| „Převzetí vozu“ | znamená okamžik podpisu protokolu o předání a převzetí Vozu Objednatelem a Vlastníkem; |
| „Schválený dodatek TP“ | znamená dodatek technických podmínek úředně schválený postupem dle platných právních předpisů a písemně potvrzený Objednatelem a Vlastníkem jako Schválený dodatek TP; |
| „Strana“ | - má význam uvedený v záhlaví této Smlouvy; |
| „Subdodavatel“ | - má význam uvedený v Článku 7.2; |
| „Technická dokumentace“ | - znamená: - Technologické návodky (zejména veškeré písemné dokumenty, návody k použití, technické parametry či jiné písemné instrukce vztahující se k příslušné části Díla, z nichž vyplývá způsob použití, instalace, montáže a umístění) - Hlavní sestavy, podsestavy všech úrovní - Technické výpočty a zprávy - Energetická bilance - Elektroschémata - Protokoly o provedených zkouškách - Revize a zkoušky - Dokumentaci potřebnou pro provádění údržby a oprav - Katalog náhradních dílů včetně uvedení jednotlivých dílů celků - Prohlášení navrhovatele o bezpečnosti dle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 - Zprávy o posouzení bezpečnosti dle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 - Ostatní technickou dokumentaci v rozsahu a členění přílohy č. 4 vyhlášky Ministerstva dopravy ČR č. 173/1995 Sb. v platném znění; |
| „Vlastník“ | znamená společnost České dráhy, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L.Svobody 1222, PSČ 11015, IČO: 709 94 226, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 8039; |
| „Vůz“ | znamená 1 (jeden) kterýkoli kus z celkového počtu až 47ks osobního železničního vozu řady Bdmtee v majetku Vlastníka dle specifikace v Příloze č. 8; více kusů anebo všechny kusy pak společně dále jako „Vozy“; |
| „Zadávací dokumentace“ | znamená veškeré písemné dokumenty týkající se zadávacího řízení obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované v průběhu zadávacího řízení, včetně formulářů podle § 212 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a výzev uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu, zejména pak dokumentaci v Příloze č. 9, jejíž součástí je závazná nabídka Zhotovitele; |
| „Zákon o DPH“ | - znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; |
| „Zápis o stavu Vozu“ | - má význam uvedený v Článku 8.1; |
| „Záruka za akontaci“ | - má význam uvedený v Článku 14.5; |
| „Zhotovitel“ | má význam uvedený v záhlaví této Smlouvy. |

  - Pro výklad Smlouvy, pokud Smlouva nestanoví výslovně něco jiného, platí následující pravidla:

    - Pojmy definované v této Smlouvě v množném čísle mají shodný význam i v jednotném čísle a naopak.

    - Slova „zahrnuje“, „včetně“ a „zejména“ budou vykládána ve smyslu „například“, nikoli „výlučně“.

    - Odkazy na „dny“ jsou odkazy na kalendářní dny.

    - Odkazy na „pracovní dny“ znamenají odkazy na kterýkoli den, kromě soboty a neděle a dnů, na něž připadá státní svátek nebo ostatní svátek podle platných a účinných právních předpisů České republiky.

    - Všechny odkazy v této Smlouvě na „Články“, „Přílohy“ a „Písmena“ jsou odkazy na články, přílohy a písmena této Smlouvy.

    - Přílohy k této Smlouvě jsou nedílnou součástí této Smlouvy a odkazy na tuto Smlouvu zahrnují i odkaz na tyto Přílohy.

    - Ustanovení § 556 odst. 2 Občanského zákoníku upravující kritéria výkladu této Smlouvy se nepoužije. Žádný z článků ani žádný z výrazů použitých v příslušném článku nebude připisován kterékoli ze Stran jako Straně, která jej při vyjednávání použila jako první; ustanovení § 557 Občanského zákoníku se tak nepoužije.

    - Ustanovení obchodních zvyklostí se pro výklad této Smlouvy použijí až po ustanoveních Občanského zákoníku či jiných právních předpisů jako celku (přednost před obchodními zvyklostmi tedy mají i ta ustanovení těchto předpisů, která nemají donucující charakter).

    - Odkazy na „újmu“ znamenají (i) vždy odkazy na újmu na jmění (škodu) ve smyslu § 2894 odst. 1 Občanského zákoníku a dále (ii) odkazy na nemajetkovou újmu ve smyslu § 2894 odst. 2 Občanského zákoníku.

    - V případě, že některé ustanovení Příloh bude v rozporu s ustanoveními Smlouvy, má aplikační přednost příslušné ustanovení Smlouvy před ustanovením Přílohy.

# Předmět a účel Smlouvy

  - Předmět Smlouvy. Předmětem této Smlouvy je modernizace až 47ks Vozů, včetně vytvoření, zajištění a dodání Objednateli potřebné Technické dokumentace nutné pro provoz modernizovaných Vozů na celostátních a regionálních tratích a na vlečkách na území České republiky dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění, vyhlášky č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace, v platném znění, a vyhlášky č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, v platném znění, a to vše v rozsahu a za podmínek stanovených v  této Smlouvě a Zadávací dokumentaci a v souladu s Předpisy („Dílo“).

  - Specifikace Díla a povinností Stran. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele provést Dílo, a to:

    - U 16 Vozů v rozsahu stanoveném Přílohou č. 1 této Smlouvy a Zadávací dokumentací; a

    - U 31 Vozů v případě Dodatečného plnění v rozsahu stanoveném Přílohou č. 1 této Smlouvy a Zadávací dokumentací;

- Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo anebo kteroukoli jeho část, pokud Smlouva nestanoví jinak, v rozsahu dle tohoto Článku 2.2 převzít a zaplatit za něj sjednanou Cenu způsobem dle Smlouvy.

  - Účel Smlouvy. Zhotovitel provede Dílo v rozsahu stanoveném touto Smlouvou za účelem zajištění řádného provozování osobní dopravy Vlastníkem na celostátních a regionálních tratích a na vlečkách na území České republiky dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění, vyhlášky č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace, v platném znění, a vyhlášky č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, v platném znění.

# provádění Díla

  - Základní principy provádění Díla. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s touto Smlouvou, a to zejména s odbornou péčí na svůj náklad a nebezpečí, v závazných termínech označených v Harmonogramu jako nepodkročitelné a nepřekročitelné a v množství, rozsahu a způsobem sjednaným ve Smlouvě a v Objednávce, a to s přihlédnutím ke sjednanému převzetí prvního Vozu do opravy dle Článku 5.4 Smlouvy. Pro vyloučení pochybností, předchozí věta se bez dalšího použije i na vytvoření, zajištění a dodání potřebné Technické dokumentace Objednateli.

  - Garance plnění Zhotovitelem. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že je schopen za podmínek uvedených v této Smlouvě řádně a zcela provést Dílo a splnit všechny další podmínky stanovené mu touto Smlouvou.

  - Zrušení provedení části Díla po započetí prací. Objednatel je oprávněn zrušit provedení části Díla (včetně Dodatečného plnění) ve vztahu ke každému Vozu z důvodů na straně Vlastníka vyplývajících ze zápisu z Komisionální prohlídky. O této skutečnosti je Objednatel povinen Zhotovitele neprodleně písemně informovat. V případě, kdy se Vlastník rozhodne pro neprovedení určité části modernizace Vozu, resp. části Díla, z důvodů výsledků Komisionální prohlídky anebo jiného rozhodnutí Vlastníka, má Zhotovitel právo na úhradu jednorázových nákladů, které mu v přímé souvislosti s neprovedením části Díla vznikly (zejm. náklady na materiál aj.). Zhotovitel nemá právo na náhradu újmy z důvodu neprovedení určité části Díla z důvodů popsaných v tomto Článku. Neobdrží-li Zhotovitel od Objednatele jiný pokyn, je Zhotovitel povinen pokračovat v provádění Díla na daném Vozu v rozsahu, v jakém to technický stav Vozu umožňuje s tím, že za takto řádně provedené plnění Smlouvy bude oprávněn požadovat odpovídající část Ceny stanovené v této Smlouvě.

  - Zrušení provedení části Díla před započetím prací na Vozu. Objednatel si vyhrazuje právo zrušit provedení části Díla na Vozu (včetně Dodatečného plnění) v případě vzniku překážek na straně Vlastníka, a sice:

    - v důsledku nepřistavení Vozu Vlastníkem, anebo když

    - Vlastník z jakýchkoli důvodů zruší svůj požadavek na modernizaci Vozu před započetím provádění Díla Zhotovitelem na tomto Vozu, včetně z důvodu, že mezi Vlastníkem a Objednatelem nedojde k dohodě o tom, kdo a za jakých podmínek uvede Vůz do stavu způsobilého k provedení Díla ani do 15 dnů od zjištění nezpůsobilosti.

- O skutečnostech uvedených výše je Objednatel povinen Zhotovitele neprodleně písemně informovat. Zhotovitel nemá nárok na náhradu újmy, ani na úhradu nákladů, které mu v přímé souvislosti s neprovedením části Díla vznikly.

  - Přerušení provádění Díla s náhradou nákladů. Zhotovitel je povinen přerušit provádění Díla (včetně Dodatečného plnění) v případě, že ho k tomu Objednatel písemně vyzve, a to v rozsahu prací a na období určené Objednatelem v jeho výzvě. O dobu, po kterou bylo provádění Díla přerušeno na základě tohoto Článku, se prodlužují (posouvají) veškeré lhůty dle Harmonogramu týkající se daného Vozu, o čemž jsou Strany, pokud není dále v Článku 3.6 této Smlouvy uvedeno jinak, povinny sepsat písemný zápis, jehož součástí bude aktualizovaný Harmonogram, a tento podepsat oprávněnými zástupci obou Stran. Objednatel je povinen nahradit Zhotoviteli prokazatelné náklady spojené s přerušením provádění Díla dle tohoto Článku; pro vyloučení pochybností, za prokazatelné náklady se nepovažuje ušlý zisk nebo jakýkoli jiný obdobný nárok Zhotovitele.

  - Přerušení provádění Díla bez náhrady nákladů. V případě pokynu k přerušení provádění Díla dle předchozího Článku v délce trvání (v rámci každého jednoho Vozu) do 16 kalendářních dnů počínaje dnem doručení písemné výzvy Zhotoviteli, a to z důvodů zjištění učiněných v rámci Komisionální prohlídky, Strany provedou zápis této skutečnosti s odpovídajícím prodloužením (posunutím) lhůt dle Harmonogramu týkajících se daného vozu do Zápisu o stavu Vozu postupem dle Článků 8.1 a 8.2 této Smlouvy. V takovém případě Zhotoviteli nevznikají v souvislosti s přerušením provádění Díla žádné nároky. Pro vyloučení pochybností, (i) Zhotovitel není bez souhlasu Objednatele oprávněn přerušit či zastavit provádění Díla nebo jeho částí, a to ani v případě, že Objednatel je v prodlení s platbou jakékoli části Ceny; (ii) rozsah provádění Díla Zhotovitelem se v důsledku přerušení provádění Díla dle Článků 3.5 a 3.6 této Smlouvy nemění.

# Dodatečné plnění

  - Dodatečné plnění. Pro část Díla v rozsahu dle Článku (b) této Smlouvy („Dodatečné plnění“) platí, že bude Zhotovitelem provedena výhradně na základě rozhodnutí Vlastníka a písemné objednávky zaslané Objednatelem na adresu Zhotovitele dle Přílohy č. 3 nejpozději 5 měsíců před předpokládaným přistavením prvního Vozu z objednávaného rozsahu dle Článku (b) („Objednávka“).

- Zhotovitel bere na vědomí, že pokud se Objednatel s Vlastníkem nedohodnou předem písemně jinak, o čemž Objednatel Zhotovitele neprodleně písemně informuje, přistaví Vlastník Objednateli první Vůz dle Článku (b) této Smlouvy a jeho Opravná doba začne běžet 180. den od doručení objednávky Objednateli. Vlastník je oprávněn odeslat objednávku na provedení kompletní modernizace Vozů dle Článku (b) této Smlouvy nejdříve 1. 3. 2021 a nejpozději 31. 12. 2022. Objednatel ani Vlastník nejsou povinni objednat provedení Díla pro maximální počet Vozů.

  - Náležitosti Objednávky. Objednávka bude, vedle specifikace Stran a uvedení čísla této Smlouvy, obsahovat minimálně:

    - počet Vozů a jejich specifikaci, včetně uvedení, zda jsou nebo nejsou s oddílem pro vlakovou četu;

    - určení předpokládaného počátečního a konečného termínu provádění Díla;

    - harmonogram vztahující se rozsahu Dodatečného plnění; pro vyloučení pochybností Strany sjednávají, že harmonogram dle tohoto písmene okamžikem akceptace Objednávky doplňuje bez dalšího Přílohu č. 2 této Smlouvy a stává se součástí Harmonogramu;

    - uvedení kontaktní osoby pro příslušnou dodávku, včetně pracovní pozice, telefonu a emailové adresy, pokud je odlišná od osoby uvedené v Příloze č. 3;

    - určení dalších pokynů k provedení Dodatečného plnění, pokud nejsou obsaženy ve Smlouvě anebo se odchylují od ustanovení této Smlouvy.

- Pokud není v Objednávce uvedeno jinak anebo si Strany písemně nesjednají jinak, nedílnou součástí Objednávky bude bez dalšího i vytvoření, zajištění a dodání potřebné Technické dokumentace Objednateli. Pro případ jakéhokoli rozporu podmínek a náležitostí (zejména obchodních a platebních podmínek) uvedených v Objednávce od ustanovení této Smlouvy Strany sjednávají aplikační přednost ustanovení této Smlouvy před ustanoveními (podmínkami) obsaženými v Objednávce v rozsahu, v jakém jsou tyto podmínky v rozporu.

  - Akceptace Objednávky. Zhotovitel je povinen Objednávku písemně (včetně e-mailem) potvrdit bezprostředně po jejím přijetí, nejpozději však do 2 pracovních dní po jejím doručení. Smlouva o provedení Díla v rozsahu Dodatečného plnění je na základě Objednávky mezi Stranami uzavřena okamžikem přijetí Objednávky Zhotovitelem v plném rozsahu a řídí se ustanoveními této Smlouvy. Smlouva dle předchozí věty je uzavřena i v případě, že Zhotovitel se ve lhůtě dle tohoto Článku nevyjádří; v takovém případě dílčí smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uplynutí lhůty dle tohoto Článku.

  - Odmítnutí Objednávky a související nároky. Zhotovitel je oprávněn Objednávku odmítnout výhradně ze závažných objektivních důvodů, které nespočívají zejména ve zvýšených nákladech na materiál a práci a ve vnitřních poměrech Zhotovitele a které je Zhotovitel spolu s odmítnutím povinen prokazatelně Objednateli doložit. Odmítnutí Objednávky v takovém případě zakládá důvod pro odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele a zakládá povinnost Zhotovitele nahradit Objednateli veškeré (i) náklady spojené se zajištěním splnění zbývajících částí Díla, včetně účelně vynaložených nákladů Objednatele a třetí strany pověřené náhradním prováděním zbývajících částí Díla a (ii) nároky Vlastníka, včetně těch, které Vlastníku vzniknou z titulu Vlastníkova prodlení s plněním vůči jeho smluvním partnerům v souvislosti s modernizací Vozů, a nároky Objednatele, které vůči němu byly vzneseny ze strany Vlastníka na základě zvláštní smlouvy dle Preambule (C) Smlouvy, a to z důvodu prodlení s předáním Vozu Vlastníku způsobené odmítnutím Objednávky; Objednatel je oprávněn využít i jen jednu z možností dle předchozí věty, nároky na smluvní pokutu dle Článku 19 Smlouvy nejsou tímto ustanovením dotčeny. V případě, že Zhotovitel odmítne Objednávku z jiných než ze závažných objektivních důvodů, které nespočívají zejména ve zvýšených nákladech na materiál a práci ani nespočívají ve vnitřních poměrech Zhotovitele anebo tyto objektivní důvody neprokáže, je Zhotovitel povinen vedle všech nároků uvedených výše v tomto Článku Objednateli nahradit veškerou újmu (včetně ušlého zisku a výloh spojených s uplatňováním práva Objednatele a Vlastníka vůči Zhotoviteli), která vznikne Objednateli, Vlastníku a jeho smluvním partnerům v souvislosti s odmítnutím Objednávky.

- Zhotovitel není oprávněn přijmout Objednávku s výhradou (vyjma závažných výhrad k návrhu harmonogramu Dodatečného plnění, výhrad spočívajících v chybně uvedených termínech a Ceně, pokud bude uvedena), k takové výhradě se nepřihlíží a Objednávka se považuje za akceptovanou, pokud se Strany nedohodnou jinak.

  - Aplikace Smlouvy a nepodání Objednávky. V případě, že Objednatel zašle Zhotoviteli Objednávku dle Článku 4.1 Smlouvy, veškerá práva a povinnosti Stran ve vztahu k provedení Dodatečného plnění nebo jeho části se řídí ustanoveními této Smlouvy a příslušnou Objednávkou. V případě, že Objednatel nezašle Zhotoviteli Objednávku dle tohoto Článku 4.1 Smlouvy anebo zašle Objednávku pouze pro část Dodatečného plnění, veškerá práva a povinnosti Stran ve vztahu k provedení Dodatečného plnění nebo jeho zbývající (neobjednané) části se ruší. Pro vyloučení pochybností, Strany se dohodly, že postup dle předchozí věty nezakládá žádné nároky Zhotovitele vůči Objednateli.

# Doba a lhůty plnění

  - Harmonogram pro plnění Stran. Zhotovitel je povinen každou část Díla řádně dokončit a protokolárně předat, popř. v souladu s Článkem 8.3 této Smlouvy provést záznam do Zápisu o stavu Vozu, a to v souladu s podrobným harmonogramem, který je Zhotovitel povinen Objednateli předat k odsouhlasení nejpozději do 10 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy a který se okamžikem jeho písemné akceptace ze strany Objednatele stane jako Příloha č. 2 nedílnou součástí této Smlouvy („Harmonogram“). V případě, že Zhotovitel ve stanovené lhůtě nepředloží návrh Harmonogramu anebo se Strany nedohodnou na Harmonogramu nejpozději do 60 dnů před plánovaným přistavením prvního Vozu dle Článku 5.4, za závazný Harmonogram se ke dni vypršení stanovené lhůty považuje pro účely této Smlouvy vzorový Harmonogram předložený Objednatelem v rámci Zadávací dokumentace. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel pro Vlastníka provádí na Vozech vlastní práce a činnosti, a to v souladu s Harmonogramem. Objednatel se zavazuje práce provádět dle Harmonogramu a každý Vůz před započetím provádění Díla Zhotoviteli protokolárně předat v souladu s Článkem 8.

  - Změna Harmonogramu. Zhotovitel si je vědom toho, že Objednatel je povinen každý modernizovaný Vůz řádně dokončit a protokolárně předat Vlastníku nejpozději do 60 kalendářních dnů od přistavení daného Vozu („Opravná doba“). Harmonogram může být prodloužen o nezbytně nutnou dobu či změněn z důvodu:

    - na straně Vlastníka, o čemž Objednatel Zhotovitele bez zbytečného odkladu po tom, co se o takové skutečnosti dozví, písemně (včetně elektronicky e-mailem na adresu [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]) informuje;

    - prokazatelné nutnosti provedení časově náročných a původně nepředvídaných souvisejících opravárenských prací, popř. z jiných objektivních důvodů, které nespočívají ve vnitřních poměrech Zhotovitele, avšak po odsouhlasení obou Stran; anebo

    - z důvodu dle Článku 5.4 Smlouvy.

- O změně Harmonogramu jsou Strany povinny sepsat písemný zápis oboustranně podepsaný oprávněnými zástupci obou Stran, pokud Smlouva nestanoví jinak.

  - Termín dodání Technické dokumentace. Zhotovitel je povinen Objednateli dodat Technickou dokumentaci, pokud se Strany nedohodnou písemně (včetně e-mailu) jinak, nejpozději v termínu dle bodu 1 Přílohy č. 1 této Smlouvy.

  - Přistavení prvního Vozu a pořadí Vozů. Zhotovitel bere na vědomí, že Vlastník přistaví Objednateli první Vůz a jeho Opravná doba započne 150. den od uzavření Smlouvy, nejpozději však 1. 7. 2020. Strany se mohou písemně dohodnout, že Vlastník může první Vůz přistavit dříve, o čemž Objednatel Vlastníka bez zbytečného odkladu informuje. O stanovení dřívějšího termínu přistavení prvního Vozu je povinen Objednatel Zhotovitele bez zbytečného odkladu informovat, přičemž tato skutečnost bude zohledněna v Harmonogramu. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že s ohledem na provozní potřeby Vlastníka si tento vyhrazuje právo přistavit k provedení opravy, resp. provedení příslušné části Díla, Vůz v jiném pořadí, než je uvedeno v Příloze č. 8 této Smlouvy, vždy však Vůz předmětné řady.

# místo plnění, Dodání Technické dokumentace a předání Vozu

  - Místo plnění. Zhotovitel je povinen provést Dílo, pokud Smlouva nestanoví jinak, v Místě plnění.

  - Místo dodání Technické dokumentace. Zhotovitel je povinen jednotlivé části Technické dokumentace dodat do PSO Nymburk, pokud Objednatel nejpozději při převozu Vozu neurčí jako místo dodání Místo plnění. Pro vyloučení pochybností, Zhotovitel je oprávněn část Díla spočívající ve vytvoření a dodání Technické dokumentace provádět i mimo Místo plnění a PSO Nymburk.

  - Předání Vozu Vlastníkovi. Místem předání modernizovaného Vozu Vlastníkovi je PSO Nymburk anebo Místo plnění, a to dle určení a volby Objednatele s přihlédnutím ke stavu laku na jednotlivých Vozech.

  - Provádění Díla po převozu Vozu z Místa plnění. Místem provádění Díla v rozsahu stanoveném Harmonogramem a Přílohou č. 1 po převozu Vozu z Místa plnění k lakování jsou dle určení Objednatele a to s přihlédnutím ke stavu laku na jednotlivých Vozech PSO Nymburk anebo Místo plnění.

# Způsob a podmínky provedení Díla

  - Způsob provedení Díla. Zhotovitel je povinen provést Dílo tak, aby bylo vhodné k naplnění účelu této Smlouvy, v plném souladu s touto Smlouvou, zejména s Přílohou č. 1 a Předpisy platnými v době Převzetí vozu, a Schváleným dodatkem TP. Zhotovitel se při realizaci Díla zavazuje řídit pokyny a instrukcemi Objednatele, pokud se je Objednatel rozhodne udělit.

  - Zajištění přístupu do Místa plnění. Objednatel je povinen nejméně 5 kalendářních dnů před započetím provádění Díla osobám pověřeným Zhotovitelem na dobu nezbytnou pro provádění Díla a pro účely provedení Díla zajistit přístup do Místa plnění, zejména těmto osobám poskytnout vstup do prostor určených Objednatelem či Vlastníkem pro provádění Díla a jiných prostor bezprostředně souvisejících a nezbytných pro provádění Díla, včetně umožnění dodávek materiálů do Místa plnění, zajištění manipulační techniky a potřebného vybavení Zhotovitele pro provádění Díla. Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo v Místě plnění a souvisejících prostorách pouze za součinnosti oprávněné osoby Objednatele nebo jiné pověřené osoby, přičemž je povinen si počínat s nejvyšší mírou opatrnosti. Pokud ze strany Objednatele nebudou splněny povinnosti dle tohoto Článku bez zbytečného odkladu a bude tím prokazatelně způsobeno prodlení Zhotovitele s prováděním Díla, není Zhotovitel za takové prodlení odpovědný a je oprávněn požadovat prodloužení termínu určeného pro provedení části Díla, se kterým se Zhotovitel dostal do prodlení.

  - Prostory, využití energií a náklady. Objednatel se zavazuje za účelem řádného provedení předmětu dle této Smlouvy Zhotovitelem zajistit pro Zhotovitele v Místě plnění odpovídající prostory v rozsahu alespoň 3 samostatných krytých železničních kolejových stání, alespoň 1 nákladovou rampu, skladovací prostory a technické zázemí, které Objednatel anebo Vlastník Zhotoviteli předá k užívání na Vlastníkovi náklady nejpozději do 30 dnů před plánovaným přistavením prvního Vozu a ve kterých bude zajištěn přívod nebo přístup k elektrické energii, teplé a studené vodě a bude zajištěn výtop prostor alespoň na teplotu 12°C. Zhotovitel není odpovědný za jakékoli případné prodlení s prováděním Díla, které by bylo způsobeno výhradně z důvodů na straně Objednatele anebo Vlastníka z důvodu nemožnosti užívání prostor k sjednanému účelu nebo opožděným předáním prostor dle tohoto Článku. Zhotovitel je povinen předat prostory zpět Objednateli nebo jím určené třetí osobě nejpozději 30 dnů od převzetí posledního Vozu Vlastníkem.

  - Manipulační technika a vybavení. Zhotovitel si pro účely provádění Díla zajistí potřebnou manipulační techniku, regálový skladovací systém a vlastní vybavení pro provádění Díla.

  - Povinnosti Skladovatele. Za Vozy, které Zhotovitel protokolárně převezme od Objednatele k provádění Díla, do doby jejich předání a převzetí zpět Objednateli po provedení Díla v PSO Nymburk anebo Místě plnění, odpovídá Zhotovitel jako skladovatel a je povinen pečovat o Vozy tak, aby během provádění Díla nedošlo k poškození Vozu či zhoršení jeho technického stavu nebo ztrátě. Zhotovitel dále odpovídá za škodu vzniklou na věcech uskladněných Zhotovitelem nebo třetí osobou na pokyn Zhotovitele (ať ve vlastnictví Zhotovitele či třetích osob) v Místě plnění a v PSO Nymburk. Odpovědnost Objednatele dle Článku 17.3 této Smlouvy není dotčena. Zhotovitel je povinen po dobu provádění Díla umožnit Objednateli provádění vlastních činností dle Harmonogramu (např. vyvázání podvozků, svázání skříně s opravenými podvozky, převoz Vozu na lakování, lakování Vozu atd.). Pro vyloučení pochybností Strany sjednávají, že Zhotoviteli za uskladnění Vozu nenáleží jakékoli protiplnění s výjimkou Ceny za provedení Díla.

  - Přistavení Vozu Objednateli. Objednatel je Zhotoviteli povinen na základě písemného (včetně e-mailem) vyžádání sdělit, zda a kdy byl ze strany Vlastníka Objednateli každý daný Vůz dle Harmonogramu přistaven v Místě plnění a ze strany Objednatele převzat do opravy. Platí přitom, že Vlastník pro Objednatele přistaví maximálně 3 Vozy současně.

  - Kontrola a dozor při provádění Díla. Objednatel a Vlastník je oprávněn kontrolovat a Zhotovitel je povinen Objednateli a Vlastníkovi takovou kontrolu bez obstrukcí umožnit průběh provádění Díla, a to v kterémkoliv jeho stádiu, včetně kontroly jakosti použitých dílů. Kontrolu může provádět přímo písemně zmocněný zástupce nebo pověřený zaměstnanec Objednatele anebo Vlastníka; zástupcem Objednatele či Vlastníka pro činnosti dle tohoto Článku v Místě plnění anebo PSO Nymburk je inspektor kvality. Za účelem kontroly je Zhotovitel povinen poskytnout k nahlédnutí písemné podklady, které se k provádění Díla vztahují. Vlastní náklady inspektorů kvality vzniklé při nebo v souvislosti s výkonem dozoru a kontrol u Zhotovitele nese Objednatel či Vlastník, přičemž náklady Zhotovitele v souvislosti s těmito činnostmi jsou součástí ceny za provedení Díla. Zhotovitel není oprávněn po Objednateli ani Vlastníkovi požadovat separátní úhradu či jakékoliv jiné protiplnění za jakékoli náklady vzniklé v souvislosti s výkonem práva dle tohoto Článku. Strany sjednávají, že výkon práva kontroly ze strany inspektora kvality dle tohoto Článku (popř. nevyužití tohoto práva ze strany Objednatele či Vlastníka) či jakékoliv informace sdělené či dokumenty předané či zpřístupněné Zhotovitelem inspektorům kvality či Objednatelem, popř. Vlastníkem, Zhotoviteli dle tohoto Článku či příslušného předpisu Vlastníka, nemění nic na tom, že Zhotovitel nese v průběhu plnění této Smlouvy výlučnou a neomezenou odpovědnost za řádné a včasné provedení Díla v rozsahu dle této Smlouvy, a že takovou odpovědnost není v žádném rozsahu oprávněn přenášet na Objednatele ani Vlastníka, vyjma případů výslovně stanovených touto Smlouvou. Pro vyloučení pochybností tedy Zhotovitel nemůže z výkonu práva kontroly a dozoru ze strany inspektorů kvality dle tohoto Článku (popř. nevyužití tohoto práva ze strany Objednatele či Vlastníka) dovozovat jakákoli práva ani námitky, zejména ve vztahu k povinnostem plynoucím ze záruky za jakost a k povinnostem k uhrazení smluvní pokuty či náhradě újmy.

  - Udržování pořádku. Zhotovitel je povinen zajistit v Místě plnění a PSO Nymburk a přiléhajících prostorech a plochách užívaných Zhotovitelem v souvislosti s prováděním Díla udržování pořádku.

  - BOZP. Zhotovitel a jím pověřené osoby jsou při provádění Díla, zejména při pohybu v Místě plnění a PSO Nymburk a přilehlých plochách dodržovat obecně závazné předpisy, zejména z oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti železničního provozu, předpisy ekologické, požární, hygienické, ochrany majetku, jakož i vnitřní předpisy majitele Místa plnění a PSO Nymburk. Zhotovitel prohlašuje, že ve spolupráci s Objednatelem, pokud se Strany nedohodnou jinak, osoby plnící povinnosti dle této Smlouvy s předpisy dle tohoto Článku seznámí a proškolí, a to nejméně 5 kalendářních dnů před započetím provádění Díla.

  - Nepřípustné úpravy. Zhotovitel nesmí provádět takové úpravy a změny na Vozech, které by nebyly součástí Díla, resp. jakkoliv zhoršovaly jejich technické, technologické, bezpečnostní, provozní, výkonové, funkční či jiné vlastnosti, či tento Vůz jiným způsobem znehodnotily; v případě, že tak Zhotovitel učiní, odpovídá za újmu tím Objednateli či jiným osobám způsobenou.

  - Subdodavatel. Zhotovitel bere na vědomí, že není bez předchozího písemného souhlasu Vlastníka, který nebude odepřen, pokud nebudou existovat závažné objektivní důvody, oprávněn pověřit výkonem části Díla, ani Díla jako celku, třetí osobu („Subdodavatel“). Pro tyto účely je Zhotovitel povinen Objednateli sdělit identifikaci Subdodavatele a rozsah, v jakém by se Subdodavatel měl podílet na provedení Díla. V případě Vlastníkova udělení souhlasu s takovým pověřením Subdodavatele odpovídá Zhotovitel za provádění Díla Subdodavatelem stejně, jako by prováděl Dílo sám. Zhotovitel je povinen Subdodavatele smluvně zavázat k povinnosti umožnit výkon práva kontroly a dozoru ze strany Objednatele a Vlastníka. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že povinnosti dle tohoto Článku se týkají výhradně Subdodavatelů činností (služeb), nikoliv poddodavatelů materiálu.

  - Nakládání s vyzískanými díly. Zhotovitel se zavazuje vyzískané nepoužité díly, které Zhotovitel získal při provádění Díla a o které nemá Vlastník zájem, na vlastní náklady a nebezpečí zlikvidovat. Zhotovitel se dále zavazuje pro Vlastníka uchovat vyzískané nepoužité díly, o kterých Objednatel Zhotovitele informuje, přičemž Objednatel zajistí, aby si tyto vyzískané díly Vlastník na vlastní náklady a nebezpečí odvezl, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů od doručení oznámení, že tyto díly byly z Vozu demontovány a jsou připraveny k odvozu. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání Smlouvy vést evidenci vyzískaných dílů, včetně uvedení toho, že byly zlikvidovány.

  - Postup Stran při souběžném provádění činností. Strany se zavazují, že vyvinou maximální úsilí k tomu, aby se navzájem při činnostech prováděných na Voze dle Harmonogramu současně neodůvodněně nebo nevhodně omezovali. Strany jsou povinny na základě zjištění skutečného stavu Vozu vytvořit harmonogram prací, aby nedošlo ke kolizi mezi pracemi prováděnými na Vozu Objednatelem a potřebami Zhotovitele.

  - Informační povinnost Zhotovitele. Zhotovitel je v rámci provádění Díla povinen Objednatele neprodleně písemně informovat o tom, že existují faktické překážky na Voze, které mu brání v provedení kterékoli části Díla, a vyzvat Objednatele, aby uvedl Vůz do takového stavu, aby Zhotovitel mohl dále pokračovat v provádění dotčené části Díla; k tomu je Zhotovitel povinen Objednateli poskytnout potřebnou součinnost. Postup dle toho Článku nezakládá oprávnění Zhotovitele pozastavit provádění částí Díla, které nejsou faktickými překážkami a postupem dle tohoto Článku dotčeny.

# Dodací a přejímací podmínky

  - Předání Vozu Zhotoviteli. Objednatel předá Zhotoviteli Vůz k provádění Díla v Místě plnění odzbrojený, odvodněný a vyčištěný, a to nejpozději v den, kdy má Zhotovitel dle Harmonogramu začít s prováděním Díla (označen v Harmonogramu jako tzv. nepodkročitelný termín). Strany jsou povinny o předání Vozu Zhotoviteli k provádění Díla sepsat protokolární zápis o zjištěném skutečném stavu Vozu („Zápis o stavu Vozu“), jehož součástí bude i vytvoření harmonogramu prací, aby nedošlo ke kolizi mezi pracemi prováděnými na Voze Objednatelem a prováděním Díla Zhotovitelem. Zápis o stavu Vozu se nepovažuje za změnu Smlouvy, ale je závazným podkladem pro vydání protokolu o převzetí Díla.

  - Aktualizace zápisu o skutečném stavu Vozu. Strany jsou povinny každý 2. den (počínaje dnem následujícím po předání Vozu Zhotoviteli), stejně jako každý den, kdy měl Zhotovitel dle Harmonogramu začít provádět jakoukoli novou část Díla na daném Vozu, popř. Objednatel svou činnost uvedenou v Harmonogramu nebo harmonogramu prací, aktualizovat zápis o skutečném stavu Vozu, včetně uvedení stavu plnění Stran. V rámci aktualizace zápisu o skutečném stavu Vozu jsou Strany povinny zejména:

    - vytknout (i) prodlení se započetím provádění části Díla oproti Harmonogramu, (ii) vady k nápravě či nesprávný postup či (iii) jakékoli další skutečnosti, které by mohly mít vliv na navazující či souběžné plnění Stran, zejména provádění Díla, a s tím spojenou odpovědnost za vady, prodlení s předáním Díla Objednateli a Převzetí vozu Vlastníkem; a

    - pravdivě podat zprávu o postupu svých prací.

- Všechny listy Zápisu o stavu Vozu musí být označeny vzestupně po sobě jdoucími čísly. Každému záznamu (včetně případné námitky) v Zápisu o stavu Vozu musí předcházet uvedení data a osob (včetně uvedení, za kterou Stranu jedná) provedení jednotlivých záznamů; stejný postup se uplatní i pro námitky k záznamům a jejich vypořádávání.

  - Kontrola stavu Díla před převozem Vozu. Nejpozději v den převozu Vozu Objednatelem na lakování (pracoviště PSO Nymburk anebo jiné Objednatelem určené místo), kterým je pro každý daný Vůz mezní termín ukončení dle Harmonogramu, jsou Strany povinny provést do Zápisu o stavu Vozu pravdivý záznam o stavu provádění Díla Zhotovitelem a činností ze strany Objednatele a tento podepsat s vytknutím vad a nedodělků.

  - Převoz Vozu z Místa plnění. Objednatel je oprávněn započít s převozem Vozu k lakování (do PSO Nymburk anebo jiného Objednatelem určeného místa) nejdříve po podpisu Záznamu o stavu Vozu dle předchozího Článku a nejpozději den následující po v Harmonogramu vyznačeném mezním termínu ukončení. Objednatel převeze Vůz s vynaložením řádné péče. Pro vyloučení pochybností se Strany dohodly, že:

    - veškeré činnosti a jednání následující po převezení Vozu do PSO Nymburk (dle volby Objednatele), zejména lakování, zkoušky, oživení, opravy, předání Vozu Objednateli, včetně Převzetí Vozu, budou uskutečňovány bez dalšího převozu v PSO Nymburk, pokud se Strany nedohodou písemně jinak;

    - veškeré činnosti a jednání následující po převezení Vozu na jiné Objednatelem určené místo (místo odlišné od PSO Nymburk), a to za účelem lakování, zejména pak zkoušky, oživení, opravy, předání Vozu Objednateli, včetně Převzetí Vozu, budou uskutečňovány zpět v Místě plnění, pokud se Strany nedohodou písemně jinak; v takovém případě Objednatel zajistí převoz Vozu zpět do Místa plnění za stejných podmínek stanovených Smlouvou.

  - Revize Díla. Při předání a převzetí Díla bude za účasti odpovědných osob Zhotovitele a Objednatele nebo Objednatelem pověřené třetí osoby provedena prohlídka a předepsané zkoušky a kontroly Díla, na základě čehož (s přihlédnutím k Zápisu o stavu Vozu):

    - Strany bez zbytečného odkladu sepíší protokol o převzetí Díla s uvedením data, kdy bylo Dílo řádně dokončeno v souladu se Smlouvou; nebo

    - Objednatel odmítne vydat Zhotoviteli protokol o převzetí Díla, přičemž do Zápisu o stavu Vozu uvede důvody, soupis vad a nedodělků bránících řádnému užívání Vozu. Zhotovitel se zavazuje je na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 kalendářních dnů od vyhotovení Zápisu o stavu Vozu, odstranit; postup dle tohoto Článku 8.5 se přiměřeně použije opakovaně, dokud Strany nesepíší protokol o převzetí Díla dle písm. (a) nebo (c) tohoto Článku; nebo

    - Strany sepíší protokol o převzetí Díla s uvedením soupisu vad a nedodělků nebránících řádnému užívání Vozu s popisem, jak se projevují, a s uvedením lhůty pro jejich odstranění; Zhotovitel se zavazuje je bez zbytečného odkladu, nejpozději v příslušných lhůtách stanovených Objednatelem, odstranit.

- Postup dle tohoto Článku nevylučuje vytknutí vad při Převzetí vozu Vlastníkem.

  - Předání Vozu Objednateli. Předání Vozu Objednateli (zpět) nastává v PSO Nymburk anebo v Místě plnění v okamžiku podpisu protokolu o převzetí Díla způsobem a ve formě dle Článku (a) anebo Článku (c) této Smlouvy, za podmínky, že součástí protokolu o převzetí Díla bude i ke dni podpisu tohoto protokolu aktualizovaný Zápis o stavu Vozu. V případě, že nedojde k předání Vozu Objednateli v Opravné době, Zhotovitel bude v prodlení s plněním Díla a k Převzetí vozu mezi Vlastníkem a Objednatelem nedojde.

  - Rozhodnutí o (ne)převzetí. Pro vyloučení pochybností se výslovně ujednává, že je výlučným právem Objednatele rozhodnout, zda vydá protokol o převzetí Díla i za situace, kdy Dílo má vady, případně rozhodnout, že Dílo z důvodů vad nepřevezme.

  - Výzva k součinnosti při předání Vozu Vlastníkovi. Objednatel je povinen prokazatelně, alespoň 5 pracovních dnů předem, písemně vyzvat Zhotovitele k poskytnutí součinnosti při Převzetí Vozu Vlastníkem, a to v určeném místě jeh předání a s uvedením navrhovaného data a času (v rozmezí mezi 9:00 a 15:00 hodin).

  - Sjednání termínu k součinnosti. Zhotovitel bez zbytečného odkladu po doručení výzvy k součinnosti dle předchozího Článku potvrdí Objednateli termín poskytnutí součinnosti. Zhotovitel je oprávněn požadovat změnu navrženého termínu pouze ze závažných objektivních důvodů nespočívajících ve vnitřních poměrech Zhotovitele, a to nejméně 3 pracovní dny před Objednatelem avizovaným dnem Převzetí vozu; nový termín pro Převzetí vozu musí při tom být stanoven v následujících 7 dnech, nedohodnou-li se Strany anebo Objednatel s Vlastníkem písemně jinak. V takovém případě ve své žádosti určí Objednatel nové datum a čas předpokládaného Převzetí vozu, kterému je Zhotovitel povinen vyhovět.

  - Protokol o Převzetí vozu. O předání a převzetí modernizovaného Vozu Vlastníkem bude sepsán protokol podepsaný pověřenými zástupci Objednatele a Vlastníka, který je oprávněn převzetí modernizovaného Vozu odmítnout, pouze pokud modernizovaný Vůz v okamžiku jeho předání Vlastníkovi vykazuje vady, které brání řádnému provozu Vozu na celostátních a regionálních tratích a na vlečkách na území České republiky dle Předpisů.

  - Vytknutí vad a nedodělků. Pokud Vlastník Převzetí vozu dle předchozího Článku 8.10 odmítne z důvodů vad Díla, budou v protokolu o předání a převzetí Vozu uvedeny všechny případné vady, nedodělky či jiné nedostatky provedeného Díla. Takové vady, nedodělky či jiné nedostatky bude Zhotovitel povinen odstranit bez zbytečného odkladu, a pokud tak neučiní, je oprávněn je odstranit (či si nechat odstranit) Objednatel či Vlastník. Ukáže-li se následně, že se jednalo o vady provedení Díla, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na náhradu skutečných a účelně vynaložených nákladů na odstraňování takové vady. Zhotovitel souhlasí s tím, že vyhotovení protokolu o předání a převzetí Vozu (či neuvedení určité vady v protokolu či její nedostatečný popis tamtéž) nebrání tomu, aby Objednatel či Vlastník uplatnil u Zhotovitele později kteroukoliv vadu či nedostatek provedeného Díla, a nijak neomezuje práva Objednatele z vadného plnění ve vztahu k takové vadě.

# Technická Dokumentace

  - Zhotovitel je povinen dodat Objednateli Technickou dokumentaci řádně, včas, v rozsahu, místě a za podmínek této Smlouvy.

  - Technická dokumentace v rozsahu stanoveném touto Smlouvou bude dokumentací řízenou, tzn., že Zhotovitel musí v důsledku jím vyvolaných změn, popř. změn, provedených na základě dohody mezi Objednatelem a Vlastníkem, zajišťovat aktualizaci Technické dokumentace formou změnového řízení a to po dobu nejméně 10 let od Převzetí vozu. Schválené změny budou předávány formou změnových hlášení Objednateli, popř. dle pokynu Objednatele na příslušnou adresu dle jednotlivých ustanovení Přílohy č. 3 této Smlouvy. V případě, že jakákoliv třetí osoba provede na Převzatém voze jakoukoliv změnu, která bude mít za následek nutnost změny Technické dokumentace, povinnost Zhotovitele zajišťovat aktualizaci dokumentace formou změnového řízení zaniká pro tu část Technické dokumentace touto změnou dotčenou; toto se nevztahuje na případ změny prováděné na základě smlouvy mezi Stranami.

  - Zhotovitel se zavazuje, že poskytnutá Technická dokumentace bude obsahovat všechny změny platné pro Vozy v den Převzetí vozu. Případné neshody v Technické dokumentaci dodatečně zjištěné je Zhotovitel povinen bezodkladně a na své náklady odstranit. Změny v Technické dokumentaci, které budou Zhotovitelem provedeny po Převzetí vozu a nebudou Vlastníkovi předány v souladu s podmínkami stanovenými touto Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaslat Objednateli, popř. na pokyn Objednatele na jím určenou adresu a ve stanoveném množství a formátu neprodleně a na své náklady, nejpozději však do 1 měsíce po ukončení změnového řízení.

  - Zhotovitel je povinen Objednateli poskytnout na vyžádání všechny nezbytné podklady a součinnost v případě potřeby následného schválení úprav a změn Vozu u příslušného drážního správního úřadu České republiky za podmínek daných zákonem č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění, vyhláškou č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace, v platném znění, a vyhláškou č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, v platném znění, včetně další české platné legislativy související s technickými požadavky na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému.

# Práva k Technické dokumentaci

  - Převod vlastnického práva k Technické dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této Smlouvy převést ke dni předání Technické dokumentace Objednateli v souladu s Článkem 5.3 této Smlouvy na Objednatele vlastnické právo k Technické dokumentaci, a to v maximálně možném rozsahu povoleném právními předpisy, zejména však na neomezenou dobu, bez množstevního a teritoriálního omezení a pro všechny způsoby a účely užití. Strany o předání Technické dokumentace sepíší protokol, na což se v přiměřeném rozsahu použijí ustanovení Článku 8.5 a 8.6 této Smlouvy.

  - Licence. V případě, že Technická dokumentace anebo kterákoli její část naplňuje znaky autorského díla ve smyslu § 2 Autorského zákona, Zhotovitel ke dni předání Technické dokumentace uděluje Objednateli oprávnění k výhradnímu výkonu práva užít Technickou dokumentaci („Licence“), včetně jakékoli její části, v původní i změněné podobě v souladu s § 2358 a násl. Občanského zákoníku, a to:

    - v časovém rozsahu na dobu trvání majetkových autorských práv,

    - bez územního a množstevního omezení a

    - pro jakýkoliv účel a způsob užití,

    - v souladu s dalšími podmínkami Smlouvy,

- přičemž Zhotovitel je povinen se v souladu s druhou větou § 2360 odst. 1 Občanského zákoníku výslovně zdržet výkonu práv dle tohoto článku, ke kterým udělil Licenci, včetně práva poskytnout licenci k Technické dokumentaci třetí osobě, byť i zčásti, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

  - Výkon oprávnění. Pro vyloučení pochybností, Licence zahrnuje výhradní oprávnění Objednatele vykonávat ve vztahu k Technické dokumentaci zejména následující jednání: zveřejnění, úpravy včetně dopracování, rozpracování či jiné zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazení do díla souborného, uvádění Technické dokumentace jako autorského díla na veřejnosti pod jménem Objednatele a dokončení nehotového autorského díla. Zhotovitel je povinen zajistit případný nezbytný souhlas třetích osob s výše uvedeným a postupováním tohoto práva na třetí osoby v rámci postoupení Licence či udělení podlicence.

  - Nevyužití Licence. Objednatel není povinen Licenci využít. Strany se v této souvislosti dohodly na vyloučení ustanovení § 2378 a násl. Občanského zákoníku upravující právo Zhotovitele odstoupit od Licence pro nečinnost Objednatele.

  - Sublicence, postoupení Licence. Objednatel je oprávněn v rozsahu Licence udělit podlicenci anebo Licenci převést či postoupit jakékoliv třetí osobě bez omezení, s čímž Zhotovitel výslovně souhlasí.

  - Práva třetích osob. V případě, že při provádění Díla Zhotovitel užije autorské dílo, k němuž není oprávněn vykonávat majetková práva, zavazuje se Zhotovitel zajistit si oprávnění k výkonu těchto majetkových práv od oprávněných třetích osob, včetně práva poskytnout k těmto autorským dílům podlicenci a licenci převést či postoupit. V takovém případě Zhotovitel ve vztahu k těmto autorským dílům třetích osob udělí Objednateli podlicenci ve stejném rozsahu a za stejných podmínek, za jakých Zhotovitel (pod)licenci od třetích osob získal; Zhotovitel však Objednatele vždy předem písmeně informuje o tom, že oprávnění udělené mu třetími osobami dle tohoto Článku je v menším rozsahu, než je rozsah Licence.

  - Garance vlastnictví a oprávnění. Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že vyvine maximální úsilí k tomu, aby byl vždy výlučným vlastníkem Technické dokumentace anebo byl oprávněn udělit Objednateli oprávnění v rozsahu dle tohoto Článku 10 a měl za tímto účelem odpovídající svolení třetích osob, včetně svých zaměstnanců, pokud je jich potřeba.

  - Práva k databázi. V případě, že při provádění Díla dojde k vytvoření databáze ve smyslu § 88 Autorského zákona, přísluší dle § 89 Autorského zákona práva pořizovatele k takové databázi Objednateli.

  - Převod Vozů na třetí osobu. Právo Vlastníka převést modernizované Vozy na třetí osobu není touto Smlouvou nijak dotčeno ani omezeno. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel potvrzuje, že Objednatel je výslovně oprávněn udělit Vlastníkovi za účelem realizace převodu modernizovaných Vozů oprávnění postoupit Licenci, převést právo vlastnické a poskytnout veškeré nezbytné souhlasy ve smyslu právních předpisů, které Zhotovitel Objednateli touto Smlouvou udělil, aniž by se k tomu vyžadovalo další svolení či vyjádření Zhotovitele.

# Oprávnění k podkladovým materiálům

  - Oprávnění Zhotovitele k Podkladovým materiálům. Objednatel Zhotoviteli ke dni předání Podkladových materiálů uděluje, pokud zvláštní smlouva mezi Stranami nestanoví jinak, oprávnění k nevýhradnímu výkonu práva užít Podkladové materiály, či kteroukoli jejich část, a to pouze na dobu, pro účely, území a množství nezbytné pro provádění Díla v rozsahu této Smlouvy („Oprávnění“).

  - Sublicence, postoupení Oprávnění. Objednatel není oprávněn v rozsahu Oprávnění, či kterékoli jeho části, udělit podlicenci anebo Oprávnění převést či postoupit jakékoliv třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

  - Garance k udělení Oprávnění. Objednatel prohlašuje a zaručuje, že je Zhotoviteli oprávněn udělit Oprávnění v rozsahu dle tohoto Článku 11.

  - Navrácení a likvidace Podkladových materiálů. Po zániku závazkového vztahu založeného touto Smlouvou nebo vypršení či skončení Oprávnění je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli všechny Podkladové materiály a jejich kopie, či na písemný pokyn Objednatele tyto skartovat či jinak znehodnotit, a to jak v listinné, tak v elektronické podobě, stejně jako jiné materiály, podklady a dokumentaci, které od Objednatele obdržel nebo pro Objednatele získal, či vytvořil.

# převod vlastnického práva a nebezpečí škody na věci

  - Převod vlastnického práva. K převodu vlastnického práva k Dílu ze Zhotovitele na Objednatele dochází k okamžiku podpisu protokolu o převzetí Díla dle Článku (a) nebo (c) této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností, na Zhotovitele nepřechází vlastnické právo k vyzískaným dílům ani Vozům, jejichž vlastníkem je Vlastník, a to v žádném okamžiku až do jejich převzetí Vlastníkem nebo likvidace.

  - Nebezpečí škody na věci. Nebezpečí škody na Díle přechází v okamžiku převodu vlastnického práva k Dílu na Objednatele. Přechod nebezpečí škody na vyzískaných dílech na Zhotovitele přechází okamžikem demontáže vyzískaného dílu.

# Cena za provedení díla

  - Cena. Cena za provedení Díla v rozsahu dle Článku 2.2 této Smlouvy je pro každý typ Vozu uvedena v nabídkovém listu Zhotovitele, který předložil v rámci své nabídky na základě požadavků uvedených v Zadávací dokumentaci a který je nedílnou součástí této Smlouvy („Cena“). K Ceně bude připočtena DPH dle platných a účinných předpisů ke dni zdanitelného plnění. Cena zahrnuje veškeré náklady vynaložené Zhotovitelem v souvislosti s prováděním Díla, včetně nákladů na  případné zkoušky, schvalovací procesy, provedení technických kontrol, cla, daně (mimo DPH) a další náklady, které Zhotovitel vynaloží za účelem splnění svých závazků vyplývajících z této Smlouvy.

  - Odměna za Licenci. Odměna za převod vlastnického práva k Technické dokumentaci, poskytnutí Licence, včetně licencí třetích osob je zahrnuta v Ceně.

  - Odměna za Oprávnění vztahující se k Dokumentaci k prototypu. Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit odměnu za Oprávnění vztahující se k Dokumentaci k prototypu udělené v rozsahu dle této Smlouvy ve výši 5.280.000,- Kč bez DPH, a to do 30 dní od doručení faktury Zhotoviteli a na účet uvedený na faktuře. Objednatel je oprávněn vystavit fakturu dle tohoto Článku nejdříve den následující po dni podpisu předávacího protokolu mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den podpisu předávacího protokolu oběma Stranami.

  - Garance a změna výše Ceny. Zhotovitel garantuje platnost Ceny po dobu trvání této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností, Cena se uplatní i na Dodatečné plnění, či kteroukoli jeho část. V případě, že Zhotovitel bude mít povinnost spojenou s dodáváním materiálu po skončení platnosti Smlouvy, jsou Strany povinny jednat o kupní ceně materiálu, a to s přihlédnutím k případným zvýšeným nákladům jednotlivých vstupních složek takového materiálu. Cena sjednaná ve Smlouvě není bez dalšího závislá na změně kurzu zahraničních měn ani na vývoji inflace.

# Platební podmínky

  - Faktura. Cena bude Zhotoviteli placena způsobem dle této Smlouvy, a to na základě daňového dokladu, který bude obsahovat údaje v souladu s § 29 Zákona o DPH („Faktura“) a ke kterému bude připojen doklad požadovaný touto Smlouvou. Faktury budou hrazeny v české měně (CZK) z bankovního účtu Objednatele na bankovní účet Zhotovitele, které jsou blíže specifikovány v Příloze č. 3.

  - Doručování Faktur. Zhotovitel je oprávněn dle své volby doručit Fakturu Objednateli (i) elektronicky na emailovou adresu Objednatele dle Přílohy č. 3, anebo (ii) poštou či jiným poskytovatelem poštovních služeb, přičemž rozhodující je termín doručení způsobem pod bodem (ii).

  - Splatnost Faktur. Splatnost každé Faktury je 60 dnů a počíná běžet, pokud Smlouva nestanoví jinak, první kalendářní den následující po dni, v němž byla Faktura doručena Objednateli. Finanční plnění Objednatele dle této Smlouvy je uhrazeno odepsáním z účtu Objednatele. Připadne-li poslední den doby splatnosti na sobotu, neděli nebo státní svátek, je posledním dnem doby splatnosti nejbližší následující pracovní den.

  - Náležitosti Faktur. Jestliže Faktury vystavené Zhotovitelem na základě této Smlouvy nebudou obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, touto Smlouvou, jestliže údaje v ní uvedené nebudou správné nebo jestliže přílohou zálohové Faktury nebude Záruka za akontaci nebo přílohou konečné Faktury nebude příslušný protokol o Převzetí vozu podepsaný Objednatelem a Vlastníkem, má Objednatel právo takto vystavenou Fakturu vrátit Zhotoviteli zpět ve lhůtě splatnosti s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu od počátku doručením opravené Faktury Objednateli.

  - Zálohová Faktura. Zhotovitel je oprávněn vystavit:

    - nejdříve ke dni následujícím po dni nabytí účinnosti této Smlouvy zálohovou Fakturu ve výši maximálně 25 % z Ceny za provedení Díla v rozsahu dle Článku (a) této Smlouvy, přičemž je oprávněn k této částce připočíst odpovídající výši DPH, a

    - nejdříve ke dni následujícím po dni doručení Objednávky na provedení Dodatečného plnění dle Článku 4.1 této Smlouvy Zhotoviteli zálohovou Fakturu ve výši maximálně 25 % z Ceny za provedení Dodatečného plnění v rozsahu dle Článku (b) této Smlouvy a příslušné Objednávky.

- Přílohou takto vystavených zálohových Faktur bude originální vyhotovení záruční listiny potvrzující existující platnou bankovní záruku (finanční záruku vystavenou bankou, která má (v kategorii dlouhodobá bankovní depozita) minimálně ratingovou známku Moody´s – Baa3, S&P / Fitch – BBB-) za akontaci („Záruka za akontaci“).

  - Záruka za akontaci. Záruka za akontaci bude vystavena na částku odpovídající příslušné zálohové platbě dle předchozího Článku. Zhotovitel je povinen zajistit (a z obsahu Záruky za akontaci musí jednoznačně vyplývat), že Objednatel je oprávněn čerpat ze Záruky za akontaci finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek banky v případě, že Zhotovitel neprovedl kteroukoli část Díla v požadovaném množství, termínu či kvalitě a nevrátil přijatou platbu zpět. Záruka za akontaci (tj. její vznik, obsah i práva Objednatele) se musí řídit právem České republiky. Pro vyloučení pochybností se ujednává, že veškeré náklady spojené se Zárukou za akontaci a jejím obstaráním nese Zhotovitel.

  - Podmínky Záruky za akontaci. Zhotovitel zejména zajistí, že Objednatel nebude vůči bance povinen jakkoliv prokazovat či dokládat důvod pro čerpání Záruky za akontaci, resp. porušení povinnosti Zhotovitele. Záruka za akontaci bude mít odloženou účinnost, přičemž účinnosti nabude dnem zaplacení příslušné platby Objednatelem na účet Zhotovitele. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že platnost a účinnost Záruky za akontaci neskončí dříve než 31. den po přejímce příslušného Vozu Vlastníkem v termínu dle aktuálně platného Harmonogramu a že Záruka za akontaci (záruční listina) bude přímo převoditelná a právo na plnění ze Záruky za akontaci postupitelné na Vlastníka, s čímž Zhotovitel k datu podpisu této Smlouvy souhlasí.

  - Vrácení záruční listiny. Objednatel vrátí vystavující bance záruční listinu prokazující Záruku za akontaci nejpozději do 60 dnů po přejímce příslušného Vozu Vlastníkem v termínu dle aktuálně platného Harmonogramu, s výjimkou případu, kdy Objednatel bude ze záruky za akontaci uplatňovat nároky proti příslušné bance.

  - Další podmínky pro Záruku za akontaci. Pokud by platnost Záruky za akontaci měla skončit ke konkrétnímu datu ještě předtím, než zanikne povinnost Zhotovitele udržovat ji v platnosti a účinnosti dle této Smlouvy, přičemž do dvou týdnů před datem skončení platnosti a účinnosti nebude Zhotovitelem předána nová Záruka za akontaci splňující požadavky této Smlouvy s prodlouženou dobou platnosti, bude Objednatel oprávněn vyčerpat celou Záruku za akontaci. Objednatel je oprávněn držet částku načerpanou ze Záruky za akontaci postupem dle předcházející věty jako bezúročnou jistotu a použít ji případně k uspokojení nároků Objednatele vznikajících vůči Zhotoviteli dle této Smlouvy. Jakmile bude Zhotovitelem poskytnuta nová Záruka za akontaci splňující požadavky této Smlouvy s prodlouženou dobou platnosti Objednateli, vrátí Objednatel Zhotoviteli peněžní prostředky vyčerpané ze Záruky za akontaci dle tohoto Článku, snížené o částky případně použité na uspokojení nároků Objednatele dle předchozí věty, a to do 60 kalendářních dnů od předložení příslušné Záruky za akontaci s prodlouženou dobou platnosti podle tohoto Článku, jinak bezúročnou jistotu vrátí Zhotoviteli do 60 kalendářních dnů poté, co pomine povinnost poskytnout Objednateli platnou a účinnou Záruku za akontaci.

  - Sjednávání Záruky za akontaci. Zhotovitel je povinen nejpozději tři týdny před dnem vzniku povinnosti Zhotovitele předložit Záruku za akontaci podle této Smlouvy oznámit Objednateli identifikační údaje banky, která bude záruční listiny vystavovat a předložit Objednateli písemný návrh znění záruční listiny k posouzení, zda její znění odpovídá této Smlouvě. Objednatel je povinen vyjádřit se k předloženému návrhu Záruky za akontaci do dvou týdnů od obdržení daného návrhu znění záruční listiny. Odsouhlasení znění Záruky za akontaci Objednatelem podle tohoto Článku nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za předložení odpovídající záruky za akontaci. V případě, že v průběhu trvání této Smlouvy dojde ke změně banky, která bude Záruku za akontaci vystavovat, je Zhotovitel povinen vždy tři týdny předem oznámit Objednateli identifikační údaje nové banky a zároveň předložit Objednateli nový text Záruky za akontaci k posouzení, zda její znění odpovídá této Smlouvě; Objednatel je povinen vyjádřit se k novému návrhu znění záruční listiny nejpozději do dvou týdnů od obdržení daného návrhu.

  - Konečná Faktura. Zhotovitel je oprávněn vystavit Fakturu ve výši Ceny za provedení Díla na Vozu po odečtení poměrné části zálohové Faktury dle Článku 14.5 této Smlouvy nejdříve den následující po dni podpisu protokolu o převzetí Díla způsobem a ve formě dle Článku (a) anebo Článku (c) této Smlouvy. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se pro účely vystavení konečné Faktury dle tohoto Článku považuje datum podpisu protokolu dle předchozí věty. Strany se dohodly, že lhůta splatnosti uvedená v konečné Faktuře počne běžet nejdříve dnem, v němž Objednatel Zhotoviteli doručí kopii podepsaného protokolu o Převzetí vozu. Objednatel je povinen Zhotoviteli protokol o Převzetí vozu doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů po jeho podpisu. Přílohou každé Faktury dle tohoto Článku bude kopie Stranami podepsaného protokolu o převzetí Díla způsobem a ve formě dle Článku (a) anebo Článku (c) této Smlouvy, ke kterému se Faktura vztahuje.

  - Nespolehlivý plátce. Zhotovitel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku Objednatele na základě této Smlouvy bude k datu splatnosti příslušného závazku zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 Zákona o DPH. Pokud bude Zhotovitel označen správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu §106a Zákona o DPH, zavazuje se zároveň o této skutečnosti neprodleně písemně informovat Objednatele spolu s uvedením data, kdy tato skutečnost nastala.

  - Zajištění daně. Pokud Objednateli vznikne podle § 109 Zákona o DPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého zdanitelného plnění od Zhotovitele, má Objednatel právo bez souhlasu Zhotovitele uplatnit postup zvláštního způsobu zajištění daně podle § 109a Zákona o DPH. Při uplatnění zvláštního způsobu zajištění daně uhradí Objednatel částku DPH podle daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem na účet správce daně Zhotovitele a zhotovitele o tomto kroku vhodným způsobem vyrozumí. Zaplacením částky DPH na účet správce daně Zhotovitele a jeho vyrozuměním o tomto kroku se závazek Objednatele uhradit částku odpovídající výši takto zaplacené DPH vyplývající z této Smlouvy považuje za splněný.

# vady a Záruka za jakost

  - Obecný soulad Díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že jakákoli část Díla bude při Převzetí vozu prosta vad, bude v podobě, provedení a stavu souladném s touto Smlouvou, Schváleným dodatkem TP, Předpisy platnými a účinnými v době Převzetí vozu, bude výrobně ukončena, řádně (tj. v rozsahu stanoveném Předpisy či rozhodnutími příslušného správního úřadu) odzkoušena, vybavena sjednanými částmi Technické dokumentace, plně způsobilá k řádnému a bezpečnému provozu osobní železniční dopravy na celostátních a regionální tratích a vlečkách České republiky a nebude mít vady znemožňující, ohrožující nebo omezující řádný a bezpečný provoz a funkčnost dle této Smlouvy.

  - Právní vady. Zhotovitel je povinen provést Dílo a dodat Technickou dokumentaci bez právních vad, zejména je povinen dodat plnění, u kterého je sám nositelem veškerých práv ve vztahu k duševnímu vlastnictví (včetně Technické dokumentace, práv na výkresy, patenty, software, k průmyslovým a užitným vzorům atd.), které se vztahují k plnění předmětu této Smlouvy, event. u kterého má s jejich nositeli vypořádaná veškerá práva a závazky, a ohledně této provedené části Díla tedy neexistuje žádné omezení v oblasti práv duševního vlastnictví, které by Zhotoviteli bránilo plnit předmět této Smlouvy či které by bránily užívání modernizovaných Vozů Vlastníkem. Pokud by se v kterémkoliv okamžiku plnění této Smlouvy ukázalo, že Zhotovitel výše uvedenou povinnost porušil, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli veškerou újmu, která Objednateli v této souvislosti vznikne.

  - Záruka za Jakost. Pokud není dále uvedeno jinak, Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedení Díla záruku za jakost v délce 24 kalendářních měsíců, 36 kalendářních měsíců však pro nově dosazované vakuové WC. Záruční doba začíná běžet od okamžiku podpisu protokolu o převzetí Díla způsobem a ve formě dle Článku (a) anebo (c) této Smlouvy. Zhotovitel potvrzuje, že záruční doba dle tohoto Článku však neskončí dříve než 24 kalendářních měsíců, resp. 36 kalendářních měsíců, od okamžiku Převzetí vozu. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany konstatují, že Zhotovitel neposkytuje záruku na ty části modernizovaného Vozu, které nebyly předmětem Díla.

  - Nová záruční doba. V případě výměny určitého vadného dílu Vozu, který byl předmětem Díla, běží na vyměněný díl ode dne ukončení opravy nová záruční doba, a to vždy v délce do ukončení záruční doby sjednané pro danou část Díla, nejméně však po dobu odpovídající ½ záruční doby sjednané v předešlém Článku.

  - Nesplnění požadavků na Technickou dokumentaci. Pro vyloučení pochybností Strany sjednávají, že pokud bude ze strany příslušných správních či jiných veřejnoprávních orgánů vysloveno, že Technická dokumentace nesplňuje požadavky kladené na ni Předpisy, nebyla Technická dokumentace dodána řádně a vykazuje vady.

  - Výjimky ze záruky. Záruka za jakost dle předchozího odstavce se nevztahuje:

    - na skryté vady dílů předané Objednatelem Zhotoviteli, pokud tyto není při provádění Díla Zhotovitel povinen podrobit výměně, opravě či kontrole;

    - na případy násilného poškození zaviněného Objednatelem či třetí osobou;

    - na vady vniklé provozováním modernizovaných Vozů v rozporu s příslušnými technickými podmínkami, Schváleným dodatkem TP, pokyny pro obsluhu a údržbu či jinou související dokumentací;

    - na přirozené provozní opotřebení a na běžné spotřební díly.

# Reklamace

  - Je-li mezi Stranami sporné, zda se jedná o vady, na které se záruka poskytovaná Zhotovitelem nevztahuje, Objednatel je oprávněn (nikoli povinen) po Zhotoviteli požadovat, aby mu poskytl odhad nákladů na odstranění takových vad a dále aby takovou spornou vadu odstranil postupem dle této Smlouvy, jakoby se na takovou vadu (případně spornou vadu) záruka za jakost poskytovaná Zhotovitelem vztahovala. Pokud se následně ukáže, že se na takové vady záruka za jakost nevztahovala (tj., že se nejedná o vady uvedené zejména v Článku 15.5), zavazuje se Objednatel uhradit Zhotoviteli řádně zdokumentované, prokazatelně a účelně vynaložené náklady, nepřevyšující náklady v daném čase a místě obvyklé, vynaložené Zhotovitelem v souvislosti s odstraňováním vad, na které se záruka Zhotovitele nevztahovala.

  - V případě vad vzniklých v souvislosti s plněním povinností Zhotovitele dle Smlouvy je Objednatel povinen uplatnit reklamaci u Zhotovitele. Reklamace bude zaslána na adresu sídla Zhotovitele na formuláři „Reklamace vady železničního kolejového vozidla v záruční době (A)“ uvedené v Příloze č. 6, náležitě vyplněném s potřebnou technickou informací, pokud je Objednateli či Vlastníku známa. Uvedená reklamační hlášenka vzor A bude současně zaslána elektronicky e- mailem na adresu [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]. Zhotovitel je povinen na došlou reklamační hlášenku reagovat neprodleně, nejdéle však do 2 pracovních dnů. V této lhůtě oznámí Objednateli, zda reklamaci považuje za oprávněnou a jakým způsobem zajistí její odstranění. Pro posuzování této povinnosti je rozhodující datum odeslání reklamace Zhotoviteli elektronicky e-mailem. Pokud Zhotovitel do 2 pracovních dnů neoznámí své stanovisko, považuje se reklamace za oprávněnou.

  - Objednatel umožní nebo zajistí pověřeným zástupcům Zhotovitele pro účely posuzování a odstraňování záručních vad přístup do prostor, kde je vadný Vůz, resp. Vůz s vadným Dílem, odstaven. Po dohodě Objednatele s partnerem mohou být záruční opravy prováděny u Vlastníka (v příslušném OCÚ). Nebude-li možné provést záruční opravu u Vlastníka, zajistí Objednatel na základě požadavku Zhotovitele a na náklady Zhotovitele přistavení Vozu k opravě do místa určeného Zhotovitelem.

  - Zhotovitel se zavazuje na své náklady a odpovědnost a za podmínek této Smlouvy odstranit veškeré oznámené vady, které se vyskytnou v záruční době a na které se vztahuje záruka. Při odstraňování vytknutých vad je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s odbornou péčí, bez zbytečného odkladu a s maximálním urychlením tak, aby byla příslušná vada odstraněna a v nejkratší možné době byla obnovena řádná provozuschopnost a funkčnost Vozu v souladu s touto Smlouvou. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad, které se vyskytnou v průběhu záruční doby způsobem odpovídajícím povaze a závažnosti vady, zejména opravou, úpravou, výměnou vadné součásti nebo jiným přiměřeným způsobem dle volby Vlastníka. Odstranění reklamovaných vad je Zhotovitel povinen zajistit nejpozději do 5 kalendářních dnů od obdržení příslušné reklamace.

  - V případě, že Zhotovitel nereaguje na oznámení vady bez zbytečného odkladu nebo nepřistoupí k odstranění ohlášených vad dle Článku 16 anebo při odstraňování vady nepostupuje v souladu s odbornou péčí, je Objednatel či Vlastník po marném uplynutí dodatečné nápravné lhůty přiměřené povaze a závažnosti vady, nikoliv však kratší než 4 pracovní dny, oprávněn odstranit příslušnou vadu svépomocí a bez součinnosti Zhotovitele. V takovém případě je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti Objednatele či Vlastníka uhradit veškeré náklady prokazatelně a účelně vynaložené v souvislosti s odstraňováním příslušné vady. Pro odstranění pochybností se stanoví, že odstraněním vady postupem dle tohoto Článku nejsou dotčena práva Objednatele ze záruky za jakost dle Článku 15 (včetně toho, co bylo předmětem svépomocné opravy ze strany Objednatele či Vlastníka). Záruka za jakost Zhotovitele se však nevztahuje na případné další vady v rozsahu, v jakém byly způsobeny nesprávným či nevhodným zásahem do Vozu v souvislosti se svépomocným odstraňováním vady.

  - Po odstranění vady bude vyhotoven protokol, jenž bude podepsán oprávněným zástupcem Vlastníka, Objednatele a Zhotovitele. Protokol dle předchozí věty bude obsahovat informace dle závazného vzoru v Příloze č. 7 označeného jako „Protokol o provedené opravě a zpětném předání vozidla“ a bude v něm uveden zejména způsob vyřešení reklamace, zda byla vytknutá vada identifikována, zda byla uznána jako záruční a zda a případně jakým způsobem byla taková vada odstraněna, včetně případných výhrad či námitek Vlastníka nebo Objednatele, a dále počet odstavných dnů daného Vozu. Před podpisem protokolu je Zhotovitel povinen na vlastní náklady doložit, že předmětná vada byla řádně a v plném rozsahu odstraněna. Vlastník nebo Objednatel jsou následně před podpisem daného protokolu též oprávněni provést testy k prověření, zda byla vada odstraněna s tím, že Zhotovitel je v návaznosti na žádost Objednatele povinen Vlastníkovi anebo Objednateli nebo jimi určené třetí osobě poskytnout nezbytnou součinnost k provedení takových testů či zkoušek. V případě, že testy provedené dle tohoto Článku prokáží, že předmětná vada nebyla řádně odstraněna, nese účelně vynaložené náklady takových testů Zhotovitel, jinak tyto náklady nese Objednatel.

  - Na základě podepsaného protokolu o provedené opravě a zpětném předání Vozu ve smyslu předešlého Článku bude Vlastníkem či Objednatelem vyhotoveno a Zhotoviteli zasláno hlášení na formuláři „Hlášení o ukončení záruční opravy železničního kolejového vozidla (B)“ se všemi náležitostmi a údaji dle závazného vzoru, který je součástí Přílohy č. 6, včetně odstavných dnů, které Zhotovitel Objednateli potvrdí, a to nejpozději do 4 pracovních dnů od jeho doručení. Uvedenou hlášenku vzor B je nutné současně zaslat elektronicky e-mailem na adresu OmelkaV@gr.cd.cz a po potvrzení na HlaseniAB-NBK@dpov.cd.cz.

  - Záruční doba se prodlužuje o dobu ode dne odstavení Vozu z provozu z důvodu vady, za kterou dle této Smlouvy odpovídá Zhotovitel, do dne jeho opětovného zprovoznění po odstranění vady. Za začátek odstavení z provozu se považuje den, kdy byl Zhotovitel informován hlášenkou vzor „A“, a za konec odstavení datum a čas uvedený na protokolu o provedení opravy a zpětném převzetí Vozu dle Přílohy č. 7 oprávněnými zástupci Objednatele a Vlastníka; pokud však ke dni podpisu protokolu dle předchozí věty nebyla řádně odstraněna oznámená vada, na kterou se vztahuje záruka za jakost, a z toho důvodu nelze Vůz nasadit do provozu, bude za konec odstavení považován až okamžik řádného odstranění takové vady.

# Odpovědnost a Náhrada újmy

  - Obecná odpovědnost. Strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení újmě a k minimalizaci vzniklých škod. Pokud Smlouva nestanoví jinak, je každá Strana odpovědná za újmu, kterou způsobí druhé Straně, a to za podmínek stanovených Občanským zákoníkem.

  - Odpovědnost Zhotovitele. Zhotovitel zejména odpovídá za újmu způsobenou Objednateli v přímé či nepřímé souvislosti s vadou Díla a Technické dokumentace. Zhotovitel je povinen zbavit Objednatele odpovědnosti za veškeré nároky, které vůči němu budou v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je dále povinen uhradit veškeré náklady a škody, které Objednateli vzniknou v souvislosti s oprávněnými reklamacemi kterékoli části Díla. Pokud bude v souvislosti s vadou Díla nebo Technické dokumentace proti Objednateli zahájeno správní, občanskoprávní nebo dokonce trestní řízení (zejména pro rozpor s právními předpisy nebo jinými závaznými požadavky), nebo pokud bude proti Objednateli zahájeno výše uvedené řízení v důsledku jakéhokoli jiného porušení povinnosti Zhotovitele, zavazuje se Zhotovitel nahradit Objednateli veškeré vzniklé škody, včetně veškerých pokut, poplatků, nákladů na právní zastoupení, peněžitých trestů apod.

  - Odpovědnost Objednatele. Objednatel odpovídá za majetkovou škodu způsobenou na Díle v případě, že tato byla prokazatelně způsobena při převozu Vozu z Místa plnění (a zpět) do PSO Nymburk anebo na jiné místo určené Objednatelem anebo výhradně Objednatelem při provádění souběžných činností dle Přílohy č. 1 anebo činností prováděných na Vozu Objednatelem po převozu Vozu na místo předvídané touto Smlouvou. V takovém případě Dílo netrpí vadami z důvodu na straně Zhotovitele a Zhotovitel není v rozsahu vad způsobených v důsledku skutečností dle tohoto Článku v prodlení s prováděním Díla. To nebrání vytknutí vad a odpovědnosti Zhotovitele v případech, kdy vady byly způsobeny mimo skutečnosti dle tohoto Článku.

  - Vyloučení nároku na náhradu újmy. Zhotovitel nemá nárok na náhradu újmy v případech stanovených v Článcích 3.3, 3.4, 3.6 a 5.2 této Smlouvy.

  - Nesprávné pokyny. Žádná Strana neodpovídá za újmu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé Strany a neodpovídá za prodlení způsobené prodlením s plněním závazků druhé Strany.

  - Újma způsobená Vlastníku. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud dojde k prodlení s řádným provedením Díla nebo jeho části z důvodu na straně Zhotovitele, může Objednateli vzniknout újma též v souvislosti s povinností Vlastníka provozovat dopravu v závazku veřejné služby za podmínek stanovených právními předpisy a příslušnými smlouvami mezi Vlastníkem a objednatelem dopravy. Zhotovitel bere na vědomí, že ke splnění těchto povinností zamýšlí Vlastník využít Vozy modernizované na základě této Smlouvy a že pokud tyto Vozy nebudou modernizovány řádně a včas nebo se v průběhu jejich provozu vyskytnou vady, mohou být proti Vlastníku uplatněny ze strany objednatele dopravy sankce nebo může být Vlastník nucen využít ke splnění svých povinností jiná drážní vozidla, s čímž mohou být spojeny dodatečné náklady. Zhotovitel se zavazuje nahradit Vlastníku též veškeré újmy plynoucí ze skutečností uvedených výše v tomto odstavci. Povinnosti Vlastníka a Objednatele činit opatření potřebná k odvracení škod nebo k jejich zmírnění, které vyplývají z ustanovení Občanského zákoníku, nejsou výše uvedeným nijak dotčeny.

# náhradní díly

  - Zhotovitel se zavazuje po dobu 10 let zajišťovat náhradní díly k modernizovaným Vozům, k jejichž výrobní a Technologické dokumentaci vlastní patenty nebo průmyslové, resp. užitné vzory. Tyto náhradní díly, ke kterým vlastní Zhotovitel patenty nebo průmyslové, resp. užitné vzory, budou jako takové výslovně uvedeny v Katalogu náhradních dílů. U náhradních dílů, u nichž bude výroba zrušena, navrhne Zhotovitel za tyto díly plnohodnotnou náhradu a zároveň poskytne Objednateli, popř. dle pokynu Objednatele Vlastníkovi, výkresovou dokumentaci k daným náhradním dílům včetně práva k jejímu využití v rozsahu Licence, včetně pro účely zadání veřejné zakázky na dodávky těchto náhradních dílů.

  - V případě nákupu náhradních dílů uvedených v Katalogu náhradních dílů jako náhradní díly, u kterých Zhotovitel vlastní patenty nebo průmyslové, resp. užitné vzory, Objednatelem nebo Vlastníkem přímo od Zhotovitele, je Zhotovitel povinen ve smyslu ustanovení § 1785 a násl. Občanského zákoníku uzavřít příslušnou smlouvu (smlouvy) na dodávky daných náhradních dílů do 14 pracovních dnů od doručení výzvy k uzavření smlouvy ze strany Objednatele nebo Vlastníka. Smluvní strany takových smluv budou respektovat ceny náhradních dílů, termíny dodání a ostatní podmínky obvyklé v době jejich uzavírání. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli a Vlastníkovi za všech okolností cenové a ostatní podmínky alespoň stejně výhodné, jako jsou nejvýhodnější cenové podmínky poskytnuté Zhotovitelem v době 9 měsíců před doručením výzvy ze strany Objednatele či Vlastníka jakékoliv třetí osobě.

  - V případě, kdy z důvodů na straně Zhotovitele nedojde k uzavření smlouvy dle předchozího Článku, poskytne tento v případech, kdy se jedná o díly jím vyráběné, Objednateli či Vlastníku do 14 kalendářních dnů po výzvě výkresovou a technologickou dokumentaci, a to za účelem výroby příslušného náhradního dílu pro Vlastníka v organizační složce Vlastníka, popř. u třetí osoby. Příslušná výkresová a technologická dokumentace může být využita pro výrobu náhradního dílu vždy pouze pro jednotlivý případ a přiměřený počet kusů. Pro vyloučení pochybností platí, že Objednatel a Vlastník jsou oprávněni vyzývat Zhotovitele opakovaně a pro účely uplatnění smluvní pokuty dle Článku (b) této Smlouvy se každé odmítnutí Zhotovitele splnit povinnosti dle tohoto Článku, resp. každé neuzavření smlouvy dle Článku předchozího, považuje za odlišný případ porušení povinností.

  - V případech, kdy si Objednatel či Vlastník zajistí náhradní díly u třetí osoby, je odpovědnost za kvalitu náhradního dílu a dopady z takto použitého dílu do bezpečnosti provozu plně na straně Objednatele či Vlastníka, toto neplatí v případech, kdy Zhotovitel použití takového náhradního dílu schválí. V případech nákupu náhradních dílů od třetí osoby se Zhotovitel zavazuje poskytnout na žádost Objednatele či Vlastníka těmto nezbytnou součinnost ve smyslu posouzení dopadu použití takového náhradního dílu na provoz a vlastnosti modernizovaného Vozu. V případě, že náhradní díl získaný od třetí osoby z technického hlediska vyhovuje použití v modernizovaném Voze, Zhotovitel jeho použití schválí, resp. takový díl se považuje za schválený Zhotovitelem. Takový díl se, s výjimkou záruky za jakost za takto dodaný díl, posuzuje jako díl dodaný Zhotovitelem. Schválení není Zhotovitel oprávněn bezdůvodně odmítnout. V tomto odstavci uvedená povinnost součinnosti ze strany Zhotovitele platí po celou dobu trvání záruky za jakost dle Článků 15.2 a 15.4 této Smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje vedle náhradních dílů uvedených v Článku 18.1 zajišťovat po dobu 10 let v případě zájmu Vlastníka pro Vlastníka též ostatní náhradní díly k modernizovaným Vozům. U náhradních dílů, u nichž bude výroba zrušena, navrhne Zhotovitel za tyto díly plnohodnotnou náhradu a zároveň poskytne Objednateli či Vlastníku výkresovou dokumentaci k daným náhradním dílům včetně práva k jejímu využití v rozsahu Licence. Ve vztahu k těmto náhradním dílům se použijí Články 15.2 a 15.4 této Smlouvy obdobně, a to včetně nároku na smluvní pokutu v případě porušení povinnosti z těchto Článků plynoucích.

# Sankční ustanovení

  - Smluvní pokuta za prodlení Zhotovitele. V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost provést kteroukoli část Díla řádně a včas (tj. v plném souladu s touto Smlouvou a ve sjednaném termínu dle Harmonogramu), je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit a Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,25 % z Ceny za provedení Díla (bez DPH):

    - vztahující se k Vozu dle Článku (a) Smlouvy, a to za každý započatý den prodlení s předáním příslušné části Díla (Vozu), nejvýše však 20 % z Ceny za provedení Díla na Vozu (bez DPH), ke kterému se vztahuje prodlení; a

    - vztahující se k Vozu dle Článku (b) Smlouvy, a to za každý započatý den prodlení s předáním příslušné části Díla (Vozu), nejvýše však 20 % z Ceny za provedení Díla na Vozu (bez DPH), ke kterému se vztahuje prodlení.

- Pro vyloučení pochybností, Cenou se v souladu s Článkem 13.1 této Smlouvy rozumí cena uvedená v nabídkovém listu Zhotovitele pro každý typ Vozu, nikoli cena souhrnná za všechny Vozy.

  - Úroky z prodlení. V případě Objednatelova prodlení s úhradou jakéhokoli finančního plnění dle Smlouvy je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli a Objednatel je povinen Zhotoviteli zaplatit úroky z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády ČR č. 351/2013 Sb., v platném znění. Strany se dohodly, že prodlení Objednatele dle tohoto Článku nic nemění na povinnostech Zhotovitele plnit dle této Smlouvy. Zhotovitel je dále oprávněn požadovat po Objednateli a Objednatel je povinen Zhotoviteli zaplatit úhradu nákladů spojených s uplatněním pohledávky, minimálně ve výši dle § 3 nařízení vlády ČR č. 351/2013 Sb., v platném znění.

  - Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním vad. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady dle Článku 15 postupem dle Článku 16, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit a Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,25 % z Ceny za provedení Díla (bez DPH):

    - vztahující se k Vozu dle Článku (a) Smlouvy, a to za každý započatý den prodlení s odstraněním vady příslušné části Díla (na Vozu), nejvýše však 20 % z Ceny za provedení Díla na Vozu bez DPH, ke kterému se vztahuje prodlení; a

    - vztahující se k Vozu dle Článku (b) Smlouvy, a to za každý započatý den prodlení s odstraněním vady příslušné části Díla (na Vozu), nejvýše však 20 % z Ceny za provedení Díla na Vozu bez DPH, ke kterému se vztahuje prodlení.

  - V případě, že Zhotovitel poruší povinnost uvedenou v:

    - Článku 15.2 této Smlouvy, tj. dodat Dílo bez právních vad, anebo

    - Článku 18.3 této Smlouvy, tj. předat Objednateli výkresovou a technologickou dokumentaci za účelem výroby příslušného Náhradního dílu dle Článku 18.2 této Smlouvy, anebo

    - Článku 10.6 této Smlouvy, tj. zajistit dostatečná oprávnění od třetích osob, anebo

    - Článku 11 této Smlouvy, tj. poruší jakoukoli povinnost spojenou s Oprávněním, zejména překročí-li rozsah Oprávnění,

- je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit a Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 500.000 Kč za každou jednotlivou právní vadu či porušení dle tohoto Článku.

  - V případě, že Zhotovitel poruší povinnost potvrdit Objednateli „Hlášení o ukončení záruční opravy (B)“ dle Přílohy č. 6 nejpozději do 4 pracovních dnů od jeho doručení Zhotoviteli, je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení.

  - Každá ze Stran je oprávněna požadovat po druhé Straně pro případ zastavení, resp. postoupení nebo převedení pohledávky v rozporu s touto Smlouvou, a to i v případě, kdy takové zastavení nebo postoupení bude neplatné, zaplacení smluvní pokuty ve výši 20 % z hodnoty zastavené, resp. postoupené pohledávky, minimálně však ve výši 5.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

  - V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost umožnit kontrolu uvedenou v Článku 7.7 této Smlouvy, tj. neumožní-li Zhotovitel kontrolu nebo neposkytne-li inspektorům kontroly k nahlédnutí písemné podklady, které se vztahují k provádění Díla, v Článku 20 této Smlouvy, tj. v těchto ustanoveních uvedené povinnosti související s povinností Zhotovitele mít uzavřenu platnou a účinnou pojistnou smlouvu, je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit a Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 500.000 Kč za každé porušení povinnosti.

  - Za každé porušení důvěrnosti informací dle Článku 23.1 jednou ze Stran, náleží druhé Straně nárok na smluvní pokutu ve výši 500.000 Kč.

  - Strany prohlašují a svými podpisy stvrzují, že smluvní pokuty sjednané touto Smlouvou považují za přiměřené ve vztahu k povinnostem, k nimž se vztahují a ve vztahu k újmě, která může jejich porušením vzniknout a vzdávají se tímto práva domáhat se u soudu jejich snížení.

  - Nárok na zaplacení smluvní pokuty, úroku z prodlení ani nárok na náhradu újmy ve prospěch jedné Strany nevznikne tehdy, jestliže k porušení povinnosti druhé Strany dojde v důsledku vyšší moci.

  - Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty, ani jejím skutečným uhrazením, není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti, na kterou se příslušná smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.

  - Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty, ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou, a Strana tak bude nadále v plném rozsahu a bezodkladně povinna ke splnění takovéto povinnosti.

  - Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat Objednatele o všech skutečnostech, jejichž důsledkem může být prodlení Zhotovitele s plněním předmětu Smlouvy.

  - Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné ve lhůtě 14 dnů na první výzvu k jejich zaplacení.

  - Strany stanoví, že kdykoliv je v této Smlouvě stanovena smluvní pokuta určitým procentem z určité částky, rozumí se takovou částkou (tj. základem pro výpočet smluvní pokuty) příslušná částka bez DPH.

# Pojištění Zhotovitele

  - Zhotovitel je po celou dobu plnění této Smlouvy povinen mít uzavřenu platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu (a to včetně újmy na zdraví) způsobenou Zhotovitelem třetí osobě při a v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy s minimálním limitem pojistného plnění ve výši 20.000.000 Kč nebo jeho ekvivalentu v jiné měně. Třetí osoba podle předchozí věty musí zahrnovat také Objednatele a Vlastníka. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody případně vzniklé při a v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), zejména ve vztahu k Objednateli, Vlastníku nebo předmětu Smlouvy, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.

  - Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu dle předchozího Článku udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této Smlouvy a řádně hradit sjednané pojistné. Zhotovitel je povinen Objednateli prokázat při podpisu Smlouvy a následně jednou ročně, a to vždy ke dni výročí data, k němuž byla uzavřena tato Smlouva, a též v odůvodněných případech, kdy si to Objednatel vyžádá, existenci pojištění v rozsahu sjednaném touto Smlouvou, a to předložením originálu či úředně ověřené kopie aktuálního pojistného certifikátu vydaného pojišťovnou Zhotovitele nebo ekvivalentu vydaného příslušnou pojišťovnou Zhotovitele. Doklad prokazující pojištění dle Článku 20 nemůže být starší 30 dnů.

# trvání a ukončení Smlouvy

  - Platnost a účinnost Smlouvy. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze Stran.

  - Trvání Smlouvy. Smlouva se uzavírá na dobu do řádného převzetí posledního Vozu Vlastníkem dle posledního aktuálního znění Harmonogramu, maximálně však na dobu 6 let od nabytí účinnosti Smlouvy.

  - Ukončení. Smluvní vztah založený touto Smlouvou či dílčí smlouvou na základě Objednávky může být předčasně ukončen:

    - dohodou Stran;

    - jednostranným odstoupením pro podstatné porušení povinností stanovených níže v této Smlouvě.

  - Účinky odstoupení. Právní účinky odstoupení nastávají uplynutím dne, v němž bylo odstoupení doručeno druhé Straně, nestanoví-li tato Smlouva jinak. Pro vyloučení pochybností Strany výslovně uvádějí, že v případě odstoupení od Smlouvy kteroukoli ze Stran zanikají práva a povinnosti Stran jen co do plnění, kterého se týkají důvody pro odstoupení. V takovém případě si Strany navzájem vrátí plnění poskytnutá na základě této Smlouvy v rozsahu odpovídajícímu plnění, kterého se týkají důvody pro odstoupení. Strany si nevrací zejména to, co již bylo řádně plněno (předáno) a související protiplnění.

  - Podstatné porušení. Podstatným porušením se pro účely této Smlouvy rozumí:

    - prodlení Objednatele se zaplacením Ceny nebo její části delší jak 30 dnů, pokud Objednatel nezaplatí ani v dodatečné lhůtě 10 pracovních dnů, kterou mu ke splnění jeho povinnosti Zhotovitel písemně poskytne;

    - Zhotovitel bude v prodlení s provedením jakékoli části Díla, pokud není Zhotovitel v prodlení z důvodu na straně Objednatele či Vlastníka, více než 30 dnů;

    - překážka vyšší moci trvá déle než 60 dnů;

    - jakékoli porušení ustanovení Článku 11 (překročení Oprávnění) ze strany Zhotovitele;

    - vůči majetku Zhotovitele bude (i) vydáno rozhodnutí o úpadku, (ii) insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, (iii) konkurs zrušen proto, že majetek je zcela nepostačující, (iv) Zhotovitel vstoupí do likvidace, nebo (v) nastane skutečnost, se kterou spojuje právní řád země sídla Zhotovitele obdobné důsledky jako dle předcházejících bodů.

- Strany se dohodly na vyloučení použití § 1978 odst. 2 Občanského zákoníku, který stanoví, že marné uplynutí dodatečné lhůty má za následek odstoupení od smlouvy bez dalšího.

  - Vracení vzájemného plnění. Pro vyloučení pochybností Strany výslovně uvádějí, že v případě předčasného ukončení Smlouvy kteroukoli ze Stran zanikají práva a povinnosti Stran jen co do plnění, kterého se týkají důvody pro odstoupení od Smlouvy. V takovém případě si Strany navzájem vrátí poskytnutá plnění v rozsahu odpovídajícímu plnění, kterého se týkají důvody pro odstoupení. Strany si nevrací zejména to, co již bylo řádně plněno (předáno).

  - Ukončení dílčích smluv. Zánik závazkového vztahu založeného dílčí smlouvou se nijak nedotýká trvání smluvních vztahů založených jinými dílčími smlouvami anebo touto Smlouvou. Vznikne-li Objednateli právo na odstoupení od Smlouvy, je Objednatel oprávněn podle své volby odstoupit i od všech, či pouze některých dílčích smluv, jejichž identifikaci uvede v písemném odstoupení.

  - Přetrvávající ustanovení. Strany sjednávají, že i po vypršení platnosti Smlouvy anebo ukončení této Smlouvy některým ze způsobů uvedených ve Smlouvě zůstává zachována platnost a účinnost ustanovení o smluvních pokutách, která jsou součástí této Smlouvy, včetně ujednání Smlouvy podmiňujících nárok na smluvní pokutu, veškerá ujednání této Smlouvy vztahující se k Licenci, Oprávnění, Články 14 až 19 a Články 23 až 24.

  - Vyklizení Místa plnění. Zhotovitel je povinen vyklidit Místo plnění a PSO Nymburk a související prostory a plochy využívané při provádění Díla a uvést je do původního, resp. řádného a uklizeného, stavu nejpozději do 14 dnů od skončení platnosti Smlouvy.

  - Související nároky. Odstoupení od této Smlouvy či kterékoli dílčí smlouvy kteroukoli ze Stran se nedotýká práva na náhradu jakékoli újmy vzniklé odstupující Straně, pokud Smlouva nestanoví jinak.

# Prohlášení A DALŠÍ ZÁRUKY STRAN

  - Prohlášení Zhotovitele. Zhotovitel podpisem této Smlouvy, mimo práv a povinností stanovených výše v této Smlouvě, souhlasí, potvrzuje a prohlašuje, že:

    - je odborně způsobilý k řádnému provádění Díla v souladu s platnou legislativou EU, ČR a normami (zejména normami EN 15085, EN ISO 3834 a dalšími) a předpisovou základnou Vlastníka, zejména pak Předpisy, pokud se tyto na předmět Smlouvy vztahují, a že v případě, že pozbude v průběhu plnění předmětu Smlouvy jakoukoliv způsobilost, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti okamžitě povinen Objednatele informovat a okamžitě přestat s prováděním Díla;

    - se nejpozději ke dni podpisu Smlouvy seznámil se všemi Předpisy, má je k dispozici, je si plně vědom jejich obsahu a účelu a zavazuje se je dodržovat;

    - v době uzavření Smlouvy není v platební neschopnosti, není v úpadku a není si vědom žádných okolností, jež by opravňovaly jakéhokoliv věřitele k podání návrhu na prohlášení úpadku nebo hrozícího úpadku Zhotovitele, nebylo vydáno ohledně jeho společnosti rozhodnutí o úpadku, zahájení exekučního řízení, nebo k uplatnění obdobných práv v souvislosti s majetkem Zhotovitele; o změně kterékoli takové skutečnosti je Zhotovitel povinen bez zbytečného prodlení Objednatele písemně informovat;

    - bude řádně a včas plnit veškeré zákonné povinnosti a odvody vůči příslušnému finančnímu úřadu a jiným státním orgánům, plynoucí pro něj z této Smlouvy;

    - provedení kterékoli části Díla bude odpovídat jakosti, kvalitě, provedení a dalším podmínkám stanoveným v této Smlouvě.

  - Prohlášení Objednatele. Objednatel prohlašuje, že v době uzavření Smlouvy není v platební neschopnosti, není v úpadku a není si vědom žádných okolností, jež by opravňovaly jakéhokoliv věřitele k podání návrhu na prohlášení úpadku nebo hrozícího úpadku Objednatele, nebylo vydáno ohledně jeho společnosti rozhodnutí o úpadku, zahájení exekučního řízení, nebo k uplatnění obdobných práv v souvislosti s majetkem Objednatele.

# Důvěrné informace

  - Strany jsou povinny utajit veškeré informace, které se dozvěděly v rámci uzavírání a plnění této Smlouvy, tvořící její obsah, a informace, které si Strany sdělí nebo jinak vyplynou z plnění Smlouvy nebo z podnikání Stran, včetně podkladů a informací předaných Zhotoviteli v rámci Zadávací dokumentace („Důvěrné informace“). Důvěrné informace jsou pro účely této Smlouvy považovány za obchodní tajemství Stran dle § 504 Občanského zákoníku. Ustanovení zvláštních smluv týkajících se ochrany Důvěrných informací nejsou tímto Článkem 23 dotčena.

  - Ani jedna ze Stran nesdělí Důvěrné informace třetí osobě, vyjma svých vlastních zaměstnanců nebo předem schválených třetích subjektů, včetně Vlastníka, a přijme taková opatření, která znemožní jejich přístupnost třetím osobám. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na Důvěrné informace:

    - které byly v době jejich zveřejnění všeobecně známými;

    - které se staly nebo stanou všeobecně známými či dostupnými jinak než porušením povinností některé ze Stran, jejich zaměstnanců, poradců nebo konzultantů;

    - které byly zveřejněny na základě povinnosti dané obecně závaznými právními předpisy nebo na základě pravomocného soudního rozhodnutí nebo pravomocného rozhodnutí orgánů státní správy;

    - k jejichž zveřejnění si daly Strany výslovný souhlas.

  - V případě, že Strany zjistí, že došlo nebo může dojít k prozrazení, resp. získání, Důvěrných informací neoprávněnou osobou, zavazují se neprodleně informovat o této skutečnosti druhou Stranu a podniknout veškeré kroky potřebné k zabránění vzniku újmy nebo k jejímu maximálnímu omezení, pokud se Strany nedohodnou jinak.

  - Pro případ sdělení Důvěrných informací zaměstnancům Stran a schváleným třetím subjektům jsou Strany povinny zajistit utajení takto poskytnutých Důvěrných informací minimálně v rozsahu dle Článku 23 Smlouvy.

# Rozhodné právo a řešení sporů

  - Rozhodné právo. Tato Smlouva, stejně jako všechny vztahy ze Smlouvy vyplývající, se řídí právem České republiky, a to zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Autorského zákona.

  - Řešení sporů. Veškeré případné spory vzniklé z této Smlouvy anebo v souvislosti s ní budou řešeny smírnou cestou a vzájemnou dohodou Stran. Pokud Strany nevyřeší jakýkoliv spor smírnou cestou do třiceti (30) dnů, bude takový spor, včetně otázek platnosti, výkladu, realizace či ukončení práv vzniklých ze Smlouvy řešen věcně a místně příslušným českým soudem dle sídla Objednatele, pokud zvláštní právní předpis nestanoví příslušnost výlučnou.

# Závěrečná ustanovení

  - Písemnost a doručování. Strany sjednávají, že jakékoliv právní jednání předpokládané Smlouvou nebo s ní jinak související musí být učiněno písemně, a to buď v listinné podobě, nebo elektronicky zasláním takového právního jednání na email druhé Strany, pokud to Smlouva předvídá, a jeho potvrzením adresátem ve stejné formě, vše dle kontaktních údajů Stran v Příloze č. 3. Jakékoli oznámení bude považováno za řádně doručené příslušné Straně okamžikem jejího dojití do sféry adresáta. K doručení dojde i v případě, že Strana, jež je adresátem, vědomě zmaří dojití. Má se za to, že písemnosti učiněné na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, mimo elektronické komunikace na dálku, byly doručeny třetí pracovní den po odeslání, s výjimkou případů, kdy byla písemnost odeslána na adresu v zahraničí, v takovém případě je písemnost doručena patnáctým dnem po odeslání.

  - Změna. Tato Smlouva může být měněna, doplněna nebo ukončena pouze písemně, a to v případě jejích změn a doplnění vzestupně číslovanými dodatky, které musí být podepsány statutárními orgány Stran, nestanoví-li Smlouva jinak, jinak je taková změna nebo doplnění Smlouvy neplatná. Pro vyloučení pochybností Strany konstatují, že písemná forma není zachována při právním jednání učiněném elektronickými nebo technickými prostředky ve smyslu ustanovení § 562 Občanského zákoníku; za písemnou formu se považuje pouze forma listinná, pokud tato Smlouva nestanoví výslovně jinak.

  - Vzdání se práv. Žádné nevyužití nebo opominutí nároku nebo práva vyplývajícího z této Smlouvy nebude vykládáno jako vzdání se nároku nebo práva, pokud tak nebude učiněno výslovně písemnou formou příslušnou Stranou. Vzdání se některého nároku nebo práva vyplývajícího z této Smlouvy nebude vykládáno jako vzdání se jakéhokoliv jiného nároku nebo práva. Žádné prodloužení lhůty ke splnění povinnosti nebo jiného úkonu předpokládaného touto Smlouvou nebude vykládáno jako prodloužení lhůty ke splnění jakékoliv jiné povinnosti nebo jiného úkonu předpokládaného touto Smlouvou. Pokud není v této Smlouvě uvedeno jinak, práva a nápravné prostředky upravené v této Smlouvě lze uplatnit souběžně a nevylučují žádná práva ani nápravné prostředky, na něž vzniká právo z právních předpisů.

  - Oddělitelnost. Ustanovení této Smlouvy jsou sjednána jako oddělitelné části. Bude-li některé ustanovení této Smlouvy shledáno neplatným, neúčinným nebo zdánlivým nebo nevymahatelným, taková neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo nevymahatelnost nezpůsobí neplatnost, neúčinnost, zdánlivost či nevymahatelnost celé Smlouvy s tím, že v takovém případě bude celá Smlouva vykládána tak, jako by neobsahovala jednotlivá neplatná, neúčinná, zdánlivá nebo nevymahatelná ustanovení, a v tomto smyslu budou vykládána a vymáhána i práva Stran vyplývající z této Smlouvy. Strany se dále zavazují, že budou navzájem spolupracovat s cílem nahradit takové neplatné, neúčinné, zdánlivé nebo nevymahatelné ustanovení platným, účinným a vymahatelným ustanovením, jímž bude dosaženo stejného ekonomického výsledku (v maximálním možném rozsahu v souladu s právními předpisy), jako bylo zamýšleno ustanovením, jež bylo shledáno neplatným, neúčinným, zdánlivým či nevymahatelným.

  - Překážky. Strana neodpovídá za prodlení, jestliže prokáže, že jí ve splnění povinnosti dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Strana dotčená překážkou dle tohoto Článku bez zbytečného odkladu upozorní druhou Stranu o vzniku překážky a vyvine maximální úsilí k jejímu překonání.

  - Pohledávky. Strany nejsou oprávněny jednostranně započíst své oprávněné pohledávky za druhou Stranou plynoucí z této Smlouvy, stejně jako nejsou bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany oprávněny pohledávky vniklé za druhou Stranou dát do zástavy, případně takovou pohledávku postoupit nebo převést na třetí osobu.

  - Nebezpečí změny okolností. Strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku.

  - Postoupení a převod. Strany nejsou oprávněny k jednostrannému postoupení Smlouvy, vyjma oprávnění Objednatele bez předchozího souhlasu postoupit Smlouvu na Vlastníka; v takovém případě Objednatel Zhotovitele o této skutečnosti alespoň třicet (30) dní předem písemně informuje. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti z této Smlouvy nebo její části na třetí osobu bez předchozího písemného výslovného souhlasu Objednatele; Objednatel si tímto vyhrazuje právo takový souhlas neudělit, a to i bez udání důvodu. Za účelem zvážení, zda takový souhlas s převodem Objednatel udělí či nikoli, je Zhotovitel povinen mu opatřit a dodat veškeré informace a dokumenty, o které Objednatel požádá.

  - Úplnost. Pro případ uzavírání této Smlouvy a jejích změn, stejně jako dílčí smlouvy uzavřené na základě Objednávky, Strany vylučují aplikaci ustanovení Občanského zákoníku, které stanoví, že smlouva je uzavřena i v případě, že mezi Stranami nebylo dosaženo úplné shody projevu vůle o jejím obsahu. Strany se rovněž dohodly na vyloučení aplikace jakýchkoli všeobecných podmínek nebo jiných obdobných podmínek Zhotovitele.

  - Srozumitelnost a rovnoměrnost plnění. Zhotovitel potvrzuje, že všechny doložky obsažené v této Smlouvě jsou mu srozumitelné a Smlouva se neodchyluje od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech. Každá ze Stran prohlašuje, že plnění, které poskytuje druhé Straně, není v nepoměru k plnění, které je jí druhou Stranou poskytnuto, přičemž Stranám nejsou známy okolnosti a skutečnosti, které by zakládaly nepoměr vzájemných plnění.

  - Vyhotovení Smlouvy a jazyk komunikace. Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech v českém jazyce, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze Stran. Veškerá komunikace mezi Stranami bude probíhat v českém jazyce.

  - Přílohy. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy:

    - Příloha č. 1 – Specifikace Díla

    - Příloha č. 2 – Harmonogram plnění Stran

    - Příloha č. 3 – Kontaktní údaje Stran

    - Příloha č. 4 – Seznam Předpisů

    - Příloha č. 5 – Závazný vzor zápisu z Komisionální prohlídky

    - Příloha č. 6 – Vzory reklamačních hlášenek

    - Příloha č. 7 – Vzor protokolu o provedení opravy a zpětném převzetí Vozu

    - Příloha č. 8 – Specifikace Vozů

    - Příloha č. 9 – Zadávací dokumentace

- PODPISOVÁ STRANA

- Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. Strany zastupuje vždy osoba oprávněná zavazovat danou Stranu.

| DPOV, a.s. | [OBCHODNÍ FIRMA ZHOTOVITELE] |
| --- | --- |
| Místo: [DOPLNÍ OBJEDNATEL] Datum: [DOPLNÍ OBJEDNATEL] | Místo: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] Datum: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] |
| _______________________________________ | _______________________________________ |
| jméno: [DOPLNÍ OBJEDNATEL] funkce: [DOPLNÍ OBJEDNATEL] | jméno: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] funkce: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] |
| _______________________________________ | _______________________________________ |
| jméno: [DOPLNÍ OBJEDNATEL] funkce: [DOPLNÍ OBJEDNATEL] | jméno: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] funkce: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] |

PŘÍLOHA Č. 1 – Specifikace Díla

Všeobecná ustanovení

Úpravy musí být provedeny tak, aby odpovídaly všem závazným požadavkům směrnic TSI pro provádění úprav již provozovaných vozidel, musí být v souladu s vyhláškami UIC, evropskými normami, včetně norem hygienických, protipožárních (zejména EN 455 45, UIC564-2, TSI), předpisů ekologických a interních předpisů ČD. Interiér musí být při prováděných úpravách řešen v souladu s platným Manuálem barevného řešení interiérů vozů osobní dopravy společnosti České dráhy (dále jen „Manuál interiéry“).

Změny UTZ elektro musí být doloženy technickou dokumentací v rozsahu stanoveném § 4 vyhlášky č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Řád UTZ“). Tato dokumentace musí mimo jiné obsahovat technickou zprávu k části elektro; popis elektrických schémat, stanovení použití druhů sítí, ochran před nebezpečným dotykem (způsob provedení souvisí s použitým druhem sítě), případné výpočty (dimenzování kabelů a jištění), popisy hlavních celků elektrické výzbroje (např. všeobecný popis, rozváděče, zdroje el. energie, technické podmínky zdroje energie, svítidel, komponent informačního systému, síťových komponent atp.). Řešení změn UTZe musí být doloženo např. výkresy rozvaděčů, kabelových tras, ze kterých bude zřejmý způsob a místa uložení kabelů, použité úložné materiály. U nově použitých elektronických prvků bude doložena jejich vhodnost pro použití na drážních vozidlech, bude prokázán soulad zejména s požadavky, ČSN EN 50121-3-2 ed. 3., ČSN EN 50155 ed. 3. Pro potřeby schválení změny musí být na stanovené výrobky předložena ES resp. EU prohlášení o shodě na stanovené výrobky použité v elektrické výzbroji (př. zdroje, stykače, relé, el. rozvaděče, switche, HUBy, LED panely, počítače, zobrazovací jednotky a tabule, svítidla, předřadníky svítidel, řídící jednotka dveří, zásuvky, antény aj.) a musí být známy technické údaje použitých prvků (např. stupeň krytí).

Zhotovitel zajistí jako součást Technické dokumentace všechny nezbytné dokumenty pro zpracování energetické bilance u nových elektrických komponent.

Nové uspořádání musí minimalizovat náklady na provoz a údržbu Vozu. Musí být zohledněn požadavek na snadnou přístupnost jednotlivých celků při jejich údržbě, opravách nebo výměnách. Dodávky potřebných ND nově instalovaných komponentů musí být Zhotovitelem garantovány po celou dobu životnosti vozidla (pro účely této Přílohy č. 1 se pojmem „vozidlo“ rozumí definice „Vůz“ dle Smlouvy) nebo bude sdělen způsob adekvátní náhrady.

Zhotovitel musí zajistit podklady a součinnost v případě potřeby následného schválení úprav a změn Vozu u drážního správního úřadu ČR za podmínek daných Zákonem o drahách č.266/1994Sb., Vyhláškou Ministerstva dopravy ČR č.173/1995Sb., vše ve znění pozdějších předpisů a platnou legislativou ČR související s technickými požadavky na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému. Dokumentace musí být v rámci schvalovacího řízení (před předložením ke schválení na správní úřad) odsouhlasena Vlastníkem a musí být v rozsahu a člení přílohy číslo 4 Vyhlášky Ministerstva dopravy ČR č.173/1995 Sb.

Demontované díly a celky budou vráceny Vlastníku na náklady Zhotovitele. Součástí Technické dokumentace musí být katalog náhradních dílů, návod na údržbu a obsluhu nově dosazených celků, kompletní výrobní výkresová dokumentace, která musí zohledňovat ekonomicko-technické podmínky provozu vozidla. Součástí dodávky musí být licence na nový řídící, servisní i diagnostický SW jednotlivých nově dosazených, případně upravených zařízení. Díly a materiály uvedené v příloze číslo 1 předpisu ČD V 6/1 musí před montáží do vozidla projít technickou přejímkou oddělení inspekce jakosti a přejímky Odboru kolejových vozidel Generálního ředitelství ČD, a.s.

Základní popis zadání: Přestavba včetně uspořádání vychází již ze schválené a realizované modernizace (modernizace z vozů Bdmtee 281 a 275 na vozy Bdmtee 265 a 266).

Vůz bude přistaven k předání a úpravě v Místě plnění, bude umístěn na krytém stání, vyvázán ve zvedácích a bez podvozků. Oprava podvozků proběhne v DPOV PPO Olomouc. Je možná současná přístavba a rozpracovanost maximálně 3 Vozů. Objednatel provede souběžně se Zhotovitelem prováděnou částí Díla vyvazovací opravu vozidla.

Před započetím provádění Díla Zhotovitelem bude provedeno protokolární předání vozidla mezi Vlastníkem a Objednatelem a sepsání zápisu z Komisionální prohlídky o zjištěném skutečném stavu Vozu. Na základě těchto zjištění dojde k vytvoření detailního harmonogramu prací, aby nedošlo ke kolizi mezi pracemi prováděnými Objednatelem (náhrada CZE, periodická oprava, LAK apod.) a potřebami Zhotovitele. Zhotovitel má na provedení části Díla spočívající v demontážních pracích 8 kalendářních dnů a na část Díla spočívající v provedení úprav v rozsahu níže 40 kalendářních dnů.

Za účelem provedení lakování Vozu ze strany Objednatele na pracovišti PSO Nymburk anebo na jiném místě určeném Objednatelem (dle určení a volby Objednatele s přihlédnutím ke stavu laku na jednotlivých Vozech) budou pod Vůz Objednatelem zavázány opravené podvozky, a to 3 až 5 kalendářních dnů před převozem Vozu Objednatelem dle Článku 8.4 této Smlouvy na pracoviště PSO Nymburk anebo jiné místo určené Objednatelem, kde Objednatel provede lakování a provedení polepů vnějšku skříně Vozu. Dále Objednatel začne v součinnosti se Zhotovitelem provádět na zkušebně v PSO Nymburk nebo zpět v Místě plnění oživení Vozu. Následně budou ze strany Objednatele a za plné součinnosti Zhotovitele provedeny všechny předepsané zkoušky a kontroly Vozu před jeho předáním Vlastníku, o jejichž výsledku bude sepsán protokol o převzetí Díla nebo aktualizován Zápis o stavu Vozu způsobem dle Článku 8.5 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen do 5 kalendářních dnů od sepsání záznamu dle Článku 8.5 této Smlouvy odstranit v PSO Nymburk nebo zpět v Místě plnění všechny závady nalezené během zkoušení vozidla. V průběhu realizace oprav a modernizací, resp. provádění Díla, může dojít k optimalizaci pracovních činností a pracovních míst s cílem maximální zkrácení Opravné doby. Pro opakování zkoušky a kontroly se přiměřeně použije postup dle tohoto odstavce.

Technická dokumentace musí být předána před oživením vozidla.

Potřebnou dokumentaci k původnímu Vozu před úpravami si Zhotovitel může objednat v UTA po souhlasu Objednatele.

Objednatel předá Zhotoviteli bez zbytečného odkladu na jeho vyžádání, které lze učinit nejdříve po podpisu Smlouvy, potřebné dokumenty k výměně CZE, tyto musí být Zhotovitelem zapracovány do jím zpracované Technické dokumentace elektro (schémata, energetická bilance, atd.).

- Technická dokumentace

Vytvoření a předání kompletní Technické dokumentace Objednateli (včetně Licence pro maximální možné užití) v rozsahu prováděného Díla. Objednatel má neomezená práva pro nakládání s dodanou Technickou dokumentací. Může ji poskytovat dalším stranám.

Technická dokumentace bude předaná Objednateli:

- Částečná Technická dokumentace pro potřeby schválení typu Vozu a zkušebního provozu Drážním úřadem

Termín: Nejpozději do 15 dní před předáním prvního Vozu Zhotoviteli dle Článku 8.1 této Smlouvy.

Forma: 1x v tištěné podobě, 1x v elektronické podobě ve formátu pdf, dwg a STEP (ISO 10303) na datovém nosiči USB-flash disc

- Úplná Technická dokumentace

Termín: Nejpozději při předávce prvního modernizovaného Vozu, resp. Díla, Objednateli.

Forma: 1x v tištěné podobě, 1x v elektronické podobě ve formátu pdf dwg a STEP (ISO 10303) na datovém nosiči USB-flash disc

- Demontáž interiéru

Demontáž veškerého interiérového vybavení Vozu (sedadla, police, obložení, izolace, stropy, světla, podlahy, příčky, WC, oddíl pro vlakovou četu, stržení původní podlahové krytiny, demontáž podlahových desek, všech oken atd.) v rozsahu nutném pro provedení přestavby Vozu dle zadání.

- Výměna regulace vytápění, řízení oběhu vzduchu

Místo stavebnicových regulátorů teploty Faga se dosadí programovatelný regulátor typu PRK 017 (nebo novější typ). Nově dosazený regulátor zajišťuje regulaci vytápění a větrání stejně jako původní regulátory a navíc využívá pro regulaci informaci o teplotě ve středním oddíle a zajišťuje řízení oběhu vzduchu ve voze při předtápění, regulovaném topení a při větrání.

Základní rozsah prací: náhrada bude provedena včetně výměny kabeláže

- Dosazení nových sedadel

Dosadí se nová sedadla, pouze uprostřed pod oknem v uspořádání 2+2 viz přiložený layout. Sedadla budou celopolstrovaná s měkčím typem sedáku i opěradla, potažená látkou. Sedadla budou vybavená opěrkami rukou. V prostorech pro přepravu kočárků a jízdních kol budou umístěny sklopné sedačky. V oddíle pro cestující bude 76 pevných míst k sezení a 3 sklopná sedadla (viz vizualizace). Z hlediska barevného řešení a požadavků na kvalitu materiálu budou všechny sedadla v souladu s ,,Manuálem interiéry“ a odpovídat požadavku normy EN 45545. Součástí sedadel budou zásuvky USB + 230V (v souladu s dokumentem č.j. 52/2014-O22 ,,Požadavky na informační systémy v drážních vozidlech ČD“)  v minimálním počtu: počet míst = 1 zásuvka na 2 sedadla (na 2 sedadla je tedy minimálně jedna zásuvka 230V s dvěma USB porty nebo jedna samostatná zásuvka 230V a jedna samostatná zásuvka se dvěma USB porty).

Základní rozsah prací: vytvoření projektu uchycení sedaček ověření mechanické pevnosti vyprojektovaného uchycení, svařovací a montážní práce včetně kotvení sedaček do podlahy, montáž nových celků dle zadání, vytvoření elektro projektu na připojení zásuvek 230 V a USB, dosazení nové kabeláže od svorkovnice v elektrickém rozvaděči.

- Dosazení nových stolků

Dosadí se nové stolky (pouze uprostřed pod oknem u uspořádání 2+2), viz přiložený layout.

Základní rozsah prací: vytvoření projektu uchycení stolků a ověření mechanické pevnosti vyprojektovaného uchycení, svařovací a montážní práce pro uchycení, montáž nových celků dle zadání.

- Dosazení košů

Odpadkové koše budou součástí stolků nebo v prostoru sedaček, kdy neomezují prostor pro nohy.

Základní rozsah prací: vytvoření projektu uchycení stolků, ověření mechanické pevnosti vyprojektovaného uchycení a montáž nových celků.

- Dosazení police pro objemná zavazadla ve středním oddílu pro cestující

Ve Voze bude police pro objemná zavazadla se 3 patry (viz přiložený layout). Minimální výška dolního patra pro objemná zavazadla (zavazadlo stojí na podlaze) bude 850 mm. Minimální hloubka každého patra 500 mm.

Základní rozsah prací: vytvoření projektu uchycení polic, ověření mechanické pevnosti vyprojektovaného uchycení, svařovací a montážní práce uchycení, montáž nových celků dle zadání

- Zřízení prostoru pro jízdní kola

V nástupních prostorech budou dosazeny držáky jízdních kol, viz přiložený layout. V případě Vozu s oddílem pro vlakovou četu budou držáky pouze v jednom nástupním prostoru (min. 4 ks). V případě Vozu bez oddílu pro vlakovou četu budou držáky v obou nástupních prostorech (celkem min. 6 ks).

Základní rozsah prací: vytvoření projektu uchycení nosičů kol, ověření mechanické pevnosti vyprojektovaného uchycení, svařovací a montážní práce, montáž nových celků dle zadání.

- Dosazení jednoho vakuového WC, modernizace WC buňky, automatické odvodnění

Dosazení nové WC buňky pro cestující včetně retenční nádrže a vodojemu, viz přiložený layout. Vybavenost WC bude splňovat UIC 563. WC buňka bude vybavena následujícím: těleso vakuového WC, umyvadlo, zrcadlo, dávkovač mýdla, držák toaletního papíru, zásobník papírových utěrek, odpadkový koš. Vodní hospodářství vozu bude přizpůsobeno nově dosazenému vakuovému WC s uzavřeným systémem. Bude zajištěno automatické odvodnění Vozu včetně odvodnění vlastního systému vakuového WC bez nutnosti tlaku vzduchu v napájecím potrubí. Nově dosazené WC a oddíl WC musí splňovat požadavky vyhlášky UIC 563, všechny podmínky základních hygienických předpisů, a to jak z hlediska používání uživatelem, tak i provozovatelem a udržovatelem. Množství zásobní vody ke splachování a kapacita fekální nádrže bude splňovat podmínky čl. 6.1.3 vyhl. UIC563. Fekální nádrž a příslušné potrubí bude dostatečně tepelně izolováno. Konstrukční provedení a požadavky pro vyprazdňování a výplach fekální nádrže budou v souladu s UIC 563. Fekální nádrž musí být provedena tak, aby v ní nemohlo docházet k hromadění hořlavých, příp. výbušných směsí a plynů, umožňovaly údržbu, příp. inspekci vnitřku nádrže. Po obou stranách Vozu musí být spojky CAMLOC3 pro vyprázdnění a pro možnost proplachu spojky CAMLOC1. Pro zajištění automatického vypuštění vody ze systému vodního hospodářství při poklesu teploty se dosadí řídící systém OVV6 (nebo obdobný) a odvodňovací ventily pod vodojemy.

Základní rozsah prací: vytvoření projektu, ověření mechanické pevnosti vyprojektovaného uchycení, svařovací a montážní práce, montáž nových celků dle zadání, dosazení nové kabeláže (ovládací i napájecí) od svorkovnice v elektrickém rozvaděči.

- Nové osvětlení

Osvětlení interiéru vozu bude zajištěné úspornými LED svítidly s moderním designem, ve shodě s požadavky ČSN EN 13272, UIC 555 a 555-1. Instalace bez možnosti jednoduchého odejmutí (zabránění krádežím).

Základní rozsah prací: dosazení nového osvětlení včetně nové kabeláže celého světelného obvodu

- Oddíl pro vlakovou četu (pouze u vybraných Vozů)

Ve vybraných Vozech bude zřízen služební oddíl, který je určen pro vlakovou četu k uložení jejich osobních věcí a služebních pomůcek. Tento oddíl je umístěn v nástupním prostoru na straně bez ruční brzdy. Služební oddíl bude vybaven sklopnou čalouněnou sedačkou, malým stolkem, třemi věšáky na oděv a policí na zavazadla. Dále bude v oddíle umístěna rozhlasová ústředna, 1 dvojitá zásuvka 230V, čtecí lampička, ovládací display vizuálního informačního systému (panel se zásuvkou USB pro nahrávání dat do informačního systému). Bude zajištěno dostatečné osvětlení oddílu a okno bude opatřeno dvoudílnou záclonou. Vstupní dveře do oddílu budou označeny „Služební oddíl“ s možností uzamčení čtyřhranem a otvorem pro přenosnou jednostrannou cylindrickou vložku.

Základní rozsah prací: vytvoření projektu, ověření mechanické pevnosti vyprojektovaného uchycení, svařovací a montážní práce, montáž nových celků dle zadání, dosazení nové kabeláže (ovládací i napájecí) od svorkovnice v elektrickém rozvaděči.

- Stranově selektivní blokování dveří, zelená linka

Původní dálkové zavírání dveří bude doplněno o stranově selektivní ovládání dveří a kontrolu zavření všech nástupních dveří (zelená linka) v souladu s dokumentem „Opatření ředitele O12 č.3/2019 – Stranově selektivní ovládání nástupních dveří u klasických souprav ČD č.j.1156/2019-O12.“ Možnost využití stávajícího systému bude přitom zachována.

Základní rozsah prací: viz Opatření ředitele O12 č.3/2019

- Rozhlasové zařízení

Bude dosazen akustický informační systém, který se skládá z rozhlasové ústředny, mikrotelefonu, ruchového mikrofonu, regulátoru hlasitosti a reproduktorů rovnoměrně rozmístěných ve všech prostorech pro cestující.

Základní rozsah prací: vytvoření projektu, ověření mechanické pevnosti vyprojektovaného uchycení, svařovací a montážní práce, montáž nových celků dle zadání, dosazení nové kabeláže (ovládací i napájecí) od svorkovnice v elektrickém rozvaděči

- Informační systém

Vůz bude osazen vnějšími tabulemi (2x) na bočnici Vozu (umístěné v blízkosti nástupních dveří) a vnitřními tabulemi (6x) v interiéru. Provedení bude v souladu s dokumentem č.j. 52/2014-O22 v aktuálním znění ke dni zadání. Vnější tabule musí být čitelné při přímém i nepřímém slunečním osvětlení, při umělém osvětlení (např. na nástupišti) i ve tmě. Systém bude umožňovat přehrávání multimediálního obsahu všech aktuálně běžně používaných formátů včetně zobrazení statických obrázků na vnitřních panelech dle nastaveného playlistu a to dle polohy GPS/Galileo, dle fáze jízdy vlaku (odjezd, příjezd, pobyt atd.), dle čísla vlaku atd. Multimediální obsah bude možné přehrávat jak v režimu „Full screen“ (na celou obrazovku), tak i na dynamicky se měnící části panelu. Vytváření playlistů a vzdálená aktualizace multimediálního obsahu (nahrávání do Vozů) bude obsluze umožněna prostřednictvím dodaného CMS.

Základní rozsah prací: vytvoření projektu, ověření mechanické pevnosti vyprojektovaného uchycení, svařovací a montážní práce, montáž nových celků dle zadání, dosazení nové kabeláže (ovládací i napájecí) od svorkovnice v elektrickém rozvaděči, po dokončení bude provedena zkouška proti zatékání.

- Nová podlahová krytina

V rámci rekonstrukce bude ve Voze dosazena nová podlahová krytina z vodovzdorné překližky, která bude přelepená linem s protiskluzovým povrchem. Podlaha bude mít vyvýšený lem, aby tvořila uzavřenou vanu. Podlaha bude pokryta protiskluzovou homogenní krytinou minimální tloušťky 2 mm s protipožární odolností ve smyslu TSI 1302/2014.

Základní rozsah prací: příprava podlahy pro pokládku nové podlahové krytiny (vyrovnání podlahy, kytování broušení), pokládka nové podlahové krytiny, podlahová krytina musí barevně odpovídat požadavkům dle Manuálu barevného řešení interiérů vozů osobní dopravy společnosti České dráhy kategorie standard verze 3.1. pro vozy 2. třídy, manuál je součástí Zadávací dokumentace.

- Kompletní výměna obložení

Bude dosazeno kompletně nové interiérového obložení, viz přiložený layout (podokenní panely, okenní panely, nadokenní panely, strop) včetně nové izolace. Stropní a bočnicové panely budou vyrobeny ze sklolaminátových materiálů, z Alupanelů a HPL. Kryty topení budou vyrobeny nové se zachováním původního konceptu. Všechno obložení musí být pevně ukotveno – zamezení přenosu jakýchkoli vibrací. V souvislosti s úpravou obložení bude vhodně umístěno táhlo záchranné brzdy (eliminace náhodného použití). Nad sedadly budou háčky na zavěšení oděvů minimálně ve stejném počtu jako počet míst k sezení. Umístění háčků může být na boční stěně Vozu (např. mezi okny) nebo na zavazadlové polici blízko stěny Vozu. Při umístění háčků se musí dbát na jejich vhodnou pozici tak, aby oděvy nepřekážely ve výhledu z okna a nepletly se sedícímu cestujícímu při sezení v sedadle apod. Při umístění háčků v zavazadlové polici se proto požadují pohyblivé háčky v kolejničce (liště).

Základní rozsah prací: vytvoření projektu, ověření mechanické pevnosti vyprojektovaného uchycení, svařovací a montážní práce, montáž nových celků dle zadání.

- Revitalizace nástupních prostorů

Bude provedena kompletní revitalizace nástupního prostoru, viz přiložený layout. Nové dělící příčky mezi nástupním prostorem a oddílem pro cestující budou splňovat protipožární odolnost ve smyslu TSI 1302/2014. Nově budou dosazeny dveře do oddílů jako součást mezistěny. Na obklad stěn, jako poslední interiérovou vrstvu bude použit umakart (HPL) s protipožární odolností dle TSI 1302/2014 v matném provedení. Nástupní prostor bude vybaven odpadkovým košem na separovaný sběr. K vytvoření prostoru pro kola bude posunuta příčka za podmínky zachování min. stejné původní pevnosti skříně proti deformaci.

Základní rozsah prací: vytvoření projektu, ověření mechanické pevnosti vyprojektovaného uchycení, svařovací a montážní práce, montáž nových celků dle zadání.

- Internet pro cestující (WiFi)

Vozidlo bude vybaveno internetem pro cestující (Wi-Fi) v souladu s dokumentem č.j. 52/2014-O22.

Základní rozsah prací: vytvoření projektu, ověření mechanické pevnosti vyprojektovaného uchycení, svařovací a montážní práce, montáž nových celků dle zadání, dosazení nové kabeláže (ovládací i napájecí) od svorkovnice v elektrickém rozvaděči, po dokončení bude provedena zkouška proti zatékání.

- Tlačítka zastávka na znamení

Budou dosazena tlačítka zastávka na znamení v kontrastním hmatovém a vizuálním provedení dostupná v každém prostoru pro cestující. Pomocí informačního systému dostane cestující zpětnou vazbu aktivace tlačítka zastávky na znamení. Před každou zastávkou na znamení jsou cestující informování o této skutečnosti textovým i akustickým hlášením. Cestující, který bude v této stanici vystupovat, stiskne jedno z tlačítek zastávky na znamení. Tento stav je signalizován strojvedoucímu, který musí daný stav potvrdit. Po potvrzení je na vnitřních tabulích zobrazen text „zastavíme“ doprovázený i jeho akustickou podobou. Až do zastavení je pak tato informace průběžně signalizována, pokud není změněna novou informací s vyšší prioritou. Vše v souladu s platnou legislativou a dle specifikace uvedené v dokumentu č.j. 52/2014-022.

Základní rozsah prací: vytvoření projektu, ověření mechanické pevnosti vyprojektovaného uchycení, svařovací a montážní práce, montáž nových celků dle zadání, dosazení nové kabeláže (ovládací i napájecí) od svorkovnice v elektrickém rozvaděči.

- Dosazení polospouštěcích oken

Všechna okna mimo oken v blízkosti nástupních dveří (do kterých zasahují dveře v otevřené poloze) budou nahrazena polospouštěcími s determálními bezpečnostními skly. Nová okna musí odpovídat požadavkům vyhlášek UIC 560, UIC 564-1, UIC 553.

Základní rozsah prací: úprava skříně pro uchycení nových oken, dosazení nových polospouštěcích oken po laku, po dokončení bude provedena zkouška proti zatékání.

- Tlačítkové ovládání dveří

Nástupní dveře budou mít vnější i vnitřní poptávkové ovládání otvírání. Vnější tlačítka budou umístěna na křídlech dveří. Vnitřní tlačítka budou umístěna na stěně a musí být jednoznačně viditelná. Aktivace jednoho tlačítka vždy otevře obě křídla dveří.

Tlačítka ovládání dveří signalizují svoji funkčnost podsvětlením klidným zeleným světlem po obvodu. Po dobu stisknutí (sepnutí) se doplní zelené světlo klidným červeným světlem. Při poruše, která nastane při otevřených dveřích nebo během jejich zavírání, blikají tlačítka pro příslušné křídlo dveří červeně. Tlačítka musí umožňovat funkci předvolby otevření. V tomto případě po stisknutí začnou tlačítka na obou stranách Vozu blikat zeleně s frekvencí cca 1 Hz a po přijetí signálu k uvolnění dveří se na příslušné straně dveře otevřou.

Vstupní dveře musí být vybaveny zvukovou a optickou výstrahou při odblokování a před zavřením.

Základní rozsah prací: vytvoření projektu, demontáž dveřních křídel a jejich úprava a lak (v rozsahu alespoň LAK II), natažení kabeláží včetně doplnění závor a dalších konstrukčních prvků, seřízení a odzkoušení.

- Dosazení 18-žilového kabelu

Bude dosazen nový 18- žilový kabel dle vyhlášky UIC 558.

Základní rozsah prací: odstranění původní kabeláže, instalace nové průběžné kabeláže včetně zásuvek a zástrček na čelech Vozu, provedení zkoušky testerem a zatékání.

Layout vozů

PŘÍLOHA Č. 2 – Harmonogram plnění STran

- [BUDE DOPLNĚNO VE VHODNÉM FORMÁTU DLE POSTUPU DLE ČLÁNKU 5.1 SMLOUVY]

- PŘÍLOHA Č. 3 – KONTAKTNÍ ÚDAJE STRAN

- Kontaktní údaje Objednatele:

DPOV, a.s.

Husova 635/1b

751 52 Přerov

Kontaktní osoba: [DOPLNÍ OBJEDNATEL]

tel: +420 [DOPLNÍ OBJEDNATEL]

e-mail: [DOPLNÍ OBJEDNATEL]@dpov.cd.cz

Adresa pro přijímání Faktur:

e-mail: [DOPLNÍ OBJEDNATEL]

adresa:  [DOPLNÍ OBJEDNATEL]

Bankovní spojení:

Účet č.: [DOPLNÍ OBJEDNATEL]

Banka: 	[DOPLNÍ OBJEDNATEL]

Adresa banky: [DOPLNÍ OBJEDNATEL]

- Kontaktní údaje Zhotovitele:

[OBCHODNÍ FIRMA ZHOTOVITELE]

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

Kontaktní osoba: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

tel: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

e-mail: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

Adresa pro přijetí Objednávky v listinné podobě: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

Bankovní spojení:

Účet č.: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

IBAN: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

SWIFT: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

Banka: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

Adresa banky: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

Každá Strana oznámí bez zbytečného odkladu druhé Straně jakékoliv změny kontaktních údajů uvedených v této Příloze č. 3. Řádným potvrzením tohoto oznámení druhou Stranou dojde ke změně kontaktních údajů Strany bez nutnosti uzavření písemného dodatku ke Smlouvě.

PŘÍLOHA Č. 4 – Seznam předpisů

Všeobecně závazné oborové předpisy

- Předpisy a technické normy nutné pro provoz Vozů na celostátní a regionálních tratích a na vlečkách na území České republiky a předpisy a technické normy vztahující se k materiálům, zejména:

  - zákon č. 266/1994 Sb., o drahách,

  - vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace,

  - vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah,

  - zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky,

  - zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech,

  - zákon č. 477/2001 Sb., o obalech,

  - zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon),

  - předpisy a technické normy uvedené v Příloze č. 1,

- Občanský zákoník,

- jiné závazné specifikace či požadavky na provádění Díla stanovené příslušnými správními či jinými veřejnoprávními orgány.

Seznam interních dokumentů Vlastníka vztahujících se k plnění Smlouvy

- ČD V 6/1 – Předpis pro železniční kolejová vozidla. Provádění zákaznických produktových auditů u dodavatelů železničních kolejových vozidel nebo jejich dílů

- ČD V 6/2 – Předpis pro železniční kolejová vozidla stanovující pravidla pro provádění zákaznických systémových auditů dodavatelů železničních kolejových vozidel a jejich dílů

- ČD V 25 – Předpis pro organizaci údržby elektrických a motorových hnacích vozidel vložených, přípojných a řídících vozů

- ČD V 71 – Předpis pro čištění železničních kolejových vozidel

- Požadavky na informační systémy pro cestující v drážních vozidlech ČD č.j. 52/2014-O22, platný ke dni podpisu Smlouvy

- Manuál barevného řešení interiérů vozů osobní dopravy společnosti České dráhy – kategorie standard, platný ke dni podpisu Smlouvy

- Manuál vnějšího barevného řešení kolejových vozidel společnosti České dráhy, platný ke dni podpisu Smlouvy

- Opatření ředitele O12 č.3/2019 – Stranově selektivní ovládání nástupních dveří u klasických souprav ČD č.j.1156/2019-O12

- ČD V 68 – Předpis pro periodické opravy osobních vozů

- ČD V26 – Defektoskopická služba při údržbě a opravách ŽKV

- ČD V95/5 – Předpis pro svařování ŽKV

- ČD V99/1 – Oprava dvojkolí ŽKV

- ČD V 20/3, ČD V20/4

- SR 25

- ČD V 98/25

- ČD V 98/62

- ČD V 99/14

Vše výše uvedené v této Příloze v platném znění.

PŘÍLOHA Č. 5 – Závazný vzor zápisu z komisionální prohlídky

| Smluvní strany |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZHOTOVITEL | OBJEDNATEL |  |  |  |
| Společnost: DPOV, a.s. Husova 635/1b, 751 52 Přerov IČO: 27786331 DIČ: CZ27786331 Číslo účtu: 35-2107050277/0100 | České dráhy, a.s. GŘ O12 Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15, Praha 1 IČO: 70994226 DIČ: CZ70994226 Číslo účtu: […] |  |  |  |
| Předmět díla - základní údaje |  |  |  |  |
| Inventární číslo ŽKV |  |  |  |  |
|  |  |  | ŘADA ŽKV: |  |
| Číslo objednávky | ČD: |  | OCÚ: |  |
| Provozovatel | České dráhy, a.s. OCÚ |  |  |  |
| Termíny |  |  |  |  |
| Datum přistavení vozidla k provedení modernizace |  |  |  |  |
| Plánovaný termín ukončení modernizace vozidla |  |  |  |  |
| Účastníci komisionální prohlídky |  |  |  |  |
| GŘ 020 |  |  |  |  |
| IK |  |  |  |  |
| OCÚ |  |  |  |  |
| Zhotovitel |  |  |  |  |
| Dosavadní zjištění Zhotovitele v rámci průběhu modernizace |  |  |  |  |
| Přehled typu a rozsahu zbývajících úkonů, které budou provedeny v rámci modernizace |  |  |  |  |
| Technický stav vozidla pro účely modernizace (v případě, že vozidlo není způsobilé k provedení modernizace, bude zde uveden důvod a návrh dalšího postupu) |  |  |  |  |
| Nutné opravárenské práce, které dle odborného uvážení Zhotovitele mají být na vozidle provedeny za účelem jejího uvedení do stavu způsobilého k modernizaci a odůvodnění jejich nezbytnosti či potřebnosti |  |  |  |  |
| Stručný popis | Počet | Cena materiálu | Cena práce | Cena celkem |
|  |  | Kč | Kč | Kč |
|  |  | Kč | Kč | Kč |
|  |  | Kč | Kč | Kč |
|  |  | Kč | Kč | Kč |
|  |  | Kč | Kč | Kč |
| CELKEM |  | Kč | Kč | Kč |
| Připomínky či námitky Objednatele |  |  |  |  |
| Rozhodnutí Zhotovitele o námitkách Objednatele (toto rozhodnutí není závazné co do rozsahu opravárenských prací, které budou provedeny; Objednatel je oprávněn, ale nikoliv povinen, objednat jakékoliv opravárenské práce dle svého uvážení) |  |  |  |  |
| V ………………. | Dne .................. |  |  |  |
| Souhlasí: |  |  |  |  |

PŘÍLOHA Č. 6 – Vzory reklamačních hlášenek

Č E S K É   D R Á H Y

| Razítko OCÚ: č. j.: | Rozdělovník: 1x Zhotovitel |
| --- | --- |

Věc:

Reklamace vady železničního kolejového vozidla v záruční době (vzor A)

poř. č.:

podle Kupní smlouvy/Smlouvy o dílo č.          1) uzavřené mezi … … ... a ČD, a.s. reklamujeme u Vás závadu zjištěnou v záruční době železničního kolejového vozidla řady a inventárního čísla (včetně kontrolní číslice)

Závada byla zjištěna dne      , předpokládaný počet Nh pro její odstranění

|  | za jízdy na trati |
| --- | --- |
|  | při údržbě |
|  | při jiné příležitosti (uveďte): ............................................................................................. |

na zařízení                 výr. č.:             kód

po ujetí           km od uvedení vozidla do provozu. 2)

Popis závady:

Příčina závady, pokud je známá:

|  | Vadnou součást je možno opravit |
| --- | --- |
|  | Vadnou součást je nutno vyměnit |

|  | Vozidlo je odstaveno z provozu |
| --- | --- |
|  | Vozidlo není odstaveno z provozu |

Vozidlo se závadou si můžete prohlédnout (kde)

(kdy)

Přílohy:

V           dne

| ............................................................ Za Zhotovitele převzal | ............................................................ Za Objednatele odpovědný zaměstnanec OCÚ |
| --- | --- |

1) uvádí se pouze u nově dodaných vozidel

2) u nově dodávaných vozidel od výroby, u vozidel po periodické opravě od ukončení opravy

Č E S K É   D R Á H Y

| Razítko OCÚ: č. j.: | Rozdělovník: 1x Zhotovitel 1x GŘ ČD (O20) 1x OCÚ |
| --- | --- |

Věc:

Hlášení o ukončení opravy železničního kolejového vozidla v záruční době (vzor B)

oznámené hlášenkou (vzor A) poř. č.:

Oznamujeme Vám, že závada v záruční době zjištěná u železničního kolejového vozidla řady a inventárního čísla (včetně kontrolní číslice)

byla odstraněna dne

|  | Zhotovitelem v rámci záručních povinností |
| --- | --- |
|  | vlastními prostředky na náklady Zhotovitele |
|  | závadu se nepodařilo jednoznačně identifikovat a zůstává ve sledování |
|  | závada nebyla uznána jako záruční a byla odstraněna Zhotovitelem na náklady OCÚ |
|  | závada nebyla uznána jako záruční a byla odstraněna vlastními silami OCÚ. |

Odpověď zhotovitele ke hlášení reklamace došla dne

|  | Reklamaci Zhotovitel uznal |
| --- | --- |
|  | Reklamaci Zhotovitel neuznal |

Vozidlo bylo odstaveno z provozu dne        Chyba! Záložka není definována., kód závady

Vozidlo bylo k opravě přistaveno dne      , počet dní prostoje      Chyba! Záložka není definována., oprava v Nh

Vozidlo bylo opraveno:

|  | v OCÚ |
| --- | --- |
|  | u Zhotovitele |
|  | jinde (kde) |

Způsob opravy vozidla:

|  | výměnou vadného zařízení |
| --- | --- |
|  | opravou vadného zařízení |
|  | seřízením zařízení |
|  | závada nebyla jednoznačně identifikována a je dále ve sledování |

Vadné zařízení               výr. č.

bylo nahrazeno jiným výr. č.                   dodaným

|  | Zhotovitelem |
| --- | --- |
|  | ze zásob Objednatele |
|  | vypůjčeným z odstaveného vozidla řada a inv. č. (vč. kontr. č.) |

Vadné zařízení odesláno do opravy (kam)            dne

V	dne

| ............................................................ Za Zhotovitele | ............................................................ Za Objednatele odpovědný zaměstnanec OCÚ |
| --- | --- |

PŘÍLOHA Č. 7 – Vzor protokolu o provedení opravy 
a zpětném převzetí vozu

Rozdělovník:

1x Zhotovitel

1x GŘ ČD (O20)

1x  OCÚ

V souladu se Smlouvou č. [bude doplněno] uzavřenou dne [bude doplněno] mezi společností České dráhy, a.s. (dále jen „ČD“) a DPOV, a.s. (dále jen „DPOV“) si tímto oprávnění zástupci těchto smluvních stran potvrzují, že společnost ČD coby Objednatel převzala zpět níže identifikovaná železniční kolejová vozidla (dále jen „ŽKV“) od společnosti DPOV coby Zhotovitele, a dále si tímto potvrzují další níže uvedené skutečnosti.

- Předávané ŽKV (řada, inventární číslo, příp. další identifikace vozidla): _________________, včetně následující technické dokumentace a dokladů: _________________.

- ŽKV bylo při reklamaci závady zjištěné v záruční době a při jeho předání Zhotoviteli v záruční době:

|  | Ano |
| --- | --- |
|  | Ne |

- Vytknutá (reklamovaná) vada ŽKV byla identifikována ze strany Zhotovitele:

|  | Ano |
| --- | --- |
|  | Ne |

- Vytknutá (reklamovaná) vada ŽKV byla zcela odstraněna:

|  | Ano |
| --- | --- |
|  | Ne |

- Pokud vada ŽKV byla odstraněna pouze z části, bude uvedeno, z jaké části byla vada odstraněna _________________

- Způsob opravy ŽKV:

|  | výměnou vadného zařízení |
| --- | --- |
|  | opravou vadného zařízení |
|  | seřízením zařízení |
|  | závada nebyla jednoznačně identifikována a je dále ve sledování |

- Vadné zařízení ________________ výr. č. _______________ bylo nahrazeno jiným zařízením s výr. č. ________________ dodaným:

|  | Zhotovitelem |
| --- | --- |
|  | ze zásob Objednatele |
|  | vypůjčeným z odstaveného vozidla řady __________ inv. č. (vč. kontr. č.): _________ |

- Případně jiné poznámky ke konkrétnímu způsobu odstranění vytknuté (reklamovaná) vada ŽKV: ________________________

- ŽKV bylo opraveno:

|  | v OCÚ Objednatele |
| --- | --- |
|  | u Zhotovitele |
|  | jinde (kde) |

- Vytknutá (reklamovaná) vada ŽKV byla ze strany Zhotovitele uznána jako záruční

|  | Ano |
| --- | --- |
|  | Ne |

- Případné další poznámky či výhrady Objednatele a/nebo Zhotovitele o ke způsobu vyřešení reklamace ŽKV: ______________________

- Zhotovitel tímto prohlašuje, že na vlastní náklady provedl potřebné zkoušky ŽKV prokazující, že vada byla řádně a v plném rozsahu odstraněna. Zhotovitele předal Objednateli výsledky těchto zkoušek, a to konkrétně následující výsledky: _______________________

- Objednatel před podpisem níže provedl testy či jiná měření k prověření, zda byla vada odstraněna:

|  | Ano |
| --- | --- |
|  | Ne |

- Pokud ano, Objednatel uvede, kdy a kde byly takové testy či měření provedeny a s jakým výsledkem, a dále, zda se výsledky nějakým způsobem liší od výsledků měření Zhotovitele, příp. jak se liší. _____________________________________

- ŽKV bylo Objednatelem předáno Zhotoviteli k opravě vytknuté (reklamované) vady dne: ____________ v ____________ hod.

- Datum a čas zpětného převzetí ŽKV Objednatelem: _____________________

- Počet odstavných dnů ŽKV: _____________________

V	dne

| ............................................................ Za Zhotovitele | ............................................................ Za Objednatele |
| --- | --- |

Příloha č. 8 – Seznam Vozů

| Poř. číslo | Název řady | Označení Vozu | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bdmtee275 | [bude doplněno] |  |
| 2 | Bdmtee281 | [bude doplněno] |  |
| 3 | Bdmtee275 | [bude doplněno] |  |
| 4 | Bdmtee281 | [bude doplněno] |  |
| 5 | Bdmtee275 | [bude doplněno] |  |
| 6 | Bdmtee281 | [bude doplněno] |  |
| 7 | Bdmtee275 | [bude doplněno] |  |
| 8 | Bdmtee281 | [bude doplněno] |  |
| 9 | Bdmtee275 | [bude doplněno] |  |
| 10 | Bdmtee281 | [bude doplněno] |  |
| 11 | Bdmtee275 | [bude doplněno] |  |
| 12 | Bdmtee281 | [bude doplněno] |  |
| 13 | Bdmtee275 | [bude doplněno] |  |
| 14 | Bdmtee281 | [bude doplněno] |  |
| 15 | Bdmtee275 | [bude doplněno] |  |
| 16 | Bdmtee281 | [bude doplněno] |  |
| 17 | Bdmtee275 | [bude doplněno] |  |
| 18 | Bdmtee281 | [bude doplněno] |  |
| 19 | Bdmtee275 | [bude doplněno] |  |
| 20 | Bdmtee281 | [bude doplněno] |  |
| 21 | Bdmtee275 | [bude doplněno] |  |
| 22 | Bdmtee281 | [bude doplněno] |  |
| 23 | Bdmtee275 | [bude doplněno] |  |
| 24 | Bdmtee281 | [bude doplněno] |  |
| 25 | Bdmtee275 | [bude doplněno] |  |
| 26 | Bdmtee281 | [bude doplněno] |  |
| 27 | Bdmtee275 | [bude doplněno] |  |
| 28 | Bdmtee281 | [bude doplněno] |  |
| 29 | Bdmtee275 | [bude doplněno] |  |
| 30 | Bdmtee281 | [bude doplněno] |  |
| 31 | Bdmtee275 | [bude doplněno] |  |
| 32 | Bdmtee281 | [bude doplněno] |  |
| 33 | Bdmtee275 | [bude doplněno] |  |
| 34 | Bdmtee281 | [bude doplněno] |  |
| 35 | Bdmtee275 | [bude doplněno] |  |
| 36 | Bdmtee281 | [bude doplněno] |  |
| 36 | Bdmtee275 | [bude doplněno] |  |
| 38 | Bdmtee281 | [bude doplněno] |  |
| 39 | Bdmtee275 | [bude doplněno] |  |
| 40 | Bdmtee281 | [bude doplněno] |  |
| 41 | Bdmtee275 | [bude doplněno] |  |
| 42 | Bdmtee281 | [bude doplněno] |  |
| 43 | Bdmtee275 | [bude doplněno] |  |
| 44 | Bdmtee281 | [bude doplněno] |  |
| 45 | Bdmtee275 | [bude doplněno] |  |
| 46 | Bdmtee281 | [bude doplněno] |  |
| 47 | Bdmtee275 | [bude doplněno] |  |

Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že s ohledem na provozní potřeby Vlastníka si tento vyhrazuje právo přistavit k provedení úpravy, resp. provedení příslušné části Díla, Vůz v jiném pořadí, než je uvedeno v seznamu Vozů výše, vždy však Vůz předmětné řady. Přesné údaje (tj. číslo Vozu, příslušné OCÚ, domovská stanice) vztahující se ke konkrétnímu Vozu přistavenému k provedení Díla budou Zhotoviteli zaslány vždy krátce před přístavbou Vozu Objednateli.

Příloha č. 9 – Zadávací dokumentace

[BUDE DOPLNĚNO VE VHODNÉM FORMÁTU VČETNĚ NABÍDKOVÉHO LISTU ZHOTOVITELE JAKO ÚČASTNÍKA]