SMLOUVA O DÍLO

na zpracování projektové dokumentace na akci

„CPA DELFÍN, energetické centrum s KGJ“

Číslo SOD objednatele:      				     Číslo SOD zhotovitele:

Předmět díla: 	Vypracování projektové dokumentace akce ve stupni DSP (projektová dokumentace pro stavební povolení) a DPS (pro výběr zhotovitele a provedení stavby)

#### Smluvní strany

  - Objednatel:			Město Uherský Brod

Sídlo:	Masarykovo nám. 100, 688 17  Uherský Brod

IČO:				00291463

DIČ:				CZ00291463

Bankovní spojení:		Komerční banka, a.s., číslo účtu 19-721721/0100

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Petr Vrána - místostarosta

Oprávněn k jednání

ve věcech technických:   	Odbor rozvoje města

Kontakt:			Tel: 		572 805 230

E-mail: 	petr.vrana@ub.cz; oi@ub.cz

(dále jen objednatel)

  - Zhotovitel:

Sídlo:

Zapsán:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Statutární zástupce:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických – technologická zařízení staveb:

ve věcech technických – technika prostředí staveb, elektrotechnická zařízení:

Kontakt:		Tel:

M:

E-mail:

(dále jen zhotovitel)

u z a v í r a j í

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu

#### Preambule

  - Podkladem k uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne      , která byla vypracována na základě výzvy objednatele k podání nabídky jako zakázka malého rozsahu na služby.

  - Zhotovitel prohlašuje, že se s rozsahem díla seznámil, že je schopen dílo ve smluvené lhůtě dodat a že veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla.

#### Předmět smlouvy

  - Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP (projektová dokumentace pro stavební povolení) včetně inženýrské činnosti a zajištění stavebního povolení a projektové dokumentace ve stupni DPS (dokumentace pro výběr zhotovitele a provedení stavby) k projektu vybudování tepelného zdroje s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla, soustavy CZT a rozvodu el. energie NN pro aquacentrum a zimní stadion CPA DELFÍN – ve variantě č. 3 – „studie proveditelnosti vybudování nového zdroje kombinované výroby tepla a elektřiny CPA Delfín“.

Vymezení plnění:

Předmětem plnění jsou následující činnosti:

- Zpracování situace širších vztahů, koordinační situace a situace inženýrských sítí

- Zpracování PD bude respektovat etapovité provádění realizace – přístavbu venkovních bazénů.

- Vypracování projektové dokumentace ve stupni pro sloučené územní a stavební řízení v souladu se stavební zákonem č. 183/2006 Sb. a jeho platným prováděcími vyhláškami Zpracování podkladů pro vyjádření dotčených orgánů státní správy (PBŘ, Hluková studie)

- Zpracování podkladů pro uzavření dodavatelsko – odběratelských vztahů s dodavateli energie

- Zpracování podkladů pro zahájení územního a stavebního řízení

- Zpracování PD v podrobnosti pro provedení stavby a výběr zhotovitele. PD musí být zpracována v souladu se zákonem č. 134/20016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění v termínu předání PD a souvisejících vyhlášek především č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

- Zhotovitel je povinen zpracovat odpovědi na dotazy uchazečů k PD při zadávacím řízení na dodávku. Odpovědi na dotazy bude zhotovitel zpracovávat do následujícího pracovního dne od zaslání dotazu objednatelem, případně administrátorem zakázky. Dotazy a odpovědi budou zasílány emailem. Splnění této povinnosti je utvrzeno smluvní pokutou (čl. 9. odst. 9.4).

#### Termín realizace, způsob předání

  - Předpokládaný termín zahájení prací: 	ihned po podpisu smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje předat dílo objednateli v termínu dle čl. 5.1.

  - Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně zhotovené a dokončené dílo v listinné podobě v počtu 4 výtisků a 1x v elektronické podobě. Textová část bude zpracována v tištěné podobě (formát A4) formou písemné zprávy, v elektronické podobě bude dokumentace uložena na CD. Dílo bude předáno objednateli v jeho sídle. O předání díla bude sepsán a podepsán oběma smluvními stranami předávací protokol.

#### Cena předmětu díla, termín plnění

  - Předmět plnění včetně termínu plnění a ceny prací:

| Předmět plnění | Termín plnění | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kč | Kč | Kč |
| Vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP včetně inženýrské činnosti a zajištění podkladů pro stavební povolení | 28.02.2020 |  |  |  |
| Vypracování projektové dokumentace ve stupni DPS | 30.04.2020 |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |

  - Sjednaná cena obsahuje veškeré nutné náklady k řádné realizaci předmětu díla, včetně všech nákladů souvisejících.

  - Cenou se rozumí celková cena za provedení předmětu díla včetně daně z přidané hodnoty.

  - Celková cena díla v rozsahu prací uvedených v čl. 3 této smlouvy se stanovuje jako smluvní cena pevná, nejvýše přípustná po celou dobu trvání díla, ve výši       Kč, slovy       včetně DPH.

  - Odměna je splatná na základě řádně vystavené faktury – daňového dokladu. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla dohodnutou cenu stanovenou v souladu s občanským zákoníkem, a to na základě konečného daňového dokladu zhotovitele v termínech dle čl. 5.1. Předání předmětu díla v předtermínu se nevylučuje.

  - Překročení nabídkové ceny je možné pouze za předpokladu, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.

#### Platební podmínky

  - Objednatel neposkytuje zálohu.

  - Zhotovitel zašle objednateli řádně vystavenou fakturu v souladu s kalendářem plateb uvedeným v čl. 5.1, splatnou ve lhůtě splatnosti, která činí30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.

  - Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s platnými daňovými předpisy.

  - Dnem úhrady se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

  - Dnem doručení faktury objednateli se při pochybnostech rozumí 3. den po odeslání faktury.

#### Věci určené k provedení díla

  - Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně všechny informace a podklady, které budou nezbytné k provedení díla dle čl. 3 této smlouvy, a to v co možná nejkratším termínu po podpisu smlouvy.

  - Objednatel bude informovat zhotovitele o veškerých skutečnostech, které mohou mít vliv na jeho činnost podle čl. 3 této smlouvy.

  - Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést předmět díla na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a cenu díla zaplatit.

  - Zhotovitel je odpovědný za to, že dílo odpovídá výsledku, který je vymezen rozsahem zakázky. Zhotovitel je povinen dodržovat platné technické normy a předpisy, platné legislativní předpisy vztahující se k předmětu zakázky.

  - Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady a pokyny objednatele v souladu s jeho zájmy, případně přijatými změnami a dodatky této smlouvy a vyjádřením kompetentních orgánů státní správy.

  - Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.

  - Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě.

  - Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou objednatelem. Zhotovitel má právo na úhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna

  - Zhotovitel se zavazuje, že podklady poskytnuté objednatelem použije pouze pro vypracování tohoto smluveného díla. Zhotovitel je povinen, na základě písemného požadavku objednatele, po zhotovení díla a jeho předání vrátit objednateli veškeré jím poskytnuté podklady.

  - Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne jiným fyzickým či právnickým osobám informace o výsledcích své činnosti v rozsahu této smlouvy ani jiné informace, které v souvislosti s plněním předmětu činnosti podle této smlouvy získal. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené porušením této důvěrnosti.

#### Záruční doba

  - Dílo má vady, jestliže jeho zhotovení neodpovídá této smlouvě. Záruční doba na vady díla činí 60 měsíců a běží ode dne předání a převzetí celého díla, tj. jeho poslední dílčí části nebo ode dne odstoupení od této smlouvy, přičemž odstoupení je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit zdarma vady předmětu plnění, nezvolí-li objednatel přednostně jiný nárok podle § 2106 a § 2107 občanského zákoníku. Objednatel sdělí zhotoviteli, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.

  - Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad předmětu plnění okamžitě od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, max. však do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace a vady odstranit v nejkratší možné době. Termín odstranění vad se dohodne písemně. Maximální lhůta pro odstranění vad je však 14 dní ode dne uplatnění reklamace.

  - Vady díla zjištěné při realizaci budou řešeny bezodkladně na kontrolním dnu (dále jen KD) a zapsány vč. termínů odstranění do zápisu z KD nebo technickým dozorem investora (dále jen TDI) do stavebního deníku. O zápisu vady do stavebního deníku bude TDI informovat projektanta např. emailem. Maximální lhůta pro odstranění vad v průběhu realizace stavby je 5 dní ode dne uplatnění práva z odpovědnosti za vady – odeslání kopie zápisu ve stavebním deníku emailem projektantovi nebo zápisem do zápisu z KD v případě účasti projektanta na KD.

#### Smluvní pokuty

  - V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny díla za každý započatý den zpoždění.

  - V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením ceny, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den zpoždění.

  - V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vad a za prodlení s termínem jejich odstranění dle čl. 7 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 200 Kč za každou vadu a každý den prodlení s odstraňováním.

  - V případě, že zhotovitel poruší podmínky specifikované v odst. 3.1 a  objednateli bude uložena pokuta příslušným správním orgánem za porušení ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši pokuty udělené objednateli tímto správním orgánem.

  - V případě porušení povinnosti zpracovat odpověď na dotaz uchazeče v zadávacím řízení za zhotovení stavby v dohodnutém termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 500 Kč za každou v termínu nezpracovanou odpověď a každý den prodlení se zasláním odpovědi.

  - Sjednané majetkové sankce se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně. Pokud vznikne objednateli při realizaci stavby škoda způsobená pouze vadou PD, uhradí zhotovitel tuto v celé její výši. Smluvní pokuty budou uplatněny prostřednictvím faktury se splatností 10 dní. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po jejím odeslání. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od objednatele, u kterých zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

#### Vlastnická práva

Vlastnické právo k dílu přechází ze zhotovitele na objednatele dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Tímto okamžikem přechází také na objednatele nebezpečí škody na díle.

#### Další ujednání

  - Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.

  - Zhotovitel se zavazuje případné vady, které se u díla projeví v průběhu záruční doby odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, učiněné písemnou formou, pokud však nejde o vady vyvolané objednatelem, třetí osobou nebo neodvratitelnou událostí.

  - Objednatel považuje informace a údaje poskytované v souvislosti s plněním této smlouvy za důvěrné.

  - Objednatel má právo písemně odstoupit od smlouvy kdykoliv bez udání důvodů. V tomto případě uhradí objednatel zhotoviteli skutečně prokazatelné náklady na rozpracované dílo ke dni odstoupení. Objednatel může dále písemně odstoupit od smlouvy, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním konečného termínu delším než dva měsíce. V tomto případě, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak, si vrátí vzájemné uskutečněné plnění.

  - Případné spory, které by z této smlouvy, nebo v souvislosti s ní vznikly, se budou obě smluvní strany snažit řešit především jednáním svých odpovědných zástupců a vzájemnou dohodou.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že se v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo veřejných fondů.

  - Tuto smlouvu lze měnit nebo rušit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných dodatků.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech stejně platných, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

  - Smluvní strany prohlašují, že uzavření této smlouvy je jejich svobodnou, pravou a vážně míněnou vůlí a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod

xx. schůze konaná dne xxx č. usnesení xxx/Rxx/19

V Uherském Brodě dne: 				     	V Brně dne:

........................................				.......................................

Za objednatele:					        Za zhotovitele:

Ing. Petr Vrána

místostarosta města