|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Katastrální**  **území**  **(místní název)** | **Porost** | **Dřevina**  **(zastoupení)**  **%** | **Předpis M3**  **dle LHP** | **Prům.hm.**  **těženého**  **dříví**  **(m3)** | **Druh**  **těžby** | **Výměra**  **por.sk.**  **v ha** | **P-VM kůň**  **do 100m**  **prům.hm.**  **(m3)** | **Přibliž.**  **vzdál.**  **(traktor)**  **v m** | **Druh**  **přibliž.**  **traktorem** | **Termín**  **provedení**  **(na OM)** |
| Uherský Brod  (3.Králov) | 6G3b | **DBz-58%**  JS-13% BO,BŘ-9% | 15 | **DB-0,05**  JS-0,05  BO-0,06 | PÚ-40 | 2,05 | 0,05 | 200 | VM-OM | I.-II.Q. |
| Uherský Brod  (3.Králov) | 6G4 | **BO-55%**  DBz-20%  JS-15% | 45 | **BO - 0,09**  DBz-0,07  JS -0,04 | PÚ-40 | 2,07 | 0,09 | 200 | VM-OM | II.Q. |
| Újezdec u L.  (Rubaniska) | 4C8a | SM-100% | 120 | SM- 0,56 | PN | - | 0,28 | 550 | VM-OM | Dle domluvy |
| Újezdec u L.  (Goliáška) | 5D4 | SM-100% | 35 | SM- 0,15 | PN | - | 0,15 | 700 | VM-OM | Dle domluvy |
| Uherský Brod  (2.Králov) | 6D4 | SM-100% | 30 | SM- 0,10 | PN | - | 0,10 | 600 | VM-OM | Dle domluvy |
| Uherský Brod  (3.Králov) | 6E7 | SM-100% | 125 | SM- 0,45 | PN | - | 0,22 | 150 | P-OM | Dle domluvy |
| Uherský Brod  (3.Králov) | 6F6 | SM-100% | 80 | SM- 0,33 | PN | - | 0,16 | 650 | VM-OM | Dle domluvy |
| Bystř. p. Lop.  (U 7-mi bratrů) | 7A10 | SM-100% | 50 | SM-1,22 | MN | - | 0,61 | 150 | P - OM | Dle domluvy |
| Uherský Brod  (2.Králov) | 6D8 | JS–100% | 100 | JS-0,92 | MN | - | 0,46 | 200 | P - OM | Dle domluvy |
| Uherský Brod  (3.Králov) | 6 6E7E7 | JS–100% | 505050 | JS-0,63 | P PN N | - | 0,31 | 1500 | VM-OM | Dle domluvy |
| **Celkem:** | **xxx** | **xxx** | **650** | **xxx** | **xxx** | **4,12** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |

Pozn.: 1) **Tučně** jsou ve sloupci dřevina zvýrazněny převládající dřeviny a hmotnatosti 2) Změny v termínech možné dle dohody se správcem městských

lesů (počasí, poruchy prostředků….)

**Veřejná zakázka malého rozsahu**

**Těžební činnost v městských lesích města Uherský Brod v roce 2020**