## Návrh smlouvy o dílo

číslo smlouvy zhotovitele:*(Doplní zhotovitel. Poté poznámku vymaže.)*

číslo smlouvy objednatele:

**Článek I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s.**

Sídlo: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1104

IČ: 61 97 47 57

DIČ: CZ61974757

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Ostrava

Číslo účtu: 5708761/0100

Zastoupený: Petrem Holušou, vedoucím odboru dopravní cesta, tel. 57 740 2170,

e-mail: [petr.holusa@dpo.cz](mailto:petr.holusa@dpo.cz)

Osoba zmocněná pro jednání ve věcech smluvních:

Ing. Petr Holuša, vedoucí odboru dopravní cesta, tel.: 59 740 2170,

e-mail: [petr.holusa@dpo.cz](mailto:petr.holusa@dpo.cz)

Osoba zmocněná pro jednání ve věcech plnění:

Ing. Roman Maceček, vedoucí střediska vrchní stavba, tel.: 59 740 2250

e-mail: [roman.macecek@dpo.cz](mailto:roman.macecek@dpo.cz)

p. Marek Pustelník, vrchní mistr střediska vrchní stavba, tel.: 59 740 2251, e-mail: [marek.pustelnik@dpo.cz](mailto:marek.pustelnik@dpo.cz)

**a**

**Zhotovitel:**

Sídlo:

Zapsán v obchodním rejstříku

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Jednající:

Osoba zmocněná pro věcná jednání:

*(Doplní zhotovitel. Poté poznámku vymaže.)*

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a za podmínek dále uvedených tuto smlouvu o dílo. Tato smlouva byla uzavřena v rámci výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem NR-34-20-PŘ-Če.

**Článek II.**

**Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provádět pro objednatele na základě jeho písemných objednávek (dle výslovné dohody smluvních stran se za dodržení písemné formy považuje i provedení objednávky a jejího potvrzení formou e-mailu) poté, co budou potvrzeny zhotovitelem - broušení kolejí a kolejových konstrukcí s kolejnicí tvaru 57R1, 49E1, NT3, NP4 (Rmin. = 25m) na tramvajových tratích Dopravního podniku Ostrava a.s. strojní bruskou kolejnic do poměrné srovnávací roviny. Jedná se zejména o odstranění vlnkovitosti a dalších nerovností na hlavě kolejnice a ve svárech vzniklých vlivem provozování drážní dopravy na otevřeném i zakrytém tramvajovém svršku. Broušení bude realizováno bruskou *…………..(Označení typu brusky doplní zhotovitel a poté poznámku vymaže.)*
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednávky objednatele budou vedle řádného označení objednatele

a zhotovitele, obsahovat rovněž i označení činnosti, které mají být provedeny a termín jejich provedení, termín dokončení požadovaných prací, místo prováděných prací a podpis oprávněné osoby.

1. Objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit cenu, stanovenou dle čl. IV. této smlouvy.
2. Součástí plnění není kontrolní grafický výstup provedeného opravného broušení.

**Článek III.**

**Doba, místo a způsob plnění**

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od podpisu smlouvy do 31. 12. 2021, nebo do vyčerpání částky 1 000 000,-- Kč bez DPH, podle toho, která skutečnost nastane dříve.

Tuto smlouvu může kterákoliv ze smluvních stran vypovědět i bez udání důvodu s jednoměsíční výpovědní dobou, které začíná běžet od data doručení písemné výpovědi.

1. Čas a délka jednotlivých plnění bude určována individuálně podle rozsahu prací prioritně ve víkendových výlukách. Rozsah prací a množství pojezdů brusky bude stanoven před zahájením prací objednatelem.
2. Místo plnění je síť tramvajových tratí Dopravního podniku Ostrava a.s. ve městě Ostrava a tramvajová trať Kyjovice – Poruba.
3. Bruska bude přepravována na místo plnění silničními vozidly zhotovitele.

**Článek IV.**

**Cena díla**

1. Cena díla podle Článku II., bodu 1 je stanovena dohodou takto:
2. **práce strojní brusky v kolejišti – broušení koleje, nebo kolejové konstrukce s kolejnicí 57R1, 49E1, NT3, NP4, Rmin.=25m**
3. sazba za strojní broušení 57R1, 49E1, NT3, NP4 ……..,- Kč bez DPH / hod.

*(Doplní zhotovitel. Poté poznámku vymaže.* ***Tento údaj bude předmětem hodnocení.****)*

1. sazba za prostoj brusky ……..,- Kč bez DPH / hod.

*(Doplní zhotovitel. Poté poznámku vymaže.* ***Tento údaj bude předmětem hodnocení.****)*

1. **přeprava brusky**
2. Tam a zpět v jednom dni, včetně naložení a složení ……..,- Kč bez DPH / 1 plnění

*(Doplní zhotovitel. Poté poznámku vymaže.* ***Tento údaj bude předmětem hodnocení.****)*

1. Příplatek za odvoz v dalším dni, včetně naložení a složení ……..,- Kč bez DPH / 1 plnění

*(Doplní zhotovitel. Poté poznámku vymaže.* ***Tento údaj bude předmětem hodnocení.****)*

1. Odpracované hodiny musí být před vyúčtováním odsouhlaseny a potvrzeny objednatelem   
   i zhotovitelem ve výkazu o výkonu brousícího stroje.
2. Celková cena plnění nepřesáhne 1.000.000,- Kč bez DPH. Objednatel se nezavazuje k žádnému minimálnímu odběru plnění.
3. Sjednané ceny jsou nejvíce přípustné, obsahující veškeré náklady na dodání předmětu plnění   
   a překročitelné pouze na základě dohody smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě, a to pouze v případě:

* odůvodněných změn a doplňků specifikace předmětu plnění, a to však pouze a výlučně na základě požadavku ze strany objednatele.
* pokud dojde v průběhu platnosti smlouvy ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které budou mít prokazatelný vliv na výši sjednané ceny.

**Článek V.**

**Platební podmínky, fakturace**

1. Po provedení díla (práce provedené na základě konkrétní písemné objednávky), vyúčtuje zhotovitel cenu formou daňového dokladu - faktury. Daňový doklad bude vystaven do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla. Splatnost daňového dokladu - faktury se sjednává na 30 dnů od data doručení faktury. Fakturovaná cena díla je zaplacena řádně a včas, je-li ve fakturované výši nejpozději v den splatnosti připsána ve prospěch účtu zhotovitele. Nedílnou součástí faktury je objednatelem odsouhlasený výkaz o výkonu brousícího stroje..
2. Zhotovitel (plátce DPH) je povinen uvést na faktuře číselný kód klasifikace produkce CZ CPA. Dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty bude při poskytnutí díla, které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ CPA 41 až 43 použit režim přenesení daňové povinnosti. Zhotovitel bude fakturovat bez daně z přidané hodnoty, daň je povinen přiznat a zaplatit objednatel. Faktura bude mít náležitosti dle § 29 odst. 2 písm. a) až 1) a dle § 29 odst. 2, písm. c) zákona o DPH. V případě,   
   že poskytnuté dílo neodpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ CPA 41 až 43, bude k fakturované ceně připočítána daň z přidané hodnoty. Faktura bude mít náležitosti dle § 29 odst. 1 zákona o DPH.
3. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
4. Za pozdní úhradu je objednatel povinen uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, bude-li jej zhotovitel požadovat.
5. Faktury jsou zhotovitelem vystavovány ve formátu PDF, podepsány zaručeným elektronickým podpisem a zasílány včetně naskenovaného soupisu provedených prací se zjišťovacím protokolem potvrzeným technickým dozorem objednatele (tyto dokumenty jsou nedílnou součástí faktury) na adresu [elektronicka.fakturace@dpo.cz](mailto:elektronicka.fakturace@dpo.cz). Pokud zhotovitel nemá možnost takto zasílat faktury, bude je doručovat v písemném vyhotovení na adresu: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. V případě doručování poštou se v pochybnostech má za to, že faktury byly doručeny třetí pracovní den po jejich odeslání.
6. Zhotovitel bude uvádět na fakturách číslo objednávky objednatele.
7. Nebude-li faktura obsahovat některé zákonné či sjednané náležitosti, je objednatel oprávněn takovou fakturu s řádným odůvodněním vrátit zhotoviteli. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová započne běžet teprve doručením opravené faktury objednateli.

**Článek VI.**

**Nové služby a vícepráce**

1. Objednatel si vyhrazuje po celou dobu trvání smlouvy právo na rozšíření sjednaného objemu a rozsahu předmětu veřejné zakázky, a to o služby, spočívající v opakování obdobných služeb specifikovaných v předmětu plnění, či v dalších obdobných technických požadavcích spjatých s předmětem plnění. V případě, že objednatel využije tohoto opčního práva, vyzve objednatel zhotovitele k jednání. Objednatel předpokládá, že finanční objem hodnoty opčního práva nepřesáhne 30 % z ceny předmětu plnění.
2. Objednatel si vyhrazuje právo na provedení dodatečných služeb (vícepráce), které nebyly obsaženy v původním předmětu plnění, a jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, a tyto dodatečné služby jsou nezbytné pro poskytnutí původních služeb. Celkový rozsah těchto prací (víceprací a méněprací) nesmí překročit v absolutním součtu 50 % z původní ceny díla dle této smlouvy, a tyto práce jsou oprávněni odsouhlasit zástupci objednatele uvedení záhlaví této smlouvy oprávněni ve věcech technických, a to i každý samostatně. Celkový rozsah těchto služeb nesmí překročit součet absolutních hodnot provedených změn (vícepráce a méně práce), a to 50 % z původní ceny za provedení díla dle této smlouvy, tzn. sčítá se rozšíření předmětu plnění, jeho zmenšení (zúžení) i záměny (neprovedení), přičemž celkový nárůst ceny nepřesáhne 30 % původní ceny za provedení díla dle této smlouvy.

**Článek VII.**

**Práva a povinnosti objednatele a zhotovitele**

1. Objednatel je zejména:
2. povinen řádně a nejpozději 3 pracovní dny před zahájením prací vytvořit podmínky pro provedení díla a vybavit a zajistit místo plnění v souladu s bezpečnostními a požárními předpisy.
3. povinen zajistit a předat zhotoviteli před zahájením prací písemnou formou vyhotovené informace   
   o případných podzemních vedeních všeho druhu a je povinen písemně upozornit zhotovitele na veškeré další skutečnosti, které mohou být významné pro řádné provedení díla.
4. oprávněn kontrolovat provádění díla a požadovat odstranění případných vad a nedodělků, apod.
5. Zhotovitel je zejména:
6. povinen provést dílo v souladu s technickými normami, v požadované kvalitě a v rozsahu specifikovaném v čl. II. této smlouvy.
7. neodpovídá za nemožnost dokončit dílo z  jakéhokoliv důvodu vzniklého na straně objednatele.
8. povinen dodržovat obecně platné právní předpisy, normy a interní směrnice objednatele, se kterými jej objednatel seznámí.
9. povinen provádět dílo pouze za dozoru zástupců objednatele a pouze při výluce nebo vyloučení tramvajového provozu v místě plnění.
10. dodržovat základní požadavky k zajištění BOZP, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

**Článek VIII.**

**Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost**

1. Zhotovitel:
2. je povinen zhotovit dílo podle podmínek této smlouvy;
3. dává na zhotovené dílo záruku za jakost, přičemž záruční doba je 6 měsíců od předání a převzetí díla. Dle dohody smluvních stran se záruka nevztahuje na případy nesprávného užívání, běžného nebo nadměrného opotřebení, krádeže, apod.;
4. se zavazuje vadu, na kterou se vztahuje poskytnutá záruka, odstranit v termínu stanoveném objednatelem s ohledem na závažnost vady a na nutnost omezení či úplné přerušení drážní dopravy.
5. Objednatel se zavazuje:
6. užívat dílo pouze k účelům, pro které je určeno, způsobem obvyklým pro jeho užívání
7. při výskytu vady zaslat zhotoviteli neprodleně (nejpozději do 2 pracovních dnů) písemnou reklamaci s podrobnou specifikací zjištěné vady.

**Článek IX.**

**Předání a převzetí díla**

1. O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíši smluvní strany zápis, v jehož závěru objednatel výslovně uvede, zda dílo přebírá. Pokud odmítne dílo převzít, je povinen uvést důvod nepřevzetí. Při předání a převzetí díla smluvní strany rovněž odsouhlasí výkaz o výkonu brousícího stroje, který bude podkladem pro fakturaci ceny za provedení díla.
2. Objednatel je povinen dílo převzít i tehdy, jestliže vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání jeho řádnému užívání. Takovéto vady a nedodělky budou odstraněny v dohodnutém termínu. V případě nedodržení tohoto termínu je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč za každý jednotlivý případ.
3. V případě nedodržení sjednaného termínu dodání zhotovitelem je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli a zhotovitel je v tom případě povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ nedodržení sjednaného termínu plnění. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani omezeno právo objednatele na náhradu škody.
4. V případě nedodržení stanoveného termínu odstranění záruční vady zhotovitelem je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli a zhotovitel je v tom případě povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ nedodržení sjednaného termínu plnění. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani omezeno právo objednatele na náhradu škody.

**Článek X.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu a tento bude řešen soudní cestou, pak místně příslušným soudem bude soud objednatele a rozhodným právem české právo.
2. Tuto smlouvu lze měnit po dohodě smluvních stran pouze písemnými číslovanými dodatky.
3. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má povahu originálu. Každá strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Smluvní strany berou na vědomí, že objednávky učiněné na základě této smlouvy, u nichž hodnota plnění přesáhne 50 tis. Kč bez DPH, podléhají povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání takovéto objednávky vč. Smlouvy, jejích příloh a případných dodatků do registru smluv zajistí objednatel.
5. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a. s. je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen ,,zákon“) a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu veřejné správy v Registru smluv. Objednatel podpisem smlouvy bere na vědomí, že některé údaje a pasáže této smlouvy mohou být obchodním tajemstvím zhotovitele a zavazuje se je nezveřejnit dle zákona o registru smluv ani jinak a/nebo nepředat třetí osobě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ani jinak. Obchodní tajemství zhotovitele je blíže vyspecifikováno v příloze č. 2 smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy nepodléhají ze strany zhotovitele obchodnímu tajemství a smluvní strany souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených ve smlouvě, včetně jejích příloh a případných dodatků smlouvy za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 – Základní požadavky k zajištění BOZP.

Příloha č. 2 – Vymezení obchodního tajemství dodavatele

V Ostravě dne: V dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………….. ……………………………………………..

###### Ing. Petr Holuša *oprávněná osoba zhotovitele*

###### vedoucí odboru dopravní cesta (*Doplní zhotovitel. Poté poznámku vymaže.*)