**Návrh smlouvy o dílo**

číslo smlouvy objednatele: DOD20201172

číslo smlouvy zhotovitele: ………

**Smluvní strany**

1. **Zhotovitel**

Obchodní firma:

Sídlo:

Zastoupený:

Osoby oprávněné k jednání:

Kontaktní osoba : tel: email:

Obchodní rejstřík Krajského soudu v

Bankovní spojení:

IČ:

DIČ:

dále jen zhotovitel

1. **Objednatel**

Obchodní firma: Dopravní podnik Ostrava a.s.

Sídlo: Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Zastoupený: Ing. Petrem Holušou, vedoucím odboru dopravní cesta

Osoby oprávněné k jednání:

Ing. Petr Holuša, vedoucí odboru dopravní cesta,

tel. 597402170, e-mail: [petr.holusa@dpo.cz](mailto:petr.holusa@dpo.cz)

Ing. Roman Maceček, vedoucí střediska vrchní stavba, tel.:606720455, email: [roman.macecek@dpo.czp](mailto:roman.macecek@dpo.czp).

Marek Pustelník, vrchní mistr střediskavrchní stavba,

tel.: 602 792 207, email: [marek.pustelnik@dpo.cz](mailto:marek.pustelnik@dpo.cz)

Obchodní rejstřík Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B. 1104

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Ostrava, č. účtu: 5708761/0100

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č. účtu: 105677586/2700

IČ: 61974757

DIČ: CZ61974757, plátce DPH

dále jen objednatel

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto **Smlouvu o dílo.** Tato smlouva byla uzavřena v rámci výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem NR-88-20-PŘ-Ta.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o dílo je úklid (odhrnutí) sněhu z tramvajových nástupišť a komunikací pro pěší spravovaných objednatelem. Dílo bude prováděno v dílčích, měsíčních plněních, dle potřeby objednatele. Technologie úklidu sněhu bude odpovídat charakteru odklizených ploch, tj. provádění úklidu za běžného provozu, v prostorech omezených zábradlím, přístřešky nebo označníky. Případné použití mechanizace je možné jen za předpokladu zamezení poškození jakéhokoliv majetku vlastním zatížením nebo konstrukcí mechanizace. Dále musí být vyloučeno vzájemné ohrožení mezi provozem mechanizace a drážní dopravou, ostatními vozidly a chodci.
2. Množství a konkrétní podmínky dílčích plnění po dobu trvání smluvního vztahu určuje objednatel svými objednávkami.
3. Maximální doba zahájení dílčího plnění nepřekročí 2 hodiny od doručení objednávky, včetně dnů pracovního klidu a volna. Objednávky se budou provádět elektronickou formou (e-mail) na kontaktní osobu zhotovitele uvedenou v čl. I. této smlouvy. V mimořádných případech telefonicky s následným potvrzením přijetí objednávky elektronickou poštou na e-mail kontaktní osoby objednatele uvedené v čl. I. této smlouvy.
4. Celková hodnota plnění z této smlouvy bez využití opčního práva je stanovena ve finančním objemu do 600 000,- Kč bez DPH. Objednatel se nezavazuje k žádnému minimálnímu odběru plnění a vyhrazuje si právo odebrat plnění v menším než výše uvedeném předpokládaném objemu.

Místo a doba plnění

1. Místem plnění jsou plochy tramvajových nástupišť a komunikací pro pěší spravovaných objednatelem nacházejících se na území okresu Ostrava - město včetně tramvajové trati Kyjovice - Ostrava-Poruba.
2. Doba plnění dle této smlouvy o dílo bude určena jednotlivými objednávkami dle čl. II. odst. 3 této smlouvy.

Cena

1. Cena za odklízení zasněžené plochy za 1 m2 činí …….. Kč bez DPH.

*(POZN.: Doplní zhotovitel. Poté poznámku vymažte. Tato cena bude předmětem hodnocení.)*

1. Cena je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele jako cena nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady, včetně veškerých nákladů na dopravu do místa plnění uvedeného v čl. III. odst. 1 této smlouvy. Výši sjednané ceny lze překročit pouze na základě dohody obou smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě, a to pouze v případě:
2. pokud v průběhu plnění předmětu smlouvy dojde ke změnám legislativních či

technických předpisů a norem, které budou mít prokazatelný vliv na výši ceny

zhotovitele, sjednané touto smlouvou,

1. v odůvodněných případech změn a doplňků technické specifikace zadaného předmětu plnění této smlouvy, a to však pouze a výlučně na základě požadavku ze strany objednatele.

**Nové služby a práce**

1. Objednatel si vyhrazuje po celou dobu trvání smlouvy právo na rozšíření sjednaného objemu předmětu veřejné zakázky o nejvíce 30% předpokládané hodnoty plnění dle čl.II.4 a případné prodloužení doby trvání smlouvy o 1 rok. Celkový objem plnění z této smlouvy, včetně hodnoty opčního práva však nepřekročí částku 780 000,- Kč bez DPH. V případě, že objednatel využije tohoto opčního práva, proběhne v této věci jednání s tím, že objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele k jednání o využití opčního práva nejpozději do 31. 8. 2023.

**Fakturace, platební podmínky, sankce**

1. Smluvní cenu díla dle čl. IV. této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli na základě faktur – daňových dokladů vystavených zhotovitelem do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Poskytovaný předmět smlouvy se člení do dílčích měsíčních plnění, dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední kalendářní den příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktur budou kopie záznamu dílčích měsíčních plnění stavebního deníku čl. IX. odst. 1.
2. Faktury – daňové doklady musí obsahovat předepsané náležitosti. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Na faktuře je zhotovitel povinen uvést číslo této smlouvy. Pokud faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji k zhotoviteli k doplnění. V tomto případě se ruší původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené faktury zpět objednateli. Smluvní strany se dohodly na platbě formou bezhotovostního bankovního převodu.
3. Faktury jsou zhotovitelem vystavovány ve formátu PDF, podepsány zaručeným elektronickým podpisem a zasílány, včetně naskenovaných listů stavebního deníku s příslušným plněním, potvrzených práce přebírajícím dispečerem TVS a vrchním mistrem střediska TVS technickým dozorem objednatele (tyto dokumenty jsou nedílnou součástí faktury), na adresu [elektronicka.fakturace@dpo.cz](mailto:elektronicka.fakturace@dpo.cz). Pokud zhotovitel nemá možnost takto zasílat faktury, bude je doručovat v písemném vyhotovení na adresu: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. V případě doručování poštou se v pochybnostech má za to, že faktury byly doručeny třetí pracovní den po jejich odeslání.
4. Objednatel je oprávněn, a není v tom případě v prodlení dle čl. VI. odst. 2, pozastavit platbu smluvní ceny, a to ve výši 10 % z fakturované částky v případě, že dílo bude při předání a převzetí vykazovat vady, resp. nedodělky, které objednatel bude považovat za nebránící provozovat dílo a převezme dílo včetně nich. Pozastávka platby bude uhrazena objednatelem do 10 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí poslední odstraněné vady/nedodělku.
5. V případě prodlení zhotovitele s plněním díla dle vystavených e-mailových objednávek je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý případ nedodržení termínu plnění. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani omezeno právo objednatele na náhradu škody.
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků v dohodnutém termínu je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý případ nedodržení termínu odstranění. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani omezeno právo objednatele na náhradu škody.
7. V případě prodlení objednatele s platbou je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení.

**Základní vztahy objednatele a zhotovitele**

1. Zhotovitel odpovídá za škody nebo úrazy, které by mohly vzniknout při vlastní činnosti na majetku objednatele nebo třetí osoby.
2. Osoba oprávněná k jednání za objednatele (dispečer střediska vrchní stavba) je oprávněna dát zaměstnancům zhotovitele příkaz přerušit práci v případě, že kontaktní osoba zhotovitele dle čl.I není dosažitelná a je-li ohrožena bezpečnost při provádění práce, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo osob v místě se pohybujících nebo hrozí jiné vážné škody.

**Ostatní smluvní ujednání**

1. Zhotovitel je povinen dodržovat základní požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které jsou uvedené v příloze č. 1 této smlouvy. Zhotovitel je zodpovědný za to, že při provádění prací v silničním provoze bude pracoviště označeno dočasným dopravním značením dle schváleného schématu a platných předpisů. Pokud budou zaměstnanci nebo jiné osoby zhotovitele vstupovat a pracovat na provozované dopravní cestě tramvajové dráhy, musí k tomu být způsobilí podle platných drážních předpisů, včetně požadované zdravotní způsobilosti pro tyto práce. Všichni zaměstnanci zhotovitele musí před zahájením prací být prokazatelně proškoleni objednatelem z předpisů BOZP a souvisejících statí Provozního předpisu D1 pro provoz drážních kolejových vozidel, při pracovní činnosti musí být používány výstražné vesty s vysokou viditelností a návěstí (terče) pro zastavování drážních vozidel. Tato činnost musí být prováděna pokud možno v době sníženého provozu. Začátek práce zhotovitel oznámí na dispečink dopravní cesty Dopravního podniku Ostrava, tel.: 597401330.

**Předání díla**

1. Zhotovitel povede k předmětu plnění stavební deník, v němž bude zaznamenávat jednotlivá dílčí plnění. V deníku bude uvedeno místo, rozsah, den a čas dílčího plnění příp. soupis nedodělků a vad s termíny jejich odstranění. Dále bude v deníku zaznamenáno převzetí dílčího plnění zástupcem objednatele oprávněného k jednání.
2. Objednatel je oprávněn převzít práce i tehdy, pokud vykazují drobné nedodělky, jež nebrání bezpečnému užívání příslušného tramvajového nástupiště.

**Doba platnosti a odstoupení od smlouvy**

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od podpisu smlouvy do 30. 4. 2024 nebo do vyčerpání finančního limitu dle čl. II. odst. 4 této smlouvy. Smluvní strany mohou smlouvu i bez udání důvodu vypovědět. Výpovědní lhůta se sjednává v délce tří měsíců a začíná plynout prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména opakované nenastoupení zhotovitele k objednaným plněním, nebo opakované nedostatečné odstranění sněhu z určených ploch, vedoucí ke zvýšení rizika úrazu osob pohybujících se po nástupištích.

**Závěrečná ujednání**

1. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem v platném znění. Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu a tento bude řešen soudní cestou, pak místně příslušným soudem bude soud objednatele a rozhodným právem české právo.
2. Změny a doplňky této smlouvy lze učinit pouze písemně formou oboustranně podepsaného dodatku ke smlouvě.
3. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned a bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom.
5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, ani za nijak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, na důkaz čehož připojují své podpisy.
6. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a. s. je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen ,,zákon“) a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu veřejné správy v Registru smluv.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podepsání poslední smluvní stranou. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva (včetně příloh) bude po jejím uzavření zveřejněna na Portálu veřejné správy v Registru smluv. Toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž o tom bude informovat druhou smluvní stranu, a to na e-mailovou adresu *…(doplní zhotovitel)* nebo do její datové schránky.

Smluvní strany berou dále na vědomí, že na jednotlivé objednávky učiněné na základě této smlouvy se může vztahovat povinnost jejich zveřejnění podle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá objednávka účinnosti až dnem jejího uveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění objednávky zajistí objednatel. Plnění předmětu objednávky (učiněné na základě této smlouvy) před její účinností se považuje za plnění podle objednávky a této smlouvy a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí objednávkou a touto smlouvou.

1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Základní požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

V Ostravě dne……………….

Za objednatele Za zhotovitele

………………………………… …………………………………

Ing. Petr Holuša *(oprávněná osoba zhotovitele)*

vedoucí odboru dopravní cesta