**Podklady pro zpracování harmonogramu výstavby**

Zadavatel požaduje, aby dodavatelé Přílohu č. 2 Smlouvy o dílo (harmonogram výstavby) zpracovali v detailu kalendářních týdnů, a to pro všechny následující položky:

Předání a převzetí staveniště - zahájení provádění díla

**HSV:**

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé konstrukce

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy

Osazování výplní otvorů

Ostatní konstrukce a práce

Lešení a stavební výtahy

Přesun hmot

**PSV:**

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Konstrukce tesařské

Dřevostavby a konstrukce sádrokartonové

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Kovové doplňkové konstrukce

Podlahy z dlaždic

Podlahy kamenné

Podlahy z litého teraca

Podlahy povlakové

Podlahy syntetické

Obklady

Malby

**BOURACÍ PRÁCE A DEMONTÁŽE:**

Bourání konstrukcí

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Kovové doplňkové konstrukce

Podlahy parketové a plovoucí

Podlahy povlakové

**INSTALACE:**

Kanalizace vnitřní

**MONTÁŽNÍ PRÁCE:**

Montáže strojů a zařízení různých

Výtah

Archivní regály

Turnikety

Montáže konstrukcí ocelových

OK přístavby

Výtahová šachtice OK+SKLO

OK schodiště

**ZDRAVOTECHNIKA:**

Kanalizace vnitřní

Vodovod vnitřní

Kompletace ZT

**ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ:**

Svislé a kompletní konstrukce

Izolace tepelné

Ústřední vytápění - strojovny

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

Ústřední vytápění - armatury

Ústřední vytápění - otopná tělesa

Nátěry

Různé dokončující konstrukce a práce inženýrských staveb

**SILNOPROUD:**

Rozváděče 0,4kV

Kabely NN

Svítidla

PŘÍSTROJE

Tlačítko TS/CS, IP21

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ + DALI

OSTATNÍ

Revizní zkoušky, měření, protokoly

**SLABOPROUD:**

Strukturovaná kabeláž kategorie 6, v nestíněném provedení (kabely U/UTP)

Datový rozváděč - m.č.136

Optika

Telekomunikační materiál (nm.č.117 a 326)

Ostatní

**SLABOPROUD:**

SK

CCTV

EKV + VKD

PZTS

EPS

KT

**VDUCHOTECHNIKA:**

ZAŘÍZENÍ Č.1 – VĚTRÁNÍ ZÁKAZNICKÉ HALY A NAVAZUJÍCÍHO ZÁZEMÍ V 1.NP

ZAŘÍZENÍ Č.2 – VĚTRÁNÍ JÍDELNY A NAVAZUJÍCÍHO ZÁZEMÍ V 1.NP

ZAŘÍZENÍ Č.3 – VĚTRÁNÍ ŠATEN A NAVAZUJÍCÍHO ZÁZEMÍ V 1.NP

ZAŘÍZENÍ Č.4 – VĚTRÁNÍ PROSTORU DISPEČINKU A NAVAZUJÍCÍHO ZÁZEMÍ VE 2.NP

ZAŘÍZENÍ Č.5 – KLIMATIZACE KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR V 1 AŽ 6.NP

ZAŘÍZENÍ Č.6 – KLIMATIZACE MÍSTNOSTI ZÁLOŽNÍHO ZDROJE V 1.NP

ZAŘÍZENÍ Č.7 – KLIMATIZACE MÍSTNOSTI SERVEROVNY V 1.NP

ZAŘÍZENÍ Č.8 – VĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ 1.PP AŽ 6.NP

ZAŘÍZENÍ Č.9 – DVEŘNÍ CLONY

ZAŘÍZENÍ Č.10 – VĚTRÁNÍ CHÚC TYPU B - SCHODIŠTĚ

ZAŘÍZENÍ Č.11 – ODVLHČENÍ VYBRANÝCH PROSTOR OBJEKTU V 1.PP

ZAŘÍZENÍ Č.12 – KLIMATIZACE MÍSTNOSTI ZÁLOŽNÍHO ZDROJE Č.2 V 1.NP

**MĚŘENÍ A REGULACE:**

Dodávka regulátoru Regulátor 8xAI, 8xDI, 8xDO, 4xAO, 24 V DC, displej, vestavěný web server, etherne

Materiál MaR dodávka

Montážní materiál elektro

ROZVADĚČ DT-1 DODÁVKA MATERIÁLU

**SADOVÉ ÚPRAVY:**

Interiérová zeleň

Exteriérová zeleň

Výsadba střešní zahrady

**GASTRO:**

D+M zařízení, vybavení a příslušenství

**VRN:**

Zařízení staveniště

Vytyčení stavby a inženýrských sítí před zahájením stavby

Zkoušky a revize

Geodetické zaměření dokončeného díla

Dokumentace skutečného provedení stavby

Výrobní a dodavatelská dokumentace