CPA Delfín Uherský Brod – venkovní bazény

Dokumentace pro vydání stavebního povolení

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

1. KONTROLNÍ PROHLÍDKA STAVBY – při zahájení zemních prací

2. KONTROLNÍ PROHLÍDKA STAVBY – při zahájení zakládání spodní stavby, prací na komunikacích a inženýrských sítí

3. KONTROLNÍ PROHLÍDKA STAVBY – při zahájení nosných vodorovných a svislých nosných konstrukcí

4. KONTROLNÍ PROHLÍDKA STAVBY – při zahájení konstrukce střešního pláště

5. KONTROLNÍ PROHLÍDKA STAVBY – po dokončení stavebních prací a prací PSV

6. KONTROLNÍ PROHLÍDKA STAVBY – za účelem uvedení stavby do zkušebního provozu na dobu 1 kalendářního roku

7. KONTROLNÍ PROHLÍDKA STAVBY – závěrečná kontrolní prohlídka po provedení zkušebního provozu

Vypracoval: Ing. Arch. Jaroslav Ševčík