**NÁVRH SMLOUVY O DÍLO**

 Číslo smlouvy objednatele: *(POZN. Doplní objednatel)*

 Číslo smlouvy zhotovitele: *(POZN. Doplní dodavatel, poté poznámku vymažte)*

1. **Smluvní strany**
* **Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s.**

se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

právní forma: akciová společnost

zapsaná v obch. rejstříku: vedeném u Krajského soudu Ostrava,

 oddíl B., vložka číslo 1104

IČ: 61974757

DIČ: CZ61974757 plátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12

číslo účtu: 5708761/0100

zastoupen: Ing. Danielem Morysem, MBA, předsedou představenstva

 Ing. Martinem Chovancem, členem představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Petr Holuša, vedoucí odboru dopravní cesta

 tel.: 59 740 2170, email: Petr. Holusa@dpo.cz

kontaktní osoby ve věcech technických: Ing. Petr Holuša, vedoucí odboru dopravní cesta

 tel.: 59 740 2170, e-mail: Petr.Holusa@dpo.cz

 Ing. Naděžda Vyroubalová, středisko správa a údržba ostatního

 majetku

 e-mail: Nadezda.Vyroubalova@dpo.cz

 Ing. Ondřej Ferenčík, manažer stavebních projektů

email.: Ondrej.Ferencik@dpo.cz, tel.: 59 740 1212

Ing. David Hýža, projektový manažer specialista

email.: David.Hyza@dpo.cz, tel.: 59 740 1042

osoba oprávněná pro změny díla: Ing. Martin Chovanec, ředitel úseku technického

(dále jen **„Objednatel“**)

na straně jedné

a

* **Zhotovitel:** *(POZ. Doplní dodavatel. Poté poznámku vymažte)*

se sídlem/místem podnikání:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní doručovací adresy:

fax:

e-mail:

písemné doručení:

(dále jen **„Zhotovitel“**)

na straně druhé

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), a za podmínek dále uvedených tuto **Smlouvou o dílo.** Tato smlouva o dílo byla uzavřena v rámci výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslemNR-41-21-OŘ-Ta.

1. **Předmět smlouvy**
2. Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) je **zpracování projektové dokumentace** pro stavbu **„Přemístění garáží autobusů z areálu DPO v Porubě do areálu DPO v Martinově**“ dle technické specifikace
3. **v rozsahu projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí** (dále jen **„DÚR“**)v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění a související vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, **a** **podání příslušné žádosti** v rámci územního řízení a výkon inženýrské činnosti spojené s vydáváním územního souhlasu či územního rozhodnutí.
4. **v rozsahu projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení** (dále jen **„DSP“**),v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně oceněného i neoceněného soupisu prací, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění a související vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, **a** **podání příslušné žádosti** v rámci stavebního řízení a výkon inženýrské činnosti spojené s vydáváním příslušného povolení.
5. **výkon autorského dozoru** (dále i jako„AD“) po celou dobu trvání stavby dle § 152, odstavce 4 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.

Vymezení rozsahu projektových dokumentací (dále i jako „**PD**“) pro jednotlivé stupně je uvedeno v příloze č. 1 Smlouvy. Vymezení rozsahu provádění autorského dozoru pro předmětnou stavbu je uvedeno v příloze č. 2 Smlouvy. Žádosti pro jednotlivá řízení budou podány v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění.

1. Předmětem plnění je rovněž zajištění zjišťovacího řízení v rámci EIA (tj. podání Oznámení) dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Objednatel si vyhrazuje právo na neodebrání části předmětu plnění v rozsahu (ii) a (iii), zejména s ohledem na výsledek řízení EIA, případně vlivem jiných podstatných okolností, které budou mít vliv na čerpání předmětu Smlouvy v rozsahu (ii) a (iii). Objednatel se zavazuje písemně informovat Zhotovitele o čerpání předmětu Smlouvy v rozsahu (ii) do 60 kalendářních dní od předání a převzetí předmětu Smlouvy v rozsahu (i) a písemně informovat Zhotovitele o čerpání předmětu Smlouvy v rozsahu (iii) do 30 kalendářních dní od získání příslušného povolení pro realizaci předmětné stavby.

1. Projektové dokumentace budou zpracovány v rozsahu přílohy č. 1, č. 12, č. 13 a č. 15, vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, a dalších na něj navazujících vyhlášek a dále v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se soupisem prací, v platném znění.
2. PD stavby ve všech požadovaných stupních bude vypracována v českém jazyce, a to vždy:
* 6 x v tištěné podobě - dokumentace budou opatřeny příslušnými autorizačními razítky.
* 1 x v elektronické verzi na el. nosiči - výkresová dokumentace ve formátu DWG v editovatelné verzi, textová část ve formátu WORD (\*.docx), tabulková část ve formátu EXCEL (\*.xlsx), rozpočtová část zpracovaná v programu KROS+ (aktuální cenová úroveň platná v době zpracování DPS) a exportována do formátu EXCEL (\*.xlsx).
* 1 x na el. nosiči - Výkresová dokumentace, textová část, tabulková část ve formátu PDF, rozpočtová část ve formátu EXCEL (\*.xlsx).
1. Zhotovitel svolá v průběhu zpracovávání projektových dokumentací minimálně co 14 dní výrobní výbory. Prostory pro konání výrobních výborů (na území města Ostravy) zajistí Zhotovitel na své náklady a z těchto výrobních výborů pořídí vždy písemný zápis.
2. Projektové dokumentace, které jsou předmětem této Smlouvy, budou podkladem pro zadání veřejné zakázky na stavbu. Zhotovitel projektových dokumentací se zavazuje na žádost Objednatele v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby poskytovat informace k dotazům uchazečů týkajících se projektových dokumentací, a to e-mailem ve lhůtě do 2 dnů od obdržení žádosti, nebude-li dohodnuto jinak. Pokud Zhotovitel poruší tuto povinnost, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VIII. odst. 4. této Smlouvy.
3. **Cena díla**
4. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy byla smluvními stranami sjednána dohodou a činí:

**Cena za (i)** - DÚR **(bez DPH)** *(POZN. Doplní dodavatel)***,- Kč**

**Cena za (ii)** - DSP v rozsahu DPS, včetně rozpočtu **(bez DPH)** *(POZN. Doplní dodavatel)***,- Kč**

**Cena za (iii)** - výkon AD **(bez DPH)** *(POZN. Doplní dodavatel)***,- Kč**

**Cena celkem za celý předmět (bez DPH)** *(POZN. Doplní dodavatel)***,- Kč**

*(POZN. Tato cena celkem v Kč bez DPH za celý předmět plnění bude předmětem hodnocení).*

1. Cena kryje veškeré náklady nezbytné k řádné realizaci předmětu Smlouvy a je stanovena jako cena nejvýše přípustná vč. veškerých poplatků nutných k získání potřebných vyjádření a provedení veškerých potřebných stavebně technických průzkumů nutných ke zpracování PD.
2. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této Smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této Smlouvy, je Zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat Objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě.
3. **Technické požadavky na rozsah předmětu díla**
4. Součástí předmětu plnění je rovněž zajištění veškeré dokladové části dle přílohy č. 1 této Smlouvy **včetně příslušného povolení stavby (územní rozhodnutí nebo územní souhlas, ohlášení stavby nebo stavební povolení**. Případné správní poplatky s tímto spojené hradí Zhotovitel.
5. Zhotoviteli bude v případě potřeby poskytnuta plná moc pro konání v předmětu díla s dotčenými úřady, avšak vždy ke konkrétním úkonům (nikoliv generální plná moc).
6. **Vícepráce**
7. Objednatel si vyhrazuje právo na provedení dodatečných služeb (souhrnně vícepráce), které nebyly obsaženy v původním předmětu plnění a tyto dodatečné služby jsou nezbytné pro realizaci díla, jejichž potřeba vznikla z důvodu objektivních a nepředvídatelných okolností, a/nebo jejichž potřeba vznikla z důvodu změn právních předpisů či technických a jiných norem, a/nebo v důsledku specifických požadavků správních orgánů, které nebyly známy v době podání nabídky zhotovitele, a/nebo provedená v důsledku objednatelem výslovně vyžádané změny/úpravy předmětu díla. Tyto vícepráce je oprávněn odsouhlasit zástupce Objednatele uvedený v čl. I. Smlouvy oprávněný pro změny díla.
8. **Doba, místo a předání plnění**
9. Termín plnění pro zpracování **PD v rozsahu (i) a podání žádosti** **do …** *(POZN. Doplní dodavatel)* **kalendářních dnů ode dne účinnosti Smlouvy.** *(Maximální přípustná doba pro zpracování PD v rozsahu (i) je* ***220 dní****. Dodavatel poznámku vymaže.)*

Termín plnění pro zpracování **PD v rozsahu (ii) a podání žádosti** **do …** *(POZN. Doplní dodavatel)* **kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele** k zahájení zpracování projektové dokumentace v rozsahu (ii). *(Maximální přípustná doba pro zpracování PD v rozsahu (ii) je* ***240 dní****. Dodavatel poznámku vymaže.)*

*(POZN. Součet termínů plnění bude předmětem hodnocení.)*

1. Do termínu plnění nebude započítaná doba od předání a převzetí DÚR, resp. převzetí DSP v rozsahu DPS Objednatelem a podání příslušné žádosti do nabytí právní moci územního rozhodnutí (územního souhlasu), resp. stavebního povolení vydaného příslušným stavebním úřadem.
2. Místem předání díla se sjednává na kontaktní adrese Objednatele Dopravní podnik Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 3090/1, Moravská Ostrava 702 00, úsek technický. Předání bude provedeno osobně.
3. Objednatel se zavazuje PD převzít v případě, že bude způsobilá sloužit svému účelu. O předání a převzetí PD se sepíše předávací protokol, ve kterém Objednatel uvede, zda PD přejímá či nikoliv. Pokud Objednatel převezme PD vykazující vady a nedodělky, je Zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhůtě do 5 pracovních dnů, nebude-li dohodnuto jinak.
4. Vady PD, které ji činí neupotřebitelnou nebo pokud nemá vlastnosti, které si Objednatel vymínil nebo o kterých ho Zhotovitel ujistil, se považují za podstatné porušení Smlouvy a Objednatel může z tohoto důvodu od Smlouvy okamžitě odstoupit.
5. Zhotovitel se zavazuje při vypracování PD postupovat s odbornou péčí tak, aby při provádění díla podle jim vypracované PD nedošlo ke škodám, mající původ v této PD.
6. **Platební a fakturační podmínky**
7. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování celé akce.
8. Objednatel se zavazuje za řádně a včas zhotovené dílo zaplatit.
9. Na realizaci tohoto díla Objednatel neposkytne žádnou finanční zálohu.
10. Platbu za zpracované projektové dokumentace uskuteční Objednatel na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena Zhotovitelem do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) a den předání a převzetí projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP). Nedílnou součástí faktury bude kopie příslušného, oběma smluvními stranami potvrzeného, Předávacího protokolu k projektové dokumentaci. Splatnost faktury je 30 dnů od doručení Objednateli.
11. Platbu za výkon autorského dozoru stavby uskuteční objednatel na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den vydání posledního kolaudačního rozhodnutí. Splatnost faktury je 30 dnů od doručení Objednateli.
12. Smluvní strany se dohodly na platbě formou bezhotovostního bankovního převodu na účty uvedené ve vystavené faktuře. Za správnost údajů o svém účtu odpovídá zhotovitel. Bankovní účet, na který bude objednatelem placeno, musí být vždy bankovním účtem zhotovitele.
13. Faktury budou vystaveny ve formátu PDF a zaslány elektronicky na adresu elektronicka.fakturace@dpo.cz.
14. Pokud daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v § 29. odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty, bude bez zaplacení vrácen k opravě (doplnění). Upravená (prodloužená) musí být v tomto případě rovněž splatnost opravovaného dokladu.
15. Na faktuře bude uvedeno číslo Smlouvy Objednatele.
16. Bude-li na předmět smlouvy objednatel čerpat dotace z prostředků EU, je zhotovitel povinen uvádět název a číslo projektu na všech fakturách. Název a číslo dotovaného projektu bude na fakturu doplněno na základě předešlé komunikace zástupce zhotovitele se zástupcem objednatele.
17. **Sankční ujednání**
18. Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla (dle příslušného rozsahu) za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dodáním předmětu plnění.
19. Dohodnutý smluvní úrok v případě prodlení úhrady faktury činí 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
20. V případě, že projektová dokumentace nebude obsahovat všechny náležitosti dokumentace dle ZZVZ a nebude zpracována v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH.
21. Pokud Zhotovitel poruší svou povinnost dle čl. II. odst. 6. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu.
22. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady, ve lhůtě dle čl. IX. odst. 4 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
23. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, či nedodělků ve lhůtě dle čl. XII. odst. 3 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
24. V případě nesprávně uvedeného právního předpisu v kterémkoliv stupni projektové dokumentace je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý špatně uvedený předpis.
25. Smluvní pokuty uvedené v tomto článku Smlouvy jsou splatné na výzvu.
26. Zaplacením smluvní pokuty Zhotovitelem není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody. Smluvní strany tímto výslovně vylučují užití § 2050 občanského zákoníku.
27. **Záruční podmínky**
28. Zhotovitel poskytuje záruku na dobu 60 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla dle předmětu této Smlouvy.
29. Zhotovitel se zavazuje, že dle projektové dokumentace, která je předmětem této Smlouvy, bude možné zpracovat navazující stupeň projektové dokumentace (DPS) a úspěšně zrealizovat předmětnou stavbu. Délka této záruky se stanovuje na dobu 60 měsíců od protokolárního předání a převzetí dokumentace zpracované na základě této Smlouvy.
30. Zhotovitel dále poskytuje záruku na skutečnost, že dokumentace stavby bude zpracována dle platných právních předpisů, a že všechny relevantní právní předpisy, nebo odkazy na ně, budou v dokumentaci uvedeny správně.
31. V případě, že předmět plnění bude obsahovat vady, je Zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhůtě 14 dnů ode dne oznámení vady Objednatelem, nebude-li dohodnuto jinak.
32. **Závazky Objednatele, podmiňující plnění Zhotovitele**
33. Objednatel umožní Zhotoviteli vstup do objektů v užívání Objednatele, které jsou předmětem plnění dle této Smlouvy dotčené. Žádost o umožnění vstupu do objektů musí Zhotovitel prokazatelně Objednateli doručit alespoň 3 pracovní dny předem, nebude-li dohodnuto jinak.
34. Objednatel poskytne součinnost při plnění předmětu Smlouvy, viz příloha č. 1 této Smlouvy, při zajištění vydání pravomocných rozhodnutí a povoleních.
35. **Podmínky poskytování dotace**
36. Bude-li Objednatel na realizaci předmětu Smlouvy čerpat dotace z programů EU nebo Národních programů, umožní Zhotovitel Objednateli, poskytovateli dotace či jiným příslušným institucím ověřit realizaci předmětu plnění prostřednictvím přezkoumání dokumentů nebo kontrol a v případě nutnosti provést kompletní audit na základě podkladových materiálů k účtům, účetním dokladům a veškerým dalším dokladům týkajícím se financování projektu. Tyto kontroly se mohou uskutečnit zejména po dobu udržitelnosti předmětu plnění.
37. Zhotovitel se zavazuje poskytnout přiměřený přístup zástupcům Objednatele, zástupcům poskytovatele dotace, auditního orgánu či jiným příslušným kontrolním úřadům do míst činnosti a lokalit plnění Smlouvy a k dokumentům týkajícím se technického a finančního řízení projektu a učinit veškeré kroky pro usnadnění jejich práce. Přístup bude těmto zástupcům umožněn na základě zachování mlčenlivosti ve vztahu k třetím stranám. Zhotovitel zajistí, aby dokumenty byly snadno přístupné a uložené tak, aby přezkoumání usnadnily.
38. Zhotovitel zaručuje, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět audity, kontroly a ověření se budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek a podle stejných pravidel na jakéhokoli poddodavatele či jakoukoli jinou stranu, která má prospěch z finančních prostředků poskytnutých v rámci této Smlouvy.
39. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění včetně účetních dokladů do konce roku 2035, vždy však minimálně po dobu deseti let ode dne finančního ukončení projektu (o těchto termínech bude objednatel zhotovitele informovat).
40. Zhotovitel je povinen do konce roku 2035, vždy však minimálně po dobu deseti let ode dne finančního ukončení projektu (o těchto termínech bude objednatel zhotovitele informovat), poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MD ČR, MŽP ČR, MPO, CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
41. Objednatel upozorňuje Zhotovitele, že předmět Smlouvy může být spolufinancován z dotací. V případě čerpání dotací je Zhotovitel povinen respektovat podmínky Dotace a příslušnému dotačnímu orgánu a Objednateli poskytne veškerou potřebnou součinnost. Zhotovitel je povinen uvádět název a číslo projektu na všech fakturách.
42. **Licenční ujednání**
	1. Objednatel nabude vlastnické právo k veškerým výstupům, které vzniknou realizací předmětu Smlouvy, a to okamžikem předání a převzetí v souladu s touto smlouvou; to neplatí o majetkových autorských právech, jejichž úprava je obsažena v následujících ustanoveních.
	2. Objednatel bere na vědomí, že dílo ve smyslu této smlouvy, resp. jeho části, mohou být předmětem ochrany jako autorské dílo Zhotovitele dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „autorské dílo“)
	3. Zhotovitel uděluje Objednateli licenci k užití autorského díla takto:
43. Licence se uděluje jako výhradní ke všem známým způsobům užití takového autorského díla a k účelu, který vyplývá z této smlouvy;
44. Licence se uděluje jako neodvolatelná, neomezená územním či množstevním rozsahem a způsobem užití, přičemž Objednatel není povinen ji využít;
45. Licence se uděluje na dobu trvání majetkových práv k takovému autorskému dílu;
46. Objednatel je oprávněn autorské dílo po ukončení této smlouvy jejím řádným splněním sám nebo prostřednictvím třetích osob jakkoli doplňovat nebo měnit a na základě takto upraveného díla realizovat další úpravy stavby a Zhotovitel není oprávněn do těchto úprav autorského díla nijak zasahovat ani z tohoto titulu požadovat jakékoli plnění ze strany Objednatele;
47. Zhotovitel je oprávněn autorské dílo užít za účelem své prezentace v rámci svých marketingových aktivit;
48. Objednatel je oprávněn ve smyslu ust. § 2363 občanského zákoníku, oprávnění tvořící součást licence dle tohoto licenčního ujednání zčásti nebo zcela poskytnout třetí osobě (tzv. podlicence);
49. Licenci Zhotovitel poskytuje jak k PD dokončené, tak i k jejím jednotlivým ukončeným vývojovým fázím a částem.
50. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny za plnění. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci Objednateli poskytnout, minimálně však v rozsahu, aby Objednatel mohl autorské dílo užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy.
51. **Ostatní ujednání**
52. Zhotovitel a jeho zaměstnanci a osoby, které jsou v jiném než zaměstnaneckém poměru k Zhotoviteli, jsou povinni zachovávat důvěrné informace po celou dobu trvání Smlouvy a rovněž i po jejím skončení. Veškeré zprávy a dokumenty vypracované či obdržené jsou důvěrné. V případě způsobné škody porušením tohoto ustanovení bude Objednateli Zhotovitelem uhrazena prokazatelně vzniklá škoda.
53. Věci neupravené touto Smlouvou o dílo se řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména pak občanským zákoníkem a prováděcími předpisy v platném znění.
54. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude způsobilé sloužit svému účelu. O předání a převzetí díla se sepíše předávací protokol, ve kterém Objednatel uvede, zda dílo přejímá či nikoliv. Pokud Objednatel převezme dílo vykazující vady a nedodělky, je Zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhůtě 14 pracovních dnů, nebude-li dohodnuto jinak.
55. Vady díla, které jej činí neupotřebitelným nebo pokud nemá vlastnosti, které si Objednatel vymínil nebo o kterých ho Zhotovitel ujistil, se považují za podstatné porušení Smlouvy a Objednatel může z tohoto důvodu od Smlouvy okamžitě odstoupit.
56. Zhotovitel se zavazuje při vypracování PD postupovat s odbornou péčí tak, aby při provádění díla podle jím vypracované PD nedošlo ke škodám, mající původ v této dokumentaci.
57. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření Smlouvy o dílo má uzavřenou pojistnou Smlouvu, resp. pojistné Smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s činnostmi Zhotovitele, a to s dostatečnou výší pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí, přičemž se Zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvu o dílo uvedená pojištění nejméně ve stejném rozsahu na své náklady udržovat. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu trvání Smlouvy zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie dané pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu) plnění této smluvní povinnosti Zhotovitelem, přičemž Zhotovitel tak musí učinit nejpozději do 5 dní od obdržení písemné výzvy. Za dostatečnou výši pojistného plnění dle tohoto odstavce se považuje částka minimálně 5 mil. Kč pro jednu pojistnou událost a celkový limit pojistného plnění minimálně 20 mil. Kč.
58. Zhotovitel tímto prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření Smlouvy ve smyslu ust. § 1765, 1766 a 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
59. Zhotovitel nemůže bez výslovného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy třetí osobě.
60. Zhotovitel je zodpovědný za dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požárních, ekologických a dalších předpisů vč. zásad BOZP a PO vydaných Objednatelem, tvořící přílohu č. 3, a to až do doby předání díla Objednateli.
61. Případná neplatnost některého ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této Smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu a tento bude řešen soudní cestou, pak místně příslušným bude soud Objednatele a rozhodným právem je české právo.
62. Zhotovitel podpisem této Smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen „zákon“) a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto Smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo zní vyplývající zveřejnit. Podpisem této Smlouvy dále bere Zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat Smlouvy na Portálu veřejné správy v Registru smluv.
63. Objednatel podpisem Smlouvy bere na vědomí, že některé údaje a pasáže této Smlouvy mohou být obchodním tajemstvím Zhotovitele a zavazuje se je nezveřejnit dle zákona o registru smluv ani jinak a/nebo nepředat třetí osobě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ani jinak. Obchodní tajemství Zhotovitele je blíže vyspecifikováno v příloze č. 4 Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy nepodléhají z jeho strany obchodnímu tajemství a smluvní strany souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených ve Smlouvě, včetně jejích příloh a případných dodatků Smlouvy za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
64. Smluvní strany se podpisem Smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku.
65. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran jejich doručení odmítne či jinak znemožní.
66. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, lze tuto Smlouvu změnit nebo doplnit jen formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
67. Osoby podepisující tuto Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
68. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev vůle učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
69. Zhotovitel se zavazuje:
70. že při plnění Díla zajistí dodržování pracovně-právních předpisů (zákoník práce a zákon o zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na realizaci Díla podílet; v případě využití poddodavatelů zhotovitel v tomto rozsahu zaváže i své poddodavatele a zajistí, aby i oni takto zavázali své poddodavatele tak, aby byly výše uvedené požadavky splněny ve vztahu ke všem osobám, podílejícím se na plnění předmětu Díla,
71. že zajistí spravedlivé obchodní podmínky ve vztahu ke všem poddodavatelům podílejících se na realizaci Díla, zejména požaduje, aby poddodavatelé působící na veřejné zakázce poskytovali svá plnění na základě smluv zahrnující srovnatelné podmínky, jako jsou obsaženy v této smlouvě, a to mimo jiné co do okruhu a výše smluvních pokut, splatnosti faktur za poskytnuté plnění či režimu víceprací/méněprací; v případě využití poddodavatelů zhotovitel v tomto rozsahu zaváže i své poddodavatele a zajistí, aby i oni takto zavázali své poddodavatele tak, aby byly výše uvedené požadavky splněny ve vztahu ke všem poddodavatelům, podílejícím se na plnění předmětu Díla,
72. že zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, tedy bude řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli.
73. Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z čl. XIII., odstavce č. 18 této smlouvy kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Výzva dle předchozí věty může být učiněna i zápisem do stavebního deníku.
74. Tato Smlouva se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
75. **Účinnost Smlouvy**
76. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které zprostředkuje Objednatel. O nabytí účinnosti Smlouvy se Objednatel zavazuje informovat Zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu adresa@adresa.cz *(Pozn.* *Doplní dodavatel, poté poznámku vymaže)*, nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu Smlouvy před účinností této Smlouvy se považuje za plnění podle této Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto Smlouvou.

Příloha č. 1 – Požadavky na vyhotovení projektové dokumentace

Příloha č. 2 – Základní požadavky k zajištění autorského dozoru

Příloha č. 3 – Základní požadavky k zajištění BOZP

Příloha č. 4 Seznam autorizovaných osob

Příloha č. 5 – Vymezení obchodního tajemství zhotovitele

V Ostravě dne: V ………. dne:

…………………………..…………... …………………………………..…..

*(POZN. doplní Objednatel) jméno a funkce statutárního nebo*

*oprávněného zástupce dodavatele*

 *(POZN. doplní uchazeč, poté poznámku vymažte.)*