SMLOUVA O dílo

uzavřená v souladu s ustanovením

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve  znění pozdějších předpisů (dále jen „***Smlouva***“)

|  |  |
| --- | --- |
| **SMLUVNÍ STRANY** | |
| **I. Objednatel** | |
| název: | **innogy Energo, s.r.o.** |
| se sídlem: | Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10 |
| IČO: | 25115171 |
| DIČ: | CZ25115171 |
| zastoupen: | innogy Česká republika a.s., se sídlem Limuzská 3135/12, 100 98 Praha 10 – Strašnice, IČ: 24275051, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B, vložka 18556; za niž jsou oprávněni dále zastupovat:  František Brenčič, Strategic Purchaser  Kamila Krejčíková, Purchaser |
| zapsán v obchodním rejstříku: | u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 50971 |
| bankovní spojení: | Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: 117380983/0300 |
| kontaktní osoba: | František Brenčič |
| telefonní kontakt: | +420 602 657 581 |
| e-mailový kontakt: | [frantisek.brencic@innogy.cz](mailto:frantisek.brencic@innogy.cz) |
| Registrační číslo smlouvy: |  |
| **II. Zhotovitel** |  |
| Název / jméno, příjmení: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| se sídlem / místem podnikání: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| IČO: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| DIČ: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| zastoupen: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| zapsán v obchodním rejstříku: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| bankovní spojení: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| kontaktní osoba: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| telefonní kontakt: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| e-mailový kontakt: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „***Smluvní strany***“ nebo též jednotlivě jen „***Smluvní strana***“

# předmět smlouvy

* 1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo v podobě vypracování projektových dokumentací pro jednotlivé lokality – viz příloha č. 2 této Smlouvy, pro realizaci stavby, soupisu prací a výkazu výměr a související činnosti pro výstavbu nabíjecích stanic v rámci projektu s názvem **„Park & Charge Net“** registrační číslo **CZ.04.2.40/0.0/0.0/20\_084/0000524** (dále jen „***Dílo***“). Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení **„V 00541B – dodávka projektových dokumentací – nové vyhlášení“** pro **část 2** zakázky. Podkladem pro zhotovení Díla bude technická specifikace nabíjecích. S ohledem na probíhající zadávací řízení na dodavatele nabíjecích stanic Objednatel dodá tuto technickou specifikaci bez zbytečného odkladu poté, kdy jí bude disponovat. Zhotovitel bude počítat s vyprojektováním základu a místa pro umístění nabíjecích stanic a uvedené doplnění technické specifikace nebude mít vliv na cenu za provedení Díla.
  2. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit cenu za podmínek ve Smlouvě stanovených.
  3. U předmětu této Smlouvy se předpokládá spolufinancování z Operačního programu Doprava (dále jen „**OPD**“). Zhotovitel je povinen připravit veškeré části dokumentace tak, aby bylo umožněno spolufinancování z OPD.
  4. Předmětem Díla je v rozsahu definovaném v čl. II. Smlouvy:
     1. zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby podle vyhlášky o dokumentaci staveb, včetně soupisu prací a výkazu výměr (dále jen „***zpracování DPS***“).
  5. Součástí plnění dle této Smlouvy ve všech fázích je dále:
     1. zajištění průzkumů a veškerých podkladů nezbytných pro splnění předmětu Díla;
     2. koordinace zpracování a případného dopracování projekčních činností potřebných k realizaci konkrétní etapy Díla, zejména doplnění podmínek Objednatele do zpracovávané projektové dokumentace;
     3. předání Díla k připomínkovému řízení Objednateli, vyhodnocení připomínek Objednatele a jejich zapracování do Díla;
     4. potřebná koordinace s dotčenými subjekty;
     5. poskytnutí takových odborných a souvisejících výkonů, které vedou k naplnění záměru a účelu vymezenému touto Smlouvou.
  6. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení Díla. Zhotovitel prohlašuje, že má potřebnou odbornou způsobilost, zkušenosti a oprávnění vykonávat činnost, která je předmětem této Smlouvy.
  7. Zhotovitel je povinen provést Dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li všem požadavkům stanoveným v této Smlouvě a jejích přílohách a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této Smlouvy jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto Smlouvou sjednaných předány Objednateli.



# rozsah a členĚní díla

1. Zhotovitel v rámci Díla zajistí zpracování jednotlivých DPS pro každou lokalitu samostatně pod následujícími podmínkami:
   * 1. zpracování DPS musí být provedeno podle § 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s aplikací § 4 a § 5 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dalšími platnými technickými normami, a dalšími relevantními předpisy;
     2. rozsah a obsah DPS bude odpovídat příloze č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a to v rozsahu A – D (Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva, Situační výkresy, Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení). K dokumentaci je Zhotovitel povinen předložit dokladovou část;
     3. součástí DPS bude soupis prací dodávek a služeb (dále jen „položkový rozpočet“) v rozsahu uvedeném v čl. 2. odst. 2.
2. Součástí zpracované DPS bude položkový rozpočet splňující následující podmínky:
   * 1. položkový rozpočet bude splňovat požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;
     2. položkový rozpočet bude respektovat kompletní finanční limit stavby stanovený objednatelem;
     3. v případě stavebních prací musí být rozpočet zpracován pouze v jedné cenové soustavě, a to buď v cenové soustavě ÚRS, nebo v cenové soustavě RTS, tak, aby bylo možné posouzení a porovnání jednotlivých koncových položek rozpočtu;
     4. položkové rozpočty musí být zpracovány zvlášť pro jednotlivé stavební objekty a dále členěny dle zvyklostí výše uvedených ceníků, včetně krycích listů rozpočtu a souhrnného listu rozpočtu;
     5. způsobilé náklady cen stavebních prací budou stanoveny maximálně do úrovně hodnoty cen stavebních prací dle zvolené cenové soustavy;
     6. pro jednotlivé položky a podpoložky musí být uvedeny počty jednotek (např. ks, kg, m, m2, m3 apod.), ceny za jednotku a celkový náklad;
     7. tam, kde je to možné, budou položkové rozpočty doloženy bez souborů, kompletů a R-položek;
     8. v případě obsažení souborů, kompletů či R-položek bude dodáno samostatné ocenění položek souborů, kompletů a R-položek.
3. Součástí Díla je i inženýrská činnost Zhotovitele v rozsahu nezbytném pro vydání povolení ke stavbě. Součástí Díla je projednání případných věcných břemen a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Uzavření budoucích smluv o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě a následně uzavření smluv o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě **není** předmětem inženýrské činnosti, toto zajištuje Objednatel včetně úhrady podílu na oprávněných nákladech spojených s připojením k distribuční soustavě.
4. Zhotovitel v rámci Díla zajistí zpracování DPS pod následujícími podmínkami:
   * 1. Zhotovitel je povinen popsat předmět Díla jednoznačně, bez použití značkové specifikace (konkrétních názvů a označení výrobků, eventuálně obchodních firem, s důsledným vynecháním označení výrobců použitých materiálů, výrobků a zařízení) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a příslušných vyhlášek. Součástí DPS bude též podrobný popis standardů a podrobný kontrolní rozpočet stavby a slepý výkaz výměr. Součástí tohoto plnění je i poskytování součinnosti v průběhu zadávacího řízení spočívající v zodpovídání dotazů týkající se DPS a její případná úprava dle těchto dotazů.
5. Ze zpracované DPS musí být patrné použití vhodné koncepce, technologií a materiálů.
6. Objednatel bude při realizaci Díla postupovat samostatně.
7. Veškerá činnost bude prováděna v souladu se zněním zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a souvisejícími vyhláškami, zejména vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb., vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že v případě novelizace kteréhokoliv z výše uvedených právních předpisů či v případě vydání nového právního předpisu upravujícího předmět plnění Díla v době plnění Díla provede aktualizaci projektové dokumentace ve smyslu v tu dobu platných právních předpisů.
8. Zhotovitel je srozuměn s tím, že předmět této smlouvy bude požit mimo jiné i jako příloha k zadávacímu řízení v rámci projektu spolufinancovaného z Operačního programu Doprava. Objednatel se tedy zavazuje, že při vypracování Díla zohlední i tuto skutečnost, tj. předmět Díla vyhotoví tak, aby mohl být takto použit.
9. Zhotovitel bude vypracovávat pro každou lokalitu samostatnou DPS. Veškeré uvedené informace se vždy vztahují individuálně ke každé z dotčených lokalit, tj. týkajíc se každé zpracovávané PD a inženýrské činnosti samostatně a budou závazné pro každou jednu lokalitu samostatně.
10. DPS pro jednotlivá nabíjecí místa vychází z následujících podmínek, které budou zohledněny v rámci jednotlivých DPS:
    * 1. Nové nároky na dopravní infrastrukturu nejsou požadovány, jedná se o doplnění stávajících parkovacích míst o nabíjecí stanice.
      2. Úhrada za nabíjení bude přes uživatelskou aplikaci v telefonu nebo přes RFID bezkontaktní kartu. Technologie bude součástí každé nabíjecí stanice.
      3. Nabíjecí stanice budou napojeny na internet, stanice budou vzájemně metalicky datově propojeny k jedné řídící stanici, kde bude datové připojení přes SIM kartu (LTE,…) – podrobnosti na jednotlivé typy připojení pro jednotlivé lokality a další podrobnosti viz příloha č. 3 této Smlouvy.
      4. Na jednotlivých lokalitách není uvažováno s instalací kamer a systému EPS.

# způsob vypracování díla

1. Textová a výkresová část dokumentace každé jednotlivé DPS bude vypracována a dodána 2 paré v tištěné podobě a také 2x v elektronické podobě, a to na flash disku ve formátu pro texty \*.docx, pro tabulky \*.xlsx, pro skenované dokumenty \*.pdf, pro výkresovou dokumentaci \*.dwg a zároveň \*.pdf;
2. Na požádání Objednatele Zhotovitel dodá další vyhotovení v požadovaném počtu za úhradu, a to do 5 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy Zhotoviteli.
3. Při vypracování dokumentace bude Zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy, dojednání této smlouvy a bude se řídit podklady Objednatele, odevzdanými ke dni uzavření této smlouvy, zápisy a dohodami smluvních stran a vyjádřeními veřejně-právních orgánů a organizací.
4. Elektronický formát dokumentace musí splňovat následující podmínky:
   1. být kompatibilní s prostředím MS Windows a MS Office tam, kde to povaha souboru nevylučuje;
   2. u položkových rozpočtů se musí jednat o exportní soubory software pro tvorbu a kalkulaci rozpočtů;

# PROVEDENÍ DÍLA a TERMÍN DOKONČENÍ

1. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo, tj. všechny dílčí DPS, a dokončit inženýrskou činnost v termínu do 120 dnů od podpisu smlouvy. Objednatel umožňuje postupné dodávání jednotlivých DPS.
2. Předmět plnění podle této smlouvy je splněn
   1. vypracováním a odevzdáním všech dílčích DPS Objednateli; předáním Díla se rozumí osobní odevzdání dílčí dokumentace a podpis předávacího protokolu zástupcem Objednatele.
   2. dokončením inženýrské činnosti, tj. podání žádostí na příslušný stavební úřad o povolení stavby a úhrada poplatků za všechny dílčí DPS.
3. Budou-li na Díle (a to jak na jednotlivých DPS nebo na Díle jako celku) v době předávání jakékoliv zjevné vady nebo nedodělky, které by jakýmkoliv způsobem, samy o sobě nebo ve spojení s jinými, bránily řádnému užívání Díla, není Objednatel povinen Dílo převzít.
4. V případě, že se vyskytne jakákoli překážka, zejména
   1. prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti, které by podmiňovalo plnění Zhotovitele;
   2. okolnosti vylučující odpovědnost dle § 2913 odst. 2 OZ,
   3. překážka vyšší moci atp.,

která by mohla mít jakýkoli dopad do termínů plnění Díla, zavazuje se Zhotovitel o této překážce Objednatele písemně informovat, a to nejpozději do pěti (3) kalendářních dnů od okamžiku, kdy se tato překážka vyskytla. Pokud Zhotovitel Objednatele v této třídenní lhůtě o překážkách písemně neinformuje, zanikají veškerá práva Zhotovitele, která se na existenci příslušné překážky váží, zejména Zhotovitel nebude mít nárok na jakékoli posunutí termínů plnění Díla.

# CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

* + - 1. Cena Díla (všechny dílčí DPS) byla dohodou Smluvních stran stanovena na částku \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ bez DPH (dále jen „***Cena Díla“***)***.***
      2. ***Nárok na zaplacení Ceny Díla je sjednávají smluvní strany následovně:***
  1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat Cenu Díla po předání všech dílčích DPS a dokončení inženýrské činnosti dle čl. IV. odst. 2 písm. b) této smlouvy.
     + 1. Cena Díla je maximální a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na provedení Díla v dohodnutém rozsahu a termínu. Jakékoliv změny Díla musí být zakotveny v dodatku k této Smlouvě podepsaném oběma Smluvními stranami. Součástí ceny jsou všechny poplatky potřebné pro vydání povolení ke stavbě.
       2. Cenu za Dílo se Objednatel zavazuje zaplatit bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele na základě doručené faktury. Splatnost vystavené faktury Zhotovitelem je 30 dnů od jejího prokazatelného doručení Objednateli.
       3. Faktura bude doručena Objednateli ve formátu PDF na e‑mailovou adresu el.faktury@innogy.cz.
       4. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy pro daňový doklad, zejména v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“), registrační číslo této smlouvy XXXXXX a číslo nákupního dokladu XXXXXXXX, pod kterým je tato smlouva vedena u objednatele a bankovní spojení dodavatele zveřejněné správcem daně způsobem umožňující dálkový přístup v registru plátců DPH. Daňový doklad dále musí obsahovat registrační číslo a název projektu OPD.
       5. V případě, že faktura nebude vystavena v souladu se Smlouvou, je Objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění Zhotoviteli, aniž se dostane do prodlení s úhradou odměny. Lhůta splatnosti částky k úhradě dle faktury počíná běžet znovu od doručení doplněné/opravené faktury Objednateli. Pro včasnost platby je vždy rozhodující den, kdy byla platba odepsána z účtu Objednatele.

# práva a POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel je v průběhu realizace Díla i po jeho dokončení povinen poskytnout Objednateli na jeho žádost součinnost nezbytnou ke schválení Díla příslušnými úřady, zejména předložit požadované dokumenty a zajistit schválení Díla příslušnými úřady.
2. Zhotovitel se zavazuje:
   1. realizovat Dílo v dohodnutém rozsahu, množství a kvalitě;
   2. postupovat při provádění Díla dle této Smlouvy s odbornou péčí, v souladu s platnými právními předpisy a plnit si své povinnosti řádně a včas;
   3. upozornit Objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k realizaci Díla;
   4. chránit práva a oprávněné zájmy Objednatele, jednat čestně a svědomitě, důsledně využívat všechny zákonné prostředky a uplatňovat vše, co podle svého přesvědčení a zadání Objednatele pokládá za prospěšné, je přitom vázán zejména zadáním Objednatele;
   5. na požádání po vzájemné dohodě konzultovat průběh realizace plnění s Objednatelem;
   6. na vyžádání či po skončení Smlouvy vrátit Objednateli veškeré materiály, které mu byly z jeho strany pro účely provádění Díla dle této Smlouvy předány;
   7. poskytnout Objednateli veškerou možnou součinnost;
   8. informovat Objednatele o všech změnách, jež by mohly mít vliv na plnění dle této Smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje:
   1. na základě požadavků Zhotovitele poskytovat Zhotoviteli informace a podklady potřebné pro plnění této Smlouvy.
   2. předat Zhotoviteli tyto podklady:
      1. Technická specifikace nabíjecích stanic
   3. poskytnout Zhotoviteli potřebnou spolupráci, spočívající především v odevzdání doplňujících údajů, upřesnění podkladů a zpřístupnění potřebných objektů. Tuto spolupráci poskytne Zhotoviteli nejpozději do 7 dní od jejího vyžádání. V případě, že se bude jednat o spolupráci, kterou nemůže Objednatel zajistit vlastními silami, bude lhůta stanovena dohodou.

# ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

1. Na odevzdané Dílo, které je předmětem této Smlouvy, poskytuje Zhotovitel záruku v trvání 36 měsíců od data předání a převzetí.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění má v době jeho předání Objednateli a po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, normami (ČSN, popř. jinými předpisy je nahrazujícími), popřípadě vlastnosti obvyklé: dále odpovídá za to, že předmět plnění nemá právní vždy, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. Zhotovitel odpovídá též za to, že navržené řešení obsažené v předané projektové dokumentaci je technicky realizovatelné v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými normami, které se se vztahují k předmětu plnění a že řešení projektové dokumentace je navrženo s přihlédnutím k Objednatelem stanovenému účelu ekonomicky přeměřené.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od Objednatele, jejichž vadnost či nesprávnost nemohl ani při vynaložené veškeré relevantní péči zjistit. Objednatel odpovídá za to, že jím předané podklady a doklady jsou bez právních vad.
4. Pro případ vady dokumentace sjednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat a povinnost Zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady. Možnost jiného dojednání se nevylučuje. Zhotovitel se zavazuje případné vady dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu ve lhůtě dohodnuté s Objednatelem.
5. Případnou reklamaci vady dokumentace, zhotovené dle této smlouvy, je Objednatel povinný uplatnit bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou do rukou Zhotovitele.

# výsledky činnosti

1. V případě, že v důsledku činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy bude vytvořeno Dílo, které je předmětem práva průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, Smluvní strany sjednávají, že
2. vykonavatelem majetkových práv k předmětu duševního vlastnictví je výhradně Objednatel a Zhotovitel není oprávněn užít předmět duševního vlastnictví či jiné osobě udělit oprávnění k výkonu tohoto práva. Smluvní strany se dohodly, že odměna za případné poskytnutí oprávnění k výkonu uvedeného práva ze strany Zhotovitele je již obsažena v ceně Díla stanovené touto Smlouvou;
3. Dílo je Objednatel oprávněn užívat k jakémukoli účelu a bez omezení, je zejména oprávněn Dílo vyrábět, upravovat, šířit, pronajímat, poskytovat jakoukoli formou k užívání jiným subjektem, udělil licenci k užívání Díla jiným subjektům, apod.
4. V případě, že v důsledku činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy bude vytvořeno jakékoliv autorské Dílo ve smyslu ustanovení § 2 autorského zákona, poskytuje tímto Zhotovitel Objednateli výhradní licenci k užití autorského díla, a to bez časového a územního omezení, ke všem způsobům užití, jež povaha tohoto Díla umožňuje. Vykonavatelem majetkových práv k dílu je tak výhradně Objednatel a Zhotovitel není oprávněn užít Dílo či jiné osobě udělit oprávnění k výkonu tohoto práva. Smluvní strany se dohodly, že odměna za případné poskytnutí oprávnění k výkonu uvedeného práva ze strany Zhotovitele je již obsažena v ceně Díla stanovené touto Smlouvou
5. Výsledky činnosti Zhotovitele, které vznikly při plnění povinností plynoucích z činností dle této Smlouvy a které nejsou autorskými díly, vynálezy či průmyslovými vzory, je Zhotovitel povinen užívat pouze v rámci činnosti pro Objednatele. Zhotovitel není oprávněn užívat taková díla ke svým účelům či umožnit jejich užití třetímu subjektu.
6. Objednatel má možnost k právům nabytým v tomto článku Smlouvy udělovat sublicence třetím osobám bez jakéhokoliv časového nebo územního omezení a ke všem způsobům užití. Veškerá práva Objednatele nabytá dle tohoto článku Smlouvy trvají i po skončení Smlouvy a případné odstoupení od Smlouvy na ně nemá vliv.
7. **Veškerá práva Objednatele nabytá dle tohoto článku Smlouvy trvají i po skončení Smlouvy a případné odstoupení od Smlouvy na ně nemá vliv.**

**nakládání s důvěrnými informacemi**

1. Smluvní strany konstatují, že před podpisem této Smlouvy sdělil Objednatel Zhotoviteli informace, které považuje za důvěrné. Smluvní strany se dohodly, že s informacemi popsanými v předchozí větě tohoto odstavce bude nakládáno dle ujednání této Smlouvy, zejména pak v souladu s následujícími odstavci tohoto článku Smlouvy, což Smluvní strany výslovně potvrzují a činí nesporným.
2. Smluvní strany shodně konstatují, že při poskytování plnění dle této Smlouvy bude ze strany Objednatele docházet ke sdělování informací Zhotoviteli. Objednatel považuje tyto informace za důvěrné a nemá zájem na jejich zveřejnění.
3. Za důvěrné informace Objednatel považuje veškeré informace, které splňují současně kritéria:
   1. jde o informaci nebo dokumentaci poskytnutou Objednatelem Zhotoviteli v ústní nebo v písemné formě, zejména informaci, kterou se Zhotovitel dozvěděl při poskytování plnění dle této Smlouvy, a
   2. jde o informaci nebo dokumentaci, kterou lze označit za skutečnost konkurenčně významnou, určitelnou, ocenitelnou a v příslušných kruzích běžně nedostupnou, která má být podle jejich původce či majitele utajena.
4. Za důvěrné se rovněž považují ty informace, které jsou takto výslovně označeny a k nimž obě smluvní strany takto přistupují (chrání je jako důvěrné i při jiné běžné činnosti). K tomuto označení postačí vyznačení nápisu „důvěrné“ např. na obal nosiče informací, do e-mailu, na faxovou zprávu, či jinou písemnost.
5. Ochrany na základě této Smlouvy nepožívají informace:
   1. které se staly veřejně přístupnými, pokud se tak nestalo porušením povinnosti jejich ochrany Smluvní stranou,
   2. dále informace získané Zhotovitelem na základě postupu nezávislého na této Smlouvě nebo druhé straně, pokud je Zhotovitel schopen tuto skutečnost doložit,
   3. informace poskytnuté třetí osobou, která takové informace nezískala porušením povinnosti jejich ochrany, a
   4. které byly Zhotovitelem zveřejněny s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
6. Zhotovitel se zavazuje tyto důvěrné informace chránit, respektovat a nezpřístupnit je třetím osobám, a to ani v důsledku nedbalosti, nevyužívat žádnou důvěrnou informaci Objednatele pro svou potřebu, pro potřebu vlastního podnikání, ani pro potřebu jakékoli třetí osoby, bez předchozího souhlasu Objednatele. Zhotovitel se zavazuje vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, k zamezení přístupu k výše uvedeným informacím jakékoliv neautorizované třetí osobě.
7. Zhotovitel se současně zavazuje nezjišťovat ani nikterak nezkoumat samotnou podstatu nebo charakter poskytnuté důvěrné informace. V případě, že činností Zhotovitele dojde k zjištění podstaty důvěrné informace, není Zhotovitel jakkoliv oprávněn s takto zjištěnou informací nakládat a zavazuje se nadále ji uchovávat jako důvěrnou.
8. Zhotovitel se zavazuje zacházet s důvěrnými informacemi po celou dobu existence důvěrných informací, a to i po skončení spolupráce, ledaže tyto informace budou zveřejněny nebo zpřístupněny.
9. Zhotovitel je oprávněn zpřístupnit důvěrné informace pouze těm zaměstnancům, kteří potřebují znát tyto důvěrné informace pro řádný výkon činnosti Zhotovitele v rámci provádění Díla. Současně je Zhotovitel povinen zavázat tyto subjekty k dodržování pravidel nakládání s důvěrnými informacemi minimálně v rozsahu stanoveném touto Smlouvou.
10. Výše uvedená ochrana důvěrných informací se nevztahuje na poskytování informací poskytovateli dotace či jiným kontrolním orgánům.

# Sankce

1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je při nedodržení termínu dokončení Díla oprávněn nárokovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý den prodlení až do dne dokončení a předání Díla.
2. Uplatněním smluvní pokuty není nijak dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.

# Registr smluv

1. Tato smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se výslovně zavazují, že tuto smlouvu nebudou uveřejňovat v registru smluv.
3. Pro případ porušení povinnost sjednané v předchozím odstavci tohoto článku, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč, kterou bude strana, jež závazek poruší, povinna zaplatit druhé smluvní straně, pokud tato nárok na smluvní pokutu uplatní, v termínu shodném s ostatními platebními podmínkami nebo formou započtení. Zaplacená smluvní pokuta se započítává na náhradu škody. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody smluvní pokutu převyšující.

# VYŠŠÍ MOC

Jakékoliv neplnění, nebo zpoždění při plnění kterékoliv části této Smlouvy nepředstavuje porušení Smlouvy a nevede ke vzniku jakéhokoliv nároku na odškodnění, pokud k němu dojde během trvání zásahu vyšší moci a v rozsahu, ve kterém je zpoždění nebo neplnění zaviněno tímto zásahem vyšší moci. Dotčená strana musí druhé straně do 48 hodin od okamžiku, kdy se o takovém zásahu dověděla, zaslat sdělení o takovéto události s veškerými údaji o tomto zásahu vyšší moci a konkrétními závazky, které tím budou dotčeny. Strana, jejíž plnění Smlouvy je zpožděno nebo znemožněno, bezodkladně použije přiměřené úsilí pro zmírnění následků tohoto zásahu vyšší moci a napraví tyto následky co nejdříve a obnoví plnění této Smlouvy, jakmile to bude možné po skončení zásahu vyšší moci.

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Ukončením Smlouvy nezanikají ustanovení, která mají podle zákona nebo Smlouvy trvat i po zrušení Smlouvy. Ukončením Smlouvy především nezaniká nárok na náhradu škody. **Ukončení Smlouvy se také nijak nedotýká dohody Smluvních stran o způsobu nakládání s výsledky činnosti dle čl. VI. této Smlouvy a důvěrnými informacemi dle čl. VII. této Smlouvy.**
3. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, dva (2) z nichž obdrží Objednatel a jedno (1) Zhotovitel. Tuto Smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků.
4. Tato Smlouva nahrazuje veškerá předchozí ujednání, dohody a předběžné dohody uzavřené mezi Smluvními stranami, které se týkají plnění této Smlouvy, a obsahuje v sobě veškeré dohody Smluvních stran o předmětu této Smlouvy.
5. Tato Smlouva se řídí a je vykládána v souladu s právními předpisy České republiky, bez ohledu na kolizi právních řádů. Strany se dohodly, že případné spory budou řešeny před místně a věcně příslušným soudem v České republice dle sídla Objednatele.
6. Smluvní strany potvrzují, že se s textem této Smlouvy seznámily před jejím podpisem a je jim znám její význam. Dále Smluvní strany potvrzují, že veškerým ustanovením Smlouvy i jejích příloh plně a bez jakýchkoli obtíží porozuměly a nepovažují je za nevýhodná.
7. Podpisem Zhotovitel projevuje souhlas s tím, že jím poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány společností innogy Energo, s.r.o. Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy za účelem zavedení Zhotovitele do systému (objednávání a fakturace materiálů a služeb) a oslovení Zhotovitele zpracovatelem k podání nabídky ve výběrovém řízení. Uvedené osobní údaje budou zpracovatelem archivovány po dobu 10 let. Informace o zpracování osobních údajů, včetně jejich rozsahu, účelu, práv a povinností zpracovatele a aktualizovaného seznamu zpracovatelů jsou zveřejněné na webové stránce zpracovatele, dle seznamu níže a kdykoli v průběhu zpracovávání budou subjektů údajů poskytnuty na jeho vyžádání adresované do sídla zpracovatele nebo do jeho datové schránky. Více informací o zpracování osobních údajů: <https://www.innogy.cz/energo/ochrana-osobnich-udaju/>
8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Zhotovitel bere na vědomí, že obdobnou povinností bude povinen smluvně zavázat také své subdodavatele.

|  |  |
| --- | --- |
| NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.  Přílohy:  Příloha č. 1 Technická specifikace nabíjecích stanic  Příloha č. 2 Soupis lokalit  Příloha č. 3 Specifikace jednotlivých lokalit | |
| V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **innogy Energo, s.r.o.**  …………………………….. | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |  |