Příloha č. 5

závazné termíny ( roční frekvence ) technologických cyklů při údržbě prvků Krajinné zeleně

1. Trávník luční

- první cyklus kosení se sběrem - zahájení 01.06., ukončení 10.07.

b) druhý cyklus kosení se sběrem - zahájení 01.09., ukončení 20.10.

Zahájení seče bude provedeno po předešlé dohodě s objednatelem a zápisem do pracovního denníku. Objednatel určí termín zahájení sečení dle aktuálního vývoje bylinného patra.