**SMLOUVA O DÍLO**

(dále jen „**Smlouva o dílo**“)

**číslo smlouvy Objednatele:** [bude doplněno]

Tato **Smlouva o dílo** byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice,

460 06 Liberec

IČO, DIČ: 70946078, CZ70946078

zastoupena: Ing. Jan Růžička, ředitel

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Jan Růžička

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Petr Kadlec

(dále jen "Objednatel")

a

**[název – doplní dodavatel]**

se sídlem: [doplní dodavatel]

IČO, DIČ: [doplní dodavatel]

bankovní spojení: [doplní dodavatel]

zastoupen: [doplní dodavatel]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [doplní dodavatel]

kontaktní osoba ve věcech technických: [doplní dodavatel]

[V případě sdružení budou uvedeny tyto údaje všech jeho členů.]

(dále jen "Zhotovitel")

(dále společně jen „**Smluvní strany**“, jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

Protože si Objednatel přeje, aby Dílo „**Silnice III/29021 Kateřinky u Liberce, opěrná zeď II**“ bylo realizováno Zhotovitelem a přijal Zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a na odstranění všech vad na něm za cenu ve výši [doplní dodavatel - výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH] v Kč bez DPH („**Přijatá smluvní částka**“), kalkulovanou takto:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sekce** | **Nabídková cena v Kč bez DPH** | **DPH v Kč** | **Nabídková cena v Kč včetně DPH** |
|  | **(a)** | **(b)** = DPH z ceny (a) | **(c) = (a) + (b)**  |
| Sekce A (KSSLK) | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] |
| Sekce B (město Liberec) | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] |
| **Celková nabídková cena** (celkem za Dílo, Sekce A + B) | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] |

dohodli se Objednatel a Zhotoviteltakto:

I.

Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce a Smluvními podmínkami pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky Krajské správy silnic Libereckého kraje (dále rovněž „**Smluvní podmínky**“).

II.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

1. Smlouva o dílo
2. Technická specifikace (Požadavky objednatele)
3. Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky
4. Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky
5. Výkresy (informativní projektová dokumentace), a to:
* Informativní projektová dokumentace ke stavebnímu povolení/provádění stavby: - Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení, inženýrská činnost a průzkumy: vypracované DIPONT s.r.o., se sídlem č. p. 505, 403 35 Libouchec, IČO: 28693094, číslo zakázky D13051, z 05/2016, včetně dokladů ke stavebnímu povolení, stavebního povolení a štítku Stavba povolena;
* Informativní projektová dokumentace ke stavebnímu povolení: Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení, inženýrská činnost a průzkumy: SNOWPLAN spol. s r.o., se sídlem Mrštíkova 399/2a, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, IČO: 27497763, pod názvem „ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE UL. NAD PIANOVKOU LIBEREC – KATEŘINKY“, z 12/2019 včetně územního rozhodnutí o umístění stavby, rozhodnutí/povolení nakládání s vodami;
* Záborový elaborát, zpracovaný spol. DIPONT s. r. o.;
* Smlouva o smlouvě budoucí kupní č. j. OLP/4413/2016, vztahující se k dotčeným částem pozemků p. č. 178 a 179;
1. Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
	* Pravomocné stavební povolení vydané Odborem stavebního úřadu Magistrátu města Liberec, č. j. SURR/7130/240585/18-Vá/SP ze dne 17. 1. 2019 ve spojení s oznámením o zahájení stavby a se zápisem do stavebního deníku ze dne 10. 12. 2020;
	* Pravomocné stavební povolení vydané Odborem životního prostředí Magistrátu města Liberec, č. j. ZPVU/4330/138728/19-Šaf, ze dne 29. 10. 2019;
	* Pravomocné územní rozhodnutí vydané Odborem stavebního úřadu Magistrátu města Liberec, č. j. SURR/7130/099629/18-Vá/ÚR ze dne 30. 8. 2018;
	* Vzor dohody o předčasném užívání.

III.

Základní datum je [doplní dodavatel[[1]](#footnote-1)].

IV.

Vzhledem k platbám, které má Objednatel uhradit Zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se Zhotovitel tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo a odstraní na něm všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení Díla a odstranění vad na něm, cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

V.

Případné spory mezi Smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

VI.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, která tvoří součást Smlouvy. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve.

VII.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden obdrží Zhotovitel.

Smlouva je platná dnem jejího podepsání oběma Smluvními stranami.

Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smlouvu uveřejní v souladu s právními předpisy v registru smluv Objednatel.

Nedílnou součástí této Smlouvy o dílo je Příloha, Technická specifikace, Výkresy a Formuláře a ostatní dokumenty uvedené v článku II písm. f).

|  |  |
| --- | --- |
| **Za Objednatele:**Ing. Jan Růžička,ředitelDatum:Místo: | **Za Zhotovitele:**Jméno: **[doplní dodavatel]** Funkce: **[doplní dodavatel]**Datum:Místo: |

**PŘÍLOHA (POD-ČLÁNEK 1.1.21 SMLUVNÍCH PODMÍNEK)**

Všechny odkazy na jednotlivé pod-články uvedené v této Příloze znamenají odkazy na pod-články Smluvních podmínek.

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve zněníSmluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „**Smluvní podmínky**“).

Pokud se v této Příloze odkazuje na nabídkovou cenu uvedenou ve Smlouvě o dílo, platí, že jde o nabídkovou cenu ve výši ke dni uzavření Smlouvy bez DPH.

| Název Pod-článku Smluvních podmínek | Pod-článek Smluvních podmínek | Údaje |
| --- | --- | --- |
| Jméno a adresa Zástupce objednatele | 3.2 | Ing. Petr Kadlec, České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec |
| Doba pro dokončení | 1.1.9 | 190 dní od Data zahájení prací |
| Doba pro uvedení do provozu | 1.1.22 | 130 dní od Data zahájení prací |
| Sekce | 1.1.26 | Dílo se člení na Sekci A a Sekci B. Bližší specifikace Sekcí je uvedena v Technické specifikaci (Požadavcích objednatele). |
| Pořadí závaznosti smluvních dokumentů | 1.3 | Jednotlivé části Smlouvy mají následující pořadí závaznost (od nejvyšší úrovně po nejnižší):1. Smlouva o dílo
2. Technická specifikace (Požadavky objednatele)
3. Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky
4. Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky
5. Výkresy a
6. Formuláře a ostatní dokumenty.
 |
| Právo Smlouvy | 1.4 | Smlouva se řídí právem České republiky |
| Jazyk komunikace | 1.5 | Smluvní strany budou komunikovat v českém nebo ve slovenském jazyce |
| Přístup na Staveniště | 2.1 | V rozsahu potřebném pro provádění stavebních prací na Díle bude přístup na Staveniště Zhotoviteli zajištění do 3 dní od oznámení Zhotovitele o zahájení stavebních prací |
| Zajištění splnění smlouvy | 4.4 | 10 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní záruky |
| Záruka za odstranění vad | 4.6 | 5 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní záruky |
| Projektová dokumentace | 5.1 | Specifikováno v Technické specifikaci |
| Lhůta pro předložení harmonogramu | 7.2 | Zhotovitel je povinen předložit Objednateli harmonogram provádění Díla nejpozději do 10 dní od uzavření Smlouvy |
| Postupné závazné milníky | 7.5 | 1. Schválení RDS Objednatelem- platba ve výši [doplní dodavatel v souladu se zadávacími podmínkami] % Přijaté smluvní částky;2. Dokončení stavebních objektů buď na Sekci A, nebo na Sekci B nebo společně na obou Sekcích, jejichž souhrnná hodnota podle výkazu výměr schváleného Objednatelem představuje alespoň 40 % Přijaté smluvní částky;- platba ve výši [doplní dodavatel v souladu se zadávacími podmínkami] % Přijaté smluvní částky;3. Obstarání pravomocného povolení k zahájení Předčasného užívání Díla- platba ve výši [doplní dodavatel v souladu se zadávacími podmínkami] % Přijaté smluvní částky;4. Kolaudace celého Díla- platba ve výši [doplní dodavatel v souladu se zadávacími podmínkami] % Přijaté smluvní částky. |
| Záruční doba | 9.1 | [doplní dodavatel v souladu se zadávacími podmínkami]Záruční doba běží od okamžiku vydání Potvrzení o převzetí. |
| Zádržné | 11.3 | Objednatel je oprávněn při porušení každé uvedené povinnosti ze strany Zhotovitele zadržet až 5 % z Přijaté smluvní částky (bez DPH)Celková výše zadržených plateb nepřekročí 20 % z Přijaté smluvní částky (bez DPH) |
| Měna | 11.7 | Platby budou prováděné výlučně v českých korunách |
| Úrok z prodlení | 11.8 | V případě prodlení s úhradou platby je Objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši stanovené Právními předpisy |
| Zálohová platba | 11.9 | Záloha nebude poskytnuta. |
| Smluvní pokuta | 12.5 | Smluvní pokuta podle pod-článku 4.1.2 Smluvních podmínek:50 000 Kč za každý jednotlivý případ porušeníSmluvní pokuta podle pod-článku 12.5 (a):10 000 Kč za každý byť započatý den prodleníSmluvní pokuta podle pod-článku 12.5 (b):50 000 Kč za každý jednotlivý případ porušeníSmluvní pokuta podle pod-článku 12.5 (c):50 000 Kč za každý jednotlivý případ porušeníSmluvní pokuta podle pod-článku 12.5 (d):10 000 Kč za každý byť započatý den prodleníSmluvní pokuta podle pod-článku 12.5 (e):10 000 Kč za každý byť započatý den prodleníSmluvní pokuta podle pod-článku 12.5 (f):50 000 Kč za každý byť započatý den prodleníSmluvní pokuta podle pod-článku 12.5 (g):10 000 Kč za každý byť započatý den prodleníCelková výše smluvních pokut nepřekročí 20 % Přijaté smluvní částky (bez DPH). |
| Pojištění | 14.2 | Pojištění díla bude sjednáno ve výši pojistného plnění alespoň 10 000 000 Kč na jednu pojistnou událost.Zhotovitel je povinen doložit pouze rámcové stavebně montážní pojištění.Zhotovitel je povinen sjednat pojištění odpovědnosti s pojistným plněním alespoň 10 000 000 Kč na jednu pojistnou událost. |
| Rozhodování sporů | 15 | Pro rozhodování sporů se použije Varianta B |

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE (POŽADAVKY OBJEDNATELE)**

*Předloží Objednatel jako samostatný dokument*

**VÝKRESY**

*Předloží Objednatel jako samostatný dokument*

[Informativní projektová dokumentace, Záborový elaborát, Smlouva o smlouvě budoucí kupní k dotčeným pozemkům]

**FORMULÁŘE A OSTATNÍ DOKUMENTY**

*Předloží Objednatel jako samostatný dokument*

[Stavební povolení, Vzor dohody o předčasném užívání]

1. Pozn. pro dodavatele: dodavatel doplní datum 28 dní před datem podání nabídky. [↑](#footnote-ref-1)