## Návrh smlouvy o dílo

číslo smlouvy zhotovitele:*(Doplní zhotovitel. Poté poznámku vymaže.)*

číslo smlouvy objednatele:DOD20220163

**Článek I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s.**

Sídlo: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1104

IČ: 61 97 47 57

DIČ: CZ61974757

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Ostrava

Číslo účtu: 5708761/0100

Zastoupený: Petrem Holušou, vedoucím odboru dopravní cesta, tel. 57 740 2170,

 e-mail: petr.holusa@dpo.cz

Osoba zmocněná pro jednání ve věcech smluvních:

Ing. Petr Holuša, vedoucí odboru dopravní cesta, tel.: 59 740 2170,

e-mail: petr.holusa@dpo.cz

Osoba zmocněná pro jednání ve věcech plnění:

 Ing. Roman Maceček, vedoucí střediska vrchní stavba, tel.: 59 740 2250

 e-mail: roman.macecek@dpo.cz

p. Marek Pustelník, vrchní mistr střediska vrchní stavba, tel.: 59 740 2251, e-mail: marek.pustelnik@dpo.cz

**a**

**Zhotovitel:**

Sídlo:

Zapsán v obchodním rejstříku

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Jednající:

Osoba zmocněná pro věcná jednání:

*(Doplní zhotovitel. Poté poznámku vymaže.)*

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a za podmínek dále uvedených tuto smlouvu o dílo. Tato smlouva byla uzavřena v rámci výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem NR-32-22-PŘ-Ku.

**Článek II.**

**Předmět smlouvy**

1. Předmětem plnění je podrobná prohlídka ocelových konstrukcí v majetku Dopravního podniku Ostrava a.s., včetně vyhotovení zprávy o kontrolní prohlídce ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2604, ČSN ISO 13 822 a ČSN 73 6221. Zhotovitel provede dílo dle příslušných technických norem a obecně závazných předpisů platných v ČR.
2. Ocelové konstrukce jsou v členění dle příslušných tramvajových zastávek a nástupišť popsány v Příloze č. 4 smlouvy.
3. Místo stavby: Síť tramvajových tratí objednatele.
4. Zprávy z prohlídek ocelových konstrukcí jednotlivých přístřešků budou předány ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na nosiči CD-ROM nebo DVD ROM. Zprávy z prohlídek budou opatřeny autorizačním razítkem v oboru statika a dynamika staveb.
5. Zprávy z kontrolních prohlídek ocelových konstrukcí budou obsahovat klasifikaci závažnosti a specifikaci závad včetně termínu příštích kontrolních prohlídek

**Článek III.**

**Vícepráce, méněpráce**

Objednatel si vyhrazuje právo na provedení dodatečných, dodávek, služeb či stavebních prací (souhrnně vícepráce), které nebyly obsaženy v původním předmětu plnění a jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné dodávky, služby či stavební práce jsou nezbytné pro poskytnutí původních dodávek, služeb či stavebních prací. Tyto práce jsou oprávněni odsouhlasit zástupci objednatele uvedení v čl. I. oprávněni ve věcech plnění, a to i každý samostatně, jinak je zhotovitel není oprávněn provést. Celkový rozsah těchto prací nesmí překročit součet absolutních hodnot provedených změn (vícepráce a méně práce), a to 50 % z původní ceny za provedení díla dle této smlouvy, tzn. sčítá se rozšíření předmětu plnění, jeho zmenšení (zúžení) i  záměny (neprovedení), přičemž celkový nárůst ceny nepřesáhne 30 % původní ceny za provedení díla dle této smlouvy. Jakákoliv část předmětu plnění, která na základě dohody smluvních stran nebude provedena, se považuje za méněpráci. Méněpráce přitom nebudou za žádných okolností zhotovitelem účtovány, tj. o méněpráce se snižuje cena díla. Smluvní strany se zavazují uzavřít o této změně dodatek ke smlouvě.

**Článek IV.**

**Doba, místo a způsob plnění**

Termíny plnění dle čl. II. předmětu plnění této smlouvy byly dohodnuty následovně:

* Zahájení prací: po nabytí platnosti této smlouvy o dílo
* Ukončení prací včetně předání dokladů: do 60 dní od zahájení prací

**Článek V.**

**Cena díla**

1. Cena celkem za předmět plnění dle čl. II v rozsahu dle Přílohy č. 4 smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady spojené s dodáním předmětu plnění a činí …………Kč bez DPH  *(POZ. Doplní zhotovitel. Poté poznámku vymažte. Tento údaj bude předmětem hodnocení.)*

**Článek VI.**

**Platební podmínky, fakturace**

1. Po provedení díla, vyúčtuje zhotovitel cenu formou daňového dokladu - faktury. Daňový doklad bude vystaven do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla. Splatnost daňového dokladu - faktury se sjednává na 30 dnů od data doručení faktury. Fakturovaná cena díla je zaplacena řádně a včas, je-li ve fakturované výši nejpozději v den splatnosti připsána ve prospěch účtu zhotovitele. Nedílnou součástí faktury protokol o předání a převzetí předmětu plnění
2. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
3. Smluvní strany se dohodly na platbách formou bezhotovostního bankovního převodu na bankovní účty uvedené ve fakturách (daňových dokladech). Za správnost údajů o svém účtu odpovídá zhotovitel. Bankovní účet, na který bude objednatelem placeno, musí být vždy bankovním účtem zhotovitele.
4. Za pozdní úhradu je objednatel povinen uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, bude-li jej zhotovitel požadovat.
5. Faktury jsou zhotovitelem vystavovány ve formátu PDF, podepsány zaručeným elektronickým podpisem a zasílány včetně naskenovaného soupisu provedených prací se zjišťovacím protokolem potvrzeným technickým dozorem objednatele (tyto dokumenty jsou nedílnou součástí faktury) na adresu elektronicka.fakturace@dpo.cz.
6. Nebude-li faktura obsahovat některé zákonné či sjednané náležitosti, je objednatel oprávněn takovou fakturu s řádným odůvodněním vrátit zhotoviteli. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová započne běžet teprve doručením opravené faktury objednateli.
7. Zhotovitel bude na fakturách uvádět číslo smlouvy objednatele.

**Článek VII.**

**Práva a povinnosti objednatele a zhotovitele**

1. Objednatel je zejména:
2. povinen zajistit a předat zhotoviteli před zahájením prací písemnou formou vyhotovené informace
o případných podzemních vedeních všeho druhu a je povinen písemně upozornit zhotovitele na veškeré další skutečnosti, které mohou být významné pro řádné provedení díla.
3. oprávněn kontrolovat provádění díla a požadovat odstranění případných vad a nedodělků, apod.
4. Zhotovitel zejména:
5. je povinen provést dílo v souladu s technickými normami, v požadované kvalitě a v rozsahu specifikovaném v čl. II. této smlouvy.
6. neodpovídá za nemožnost dokončit dílo z  jakéhokoliv důvodu vzniklého na straně objednatele.
7. je povinen dodržovat obecně platné právní předpisy, normy a interní směrnice objednatele, se kterými jej objednatel seznámí.
8. je povinen dodržovat základní požadavky k zajištění BOZP, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje, že bude při realizaci díla dodržovat pravidla sociální odpovědnosti v souladu s Přílohou č. 3 smlouvy. Porušení kteréhokoliv pravidla sociální odpovědnosti, nebude-li bezodkladně napraveno v souladu s Přílohou č. 3 Smlouvy, se považuje za podstatné porušení této smlouvy. V případě využití poddodavatelů zhotovitel v tomto rozsahu zaváže i své poddodavatele a zajistí, aby i oni takto zavázali své poddodavatele tak, aby byly požadavky uvedené v Příloze č. 3 smlouvy splněny ve vztahu ke všem osobám podílejícím se na plnění předmětu díla. Zhotovitel se dále zavazuje, že:

1. že zajistí spravedlivé obchodní podmínky ve vztahu ke všem poddodavatelům podílejících se na realizaci díla, zejména požaduje, aby poddodavatelé působící na veřejné zakázce poskytovali svá plnění na základě smluv zahrnující srovnatelné podmínky, jako jsou obsaženy v této smlouvě, a to mimo jiné co do okruhu a výše smluvních pokut, splatnosti faktur za poskytnuté plnění či režimu víceprací/méněprací; v případě využití poddodavatelů zhotovitel v tomto rozsahu zaváže i své poddodavatele a zajistí, aby i oni takto zavázali své poddodavatele tak, aby byly výše uvedené požadavky splněny ve vztahu ke všem poddodavatelům, podílejícím se na plnění předmětu Díla,
2. že zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, tedy bude řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli,
3. že zajistí dodržování ochrany životního prostředí v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se Zákonem č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, v platném znění.

Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z tohoto odstavce této smlouvy kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

**Článek VIII.**

**Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost**

1. Zhotovitel:
2. je povinen zhotovit dílo podle podmínek této smlouvy;
3. dává na zhotovené dílo záruku za jakost, přičemž záruční doba je 24 měsíců od předání a převzetí díla;
4. se zavazuje vadu, na kterou se vztahuje poskytnutá záruka, odstranit v termínu stanoveném objednatelem.
5. Objednatel se zavazuje:
6. užívat dílo pouze k účelům, pro které je určeno, způsobem obvyklým pro jeho užívání;
7. při výskytu vady zaslat zhotoviteli písemnou reklamaci s podrobnou specifikací zjištěné vady.

**Článek IX..**

**Předání a převzetí díla, sankční ujednání**

1. O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíši smluvní strany zápis, v jehož závěru objednatel výslovně uvede, zda dílo přebírá. Pokud odmítne dílo převzít, je povinen uvést důvod nepřevzetí.
2. Objednatel je povinen dílo převzít i tehdy, jestliže vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání jeho řádnému užívání. Takovéto vady a nedodělky budou odstraněny v dohodnutém termínu. V případě nedodržení tohoto termínu je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý den prodlení.
3. V případě nedodržení sjednaného termínu dodání zhotovitelem je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli a zhotovitel je v tom případě povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.
4. V případě nedodržení stanoveného termínu odstranění záruční vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli a zhotovitel je v tom případě povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení.
5. Jednotlivé smluvní pokuty mohou být uplatněny vedle sebe. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčeno ani omezeno právo na náhradu škody.

**Článek X.**

Vyšší moc, prodlení smluvních stran

1. Pokud některé ze smluvních stran brání ve splnění jakékoli její povinnosti z této smlouvy překážka v podobě vyšší moci, nebude tato smluvní strana v prodlení se splněním příslušné povinnosti, ani odpovědná za újmu plynoucí z jejího porušení. Pro vyloučení pochybností se předchozí věta uplatní pouze ve vztahu k povinnosti, jejíž splnění je přímo nebo bezprostředně vyloučeno vyšší mocí.

Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka, kterou, ani při vynaložení náležité péče, nemohl zhotovitel před podáním nabídky v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku (nabídka byla zhotovitelem podána dne …) [*POZ.:* *zhotovitel nevyplňuje, doplní zadavatel až před podpisem smlouvy]* a objednatel před uzavřením této smlouvy předvídat ani ji předejít a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové smluvní strany a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím této smluvní strany. Takovými událostmi, okolnostmi nebo překážkami jsou zejména, nikoliv však výlučně:

1. živelné události (zejména zemětřesení, záplavy, vichřice),
2. události související s činností člověka, např. války, občanské nepokoje,
3. epidemie a s tím případná související krizová a další opatření orgánů veřejné moci.

Smluvní strany sjednávají, že za mimořádnou událost, okolnost či překážku se nepovažují krizová či jiná opatření, nouzový stav atp., které v době podání nabídky byly vyhlášeny/stanoveny, tj. zejména opatření a nouzový stav v souvislostí epidemií koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobujícího nemoc COVID-19, jak může být virus také v praxi označován), a že veškerá tato opatření či nouzový stav byly již zhotovitelem zohledněny v rámci jeho nabídky.

1. Smluvní strana dotčená vyšší mocí je povinna informovat druhou smluvní stranu o existenci překážky v podobě vyšší moci bez zbytečného odkladu a dále podniknout veškeré kroky, které lze po takové smluvní straně rozumně požadovat, aby se zmírnil vliv vyšší moci na plnění povinnosti dle této smlouvy.

**Článek XI.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu a tento bude řešen soudní cestou, pak místně příslušným soudem bude soud objednatele a rozhodným právem české právo.
2. Tuto smlouvu lze měnit po dohodě smluvních stran pouze písemnými číslovanými dodatky.
3. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má povahu originálu. Každá strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podepsání poslední smluvní stranou. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem jejího zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv. Toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž o tom bude informovat druhou smluvní stranu, a to na e-mailovou adresu …… nebo do její datové schránky. *(POZ.: Doplní zhotovitel. Poté poznámku vymaže.)* Plnění předmětu smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
5. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a. s. je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen ,,zákon“) a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu veřejné správy v Registru smluv. Objednatel podpisem smlouvy bere na vědomí, že některé údaje a pasáže této smlouvy mohou být obchodním tajemstvím zhotovitele a zavazuje se je nezveřejnit dle zákona o registru smluv ani jinak a/nebo nepředat třetí osobě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ani jinak. Obchodní tajemství zhotovitele je blíže vyspecifikováno v příloze č. 2 smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy nepodléhají ze strany zhotovitele obchodnímu tajemství a smluvní strany souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených ve smlouvě, včetně jejích příloh a případných dodatků smlouvy za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 – Základní požadavky k zajištění BOZP

Příloha č. 2 – Vymezení obchodního tajemství zhotovitele

Příloha č. 3 – Pravidla sociální odpovědnosti

Příloha č. 4 – Seznam ocelových konstrukcí

V Ostravě dne: V dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

……………………………….. ………………………………….

######  Ing. Petr Holuša *oprávněná osoba zhotovitele*

###### vedoucí odboru dopravní cesta