# *Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Návrh Smlouvy o dílo*

# NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

*dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů*

# číslo smlouvy Objednatele: DOD20220260

**číslo smlouvy Zhotovitele:**

## Smluvní strany

**Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s.**

se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

právní forma: akciová společnost

zapsaná v obch. rejstříku: vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104

IČO: 61974757

DIČ: CZ61974757 plátce DPH

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

číslo účtu: 2105677586/2700

zastoupen: Ing. Martin Chovanec, ředitel úseku technického

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Tomáš Benda, vedoucí odboru silniční vozidla

tel. 597 402 700, e-mail: [Tomas.Benda@dpo.cz](mailto:Tomas.Benda@dpo.cz)

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jiří Osmančík,

vedoucí střediska údržba autobusy Hranečník,

tel. 597 402 702, e-mail: [Jiri.Osmancik@dpo.cz](mailto:Jiri.Osmancik@dpo.cz)

Jiří Boháček

referent historických vozidel

tel. 597 402 171, e-mail: [historickavozidla@dpo.cz](mailto:historickavozidla@dpo.cz)

Ing. Miroslav Albrecht

vedoucí odboru marketing

tel. 597 401 140, e-mail: [Miroslav.Albrecht@dpo.cz](mailto:Miroslav.Albrecht@dpo.cz)

dále jen **„Objednatel“**

a

**Zhotovitel:**

se sídlem/místem podnikání: ………..… *(POZN.: údaj doplní zhotovitel. Poté poznámku vymažte)*

právní forma: ………..… *(POZN.: údaj doplní zhotovitel. Poté poznámku vymažte)*

zapsaná v obch. Rejstříku

IČ: ………..… *(POZN.: údaj doplní zhotovitel. Poté poznámku vymažte)*

DIČ: *………..… (POZN.: údaj doplní zhotovitel. Poté poznámku vymažte)*

bankovní spojení: ………..… *(POZN.: údaj doplní zhotovitel. Poté poznámku vymažte)*

číslo účtu: ………..… *(POZN.: údaj doplní zhotovitel. Poté poznámku vymažte)*

zastoupen: ………..… *(POZN.: údaj doplní zhotovitel. Poté poznámku vymažte)*

kontaktní osoba ve věcech smluvních: ………..… *(POZN.: údaj doplní zhotovitel. Poté poznámku vymažte)*

kontaktní osoba ve věcech technických: *………..… (POZN.: údaj doplní zhotovitel. Poté poznámku vymažte)*

dále jen **„Zhotovitel“**

Tato Smlouva byla uzavřena v rámci výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem NR-12-22-JŘSU-Ja.

## Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění je celková oprava dvounápravového městského autobusu Škoda 706 RO do původní podoby vozidla  z přelomu 50. a 60. let minulého století (dále jen ***„Autobus“*** nebo ***„Dílo“***). Opravou dle této Smlouvy se rozumí úkony, které jsou specifikovány v Příloze č. 1 této Smlouvy.
2. Součástí Díla je i převoz a dodání Autobusu do místa plnění a odvoz dokončeného díla do prostor Objednatele na náklady a nebezpečí Zhotovitele.
3. Součástí Díla je rovněž zajištění veškerých náhradních dílů nebo částí nutných pro řádné provedení Díla.
4. Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo blíže specifikované v čl. 5. tohoto článku a Objednatel se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou provedené Dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu Díla.
5. V rámci provádění Díla se Zhotovitel zavazuje:
6. K opravě dvounápravového městského Autobusu Škoda 706 RO dle této Smlouvy. Autobus po opravě musí být historicky věrohodný, bezpečný a plně provozuschopný.
7. Zajistit, aby opravený Autobus byl způsobilý úspěšně absolvovat proces atestace historického vozidla dle kodexu FIVA. Proces atestace na své náklady zajišťuje Objednatel, Zhotovitel se zavazuje být přítomný při vlastním provádění atestace.
8. Zhotovitel zajistí technickou prohlídku (STK), včetně vyhovujícího protokolu. Při provádění technické prohlídky (STK) bude účasten zástupce Objednatele.
9. Zhotovitel dodá na vlastní náklady veškeré nutné doklady nutné pro atestaci dle kodexu FIVA.
10. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením Smlouvy zohlednil veškeré podmínky plnění a že tyto podmínky promítl do ceny Díla.
11. Za Dílo se považují všechny práce a dodávky, které jsou nezbytné k řádnému provedení Díla.

## Čas a místo plnění

1. Místem plnění pro převzetí Autobusu k provedení Díla a předání Autobusu po provedení Díla je:

Dopravní podnik Ostrava a.s., Areál autobusy Hranečník, Počáteční 1962/36, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava.

1. Kontaktní osoba Zhotovitele je povinna oznámit Objednateli nejméně 10 pracovních dnů záměr převzít Autobus k provedení Díla, a to sdělením na e-mailovou adresu kontaktní osoby Objednatele ve věcech technických.
2. Zhotovitel prohlašuje, že bude Dílo provádět na adrese: ………..… *(POZN.: údaj doplní zhotovitel. Poté poznámku vymažte)*. Zhotovitel není oprávněn bez vědomí Objednatele převézt Autobus do jiného místa, než uvedl v této Smlouvě, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.
3. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli výše uvedené Dílo do nejpozději však 30. 06. 2024.
4. Výše uvedené Dílo bude prováděno v šesti etapách:
5. Etapa bude ukončena nejpozději do xx. xx. 202x (POZN.: údaj doplní zhotovitel. Poté poznámku vymažte).
   1. Klíčové body oprav v etapě č. 1 (POZN.: údaj doplní zhotovitel. Poté poznámku vymažte).
6. Etapa bude ukončena nejpozději do xx. xx. 202x (POZN.: údaj doplní zhotovitel. Poté poznámku vymažte).
   1. Klíčové body oprav v etapě č. 2 (POZN.: údaj doplní zhotovitel. Poté poznámku vymažte).
7. Etapa bude ukončena nejpozději do xx. xx. 202x (POZN.: údaj doplní zhotovitel. Poté poznámku vymažte).
   1. Klíčové body oprav v etapě č. 3 (POZN.: údaj doplní zhotovitel. Poté poznámku vymažte).
8. Etapa bude ukončena nejpozději do xx. xx. 202x (POZN.: údaj doplní zhotovitel. Poté poznámku vymažte).
   1. Klíčové body oprav v etapě č. 4 (POZN.: údaj doplní zhotovitel. Poté poznámku vymažte).
9. Etapa bude ukončena nejpozději do xx. xx. 202x (POZN.: údaj doplní zhotovitel. Poté poznámku vymažte).
   1. Klíčové body oprav v etapě č. 5 (POZN.: údaj doplní zhotovitel. Poté poznámku vymažte).
10. Etapa bude ukončena nejpozději do xx. xx. 202x (POZN.: údaj doplní zhotovitel. Poté poznámku vymažte).
    1. Klíčové body oprav v etapě č. 6 (POZN.: údaj doplní zhotovitel. Poté poznámku vymažte).
11. Čerpání financí bude probíhat následovně:
12. V roce 2022 bude vyčerpáno a Zhotovitelem fakturováno max. 40 % z ceny Díla.
13. Pokud nebude rok 2023 rokem předání a převzetí hotového Díla, bude v roce 2023 vyčerpáno max. 40 % z ceny Díla.
14. Pokud nebude rok 2023 rokem předání a převzetí hotového Díla, bude v roce 2024 dočerpána zbývající část ceny Díla.
15. Termín pro předání a převzetí Díla se přiměřeně prodlužuje v těchto případech:
16. Jestliže přerušení prací bude zaviněno vyšší mocí dle čl. 8. této Smlouvy.
17. Nebude-li moci Zhotovitel pokračovat plynule v pracích z důvodů na straně Objednatele.

## Sankce

1. V případě prodlení Zhotovitele s dodáním dílčích částí Díla dle jednotlivých etap specifikovaných v čl. 2, odst. 5 této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli na jeho písemnou výzvu smluvní pokutu ve výši 50 Kč za každý započatý den prodlení, pokud nebude dohodnuto jinak. Tato pokuta bude splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy Zhotoviteli.

1. V případě prodlení Zhotovitele s dodáním Díla se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli na jeho písemnou výzvu smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení, pokud nebude dohodnuto jinak. Tato pokuta bude splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy Zhotoviteli.

## Provádění díla

1. Dílo je provedeno:
2. Dokončením, předáním a převzetím opraveného Autobusu Objednateli dle čl. 4. odst. 8. této Smlouvy a zároveň
3. provedením úspěšné technické prohlídky včetně příslušného protokolu a zároveň
4. provedením atestace FIVA.
5. V průběhu provádění díla se Zhotovitel zavazuje vést deník opravy, ve kterém bude pravidelně zaznamenávat průběh provádění prací včetně fotodokumentace. Deník oprav bude na vyžádání k dispozici Objednateli. Nedílnou součástí záznamů v tomto deníku budou Objednatelem odsouhlasené a podepsané etapy oprav.
6. O předání Autobusu Zhotoviteli k opravě bude pořízen předávací protokol. Po předání Autobusu Zhotoviteli zajistí Zhotovitel na své náklady a nebezpečí převoz Autobusu do místa určeného k opravě (čl. 2. odst. 3. této Smlouvy). Následně Zhotovitel zajistí na své náklady převoz dokončeného Díla do místa předání a převzetí dle této Smlouvy. Zhotovitel zajistí, že Autobus bude opravován v prostorách k tomu způsobilých.
7. Okamžikem převzetí Autobusu od Objednatele do okamžiku jeho protokolárního předání Objednateli nese odpovědnost za škodu a riziko nahodilé ztráty na Autobusu Zhotovitel. Zhotovitel prohlašuje, že je pro takový případ řádně pojištěn dle požadavku Objednatele uvedeného v čl. 5 odst. 12. této Smlouvy.
8. Vyhrazená změna závazku

Objednatel si vyhrazuje po celou dobu trvání Smlouvy právo na možnost změny závazku ze smlouvy, a to za níže uvedených podmínek:

1. V případě potřeby je Objednatel oprávněn po dobu platnosti této smlouvy upravit rozsah předmětu plnění, co do rozsahu poskytovaných služeb a dodávek, a to i v průběhu zhotovování Díla. V případě potřeby navýšení rozsahu poskytovaných služeb či dodávek bude k této smlouvě uzavřen dodatek číslovaný vzestupnou řadou. Celkové plnění nesmí překročit finanční limit 15 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky stanovené v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce ani nepřesáhne 15 % ceny bez DPH původní veřejné zakázky. V případě, že Objednatel využije této vyhrazené změny závazku ze smlouvy, proběhne v této věci jednání. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
2. Pokud taková změna předmětu plnění bude mít vliv na termín plnění, budou smluvní strany povinny sjednat v příslušné změně Smlouvy i přiměřenou změnu termínu plnění. Tímto není dotčeno ujednání v čl. 2 odst. 4. této Smlouvy.
3. Dojde-li při realizaci Díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu Díla, vyplývajících z podmínek při provádění Díla nebo z odborných znalostí, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej a předložit tento soupis Objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení má Zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.
4. Objednatel je oprávněn v prostorách dle čl. 2. odst. 3. této Smlouvy provádět kontrolu opravy Autobusu, kdykoliv po předchozím telefonickém oznámení provedeném v předstihu nejméně 24 hodin, a to v pracovních dnech v době od 08:00 do 15:00 hod. Objednatel po dohodě se Zhotovitelem bude v závislosti na postupu prací svolávat kontrolní dny v prostorách Zhotovitele uvedených v čl. 2, odst. 3. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou potřebnou součinnost, zejména mu umožnit prohlídku předmětného Autobusu.
5. O předání Díla po ukončení každé etapy sepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran v místě plnění předávací protokol, v němž specifikuji způsob provedení Díla, doklady vztahující se k Autobusu, vady, s nimiž se Dílo přebírá i s uvedením termínu pro jejich odstranění, popř. důvod odmítnutí převzetí Díla.
6. Před převzetím Autobusu po 6. etapě Díla je Objednatel oprávněn v Areálu autobusy Hranečník provést zkoušku jednotlivých zařízení Autobusu a všech funkcí včetně zkušební jízdy. Autobus musí být provozuschopný na silničních komunikacích ČR. Nejpozději s předáním Autobusu Objednateli je Zhotovitel povinen předat i veškeré doklady, které se k Autobusu váží dle čl. 4. odst. 1.
7. Oboustranně podepsaný předávací protokol bude po ukončení každé Etapy přílohou fakturace a podkladem pro úhradu části ceny Díla.
8. Zhotovitel je povinen při provádění Díla:
9. Uchovávat nevyužité originální díly a komponenty. Objednatel posoudí, zda bude požadovat při předání Díla tyto díly a komponenty vrátit.
10. V průběhu prací průběžně zhotovovat fotodokumentaci, případně výkresovou dokumentaci (tyto podklady budou součástí předávacího protokolu), na vyžádání toto zasílat Objednateli i v průběhu prací a umožnit Objednateli bez dalšího omezení využívání fotodokumentace, případně výkresové dokumentace, pro propagaci a další potřeby Objednatele.
11. Všude, zejména pak na viditelných místech, používat historicky odpovídající spojovací materiály a technologie používané na přelomu 50. a 60. let minulého století.
12. Umožnit Objednateli provádět vlastními silami fotodokumentaci a videodokumentaci stavu Díla při kontrolních dnech a po dohodě i v jiných termínech s tím, že tato fotodokumentace a videodokumentace bude bez dalšího omezení používána pro účely propagace a další potřeby Objednatele.
13. Protokol o předání a převzetí dokončeného Díla bude podepsán všemi účastníky přejímacího řízení. Nedojde-li k dohodě o předání a převzetí Díla, uvedou se v zápise stanoviska obou smluvních stran a Objednatel uvede, proč Dílo nepřevzal. Nový termín přejímacího řízení svolá Zhotovitel, pokud smluvními stranami nebude v odůvodněných případech dohodnuto jinak.
14. Pokud Objednatel převezme Dílo vykazující vady nebo nedodělky, zavazuje se Zhotovitel k jejich odstranění ve lhůtě stanovené Objednatelem, nebude-li dohodnuto jinak. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán Protokol o odstranění vad, ve kterém Objednatel potvrdí, že vady a nedodělky byly odstraněny, a který se stane součástí konečného protokolu.
15. Pokud tato Smlouva zakládá Objednateli právo odmítnout převzít Dílo a Objednatel tohoto práva využije, pak veškeré náklady související s uvedením Díla do požadované jakosti, včetně jakýchkoli dalších souvisejících nákladů, nese Zhotovitel. Využití práva Objednatele odmítnout převzít Dílo dle této Smlouvy nemá vliv na sjednaný termín plnění.

## Cena díla

1. Celková cena za provedení kompletního Díla dle čl. 2 této smlouvy činí………..… *(POZN.: údaj doplní zhotovitel. Poté poznámku vymažte)* **Kč bez DPH, slovy:** *(údaj doplní Účastník)* korun českých.

Celková cena Dílabude součtem nabídkového rozpočtu pro jednotlivé etapy:

Cena za 1. Etapu ………..… *(POZN.: údaj doplní zhotovitel. Poté poznámku vymažte)* v Kč bez DPH.

Cena za 2. Etapu………..… *(POZN.: údaj doplní zhotovitel. Poté poznámku vymažte)* v Kč bez DPH.

Cena za 3. Etapu………..… *(POZN.: údaj doplní zhotovitel. Poté poznámku vymažte)* v Kč bez DPH.

Cena za 4. Etapu………..… *(POZN.: údaj doplní zhotovitel. Poté poznámku vymažte)* v Kč bez DPH.

Cena za 5. Etapu………..… *(POZN.: údaj doplní zhotovitel. Poté poznámku vymažte)* v Kč bez DPH.

Cena za 6. Etapu………..… *(POZN.: údaj doplní zhotovitel. Poté poznámku vymažte)* v Kč bez DPH.

1. K ceně bez DPH bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými právními předpisy.
2. Cena Díla se stanovuje jako maximálně přípustná (konečná) a zahrnuje veškeré výdaje a náklady Zhotovitele, které bude mít v souvislosti s provedením Díla, tak aby Dílo bylo funkční a provozuschopné.
3. Sjednané ceny mohou být zvýšeny pouze na základě dohody smluvních stran, dodatkem ke smlouvě, a to za následujících podmínek:
4. Pokud v průběhu plnění dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které budou mít prokazatelný vliv na výši sjednaných cen.
5. Ceny je možné změnit na základě písemné dohody obou smluvních stran a to, přesáhne-li součet meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyhlašované ČSÚ 8 %, a to počínaje meziroční mírou inflace k 31.12 2022. Změnu výše ceny pak bude možné z tohoto důvodu sjednat od 1. ledna následujícího roku (např. bude-li meziroční míra inflace k 31. 12. 2022 činit 8,4 %, bude možné od 1. 1. 2023 sjednat změnu cen z tohoto důvodu; bude-li meziroční míra inflace k 31. 12. 2022 činit 6,1 % a k 31.12.2023 2 %, bude možné změnu cen sjednat od 1. 1. 2024). Skutečné navýšení smluvní ceny bude předmětem jednání obou smluvních stran.
6. Na základě vyhrazené změny závazku dle čl. 4. odst. 5.
7. Objednatel uhradí cenu na základě faktur vystavených Zhotovitelem za každou Etapu samostatně. Faktura – daňový doklad - bude obsahovat náležitosti běžné v obchodním styku, náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a náležitosti obchodní listiny ve smyslu ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Přílohou faktury musí být oboustranně podepsaný protokol o předání a převzetí prací dle jednotlivých Etap a po 6. Etapě i o převzetí Autobusu.
8. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den potvrzení převzetí prací po každé Etapě. Poslední den uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí Autobusu spolu s veškerými písemnými podklady dle čl. 4. odst. 1. vztahujícími se k dodávanému Dílu po 6. Etapě.
9. Faktury vystavené Zhotovitelem po každé Etapě jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení Objednateli, a to na bankovní účet uvedený na faktuře. Za správnost údajů o svém účtu odpovídá Zhotovitel. Faktura musí dále obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně ostatních náležitostí stanovených touto smlouvou (zejména číslo této Smlouvy). K faktuře musí být přiložen protokol o předání a převzetí prací. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu a tuto doručit Objednateli až poté, co Objednateli Etapu protokolárně předá. Pokud faktura neobsahuje všechny uvedené náležitosti a přílohy, má Objednatel právo fakturu vrátit k doplnění. V takovém případě nastane splatnost faktury až dnem, který je jako den splatnosti vyznačen v dodatečně doručené řádné faktuře.
10. Faktura - daňový doklad musí být vystaven na adresu Objednatele:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2

Moravská Ostrava

702 00 Ostrava

1. Faktura bude vystavena ve formátu PDF, a doručena Objednateli elektronickou poštou na adresu [elektronicka.fakturace@dpo.cz](mailto:elektronicka.fakturace@dpo.cz).
2. Úplata bude provedena vždy bezhotovostně na bankovní účet Zhotovitele. který musí být zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že účet tímto způsobem zveřejněn nebude, je objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli cenu na úrovni bez DPH, DPH Objednatel poukáže správci daně.
3. Pro případ, že se v průběhu realizace Díla nebo při jeho předání zjistí, že Dílo neobsahuje veškeré vzájemně odsouhlasené položky uvedené Zhotovitelem v nabídkovém rozpočtu dané Etapy, se snižuje o neprovedené položky maximální cena Díla.
4. Zhotovitel bude povinen doložit Objednateli **Doklad o pojištění** **odpovědnosti** za škodu způsobenou Zhotovitelem na zhotovovaném Díle v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, a to na pojistné plnění pro každou jednotlivou událost ve výši nejméně sjednané ceny Díla, dle čl. 1. této Smlouvy (v prosté kopii) při podpisu Smlouvy, nebo nejdéle do 5 pracovních dnů po podpisu Smlouvy, a následně kdykoliv na písemnou výzvu Objednatele. Pro případ porušení této povinnosti se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč; zaplacením pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody.

## Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo s veškerou možnou odbornou péčí. Zhotovitel je povinen při provádění opravy jednotlivé pracovní postupy, volbu materiálů a kvalitu práce konzultovat s kontaktní osobou pro věci technické.
2. Zhotovitel je povinen v rámci výkonu činnosti dle Smlouvy vyžádat si od Objednatele včas předložení veškerých relevantních dokumentů nebo informací, přičemž Objednatel má povinnost mu tyto relevantní dokumenty nebo informace poskytnout, bude-li splnění této povinnosti objektivně možné. O tomto bude sepsán předávací protokol nebo záznam; jestliže dojde k udělení pokynu nebo podání informace ústně, musí být vždy dodatečně bezodkladně potvrzený písemnou formou, jinak se k nim nepřihlíží.

1. Objednatel není povinen přijmout (převzít) Dílo, pokud Zhotovitel provede Dílo nebo některou jeho část v rozporu s pokyny kontaktní osoby pro věci technické, nebo pokud Zhotovitel provede Dílo nebo jeho část bez konzultace s pokyny kontaktní osoby pro věci technické (čl. 1 této smlouvy).
2. Veškeré předané podklady a informace se Zhotovitel zavazuje posoudit na základě profesní zkušenosti. Zhotovitel je povinen písemně upozornit Objednatele na případnou nevhodnou povahu předaných podkladů nebo informací.
3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s podmínkami poptávkového řízení, s rozsahem a povahou Díla, které bude plnit na základě této Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že činnosti, které jsou předmětem Díla podle této Smlouvy, spadají do předmětu jeho podnikání a pro provedení tohoto Díla je plně kvalifikován.

## Záruky, reklamace a servis

1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a jakost provedených prací, které budou zaručovat obvyklou životnost Díla jako historického exponátu. Normy ČSN jsou přiměřeně závazné, vzhledem k povaze předmětu plnění, nedohodnou-li se strany výslovně jinak.
2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla a zachování jeho vlastností v délce 24 měsíců od okamžiku předání a převzetí vozidla. Po dobu oprav reklamovaných závad záruční doba neběží (počínaje dnem uplatnění reklamace do skončení oprav).
3. Objednatel je povinen uplatnit reklamaci u Zhotovitele písemně, s uvedením zjištěných nedostatků a závad, popř. s uvedením popisu projevů vad. O uplatněné reklamaci, včetně převzetí Autobusu k odstranění záručních závad Zhotovitelem a jeho vrácení Objednateli, bude vždy sepsán reklamační protokol.
4. Zhotovitel je povinen převzít předmět díla a započít opravu oznámené záruční vady do 5 pracovních dnů po jejím oznámení Objednatelem na kontaktní email Zhotovitele uvedený v čl. 1.

## Vyšší moc, prodlení smluvních stran

1. Pokud některé ze smluvních stran brání ve splnění jakékoli její povinnosti z této smlouvy překážka v podobě vyšší moci, nebude tato smluvní strana v prodlení se splněním příslušné povinnosti, ani odpovědná za újmu plynoucí z jejího porušení. Pro vyloučení pochybností se předchozí věta uplatní pouze ve vztahu k povinnosti, jejíž splnění je přímo nebo bezprostředně vyloučeno vyšší mocí.
2. Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka, kterou, ani při vynaložení náležité péče, nemohl Zhotovitel před podáním nabídky (nabídka byla zhotovitelem podána dne …) (POZN.: Doplní zadavatel) a Objednatel před uzavřením smlouvy předvídat ani ji předejít a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové smluvní strany a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím této smluvní strany. Takovými událostmi, okolnostmi nebo překážkami jsou zejména, nikoliv však výlučně
3. Živelné události (zejména zemětřesení, záplavy, vichřice).
4. Události související s činností člověka, např. války, občanské nepokoje.
5. Epidemie, karanténa, či krizová a další opatření orgánů veřejné moci, a to zejména epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobujícího nemoc COVID-19, jak může být virus také v praxi označován), a s tím související existující či budoucí krizová opatření, jiná opatření, vyhlášení nouzového stavu v České republice, rozhodnutí krizového štábu DPO, a to v působnosti, jež mu byla udělena statutárním orgánem DPO, nové právní předpisy, správní akty či zásahy orgánů veřejné moci České republiky či jiných států.
6. Smluvní strana dotčená vyšší mocí je povinna informovat druhou smluvní stranu o existenci překážky v podobě vyšší moci bez zbytečného odkladu a dále podniknout veškeré kroky, které lze po takové smluvní straně rozumně požadovat, aby se zmírnil vliv vyšší moci na plnění povinnosti dle Smlouvy.

## Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva může být ukončená písemnou dohodou smluvních stran.
2. Změny nebo doplňky této smlouvy je možno provést pouze písemně formou dodatků odsouhlasených a podepsaných oběma stranami.
3. Veškerá korespondence a písemné materiály budou vyhotoveny v českém jazyce.
4. Práva a povinnosti a právní poměry z této Smlouvy vyplývající, vznikající a související, se řídí ustanoveními zákona č. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu a tento bude řešen soudní cestou, pak příslušným soudem je soud Objednatele a rozhodným právem je české právo. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se nepoužije.
5. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen „zákon“) a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto Smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající zveřejnit. Podpisem této Smlouvy dále bere Zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru  smluv,  zveřejňovat smlouvy na Portálu veřejné správy v Registru smluv. Objednatel podpisem smlouvy bere na vědomí, že některé údaje a pasáže této smlouvy mohou být obchodním tajemstvím Zhotovitele a zavazuje se je nezveřejnit dle zákona o registru smluv ani jinak a/nebo nepředat třetí osobě dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ani jinak. Obchodní tajemství Zhotovitele je blíže vyspecifikováno v Příloze č. 3 Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy nepodléhají ze strany Zhotovitele obchodnímu tajemství a smluvní strany souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených ve Smlouvě, včetně jejich příloh a případných dodatků Smlouvy za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a dodržovat pravidla sociální odpovědnosti, která jsou Přílohou č. 4 této Smlouvy. Porušení kteréhokoliv pravidla sociální odpovědnosti, nebude-li bezodkladně napraveno v souladu s Přílohou č. 4 smlouvy, se považuje za podstatné porušení této Smlouvy.
7. Tato Smlouva se vyhotovuje:
8. V případě jejího vlastnoručního podepsání ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž Objednatel a Zhotovitel obdrží jeden výtisk.
9. V případě jejího podepsání uznávaným elektronickým podpisem v jednom vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
10. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že byla učiněna určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
11. Práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy jsou právně závazné pro případné právní nástupce obou stran této Smlouvy.

## Účinnost smlouvy

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které zprostředkuje Objednatel. O nabytí účinnosti Smlouvy se Objednatel zavazuje informovat Zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu: ………. *(POZN.: údaj doplní zhotovitel. Poté poznámku vymažte)* nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu smlouvy před účinností této Smlouvy se považuje za plnění podle této Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto Smlouvou.

Příloha č. 1 Technická specifikace.

Příloha č. 2 Základní požadavky k zajištění BOZP.

Příloha č. 3 Vymezení obchodního tajemství zhotovitele.

Příloha č. 4 Pravidla sociální odpovědnosti.

V …………….… :

*(POZN.: údaj doplní zhotovitel.* V Ostravě:

*Poté poznámku vymažte)*

**Za Zhotovitele: Za Objednatele:**

………………….………………………. ………………….………………………….

*(POZN.: údaj doplní zhotovitel.* Ing. Martin Chovanec

*Poté poznámku vymažte)* ředitel úseku technického