## Návrh smlouvy o dílo

## číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele:DOD20222389

**Článek I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s.**

Sídlo: Ostrava – Moravská Ostrava, Poděbradova 494/2, PSČ 702 00

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1104

IČ : 61 97 47 57

DIČ: CZ61974757

Bankovní spojení: UniCredit Bank CZ a SK, a.s.

Číslo účtu: 2105677586/2700

Zastoupený: Ing. Martinem Chovancem, ředitelem úseku technického,

Tel. 59 740 1200,

e-mail.martin.chovanec@dpo.cz,

Osoba zmocněná pro jednání ve věcech smluvních:

Ing. Petr Holuša, vedoucí odboru dopravní cesta, tel.: 59 740 2170,

email: [petr.holusa@dpo.cz](mailto:petr.holusa@dpo.cz)

Osoba zmocněná pro jednání ve věcech plnění:

Ing. Roman Maceček, vedoucí střediska vrchní stavba, tel.: 59 740 2250

e-mail: [roman.macecek@dpo.cz](mailto:roman.macecek@dpo.cz)

p. Marek Pustelník, vrchní mistr střediska vrchní stavba, tel.: 59 740 2251, email: [marek.pustelnik@dpo.cz](mailto:marek.pustelnik@dpo.cz)

**a**

**Zhotovitel: ……………**

Sídlo: …………....

Zapsán v obchodním rejstříku …………….

IČ: …………….

DIČ: …………….

Bankovní spojení: ...…………..

Číslo účtu: …………….

Jednající: …………….

Osoba zmocněná pro věcná jednání: ……………., telefon: ……..…., e-mail: …………

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a za podmínek dále uvedených v této smlouvě o dílo. Tato smlouva byla uzavřena v rámci výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem NR-02-23-PŘ-Ta.

**Článek II.**

**Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provádět pro objednatele na základě jeho písemných objednávek (dle výslovné dohody smluvních stran se za dodržení písemné formy považuje i provedení objednávky a jejího potvrzení formou e-mailu) poté, co budou potvrzeny zhotovitelem - podbíjení koleje s kolejnicí 57R1, 49E1, NT3, NP4(Rmin. = 90m) na tramvajových tratích Dopravního podniku Ostrava a.s. strojní podbíječkou do srovnávací roviny poměrné i absolutní. Podbíjení koleje bude realizováno podbíječkou *…………..(Označení typu podbíječky doplní dodavatel a poté poznámku vymaže.).*
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednávky objednatele budou vedle řádného označení objednatele

a zhotovitele, obsahovat rovněž i označení činností, které mají být provedeny a termín jejich provedení, termín dokončení požadovaných prací, místo prováděných prací a podpis oprávněné osoby.

1. Objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit cenu, stanovenou dle čl. IV. této smlouvy.

**Článek III.**

**Doba, místo a způsob plnění**

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od podpisu smlouvy do 31. 12. 2024.
2. Čas a délka jednotlivých plnění bude určována individuálně podle rozsahu prací. Havarijní situace budou řešeny v nejkratším možném termínu. Rozsah prací bude stanoven před zahájením prací.
3. Místo plnění je síť tramvajových tratí Dopravního podniku Ostrava a.s. na území města Ostravy   
   a tramvajová trať Kyjovice – Poruba.
4. Podbíječka bude přepravována na místo plnění silničními vozidly zhotovitele, nebo bude v dvoucestném provedení.

**Článek IV.**

**Cena díla**

1. Cena díla podle čl. II., bodu 1 je stanovena dohodou takto:

**a) práce podbíječky v kolejišti – podbíjení koleje s kolejnicí tvaru 49E1, 57R1,NT3, NP4, Rmin.=90m**

1. Sazba za podbíjení koleje 49E1,57R1,NT3,NP4 ……..,- Kč bez DPH / strojohod.
2. Sazba za prostoj podbíječky ……..,- Kč bez DPH / hod.

**b) přeprava podbíječky**

1. Tam a zpět v jednom dni, včetně naložení a složení ……..,- Kč bez DPH
2. Příplatek za odvoz v dalším dni, včetně naložení a složení ……..,- Kč bez DPH
3. Odpracované hodiny musí být před vyúčtováním odsouhlaseny a potvrzeny objednatelem   
   i zhotovitelem.
4. Celková cena plnění nepřesáhne 4.000.000,- Kč bez DPH.
5. Sjednané ceny jsou nejvíce přípustné, obsahující veškeré náklady na dodání předmětu plnění   
   a překročitelné pouze na základě písemné dohody smluvních stran formou dodatku k této smlouvě, a to pouze v případě:

- odůvodněných změn a doplňků specifikace předmětu plnění a to však pouze a výlučně na základě požadavku ze strany objednatele.

- pokud dojde v průběhu platnosti smlouvy ke změnám legislativních či technických předpisů   
 a norem, které budou mít prokazatelný vliv na výši sjednané ceny.

**Článek V.**

**Platební podmínky, fakturace.**

1. Po provedení díla (práce provedené na základě konkrétní písemné objednávky), vyúčtuje zhotovitel cenu formou daňového dokladu - faktury. Daňový doklad bude vystaven do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla. Splatnost daňového dokladu - faktury se sjednává na 30 dnů od data doručení faktury. Fakturovaná cena díla je zaplacena řádně a včas, je-li ve fakturované výši v den splatnosti připsána ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného na faktuře. Za správnost údajů o svém účtu odpovídá zhotovitel.
2. Nedílnou součástí faktury je objednatelem odsouhlasený zápis o předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel (plátce DPH) je povinen uvést na faktuře číselný kód klasifikace produkce CZ CPA. Dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty bude při poskytnutí díla, které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ CPA 41 až 43 použit režim přenesení daňové povinnosti. Zhotovitel bude fakturovat bez daně z přidané hodnoty, daň je povinen přiznat a zaplatit objednatel. Faktura bude mít náležitosti dle § 28 odst. 2 písm. a) až k) a dle § 92a odst. 2 zákona o DPH. V případě, že poskytnuté dílo neodpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ CPA 41 až 43, bude k fakturované ceně připočítána daň z přidané hodnoty. Faktura bude mít náležitosti dle § 29 zákona o DPH.
4. Zhotovitel je povinen uvést na faktuře číslo této smlouvy.
5. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
6. Za pozdní úhradu je objednatel povinen uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení, bude-li jej zhotovitel požadovat.
7. Faktury budou zasílány elektronicky na adresu [elektronicka.fakturace@dpo.cz](mailto:elektronicka.fakturace@dpo.cz). Dopravní podnik Ostrava a.s. zpracovává faktury zaslané e-mailem  výhradně elektronicky ve formátu PDF. Z důvodu přenosu je nutné, aby byly faktury zasílány jednotlivě,  tzn. jedna faktura v PDF rovná se jeden e-mail, přičemž součástí tohoto e-mailu budou další přílohy náležející k této jedné faktuře. Faktury jiného formátu než PDF a zaslané hromadně v jednom e-mailu, nebudou v Dopravním podniku a.s. akceptovány.

**Článek VI.**

**Nové stavební práce, služby**

Objednatel si vyhrazuje po celou dobu trvání smlouvy právo na poskytnutí nových stavebních prací nebo služeb (opční právo) spočívající v obdobných pracích specifikovaných v předmětu plnění. V případě, že objednatel využije tohoto opčního práva, vyzve objednatel zhotovitele k jednání. Objednatel předpokládá, že finanční objem hodnoty opčního práva nepřesáhne 30% z ceny předmětu plnění dle čl. IV.odst.3.

**Článek VII.**

**Práva a povinnosti objednatele a zhotovitele**

1. Objednatel je zejména:
2. povinen řádně a nejpozději 3 pracovní dny před zahájením prací vytvořit podmínky pro provedení díla a vybavit a zajistit místo plnění v souladu s bezpečnostními a požárními předpisy.
3. povinen zajistit a předat zhotoviteli před zahájením prací písemnou formou vyhotovené informace   
   o případných podzemních vedeních všeho druhu a je povinen písemně upozornit zhotovitele na veškeré další skutečnosti, které mohou být významné pro řádné provedení díla.
4. oprávněn kontrolovat provádění díla a požadovat odstranění případných vad a nedodělků, apod.
5. Zhotovitel je zejména:
6. povinen provést dílo v souladu s technickými normami, v požadované kvalitě a v rozsahu specifikovaném v čl. II této smlouvy.
7. neodpovídá za nemožnost dokončit dílo z  jakéhokoliv důvodu vzniklého na straně objednatele
8. povinen dodržovat obecně platné právní předpisy, normy a interní směrnice objednatele, se kterými je objednatel seznámí.
9. povinen provádět dílo pouze za dozoru zástupců objednatele a pouze při výluce nebo vyloučení tramvajového provozu v místě plnění.
10. dodržovat základní požadavky k zajištění BOZP, které tvoří přílohu č.1 této smlouvy.
11. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a dodržovat pravidla sociální odpovědnosti, která jsou přílohou č. 3 této smlouvy. Porušení kteréhokoliv pravidla sociální odpovědnosti, nebude-li bezodkladně napraveno v souladu s přílohou č. 3 smlouvy, se považuje za podstatné porušení této Smlouvy.

**Článek VIII.**

**Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost**

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle podmínek této smlouvy. Zhotovitel dává na provedené dílo záruku za jakost. Záruční doba činí 6 měsíců od převzetí dané části díla objednatelem. Dle dohody smluvních stran se záruka nevztahuje na případy nesprávného užívání, běžného nebo nadměrného opotřebení, krádeže, apod. Reklamace budou uplatňovány formou emailu na osobu zmocněnou pro věcná jednání za zhotovitele uvedenou v čl. I. Smlouvy. Reklamace budou odstraněny v dohodnutém termínu, dle termínových možností objednatele po projednání termínu ve výlukové komisi DPO.
2. Objednatel se zavazuje:
3. užívat dílo pouze k účelům, pro které je určeno, způsobem obvyklým pro jeho užívání
4. při výskytu vady zaslat zhotoviteli neprodleně (nejpozději do 5 pracovních dnů) písemnou reklamaci s podrobnou specifikací zjištěné vady.

**Článek IX.**

**Předání a převzetí díla**

1. O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíši smluvní strany zápis, v jehož závěru objednatel výslovně uvede, zda dílo přebírá. Pokud odmítne dílo převzít, je povinen uvést důvod nepřevzetí.
2. Objednatel je povinen dílo převzít i tehdy, jestliže vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání jeho řádnému užívání. Takovéto vady a nedodělky budou odstraněny v dohodnutém termínu.
3. V případě nedodržení sjednaného termínu plnění zhotovitelem je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ nedodržení sjednaného termínu plnění. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani omezeno právo objednatele na náhradu škody.
4. V případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ nedodržení sjednaného termínu. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani omezeno právo objednatele na náhradu škody.

**Článek X.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. . Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu a tento bude řešen soudní cestou, pak místně příslušným soudem bude soud objednatele a rozhodným právem je české právo.
2. Tuto smlouvu lze měnit po dohodě smluvních stran pouze písemnými číslovanými dodatky.
3. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má povahu originálu. Každá strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Tuto smlouvu lze vypovědět kteroukoli ze smluvních stran bez udání důvodů. Výpovědní lhůta je jeden měsíc a začíná běžet prvním kalendářním dnem měsíce následujícím po dni doručení písemné výpovědi.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podepsání poslední smluvní stranou. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva (včetně příloh) bude po jejím uzavření zveřejněna na Portálu veřejné správy v Registru smluv. Toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž o tom bude informovat druhou smluvní stranu, a to na e-mailovou adresu ……………*(POZN. Doplní dodavatel, poté poznámku vymaže)* nebo do její datové schránky. Smluvní strany berou dále na vědomí, že na jednotlivé objednávky učiněné na základě této smlouvy se může vztahovat povinnost jejich zveřejnění podle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá objednávka účinnosti až dnem jejího uveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění objednávky zajistí objednatel. Plnění předmětu objednávky (učiněné na základě této smlouvy) před její účinností se považuje za plnění podle objednávky a této smlouvy a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí objednávkou a touto smlouvou.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 – Základní požadavky k zajištění BOZP,

Příloha č. 2 – Vymezení obchodního tajemství zhotovitele

Příloha č. 3 – Pravidla sociální odpovědnosti

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a. s. je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen ,,zákon“) a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu veřejné správy v Registru smluv. Objednatel podpisem smlouvy bere na vědomí, že některé údaje a pasáže této smlouvy mohou být obchodním tajemstvím zhotovitele a zavazuje se je nezveřejnit dle zákona o registru smluv ani jinak a/nebo nepředat třetí osobě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ani jinak. Obchodní tajemství zhotovitele je blíže vyspecifikováno v příloze č. 2 smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy nepodléhají ze strany zhotovitele obchodnímu tajemství a smluvní strany souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených ve smlouvě, včetně jejích příloh a případných dodatků smlouvy za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Ostravě dne: V dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

……………………………….. ………………………………….

###### Ing. Martin Chovanec *oprávněná osoba zhotovitele*

###### ředitel úseku technického