**Pokud se nebudete ucházet o některou část veřejné zakázky, do pole „Termín realizace“   
napište: NEREALIZOVÁNO.**

**Část 1 – Oprava chodníku v ul. Na Dlouhých**

Zahájení prací: nejpozději od 02.05.2023

Dokončení díla: do 13 týdnů od zahájení

**Termín realizace:**

**Část 2 – Oprava chodníku v ul. Předbranská**

Zahájení prací: nejpozději od 03.07.2023

Dokončení díla: do 8 týdnů od zahájení

**Termín realizace:**

**Část 3 – Oprava chodníku v ul. Revoluční**

Zahájení prací: nejpozději od 05.06.2023

Dokončení díla: do 12 týdnů od zahájení

**Termín realizace:**