Číslo smlouvy příkazce: ………………

Číslo smlouvy příkazníka: ………………………

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2430 a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

- Smluvní strany

  - Příkazce:

Město Znojmo

Sídlo:			Obroková 1/12, 669 02 Znojmo

Jednající: 			Ing. Ivana Solařová, starostka města

IČ:				00293881

DIČ:			CZ00293881

Daňový režim:		plátce DPH

Bankovní spojení: 		Komerční banka a.s., pobočka Znojmo

Číslo účtu: 			19-5054880237/0100

Zástupce ve věcech technických:

Ing. Karel Bartušek - vedoucí odboru investic a technických služeb

Ing. Michaela Svobodová - referentka odboru investic a technických služeb

  - Příkazník:

………………………………………………

Sídlo:		……………………………

Zapsán:		…………………………………….

Jednající/Zastoupený: ………………………………….

IČ:			……………………………………..

DIČ:		……………………………………...

Daňový režim:	………………………………………

Bankovní spojení: 	……………………………………..

Číslo účtu: 		……………………………………..

Zástupce ve věcech technických: ………………………

- Prohlášení příkazníka o odborné způsobilosti

- Příkazník prohlašuje a příkazce ujišťuje o tom, že je osobou odborně způsobilou k činnostem ve výstavbě, a to v oblastech odpovídajících charakteru stavby podle čl. III. odst. 2 této smlouvy.

- Příkazník prohlašuje a příkazce ujišťuje o tom, že je držitelem autorizace udělené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pro obor Pozemní stavby s číslem autorizace ……………………….

- Příkazník prohlašuje a příkazce ujišťuje o tom, že je jakožto autorizovaná osoba v souladu s ust.    § 16 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě včetně příkazce v souvislosti s výkonem činnosti ve výstavbě, přičemž limit pojistného plnění pro jednu pojistnou událost činí nejméně1 000 000 Kč slovy: jedenmilion korun českých.

- Příkazce se zavazuje provést do 90 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy vinkulaci pojistného plnění z pojistného vztahu uvedeného v čl. II. odst. 3. této smlouvy ve prospěch Investora a udržovat na své náklady pojištění uvedené v čl. II. odst. 3. této smlouvy v platnosti, a to minimálně se shora uvedeným limitem pojistného plnění, po celou dobu trvání této smlouvy.

- Předmět smlouvy

  - Předmětem této smlouvy je závazek příkazníka obstarat záležitost příkazce spočívající ve výkonu technického dozoru stavebníka za podmínek uvedených v této smlouvě a provádět další práce a služby v této smlouvě specifikované (dále jen „činnosti TDS“), a závazek příkazce zaplatit příkazníkovi za řádně provedené činnosti TDS podle této smlouvy sjednanou odměnu.

  - Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka příkazníka ze dne …………….. podaná pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Nízkoprahové denní centrum - TDI“ (dále jen „nabídka na veřejnou zakázku“). Na základě této nabídky se příkazník zavazuje vykonávat činnosti technického dozoru stavebníka (dále jen TDS) na následující akci:

Nízkoprahové denní centrum

(dále jen „stavba“)

  - Na zhotovení stavby podle čl. III. odst. 2 této smlouvy uzavřel příkazce jako objednatel smlouvu s firmou ………………………………………………….. jako zhotovitelem (dále jen „smlouva o dílo“). Na základě předmětné smlouvy o dílo se stavba bude provádět podle následující projektové dokumentace:

Nízkoprahové denní centrum – azylový dům, vypracované firmou

ATELIER SUKDOLÁK s.r.o., Fibichova 55, Příbram II, 261 01,

(dále jen „projektová dokumentace“)

  - Příkazce před uzavřením této smlouvy předal příkazníkovi kopie následujících dokumentů:

    - projektová dokumentace,

    - smlouva o dílo se zhotovitelem stavby,

    - vyjádření a stanoviska DOSS.

Příkazník prohlašuje, že tyto dokumenty převzal a vyčerpávajícím způsobem se s nimi seznámil, a dále, že je s odbornou péčí zkontroloval, neshledal v nich žádné zjevné podstatné nedostatky a prohlašuje o nich, že je mu na jejich základě zřejmý požadovaný výsledek stavby, kterou má zhotovitel provést a v rámci jejíž provádění bude příkazník provádět činnosti TDS.

  - Příkazník je povinen svou činnost vykonávat v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění příkazníka, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění stavby.

  - Příkazník je v rámci výkonu činnosti TDS podle této smlouvy povinen postupovat při zařizování záležitostí příkazce poctivě, s odbornou péčí a podle pokynů příkazce, to vše plně v souladu se zájmy příkazce, kterými jsou zejména:

- kontrolovat provádění stavby v souladu s předanou projektovou dokumentací, stavebním povolením a smlouvou o dílo a ve stanovených termínech,

- dbát na provedení stavby za cenu podle výsledku výběrového řízení, resp. činit v rozsahu své činnosti dle této smlouvy taková opatření, aby byla stavba provedena za cenu podle smlouvy o dílo a tato cena nebyla překročena,

- oznamovat příkazci všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitosti a jež mohou mít vliv na pokyny příkazce,

- upozornit příkazce na případnou nevhodnost jeho pokynů; v případě, že příkazce i přes písemné upozornění příkazníka na splnění těchto pokynů trvá, příkazník se v odpovídajícím poměru zprošťuje odpovědnosti za kvalitu vyřízení záležitosti a za vady jím poskytované služby příkazci.

  - Příkazník se v rámci výkonu činností TDS podle této smlouvy zavazuje provádět zejména následující činnosti:

- sledovat a kontrolovat způsob a postup provádění stavby podle projektové dokumentace, příslušné smlouvy o dílo a časového harmonogramu provádění stavby,

- kontrolovat soulad provádění stavby s projektovou dokumentací, smlouvou o dílo a harmonogramem provádění stavby,

- dohlížet nad dodržováním kvality veškerých prováděných prací na stavbě,

- svolávat a vést kontrolní dny stavby v dohodnutých intervalech,

- neprodleně informovat příkazce o všech závažných okolnostech provádění stavby,

- zajistit systematické doplňování dokumentace pro provedení stavby a evidovat dokumentaci dokončených částí (etap) stavby,

- kontrolovat odstranění vad při provádění stavby, navrhovat opatření k jejich odstranění a kontrolovat jejich odstraňování,

- posuzovat oprávněnost a vhodnost případných víceprací, změn, doplňků nebo rozšíření stavby,

- kontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost soupisu provedených prací na stavbě a jejich ocenění a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo, a to před jejich úhradou ze strany příkazce,

- kontrolovat části stavby, které budou v dalším postupu zakryty nebo budou trvale nepřístupné, zapsat kontroly do stavebního deníku,

- sledovat a kontrolovat předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotovitelem stavby a jejich výsledků, sledovat kvalitu prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly apod.),

- sledovat a kontrolovat správné a úplné vedení stavebního deníku,

- kontrolovat řádné uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí,

- připravovat podklady pro odevzdání a převzetí stavby (zejména soustředění všech listinných dokladů, sestavení protokolu o předání a převzetí dokončené stavby, soupis veškerých vad a nedodělků, soupis provedených změn stavby a jejich zdůvodnění, návrh na odstranění vad a nedodělků, atd.) a účastnit se na přejímacím řízení stavby v rámci konečného předání,

- kontrolovat odstranění případných vad stavby uvedených v předávacím protokolu,

- kontrolovat vyklizení staveniště zhotovitelem stavby,

- kontrolovat dokumentaci skutečného provedení stavby.

  - Smluvní strany se dohodly, že v případě pochybností, zda-li některá z činností spadá do rámce činností TDS, platí, že spíše spadá, než-li nespadá.

  - Příkazník je povinen se při provádění činnosti TDS řídit pokyny příkazce. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, pokud to je nezbytné v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas; i v tomto případě musí příkazník postupovat výlučně v souladu se zájmy příkazce.

  - Výkon činnosti příkazníka probíhá souběžně s přípravou, prováděním a dokončením stavby.

  - Příkazník provede příkaz osobně. Pokud je to z povahy věci třeba, může příkazník k plnění závazků z této smlouvy využít po předchozím písemném souhlasu příkazce třetí osobu; příkazník však i v tomto případě odpovídá za výkon činnosti TDS tak, jako kdyby ji prováděl sám; ust.           § 2434 věty druhé za středníkem občanského zákoníku se nepoužije.

  - Příkazník je povinen podávat na žádost příkazce pravidelně zprávy o postupu plnění příkazu dle této smlouvy.

  - Po skončení výkonu činnosti TDS podle této smlouvy je příkazník povinen předat příkazci bez zbytečného odkladu všechny věci a podklady, které od příkazce v souvislosti s výkonem činnosti TDS převzal.

- Doba a místo plnění

- Příkazník se zavazuje provádět činnost TDS ode dne uzavření této smlouvy nepřetržitě po celou dobu provádění stavby podle smlouvy o dílo.

- Povinnost příkazníka provádět činnost TDS zaniká okamžikem předání stavby bez jakýchkoliv vad a nedodělků zhotovitelem příkazci jako objednateli ve smyslu smlouvy o dílo.

- Místem plnění smlouvy je sídlo příkazníka, sídlo příkazce a místo provádění stavby, vymezené projektovou dokumentací.

- Odměna příkazníka

  - Smluvní strany se ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové odměně příkazníka za výkon činnosti TDS podle této smlouvy ve výši:

Celková odměna příkazníka bez DPH:	……………………….

DPH (21%)					……………………….

Celková odměna příkazníka vč. DPH:	……………………….

  - Odměna podle čl. V. odst. 1 této smlouvy je odměnou konečnou za veškeré činnosti příkazníka související s výkonem činnosti TDS podle této smlouvy, a zahrnuje zejména tyto položky:

- konzultační a poradenskou činnost příkazníka,

- studium a zajišťování potřebných podkladů pro výkon činnosti TDS,

- veškeré náklady (cestovné, telekomunikační náhrady, pojištění atp.) a veškeré hotové výdaje, které příkazník při výkonu činnosti TDS vynaložil.

  - Smluvní strany se pro vyloučení všech pochybností dohodly, že příkazník nemá nárok na zálohu k úhradě hotových výdajů či nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených při provádění příkazu dle této smlouvy – ust. § 2436 občanského zákoníku se nepoužije.

  - Odměna příkazníka však nezahrnuje správní poplatky, které příkazník účelně vynaložil za příkazce v souvislosti s výkonem činnosti TDS podle této smlouvy, a ke kterým by příkazce byl jinak povinen. Tyto náklady příkazník vyúčtuje příkazci samostatně na základě účetních dokladů, přičemž každá platba přesahující 500,- Kč musí být předem odsouhlasena příkazcem.

  - Změna celkové smluvní odměny je možná pouze tehdy, pokud po podpisu této smlouvy dojde ke změně sazeb DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH.

- Platební podmínky

  - Odměna bude příkazcem uhrazena na základě měsíční faktury vystavené příkazníkem.

  - Faktura musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákonu č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat:

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo;

- identifikační údaje Příkazce včetně DIČ;

- identifikační údaje Příkazníka včetně DIČ;

- název projektu, účel platby („Nízkoprahové denní centrum - TDI“);

- popis obsahu účetního dokladu;

- datum vystavení;

- datum splatnosti;

- datum uskutečnění zdanitelného plnění;

- výši ceny bez daně celkem;

- podpis odpovědné osoby Příkazníka;

- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu (též viz ZP);

  - Příkazce je oprávněn vrátit příkazníkovi fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury příkazci.

  - Splatnost faktur byla smluvními stranami dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení faktury příkazci.

  - Platbu poukáže příkazce bezhotovostně na účet příkazníka. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu příkazce.

- Změny smlouvy

  - Každá změna této smlouvy (zejména změna v rozsahu činností TDS, ve výši odměny či v době plnění smlouvy) musí být dohodnuta v písemném dodatku k této smlouvě.

  - Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad prací, nevzniká příkazníkovi nárok na jejich úhradu.

  - V případě, že některé práce sjednané touto smlouvou nebudou příkazníkem provedeny, má příkazník nárok jen na část odměny přiměřenou vynaložené námaze.

- Součinnost příkazce

  - Příkazce se zavazuje příkazníkovi předat veškeré doklady, související s přípravou a realizací stavby, které příkazník bude pro řádný výkon činnosti TDS potřebovat. O předání a převzetí těchto dokumentů strany sepíší předávací protokol.

  - Příkazce se dále zavazuje průběžně a bezodkladně příkazníka informovat o výsledcích jednání se zhotovitelem stavby a dohodnutých opatřeních či změnách stavby, které z takového jednání vyplynou, a poskytovat příkazníkovi související technickoekonomické a obchodní podklady.

- Odpovědnost za škodu

  - Odpovědnost za škodu se řídí ust. § 2894 a násl. občanského zákoníku.

  - Příkazník je povinen při provádění činností TDS předcházet vzniku jakýchkoliv škod souvisejících s prováděním činností dle této smlouvy, jež mohl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat. V případě, že v důsledku porušení povinností vyplývajících z této smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů příkazníkem vznikne jakákoliv škoda, nese odpovědnost za vznik škody příkazník.

  - Pokud činností příkazníka dojde ke způsobení škody příkazci nebo jiným osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů nebo z této smlouvy, je příkazník povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu finančně nahradit.

  - Bude-li příkazci v souvislosti s prováděním stavby vyměřena příslušným orgánem pokuta nebo jiná sankce za porušení zákona nebo jiných předpisů, je příkazník povinen příkazci škodu ve výši takto vzniklých nákladů v plné výši nahradit, pokud důvodem vyměření pokuty bylo porušení povinností příkazníka vyplývajících z této smlouvy či z právních předpisů.

  - Příkazník dále odpovídá za škodu na věcech, které k výkonu činnosti TDS podle této smlouvy převzal od příkazce a od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče.

  - Příkazník odpovídá příkazci za to, že stavba bude ke dni předání stavby na základě předávacího protokolu o předání a převzetí řádně provedené stavby ve smyslu smlouvy o dílo skutečně bez jakýchkoliv zjevných vad a nedodělků zjistitelných při vynaložení odborné péče.

  - Pokud v průběhu záruční doby sjednané ve smlouvě o dílo budou zjištěny vady, které existovaly již při předání stavby na základě předávacího protokolu o předání a převzetí řádně provedené stavby ve smyslu smlouvy o dílo a které příkazník nezjistil, ačkoliv je při vynaložení odborné péče zjistit mohl a měl, nebo pokud tyto vady zjistil, ale neprovedl potřebné kroky k jejich zabránění či odstranění, odpovídá za škodu vzniklou nesplněním těchto povinností. V tom případě je příkazník povinen nahradit příkazci vzniklou škodu, zejména náklady na odstranění takových vad.

- Sankční ustanovení

  - Příkazník je povinen řádně a včas plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy. V případě porušení povinností příkazníka podle této smlouvy je příkazce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení; tím není dotčen nárok příkazce na případnou náhradu škody – ust. § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.

  - V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má příkazník nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- Ukončení smlouvy

  - Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran; výpovědí příkazníka může být tato smlouva ukončena pouze z toho důvodu, že příkazce je i přes písemnou výzvu příkazníka obsahující upozornění na možnost výpovědi této smlouvy v prodlení s úhradou odměny sjednané podle této smlouvy o více než 30 dnů.

  - Výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet dnem doručení písemné výpovědi spolu s uvedením důvodu příkazci. Po dobu běhu výpovědní doby je příkazník povinen vykonávat veškeré své povinnosti podle této smlouvy. Této povinnosti jej může zprostit výhradně příkazce, přičemž v takovém případě je příkazník povinen ihned zanechat veškerých úkonů podle této smlouvy.

  - Příkazce může příkaz podle této smlouvy odvolat podle libosti. V takovém případě má příkazník nárok jen na část odměny přiměřenou vynaložené námaze; náklady, které do té doby měl příkazník, jsou již zahrnuty v části této odměny, přičemž platí, že nárok na náhradu utrpěné škody příkazník nemá.

  - Ke dni ukončení této smlouvy je příkazník povinen příkazce písemně informovat o případných nezbytných opatřeních v rámci stavby, bez jejichž provedení hrozí příkazci škoda. Pokud příkazce nemůže z objektivních důvodů tato opatření učinit sám či prostřednictvím třetích osob, a požádá příkazníka o jejich učinění, je příkazník povinen předmětná opatření učinit. Učinění těchto opatření se považuje za výkon činnosti TDS a příkazníkovi za něj náleží přiměřená odměna.

- Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.

- Smluvní strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, že k prominutí dluhu dle této smlouvy je třeba projevu vůle v písemné formě.

- Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou, zdánlivou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou, zdánlivou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.

- Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.

- Příkazce a příkazník se zavazují, že obchodní a technické informace (tj. důvěrné údaje), které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy, v opačném případě vydá druhá strana to, oč se obohatila; tím není dotčena povinnost k náhradě škody.

- Příkazník, je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. Příkazník je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu Díla a poskytnout jim součinnost.

- Příkazník je povinen archivovat originální vyhotovení Smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této Smlouvy po dobu 10 let ode dne Termínu předání a převzetí díla podle této Smlouvy, nejméně však do konce roku 2035, pokud lhůta 10 let ode dne Termínu předání a převzetí díla podle této Smlouvy by byla kratší. Příkazník je povinen minimálně do konce lhůty dle předchozí věty poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

- Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

- Smlouva nabude platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Smlouva je vyhotovena elektronicky.

- Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne …………….., usnesením č. ……………., bodem č. …………………...

Ve Znojmě dne …………………..

___________________

Město Znojmo

Ing. Ivana Solařová, starostka

příkazce

V…………………….dne ………………..

___________________

příkazník