Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. Z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

# Objednatel:	            Město HODONÍN

Sídlo: 		           Masarykovo náměstí 53/1,695 35 Hodonín

IČO:	002 84 891

DIČ:	CZ 699001303

Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100

Zastoupené:		ve smluvních záležitostech: Mgr. Petr Spazier, vedoucí OPM			v technických záležitostech: Pavel Raus, technik OPM

/dále jen objednatel/

Zhotovitel:

Sídlo:

IČO:

Bankovní spojení:

1. Předmět smlouvy

1.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

1.2. Dílem se rozumí dodávka a montáž ochranných sítí a prvků proti ptactvu po rekonstrukci střešního pláště bytových domy v k.ú. Hodonín č.p. 2265, č.p. 2266, č.p. 2386, č.p. 2387 na ul. Janáčkova dle podmínek uvedených v příloze č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky.

2. Termín a místo plnění

2.1. Termín zhotovení díla je 50 kalendářních dnů od podpisu smlouvy.  Splnění termínu realizace díla je podmíněna vhodnýma klimatickýma podmínkami. Změna termínu realizace díla bude provedena při přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy se nový termín realizace díla posune o počet dnů, o které byla stavba přerušena z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Počet dnů, o které bude doba provádění díla přerušena a o které bude posunut termín ukončení prací na díle bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě, bude učiněn zápisem odsouhlaseným objednatelem.

2.2. Objednatel je oprávněn převzít dílo i před termínem plnění.

2.3. Místem plnění jsou bytové domy v k.ú. Hodonín č.p. 2265, č.p. 2266, č.p. 2386, č.p. 2387 na ul. Janáčkova.

3. Cena díla

3.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl.1.2.

3.2. Cena díla je nejvýše přípustná a může být změněna jen dodatkem.

3.3. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 1.2. této smlouvy, která činí:

……………….. 	Kč bez DPH

………………..	Kč DPH 15 %

……………….. 	Kč vč. DPH

3.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných právních předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 15%.

4. Platební podmínky

4.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

4.2. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti v délce 30 dnů ode dne doručení faktury do sídla města.

4.3. Přílohou faktury musí být objednatelem písemně odsouhlasený soupis provedených prací a dodávky. Za objednatele je oprávněn odsouhlasovat soupis provedených prací pověřený pracovník objednatele, v době jeho nepřítomnosti jeho zástupce.

5. Předání a převzetí díla

5.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků ujištěných v rámci přejímacího řízení. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.

6. Záruka a odpovědnost za vady

6.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že dílo bude prosto jakýchkoliv vad. V případě, že dílo bude trpět vadami zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své náklady vady odstraní.

6.2. Záruční dob na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku, a to v délce 24 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

6.3. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno.

7. Reklamace

7.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli (reklamace).

7.2. V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby považuje za včas uplatněnou.

7.3. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně přijetí reklamace a do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí.

7.4. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.

7.5. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

9. Smluvní sankce

9.1. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý kalendářní den prodlení s předáním části díla oproti termínu dle čl. 2.1. a 2.2.

9.2. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý kalendářní den prodlení s neodstraněním dle čl.7.3.

10.  Závěrečná ustanovení

10.1. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem druhé strany a účinnosti zveřejněním v Rejstříku smluv.

10.2. Smlouva bude vyhotovena ve 3 výtiscích, splatností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Příloha č.1: Specifikace předmětu veřejné zakázky

V Hodoníně dne:                                                         V …………..……….dne………………

…………………………………………                         …………………………………….

Mgr. Petr Spazier, vedoucí OPM

Objednatel								Zhotovitel