**NÁVRH SMLOUVY O DÍLO**

číslo smlouvy objednatele:DOD20232168

číslo smlouvy zhotovitele:

1. **Smluvní strany**

**Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s.**

se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

právní forma: akciová společnost

zapsaná v obch. rejstříku: vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B, vložka

č. 1104

IČ: 61974757

DIČ: CZ61974757 plátce DPH

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

číslo účtu: 2105677586/2700

zastoupený: Ing. Martinem Chovancem, ředitelem úseku technického,

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Holuša, vedoucí odboru dopravní cesta,

tel.:59 740 2170, e-mail: [petr.holusa@dpo.cz](mailto:petr.holusa@dpo.cz)

Ing. Roman Maceček, vedoucí střediska vrchní stavba,

tel.:59 740 2250, e-mail:roman.macecek@dpo.cz

oprávněn jednat ve věcech technických: p. Marek Pustelník, vrchní mistr střediska vrchní stavba,

tel.:59 740 2251, e-mail: [marek.pustelnik@dpo.cz](mailto:marek.pustelnik@dpo.cz)

dále jen **„objednatel“**

a

**Zhotovitel:**

se sídlem/místem podnikání:

právní forma:

zastoupený:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba zhotovitele: e-mail:

oprávněn jednat ve věcech smluvních

a technických:

dále jen **„zhotovitel“**

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a za podmínek dále uvedených v této smlouvě o dílo. Tato smlouva byla uzavřena v rámci výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem NR-110-23-PŘ-Ku.

1. **Předmět smlouvy**
2. Předmětem smlouvy je realizace díla „**Provedení sklenářských prací na mobiliáři DPO“ -** výměna vadných skel za nováv rozsahu specifikovaném jednotlivými objednávkami v celkové předpokládané hodnotě do 650 000,- Kč bez DPH (z toho předpokládaná hodnota vyhrazené změny závazku dle čl. VII. této smlouvy činí 150 000,- Kč bez DPH). Objednatel si vyhrazuje právo odebrat předmět plnění v hodnotě nižší než je hodnota předpokládaná.
3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje objednateli k provedení díla uvedeného v bodě 1 tohoto článku, a to v množství a termínech vyplývajících z jednotlivých dílčích objednávek, za podmínek níže specifikovaných.
4. Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo zaplatit sjednanou cenu.
5. **Podmínky plnění**
6. Zhotovitel se zavazuje objednateli k provedení díla ve lhůtách a rozsahu uvedeném v příslušné dílčí objednávce resp. podle dohodnutých konkrétních postupů. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, činí maximální doba k provedení díla sedm pracovních dnů od potvrzení dílčí objednávky zhotovitelem.
7. Jiné provedení díla než na základě objednávky jsou bez souhlasu objednatele nepřípustné.
8. Jednotlivé dílčí objednávky budou zasílány e-mailem na kontaktní osobu zhotovitele dle čl. I smlouvy a budou obsahovat minimálně následující údaje: místo provedení prací, množství požadovaných prací a použitého materiálu – skla, termín provedení prací, kontaktní osobu objednatele pro danou objednávku. Konkrétní závazkový vztah dle jednotlivé objednávky vzniká okamžikem potvrzení objednávky ze strany zhotovitele. Zhotovitel potvrdí objednávku e-mailem kontaktní osobě objednatele pro danou objednávku, nebude-li v objednávce uveden jiný způsob jejího potvrzení.
9. Zrušení dílčí objednávky (plnění) je možné pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. Sankce za zrušení dílčí objednávky vzájemnou dohodou se touto smlouvou nestanoví, zhotovitel je však oprávněn požadovat po objednateli úhradu nákladů vzniklých při zrušení dílčí objednávky. Zhotovitel je oprávněn realizovat fakturaci až do plné výše prokazatelně vzniklých nákladů vlastních i nákladů v rámci kooperace.
10. Zhotovitel je povinen na všech dokladech a korespondenci uvádět čísla jednotlivých dílčích objednávek.
11. Předání a převzetí díla bude probíhat vždy v pracovní dny od 6:00 do 14:00 hodin. Mimo uvedený termín může k předání/převzetí provedeného díla dojít pouze po předchozí dohodě smluvních stran. O konkrétním termínu převzetí provedeného díla je zhotovitel povinen informovat kontaktní osobu objednatele minimálně 1 pracovní den předem.
12. Pokud v průběhu plnění zhotovitel zjistí, že cena za realizaci díla bude vyšší než předpokládaná cena uvedená v dílčí objednávce, je povinen o tom bezodkladně informovat kontaktní osobu objednatele. Bez jejího souhlasu není zhotovitel oprávněn dílo realizovat.
13. Práci v blízkosti veřejně nepřístupných objektů dráhy, trakčního zařízení a průjezdného profilu dráhy bude zhotovitel provádět pouze za přítomnosti oprávněných zaměstnanců objednatele, kteří budou zajišťovat ochranu pracovního místa podle Provozního předpisu D1. Konkrétní opatření budou dohodnuta při předání místa plnění
14. **Místo plnění**
15. Místem plnění pro převzetí a předání předmětu smlouvy je síť tramvajových tratí objednatele na území města Ostravy a přilehlém okolí.
16. **Termín plnění**
17. Smlouva se sjednává na dobu určitou, a to do **31. 12. 2026**, nebo do vyčerpání finančního limitu uvedeného v čl. II. této smlouvy, podle toho, která skutečnost nastane dříve.
18. **Cena**
19. Cena je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na dodání předmětu plnění, platná po celou dobu provádění prací, překročitelná pouze při splnění podmínek, uvedených v bodě VI.3.

**Cena bez DPH za hodinu provádění sklenářských prací ……. ……………………….……...Kč**

**Cena bez DPH za 1** m2 **použitého materiálu – bezpečnostního skla tl. 4 mm s folií…….…..Kč**

**Cena bez DPH za 1** m2 **použitého materiálu – bezpečnostního skla tl. 6 mm s folií ….……..Kč**

**Cena bez DPH za 1** m2 **použitého materiálu – bezpečnostního skla tl. 8 mm s folií ….……..Kč**

**Cena bez DPH za 1** m2 **použitého materiálu – bezpečnostního skla tl. 10 mm tvrzené ……..Kč**

**Cena bez DPH za 1** m2 **použitého materiálu – bezpečnostního skla tl. 12 mm tvrzené Paraglas (nebo jiné srovnatelných vlastností)……………………………………………………………..Kč**

*(Pozn.: doplní účastník poté poznámku vymaže)*

Cena plnění bude uvedena v konkrétní objednávce a bude složena z ceny za práci (v souladu s jednotkovou cenou) a ceny za použitý materiál (v souladu s jednotkovou cenou). Cena obsahuje vše potřebné ke splnění díla (přepravu na místo plnění, demontáž, montáž, pomocný materiál). Tyto ceny jsou platné do 31. 12. 2026.

1. Poskytovaný předmět této smlouvy o dílo je zařazen do číselného kódu klasifikace produkce CZ CPA 42, to znamená, že plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel bude fakturovat bez daně z přidané hodnoty, daň je povinen přiznat a zaplatit objednatel. Faktura bude mít náležitosti dle § 29 odst. 1 písm. a) až j) a dle § 29 odst. 2 písm. c). Objednatel prohlašuje, že financování prací a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy, má zajištěno.
2. Výši sjednané ceny lze překročit pouze v případě:

* pokud v průběhu plnění dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které budou mít prokazatelný vliv na výši sjednané ceny.
* v případě, přesáhne-li součet meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyhlašované ČSÚ 6 %, a to počínaje meziroční mírou inflace k 31. 12. 2024 Změnu výše sjednaných cen pak bude možné z tohoto důvodu sjednat nejdříve od 1. ledna následujícího roku (např. bude-li meziroční míra inflace k 31. 12. 2024 činit 3,1 % a k 31.12.2025 3 %, bude možné nejdříve od 1. 1. 2026 z tohoto důvodu sjednat změnu cen).

1. Sjednaná cena nemůže být měněna jinak než písemnou dohodou obou smluvních stran formou dodatku k této smlouvě.
2. **Vyhrazené změny závazku**
3. Objednatel si vyhrazuje po celou dobu trvání smlouvy právo na možnost změny závazku ze smlouvy, a to za níže uvedených podmínek:

* V případě potřeby je objednatel oprávněn po dobu platnosti této smlouvy upravit rozsah poskytovaných služeb, co do rozsahu a četnosti poskytovaných služeb. V případě potřeby navýšení rozsahu či četnosti již poskytovaných služeb bude k této smlouvě uzavřen dodatek číslovaný vzestupnou řadou. Celkové plnění z vyhrazené změny závazku nesmí překročit finanční limit 30 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky, tj. 150.000 Kč bez DPH. V případě, že objednatel využije této vyhrazené změny závazku ze smlouvy, proběhne v této věci jednání.

1. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
2. Smluvní strany na tomto místě sjednávají, že v případě nevyužití vyhrazené změny závazku, ať již v plné či částečné výši po dobu platnosti této smlouvy, bude možné takto nevyužitou finanční hodnotu vyhrazené změny závazku použít na plnění dle této smlouvy.
3. **Platební podmínky**
4. Podkladem pro fakturaci je objednatelem potvrzený soupis provedených prací. Soupis provedených prací tvoří nedílnou součást faktury.
5. Každé uskutečněné provedení díla podle jednotlivých potvrzených dílčích objednávek je samostatným zdanitelným plněním. Den předání a převzetí je dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění je zhotovitel povinen vystavit objednateli fakturu. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Smluvní strany se dohodly na úhradě formou bezhotovostního bankovního převodu. Úhradou se rozumí připsání peněžních prostředkům na bankovní účet uvedený na faktuře vystavené zhotovitelem. Za správnost údajů o svém účtu odpovídá zhotovitel. Bankovní účet, na který bude objednatelem placeno, musí být vždy bankovním účtem zhotovitele.
6. Pokud faktura nebude obsahovat předepsané nebo smluvní náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. V tomto případě se ruší původní lhůta splatnosti dle ust. VIII.2 a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené faktury – daňového dokladu zpět objednateli.
7. Zhotovitel uvede na faktuře číslo smlouvy objednatele.
8. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
9. Faktury jsou zhotovitelem vystavovány ve formátu PDF a zasílány včetně naskenovaného soupisu provedených prací se zjišťovacím protokolem potvrzeným technickým dozorem objednatele (tyto dokumenty jsou nedílnou součástí faktury) na adresu [elektronicka.fakturace@dpo.cz](mailto:elektronicka.fakturace@dpo.cz). Dopravní podnik Ostrava a.s. zpracovává faktury zaslané e-mailem  výhradně elektronicky ve formátu PDF. Z důvodu přenosu je nutné, aby byly faktury zasílány jednotlivě,  tzn. jedna faktura v PDF rovná se jeden e-mail, přičemž součástí tohoto e-mailu budou další přílohy náležející k této jedné faktuře. Faktury jiného formátu než PDF a zaslané hromadně v jednom e-mailu, nebudou v Dopravním podniku a.s. akceptovány.
10. **Vyšší moc, prodlení smluvních stran**
11. Pokud některé ze smluvních stran brání ve splnění jakékoli její povinnosti z této smlouvy nebo dílčí objednávky překážka v podobě vyšší moci, nebude tato smluvní strana odpovědná za újmu plynoucí z jejího porušení, avšak překážka v podobě vyšší moci lhůtu k plnění nestaví a nebrání tak možnosti odstoupení od smlouvy v případě prodlení s plněním či z jiných důvodů stanovených touto smlouvou či zákonem. Pro vyloučení pochybností se předchozí věta uplatní pouze ve vztahu k povinnosti, jejíž splnění je přímo nebo bezprostředně vyloučeno vyšší mocí.

Vyšší mocí se pro účely této smlouvy a dílčí objednávky rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka, kterou, ani při vynaložení náležité péče, nemohl zhotovitel před potvrzením dílčí objednávky a objednatel před uzavřením smlouvy nebo dílčí objednávky předvídat ani ji předejít a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové smluvní strany a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím této smluvní strany. Takovými událostmi, okolnostmi nebo překážkami jsou zejména, nikoliv však výlučně:

1. živelné události (zejména zemětřesení, záplavy, vichřice),
2. události související s činností člověka, např. války, občanské nepokoje,
3. epidemie a s tím případná související krizová a další opatření orgánů veřejné moci.
4. Smluvní strana dotčená vyšší mocí je povinna informovat druhou smluvní stranu o existenci překážky v podobě vyšší moci bez zbytečného odkladu a dále podniknout veškeré kroky, které lze po takové smluvní straně rozumně požadovat, aby se zmírnil vliv vyšší moci na plnění povinnosti dle smlouvy nebo dílčí objednávky.
5. **Záruka, jakost a vady**
6. Zhotovitel je povinen provést dílo v dohodnutém množství, jakosti a provedení. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti dodaného díla. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost. Délka záruční doby činí 24 měsíců ode dne protokolárního předání díla objednateli.
7. Pokud je uplatnění reklamace vady na díle v záruční době oprávněné, má objednatel právo na opravu vady.
8. Záruční doba začíná běžet dnem předání díla objednateli. Záruční doba se staví po dobu oprávněné reklamace vady, za které nese odpovědnost zhotovitel.
9. Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady předmětu plnění.
10. Zhotovitele odstraní závady do 10 kalendářních dnů od odeslání požadavku na kontaktní osobu zhotovitele.
11. Předpokladem k bezplatnému odstranění záručních vad je skutečnost, že objednatel bude předmět smlouvy užívat k určenému účelu a pečovat o něj dle pokynů uvedených v návodu k obsluze. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé běžným opotřebením a neodborným používáním.
12. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.
13. Obecně platí, že jakékoliv nároky plynoucí z odpovědnosti za vady, uplatněné objednatelem vůči zhotoviteli, považují obě strany za oprávněné a platné, pokud zhotovitel neprokáže jejich neoprávněnost. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost při získávání podkladů pro posouzení nároků uplatněných objednatelem.
14. **Sankční ujednání**
15. Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z konečné ceny díla bez DPH za každý případ a den prodlení zhotovitele s dodáním předmětu plnění.
16. Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý případ a den prodlení zhotovitele s odstraněním závady dle čl. X bod 5.
17. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
18. Nárok na zaplacení jakékoli smluvní pokuty nevznikne tehdy, jestliže k porušení povinnosti došlo v důsledku případu vyšší moci.
19. Dohodnutý úrok z prodlení v případě prodlení úhrady faktury činí 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
20. **Ostatní ujednání**
21. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemnou formou objednatele nejméně 5 kalendářních dní předem k předání a převzetí díla. Předání předmětu smlouvy se uskuteční za společné účasti objednatele a zhotovitele.
22. V případě produkce odpadů při provádění prací dle článku II této smlouvy, je zhotovitel v souladu s § 5 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech původcem odpadů. A je si vědom všech skutečností z toho vyplývajících, zejména povinnosti předat vyprodukovaný odpad pouze oprávněné osobě dle § 13 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech. V případě produkce kovového odpadu je původcem odpadů objednatel a tento odpad bude uložen na místo určené objednatelem.
23. Objednatel si vyhrazuje právo provádět kontroly, zda nekovový odpad není ukládán do jeho nádob. V případě zjištění takovéto skutečnosti si objednatel vyhrazuje právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý zjištěný případ. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
24. V případě, že zhotovitel způsobí ekologickou událost nebo ekologickou havárii, oznámí tuto skutečnost na oddělení energie a ekologie objednatele na tel. č. 725 749 374. Náklady na odstranění následků ekologické události nebo havárie hradí zhotovitel.
25. Zhotovitel odpovídá všem třetím stranám dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo staveniště, které způsobil svou stavební činností.
26. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit v souladu s platnými právními předpisy zejména podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem.
27. Základní požadavky k zajištění BOZP jsou stanoveny v Příloze č. 1.
28. Součástí dodávky bude předávací protokol a atesty použitých materiálů.
29. **Závěrečná ujednání**
30. Věci neupravené touto smlouvou o dílo se řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména pak občanským zákoníkem v platném znění. Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu a tento bude řešen soudní cestou, pak místně příslušným soudem bude soud objednatele a rozhodným právem je české právo.
31. Vady díla, které jej činí neupotřebitelnými nebo pokud dílo nemá vlastnosti, které si objednatel vymínil nebo o kterých ho zhotovitel ujistil, se považují za podstatné porušení smlouvy a objednatel může z tohoto důvodu od smlouvy okamžitě odstoupit.
32. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
33. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a dodržovat pravidla sociální odpovědnosti, která jsou přílohou č. 3 této smlouvy. Porušení kteréhokoliv pravidla sociální odpovědnosti, nebude-li bezodkladně napraveno v souladu s Přílohou č. 3 smlouvy, se považuje za podstatné porušení této smlouvy.
34. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
35. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a. s. je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen ,,zákon“) a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu veřejné správy v Registru smluv. Objednatel podpisem smlouvy bere na vědomí, že některé údaje a pasáže této smlouvy mohou být obchodním tajemstvím zhotovitele a zavazuje se je nezveřejnit dle zákona o registru smluv ani jinak a/nebo nepředat třetí osobě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ani jinak. Obchodní tajemství zhotovitele je blíže vyspecifikováno v Příloze č. 2 smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy nepodléhají ze strany zhotovitele obchodnímu tajemství a smluvní strany souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených ve smlouvě, včetně jejích příloh a případných dodatků smlouvy za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
36. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran jejich doručení odmítne či jinak znemožní.
37. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu lze jen formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
38. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
39. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev vůle učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
40. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
41. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podepsání poslední smluvní stranou. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva (včetně příloh) bude po jejím uzavření zveřejněna na Portálu veřejné správy v Registru smluv. Toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž o tom bude informovat druhou smluvní stranu, a to na e-mailovou adresu *………………………….(POZN. Doplní účastník, poté poznámku vymaže)* nebo do její datové schránky.

Smluvní strany berou dále na vědomí, že na jednotlivé objednávky učiněné na základě této smlouvy se může vztahovat povinnost jejich zveřejnění podle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá objednávka účinnosti až dnem jejího uveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění objednávky zajistí objednatel. Plnění předmětu objednávky (učiněné na základě této smlouvy) před její účinností se považuje za plnění podle objednávky a této smlouvy a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí objednávkou a touto smlouvou.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Základní požadavky k zajištění BOZP,

Příloha č. 2 – Vymezení obchodního tajemství zhotovitele,

Příloha č. 3 – Pravidla sociální odpovědnosti.

Za zhotovitele: Za Dopravní podnik Ostrava a.s.:

V ……………. dne: V Ostravě dne:

…………………………………… ……………………………………

*oprávněná osoba účastníka* Ing. Martin Chovanec

*(doplní účastník poté poznámku vymaže)* ředitel úseku technického