1. SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: DOD20232987

číslo smlouvy zhotovitele: ……………….

* 1. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s.**

**Sídlo:** Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

**Zastoupený:** Ing. Martinem Chovancem, ředitelem úseku technického

**Osoby oprávněné k jednání:** Ing. Petr Holuša, vedoucí odboru dopravní cesta,

tel.: 59 740 2170, e-mail: [petr.holusa@dpo.cz](mailto:petr.holusa@dpo.cz)

p. Eduard Ručka, vedoucí středisek vrchní vedení a trakční měnírny,

tel.: 597402150, email: [eduard.rucka@dpo.cz](mailto:eduard.rucka@dpo.cz)

p. Petr Zachar, mistr střediska vrchní vedení,

tel.: 597402158, email: [petr.zachar@dpo.cz](mailto:petr.zachar@dpo.cz)

p. Kamil Vavřina, mistr střediska trakční měnírny,

tel.: 597402164, email: [kamil.vavrina@dpo.cz](mailto:kamil.vavrina@dpo.cz)

**Zapsaný v:** Obchodní rejstřík Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B. 1104

**Bankovní spojení:** Komerční banka a.s., pobočka Ostrava, číslo účtu: 5708761/0100

**Bankovní spojení**: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., číslo účtu: 2105677586/2700

**IČ:** 61974757

**DIČ:** CZ61974757, plátce DPH

dále jen ,,objednatel“

**Zhotovitel:** ………..

**Sídlo:** ………..

**Zastoupený:** ………..

**Osoby oprávněné k jednání:** ………..

**IČ:** ………..

**DIČ:** ………..

**Zapsaný v:** ………..

**Bankovní spojení:** ………..

**Číslo účtu:** ………..

dále jen ,,zhotovitel“

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a za podmínek dále uvedených tuto smlouvu o dílo.

Tato smlouva byla uzavřena v rámci výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod ev. číslem SVZ-22-24-PŘ-Ta.

* 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je provádění výkopových a stavebních prací v rámci údržby a výstavby dopravní cesty, areálů a ostatního majetku objednatele. Součástí plnění prováděných prací je i odstranění veškerých vzniklých odpadů při těchto výkopových a stavebních pracích.

Specifikace prací:

* příloha č. 1 - výkop rýhy
* příloha č. 2 - překop vozovky
* příloha č. 3 - betonový základ stožáru 1,8 x 1,8 x 2m
* příloha č. 4 - betonový základ stožáru 2 x 2 x 2m
* příloha č. 5 - soupis prací – ostatní práce
* příloha č. 5a - výkop a odkrytí poruchy kabelů
* příloha č. 6 - vzorový řez kabelovou trasou s chráničkami
* příloha č. 7 - vzorový řez kabelovou trasou s devíti otvorovým multi kanálem

1. Místo stavby:

**Síť tramvajových a trolejbusových tratí včetně areálů a ostatního majetku objednatele**.

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla (realizace výkopových a stavebních prací), a to na základě jednotlivých dílčích objednávek objednatele. Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že se stává původcem odpadů vzniklých při výkopových a stavebních pracích, v souladu s § 5 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech. Zhotovitel není oprávněn shromažďovat vzniklý odpad na mezi deponii stavebního materiálu v Areálu dílny Martinov ani v jiných prostorách objednatele, nebo do odpadových nádob objednatele. Objednatel má právo v době realizace předmětu plnění provádět kontroly, zda odpad vznikající činností Zhotovitele není ukládán na pozemky nebo do nádob objednatele. Při zjištění takovéto skutečnosti si objednatel vyhrazuje právo účtovat poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani omezeno právo objednatele na náhradu škody. Zhotovitel – původce odpadu si je vědom toho, že je povinen s veškerým vyprodukovaným odpadem nakládat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech, zejména dle ustanovení § 13 a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
3. Celková hodnota plnění z této smlouvy je stanovena ve finančním objemu do 5,0 mil. Kč bez DPH. Objednatel má právo odebrat předmět plnění v menší než stanovené celkové hodnotě.
   1. TERMÍNY
4. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, platnost této smlouvy je stanovena na dobu 5 let od okamžiku, kdy smlouva nabude účinnosti, nebo do vyčerpání finančního limitu 5,0 mil. Kč bez DPH, podle toho, která skutečnost nastane dříve.
5. Objednatel se nezavazuje k žádnému minimálnímu odběru plnění a není povinen vyčerpat finanční limit dle předchozího odstavce, ani žádnou jeho část.
6. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni smlouvu vypovědět i bez udání důvodu. V  případě výpovědi ze strany objednatele bude smlouva ukončena uplynutím 1 měsíční výpovědní doby, která začíná plynout prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně, příp. v jiném termínu (dřívějším i pozdějším) uvedeném přímo ve výpovědi. V  případě výpovědi ze strany zhotovitele bude smlouva ukončena uplynutím 3 měsíční výpovědní doby, která začíná plynout prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně, příp. v pozdějším termínu uvedeném přímo ve výpovědi. Ukončení této smlouvy výpovědí nemá vliv na plnění předmětu smlouvy dle objednávek uzavřených ještě před ukončením této smlouvy.
7. Konkrétní termíny plnění a bližší vymezení výkopových a stavebních prací budou uvedeny v jednotlivých dílčích objednávkách (viz článek VII. této smlouvy).
8. Doba nástupu k realizaci předmětu plnění od zaslání dílčí objednávky objednatelem: do 24 hodin od potvrzení přijetí objednávky zhotovitelem, pokud není dohodnuto jinak. Postup při doručování objednávek viz článek VII. bod 7.2. této smlouvy. V případě havárie ohrožující provoz MHD je zhotovitel povinen k zahájení realizace předmětu plnění nastoupit do 4 hodin od telefonické výzvy oprávněného pracovníka objednatele.
   1. CENA
9. Ceny jsou stanoveny dohodou obou stran dle cenové nabídky ve smyslu  zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, a to na základě oceněných Příloh č. 1 - 5a.
10. V případě, že bude objednatel požadovat realizaci dodatečných požadavků, kvalitativních či množstevních změn, budou tyto práce oceněny pomocí jednotkových cen z příslušných oceněných výkazů výměr, které jsou Přílohou č. 1 – 5a této smlouvy o dílo. Položky ve výkazech výměr neobsažené budou oceněny na základě ceníků ÚRS Praha v cenové úrovni příslušného roku podání nabídky zhotovitelem. V případě, že datová základna ÚRS Praha položky nutné k ocenění neobsahuje, budou oceněny dle dohody obou stran. Ke každému dodatečnému požadavku bude vypracován změnový list dle příslušného vzoru objednatele.
    1. PLATEBNÍ PODMÍNKY
11. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
12. Objednatel zaplatí cenu na základě faktury (daňového dokladu) vystavené do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, tímto dnem bude vždy den předání a převzetí díla (každé poskytnutí předmětu smlouvy – tj. výkopové a stavební práce provedené na základě konkrétní objednávky je samostatným zdanitelným plněním). Faktury budou vystaveny se splatností nejdříve 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.
13. Na faktuře bude uvedeno číslo této smlouvy.
14. Podkladem pro fakturaci je objednatelem potvrzený Předávací protokol. Oboustranně potvrzený Předávací protokol je nedílnou součástí faktury.
15. Poskytovaný předmět této smlouvy tj. výkopové a stavební práce je zařazen do číselného kódu klasifikace produkce CZ CPA 42.1, to znamená, že plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel bude fakturovat bez daně z přidané hodnoty, daň je povinen přiznat a zaplatit objednatel. Faktura bude mít náležitosti dle § 29 odst. 1 písm. a) až j) a dle § 29 odst. 2. písm. c)
16. V případě, že faktura doručená objednateli nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí, je objednatel oprávněn vrátit takovouto fakturu zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě neběží a počíná znovu od počátku běžet až od vystavení opravené či doplněné faktury.
17. Faktury budou zasílány elektronicky na adresu [elektronicka.fakturace@dpo.cz](mailto:elektronicka.fakturace@dpo.cz). Dopravní podnik Ostrava a.s. zpracovává faktury zaslané e-mailem  výhradně elektronicky ve formátu PDF. Z důvodu přenosu je nutné, aby byly faktury zasílány jednotlivě,  tzn. jedna faktura v PDF rovná se jeden e-mail, přičemž součástí tohoto e-mailu budou další přílohy náležející k této jedné faktuře. Faktury jiného formátu než PDF a zaslané hromadně v jednom e-mailu, nebudou v Dopravním podniku a.s. akceptovány.
18. Smluvní strany se dohodly na platbách formou bezhotovostního bankovního převodu na bankovní účty uvedené ve fakturách (daňových dokladech). Za správnost údajů o svém účtu odpovídá zhotovitel. Bankovní účet zhotovitele musí být zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.
    1. NEBEZPEČÍ ŠKODY
19. Zhotovitel nese nebezpečí vzniku škody na realizovaném díle až do doby jeho předání a převzetí.
    1. PROVEDENÍ DÍLA
20. Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli pracoviště, a to ve stavu dle dohodnutých skutečností, způsobilé k provádění sjednaných prací.
21. Objednatel zašle zhotoviteli písemnou objednávku (e-mailem) s určením místa plnění, vymezením výkopových a stavebních prací a termínem realizace. Zhotovitel se potvrzením přijetí objednávky zavazuje k plnění termínu realizace v objednávce uvedeném. Potvrzená písemná objednávka je zhotovitelem zaslána jako příloha e-mailové zprávy na adresu osoby oprávněné k jednání za objednatele dle této smlouvy. V případě, že nejsou zhotovitelem do 24 hodin od doručení objednávky vzneseny námitky proti údajům uvedeným v dílčí objednávce a zároveň není objednateli doručena zhotovitelem potvrzená kopie objednávky, má se za to, že zhotovitel objednávku potvrdil.
22. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti. Zhotovitel je ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, §5 původcem odpadu.
23. V případě ekologické události nebo ekologické havárie oznámí zhotovitel tuto skutečnost na odd. energie a ekologie na tel. č. 607 812 898 nebo 725 749 374. Odstranění způsobených škod zajistí zhotovitel na vlastní náklady.
24. Zhotovitel povede stavební deník, jak mu to ukládá zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a jeho prováděcí předpisy. Pokud zhotovitel dokončí sjednané terénní úpravy před sjednaným termínem v objednávce, je objednatel povinen dokončené a bezvadné dílo převzít.
25. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s příslušnými ČSN. Při provádění sjednaných prací je objednatel oprávněn kontrolovat, zda zhotovitel tyto neprovádí v rozporu s příslušnými ČSN. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění sjednaných prací bude vázán pokyny objednatele.
26. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění sjednaných prací bude vázán pokyny objednatele při určení způsobu provádění prací. Používané materiály a výrobky budou předem konzultovány s objednatelem za účelem event. snížení ceny při dodržení kvality.
27. Zhotovitel je povinen dodržovat požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci obsažené v Příloze č. 8 Základní požadavky k zajištění BOZP, která je nedílnou součástí této smlouvy.
28. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a dodržovat pravidla sociální odpovědnosti, která jsou přílohou č. 10 této smlouvy. Porušení kteréhokoliv pravidla sociální odpovědnosti, nebude-li bezodkladně napraveno v souladu s přílohou č. 10 smlouvy, se považuje za podstatné porušení této Smlouvy.
    1. PŘEDÁNÍ DÍLA
29. Zhotovitel oznámí objednateli termín skutečného dokončení sjednaných výkopových a stavebních prací neprodleně po jejich ukončení. Součástí každého předání a převzetí díla bude Předávací protokol se soupisem prací v členění dle Přílohy č. 1 - 5a v závislosti na druhu provedených prací. Kromě Předávacího protokolu bude součástí každého předání a převzetí díla také prohlášení o kvalitě provedených prací a dokument o ekologické likvidaci odpadu.
    1. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
30. Zhotovitel je povinen poskytnout předmět plnění v rozsahu, jakosti a provedení podle této smlouvy a přejímá závazek, že poskytnutý předmět plnění bude po dobu min. 36 měsíců od předání a převzetí (záruční doba) způsobilý pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu nebo, že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti (bude splňovat určené technické parametry a bude v souladu s příslušnými normami a předpisy).
31. Zhotovitel odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má předmět plnění v době jeho předání objednateli a dále za ty, které se na předmětu plnění vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 9.1.
32. V případě, že objednatel nesdělí při vytknutí vady či vad předmětu plnění v rámci záruční doby zhotoviteli jiný požadavek, a nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je zhotovitel povinen vytýkané vady nejpozději do 14 dnů poté, co mu budou oznámeny, vlastním nákladem odstranit, přičemž pokud tak zhotovitel v plném rozsahu neučiní, má objednatel právo požadovat přiměřenou slevu z ceny za předmět plnění či od této smlouvy nebo dílčí objednávky odstoupit. Další nároky objednatele plynoucí mu z titulu vad předmětu plnění z obecně závazných právních předpisů tím nejsou dotčeny.
33. Zhotovitel nese veškeré náklady spojené se zárukou na dodávaný předmět plnění.
34. Obecně platí, že jakékoliv nároky plynoucí z odpovědnosti za vady, uplatněné objednatelem vůči zhotoviteli, považují obě strany za oprávněné a platné, pokud zhotovitel neprokáže jejich neoprávněnost. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost při získávání podkladů pro posouzení nároků uplatněných objednatelem.
    1. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ
35. Zhotovitel je oprávněn požadovat smluvní úroky z prodlení ve výši maximálně 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou faktury.
36. Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 3 000,-Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele se zahájením realizace díla v termínu uvedeném v dílčí objednávce.
37. Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 3 000,-Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s předáním díla v dohodnutém termínu.
38. V případě přerušení provozu drážní dopravy z důvodu vzniku nebo odstranění záruční vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy padesáttisíc korun) za každý i započatý kalendářní den, kdy není možno provozovat drážní dopravu, a to až do doby odstranění závady.
39. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním záručních vad, které nevedou k přerušení drážní dopravy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pěttisíc korun) za každý i započatý den prodlení.
40. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků nebránících bezpečnému užívání díla, uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pěttisíc korun) za každou vadu či nedodělek a za každý i započatý den prodlení.
41. Zaplacením výše uvedených smluvních pokut zhotovitelem není dotčeno ani omezeno právo objednatele na náhradu škody. Výši škody musí objednatel jednoznačně prokázat.
42. **NOVÉ STAVEBNÍ PRÁCE**
43. Objednatel si vyhrazuje po celou dobu trvání smlouvy právo na rozšíření sjednaného objemu a rozsahu předmětu veřejné zakázky, a to o nové stavební práce (opční právo), spočívající v opakování obdobných stavebních pracích specifikovaných v předmětu plnění. V případě, že objednatel využije tohoto opčního práva, vyzve objednatel zhotovitele k jednání. Objednatel předpokládá, že finanční objem hodnoty opčního práva nepřesáhne 30% z celkové hodnoty plnění viz bod 2.5.
44. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ
45. Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze písemnou dohodou obou stran.
46. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech,  s určením 1x objednatel, 1x zhotovitel.
47. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podepsání poslední smluvní stranou. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva (včetně příloh) bude po jejím uzavření zveřejněna na Portálu veřejné správy v Registru smluv. Toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž o tom bude informovat druhou smluvní stranu, a to na e-mailovou adresu XXXXX@XXXXX.XX (*doplní zhotovitel)* nebo do její datové schránky.
48. Smluvní strany berou dále na vědomí, že na jednotlivé objednávky učiněné na základě této smlouvy se může vztahovat povinnost jejich zveřejnění podle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá objednávka účinnosti až dnem jejího uveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění objednávky zajistí objednatel. Plnění předmětu objednávky (učiněné na základě této smlouvy) před její účinností se považuje za plnění podle objednávky a této smlouvy a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí objednávkou a touto smlouvou.
49. Po předání předmětu plnění vyklidí zhotovitel staveniště do tří dnů od termínu předání díla.
50. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a. s. je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen ,,zákon“) a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu veřejné správy v Registru smluv. Objednatel podpisem smlouvy bere na vědomí, že některé údaje a pasáže této smlouvy mohou být obchodním tajemstvím zhotovitele a zavazuje se je nezveřejnit dle zákona o registru smluv ani jinak a/nebo nepředat třetí osobě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ani jinak. Obchodní tajemství zhotovitele je blíže vyspecifikováno v příloze č. 9 smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy nepodléhají ze strany zhotovitele obchodnímu tajemství a smluvní strany souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených ve smlouvě, včetně jejích příloh a případných dodatků smlouvy za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
51. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

příloha č. 1 - Výkop rýhy

příloha č. 2 - Překop vozovky

příloha č. 3 - Betonový základ stožáru 1,8 x 1,8 x 2m

příloha č. 4 - Betonový základ stožáru 2 x 2 x 2m

příloha č. 5 - Soupis prací DPO – ostatní práce

příloha č. 5a - Výkop a odkrytí poruchy kabelů

příloha č. 6 - Vzorový řez kabelovou trasou s chráničky

příloha č. 7 - Vzorový řez kabelovou trasou s devíti otvorovým multi kanálem

příloha č. 8 - Základní požadavky k zajištění BOZP

příloha č. 9 - Vymezení obchodního tajemství zhotovitele

příloha č. 10 - Pravidla sociální odpovědnosti

V Ostravě dne: V Ostravě dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

…...................................... …..................................

Ing. Martin Chovanec ………..

ředitel úseku technického (*doplní zhotovitel)*