*Příloha č. 2 ZD – Návrh Smlouva o dílo*

Návrh SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: DOD20232239

Číslo smlouvy zhotovitele: *(POZN. Doplní zhotovitel, poté poznámku vymažte)*

# **Smluvní strany**

**Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s.**

se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

právní forma: akciová společnost

zapsaná v obch. rejstříku: vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104

IČ: 61974757

DIČ: CZ61974757 plátce DPH

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

číslo účtu: 2105677586/2700

zastoupen: *(POZN. Doplní objednatel před podpisem smlouvy)*

kontaktní osoba ve věcech smluvních: *(POZN. Doplní objednatel před podpisem smlouvy)*

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Petr Holuša, vedoucí odboru dopravní cesta

email: [Petr.Holusa@dpo.cz](mailto:Petr.Holusa@dpo.cz) , tel.: 603 367 841

Ing. Martin Grohman, vedoucí střediska správa a údržba ostatního majetku

email: [Martin.Grohman@dpo.cz](mailto:Martin.Grohman@dpo.cz) , tel.: 608 068 514

Roman Hruška, technický pracovník provoz příprava a realizace staveb

email: [Roman.Hruska@dpo.cz](mailto:Roman.Hruska@dpo.cz) , tel.: 720 937 820

osoba oprávněná pro změny díla: *(POZN. Doplní objednatel před podpisem smlouvy)*

(dále jen **„objednatel“)** na straně jedné

a

**Zhotovitel:** *(Pozn.: doplní zhotovitel, poté poznámku vymažte)*

se sídlem/místem podnikání:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

telefon:

e-mail:

kontaktní doručovací adresa:

(dále jen **„zhotovitel“)** na straně druhé

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto **Smlouvu o dílo**. Tato smlouva byla uzavřena v rámci výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem SVZ-23-24-OŘ-Ku, a v investičním plánu je vedena pod číslem IP 135\_2022 a 086\_2022.

Souhlas s uzavřením této smlouvy udělila dozorčí rada Dopravního podniku Ostrava a.s. na svém jednání dne……..

# **Předmět smlouvy**

1. Předmětem smlouvy je výroba, dodání a osazení **8 kusů kontejnerů** (dále jen „kontejneru“ nebo „dílo“) pod souhrnným názvem **„Sociální zázemí řidičů DPO“** s příslušenstvím, které budou sloužit jako sociální zázemí řidičů Dopravního podniku Ostrava a.s. v jednotlivých lokalitách, a to řádně a včas za níže uvedených podmínek.

Kontejnery budou vyrobeny z certifikovaných materiálů a dle podrobné specifikace obsažené ve vzorové projektové dokumentaci „DPO 2023“ číslo zakázky 23-258, vypracované společností *CUBESPACE s.r.o.,*se sídlem*Na Moráni 1750/4, Nové Město, 128 00 Praha 2.* Projektová dokumentace je pro všechny kontejnery totožná (dále též jen „PD“).

Výrobu a dodávku kontejnerů (sociálního zázemí) objednatel rozdělil do jednotlivých etap a lokalit:

1. **Etapa:**
2. **Sociální zázemí Hrabová statek**
3. **Sociální zázemí Proskovice**
4. **Etapa:**
5. **Sociální zázemí Ludgeřovice kostel**
6. **Sociální zázemí Poruba radnice**
7. **Etapa**:
8. **Sociální zázemí Nová Bělá**
9. **Sociální zázemí Bartovice, ještěrka**
10. **Etapa**:
11. **Sociální zázemí Bazaly**
12. **Sociální zázemí Hrabová PZ jih**

Objednatel se zavazuje za řádně a včas dodané dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění považují všechny práce, dodávky a služby, které jsou nezbytné k realizaci a řádnému dokončení zcela funkčního díla, v souladu s příslušnými předpisy a technologickými postupy.

1. Součástí předmětu plnění pro všechny kontejnery, vč. vyhrazené části díla, je rovněž:
2. Dodání výchozí revizní zprávy elektrické instalace.
3. Protokol o určení vnějších vlivů.
4. Dodání dokladu o provedení tlakové zkoušky rozvodů vody.
5. Dodání dokladu o provedení dezinfekce rozvodů vody nebo doložení certifikátu a atestu k použitému potrubí.
6. Dodání dokladu o provedení zkoušky těsnosti kanalizace (odpadního potrubí).
7. Doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků a materiálů, požadovanou požární odolnost, originály záručních listů.
8. Nakládka díla a doprava díla na místo plnění, práce při skládce díla z dopravního prostředku v místě plnění, vč. související techniky, a osazení díla na místo.
9. Dodání projektové dokumentace dle skutečného provedení. Dokumentace skutečného provedení bude zpracována v rozsahu a obsahu uvedeném v příloze č. 14, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Dokumentace skutečného provedení stavby bude výhradně zpracována dle § 4, odst. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění. Při zpracování dokumentace skutečného provedení stavby nebude použito ustanovení § 4, odst. 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění.

Dokumentace bude vyhotovena v českém jazyce, a to v následujícím rozsahu:

* 2 x v tištěné podobě.
* 1 x v elektronické podobě na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace ve formátu \*.dwg v editovatelné verzi, textová část ve formátu \*.docx , tabulková část ve formátu \*.xlsx.
* 1 x v elektronické podobě na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace a textová část ve formátu \*.pdf.

1. Možnost otevíraní dveří kontejneru BIS – kartou. Systém otvírání dveří musí být kompatibilní se systémem SBI.
2. Zapojení topení tak, aby jej bylo možné vypnout dálkově, např. energetický systém AISYS (letní sezóna/zimní sezóna).
3. Dodávka a montáž topení (přímotopy) tak, aby bylo topení dálkově ovládatelné (např. prostřednictvím AISYS, který je aplikován v rámci DPO a.s.).
4. Zapojení podružného elektroměru s dálkovým přenosem dat do energetického řídicího systému AISYS.
5. Prostorová rezerva pro montáž systému AISYS, cca 90 cm nad podlahu a rozvaděč velikosti cca 60 cm na výšku, 40 cm na šířku a cca 20 cm na hloubku, umístění vevnitř.
6. Návod k obsluze.
7. Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli a převést na něho vlastnické právo ke všem kontejnerům specifikovaných v článku II. Kontejnery jsou dodány v okamžiku převzetí objednatelem v místě dodání dle článku V. této smlouvy.

Pověřený zástupce objednatele (…………………..) *(POZN. Doplní objednatel před podpisem smlouvy)* potvrdí převzetí díla, každého jednotlivého kontejneru, na Předávacím protokolu. Předávací protokol bude vypracován pro každý jednotlivý kontejner a bude potvrzen oběma smluvními stranami.

1. Objednatel před dodávkou kontejnerů zajistí stavební připravenost (zemní práce, základové konstrukce, inženýrské sítě - přípojka elektro, IT, kanalizace a vody), a ostatní konstrukce, které jsou nutné pro osazení a napojení jednotlivých kontejnerů a to v souladu s PD.
2. Veškeré odchylky od specifikace předmětu smlouvy mohou být prováděny zhotovitelem pouze tehdy, budou-li předem písemně odsouhlaseny objednatelem. Jestliže zhotovitel provede práce a jiná plnění nad tento rámec, nemá nárok na jejich zaplacení.

# **Vyhrazená změna závazku a vícepráce**

1. Objednatel si vyhrazuje právo na provedení dodatečných služeb (souhrnně vícepráce), které nebyly obsaženy v původním předmětu plnění, a jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, nebo z důvodu změn právních předpisů či technických a jiných norem a tyto dodatečné služby jsou nezbytné pro poskytnutí původních služeb.

Celkový cenový nárůst související s těmito změnami (vícepráce) při odečtení stavebních prací, služeb či dodávek, které nebyly realizovány (méněpráce) nepřesáhne 30 % z původní ceny díla dle této smlouvy.

Tyto práce jsou oprávněni písemně odsouhlasit zástupci objednatele uvedení v záhlaví této smlouvy jako kontaktní osoby ve věcech technických, a to i každý samostatně. Cena těchto prací bude schválena ve Změnovém listu (viz odstavec. 8, čl. VI. této smlouvy) zástupcem objednatele, osobu oprávněnou pro změny díla.

1. Objednatel si dále v zadávací dokumentaci vyhradil právo na poskytnutí nových stavebních prací, dodávek či služeb (souhrnně vyhrazená změna závazku) spočívající ve výrobě a dodání 1 kusu kontejneru, který bude sloužit jako sociální zázemí Michálkovice, a to dle projektové dokumentace pod názvem „Sociální zázemí řidičů Michálkovice“, zpracované firmou CUBESPACE s.r.o., se sídlem Na Moráni 1750/4, 128 00, Praha 2, č. zakázky 23-299 (dále jen „**vyhrazená část díla**“).

V případě, že objednatel využije vyhrazené změny závazku, zašle zhotoviteli díla písemnou výzvu k zahájení realizace vyhrazené části díla, nejpozději však do 2 let od dne uzavření této smlouvy. Zhotovitel je povinen tuto výzvu akceptovat a dále se řídit ustanoveními této smlouvy.

Smluvní strany výslovně berou na vědomí, že objednatel je oprávněn, avšak nikoli povinen, využít vyhrazené změny závazku.

Nevyužití této vyhrazené změny závazku ze strany objednatele nezakládá na straně zhotovitele jakýkoli právní nárok z předpokládaného plnění (zejm. nárok finanční, sankční, škodní či jiný).

# **Termín plnění a dodávky díla, vyšší moc**

1. Zhotovitel je povinen v rozsahu předmětu plnění dle článku II. Předmět smlouvy, dodat dílo dle této smlouvy nejpozději:
2. **Etapa:**
3. **Sociální zázemí Hrabová statek - do** ………….. **kalendářních dnů** od doručení výzvy ze strany objednatele. Objednatel předpokládá, že výzvu odešle bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy. *(Pozn. Doplní zhotovitel v souladu se svou nabídkou údaj v celých kalendářních dnech. Zadavatel stanovil, že tento údaj nesmí přesáhnout hodnotu 90 kalendářních dnů. Tento údaj bude předmětem hodnocení. Tento údaj se vztahuje ke každému jednotlivému kontejneru, který je uveden v I. Etapě, a je pro všechny kontejnery totožný.*
4. **Sociální zázemí Proskovice - do** ………….. **kalendářních dnů** od doručení výzvy ze strany objednatele. Objednatel předpokládá, že výzvu odešle bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy. *(Pozn. Zhotovitel nevyplňuje. Objednatel před podpisem smlouvy doplní totožný údaj dle bodu I.1.)*
5. **Etapa:**
6. **Sociální zázemí Ludgeřovice kostel - do** **90 kalendářních dnů** od doručení výzvy ze strany objednatele. Objednatel předpokládá, že výzvu odešle v 06/2024 s tím, že tímto však není vyloučeno zaslání výzvy v jiném termínu, nejpozději však do 1 roku od dne uzavření této smlouvy.
7. **Sociální zázemí Poruba – Radnice - do** **90** **kalendářních dnů** od doručení výzvy ze strany objednatele. Objednatel předpokládá, že výzvu odešle 05/2024 s tím, že tímto však není vyloučeno zaslání výzvy v jiném termínu, nejpozději však do 1 roku od dne uzavření této smlouvy.
8. **Etapa**:
9. **Sociální zázemí Nová Bělá - do** **90 kalendářních dnů** od doručení výzvy ze strany objednatele. Objednatel předpokládá, že výzvu odešle 07/2024 s tím, že tímto však není vyloučeno zaslání výzvy v jiném termínu, nejpozději však do 1 roku od dne uzavření této smlouvy.
10. **Sociální zázemí Bartovice, ještěrka - do** **90 kalendářních dnů** od doručení výzvy ze strany objednatele. Objednatel předpokládá, že výzvu odešle 06/2024 s tím, že tímto však není vyloučeno zaslání výzvy v jiném termínu, nejpozději však do 1 roku od dne uzavření této smlouvy.
11. **Etapa**:
12. **Sociální zázemí Bazaly - do** **90 kalendářních dnů** od doručení výzvy ze strany objednatele. Objednatel předpokládá, že výzvu odešle 07/2024 – 08/2024 s tím, že tímto však není vyloučeno zaslání výzvy v jiném termínu, nejpozději však do 1 roku od dne uzavření této smlouvy.
13. **Sociální zázemí Hrabová PZ jih - do** **90 kalendářních dnů** od doručení výzvy ze strany objednatele. Objednatel předpokládá, že výzvu odešle 07/2024 s tím, že tímto však není vyloučeno zaslání výzvy v jiném termínu, nejpozději však do 1 roku od dne uzavření této smlouvy.

Objednatel zašle výzvu k zahájení výroby kontejnerů, které jsou předmětem plnění této smlouvy dle čl. II., pro každý jednotlivý kontejner samostatně.

Uvedený termín plnění v kalendářních dnech platí za předpokladu, že objednatel nezmění rozsah nad rámec sjednaného předmětu plnění uvedeného v čl. II. Předmět plnění.

1. Dodávka vyhrazené části díla dle článku III. odstavec 2:

* **Sociální zázemí Michálkovice - do** **90 kalendářních dnů** od doručení výzvy ze strany objednatele. Objednatel předpokládá, že výzvu odešle v březnu 2025 s tím, že tímto však není vyloučeno zaslání výzvy v jiném termínu, nejpozději však do 2 let od podpisu této smlouvy.

1. Výzvy objednatele dle tohoto článku této smlouvy bude objednatel zasílat na emailovou adresu zhotovitele …….. *(POZN. Doplní zhotovitel elektronickou adresu nebo adresu datové schránky. Poté poznámku vymažte).*

Výzva se považuje za doručenou v den jejího odeslání, nebude-li prokázáno, že do emailové schránky zhotovitele byla doručena v jiný den. Za doručení do emailové schránky zhotovitele se považuje rovněž zachycení zprávy ve spamovém či jiném filtru.

1. Objednatel si vyhrazuje právo, před dodáním díla, jednotlivých kontejnerů, provést předpřejímku díla, jednotlivých kontejnerů, v místě zhotovitele. V případě, že objednatel využije tohoto práva, bude objednatel informovat písemně zhotovitele min. 14 kalendářních dnů předem, a to na email ………………….. nebo na telefonní číslo …………….. *(Pozn. Doplní zhotovitel. Poté poznámku vymažte)* Předpřejímka bude provedena v termínu, který bude určen dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem, přičemž to bude nejpozději 5 kalendářních dnů před dodáním díla, jednotlivých kontejnerů, na místo plnění.

Při předpřejímce díla bude zároveň provedena prohlídka rozpracovaného díla za účelem kontroly dodržení technické specifikace dle čl. II. Předmět plnění.

Při předpřejímce bude vyhotoven Protokol o provedení předpřejímky díla, který bude potvrzen oběma stranami.

1. Zhotovitel oznámí objednateli vždy alespoň 5 pracovních dnů před dodáním díla, jednotlivého kontejneru, čas příjezdu na místo plnění.

Zhotovitel tuto informaci oznámí kontaktní osobě objednatele telefonicky, zároveň písemně na emailovou adresu. Kontaktní osoba objednatele: …………. *(POZN. Doplní objednatel před podpisem smlouvy)*

1. Doba realizace díla pro předání díla dle odstavce 1 tohoto článku může být přiměřeně prodloužena:
2. Vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky na straně objednatele.
3. V případě realizace sjednaných víceprací, bude-li prokázána přímá souvislost vlivu provádění těchto víceprací na termín dokončení díla, nebude-li dohodnuto jinak. V takovémto případě však pouze za předpokladu, že zhotovitel ještě před uzavřením Změnového listu pro provedení víceprací, jednoznačně prokáže vliv víceprací na sjednanou dobu dodání díla s ohledem na technologické postupy dle aplikovatelných technických norem. Pro tento případ je zhotovitel oprávněn požadovat prodloužení Doby dodání díla pouze o takový počet dnů, o které se prokazatelně prodlouží doba dodání díla, s ohledem na výše uvedené technologické postupy.
4. Jestliže bude potřebné provést v průběhu dodání díla další vyvolané práce vzniklé např. v důsledku legislativních nařízení na základě zákona, a tyto práce budou mít vliv na termín dodání díla.
5. V případě nepříznivých klimatických podmínek bránících prokazatelně dodání díla i při využití všech možných (dostupných) opatření umožňující práci a dodání díla v nepříznivých klimatických podmínkách, přičemž zhotovitel je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli, vč. zdůvodnění. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován výlučně stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky a venkovní teploty, neumožňují prokazatelně dle technicko - kvalitativních podmínek provádět dané práce a dodávku díla (pozn.: nejedná o případ „nepohodlné“ realizace prací a dodání díla, ale výlučně o případ objektivní nemožnosti výkonu prací s ohledem na objektivně stanovené technologické postupy).
6. Prodloužení doby realizace díla se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazků objednatele sjednaných v této smlouvě, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací, a to písemnou dohodou smluvních stran formou dodatku k této smlouvě.
7. Pokud některé ze Smluvních stran brání ve splnění jakékoli její povinnosti z této smlouvy, překážka v podobě vyšší moci, nebude tato Smluvní strana odpovědná za újmu plynoucí z jejího porušení, avšak překážka v podobě vyšší moci lhůtu k plnění nestaví a nebrání tak možnosti odstoupení od smlouvy v případě prodlení s plněním či z jiných důvodů stanovených touto smlouvou či zákonem. Pro vyloučení pochybností se předchozí věta uplatní pouze ve vztahu k povinnosti, jejíž splnění je přímo nebo bezprostředně vyloučeno vyšší mocí.

Vyšší mocí se pro účely této Smlouvy rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka, kterou, ani při vynaložení náležité péče, nemohl zhotovitel před podáním nabídky (nabídka byla zhotovitelem podána dne ………… *Pozn.: Zhotovitel nevyplňuje, doplní objednatel před podpisem smlouvy*) a DPO před uzavřením smlouvy předvídat ani ji předejít, a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové Smluvní strany, a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím této Smluvní strany.

Takovými událostmi, okolnostmi nebo překážkami jsou zejména, nikoliv však výlučně:

* živelné události (zejména zemětřesení, záplavy, vichřice),
* události související s činností člověka, např. války, občanské nepokoje,
* epidemie a s tím případná související krizová a další opatření orgánů veřejné moci.

1. Smluvní strana dotčená vyšší mocí je povinna informovat druhou smluvní stranu o existenci překážky v podobě vyšší moci bez zbytečného odkladu, a dále podniknout veškeré kroky, které lze po takové smluvní straně rozumně požadovat, aby se zmírnil vliv vyšší moci na plnění povinnosti dle této smlouvy.

# **Místo plnění**

1. Místem plnění dle článku II. jsou jednotlivé lokality:
2. **Etapa:**
3. **Sociální zázemí Hrabová statek -** U autobusové zastávky Hrabová statek, na ulici Paskovská, Ostrava – Hrabová.
4. **Sociální zázemí Proskovice -** U autobusové zastávky Proskovice, na ulici Na smyčce, Ostrava - Proskovice.
5. **Etapa:**
6. **Sociální zázemí Ludgeřovice kostel -** U autobusové zastávka Ludgeřovice nádražní, vedle hřbitova, Ludgeřovice.
7. **Sociální zázemí Poruba – Radnice -** Autobusová smyčka na ulici Vřesinské, u stavebnin Prodoma, Ostrava – Poruba.
8. **Etapa**:
9. **Sociální zázemí Nová Bělá -** Autobusová smyčka na ulici Krmelínské, Ostrava - Nová Bělá.
10. **Sociální zázemí Bartovice, ještěrka -** Autobusová smyčka na ulici Těšínské, naproti bazénu Ještěrka, Ostrava – Bartovice.
11. **Etapa**:
12. **Sociální zázemí Bazaly -** Na ulici Dědičná, vedle objektu s č. p. 1339/6, Ostrava – Slezská Ostrava.
13. **Sociální zázemí Hrabová PZ jih -** Průmyslová zóna Hrabová, kruhový objezd na konci ulice Na Rovince, Ostrava – Hrabová.
14. Místem plnění vyhrazené části díla dle článku III. odstavec 2:

* **Sociální zázemí Michálkovice –** Trolejbusová smyčka Michálkovice, na uliciČeskoslovenské armády, Ostrava – Michálkovice.

1. Při dodávce a osazení díla, a vyhrazené části díla, na místo plnění je zhotovitel povinen dodržovat Základní požadavky k zajištění BOZP, které jsou stanoveny v Příloze č. 3 této smlouvy.

# **Cena díla**

1. Cena je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na provedení předmětu plnění, platná po celou dobu realizace díla.

Cena je určena jako součet cen položek, které jsou nedílnou součástí nabídky zhotovitele v rámci veřejné zakázky **„Sociální zázemí řidičů DPO”** ze dne ……….. *(POZN. Doplní zhotovitel. Poté poznámku vymažte)*

1. Cena za dílo byla smluvními stranami sjednána dohodou a činí:
2. Cena za předmět plnění dle čl. II., odstavec 1 a 2 a přílohy č. 1 této smlouvy činí:
3. **Etapa:**
4. **Sociální zázemí Hrabová statek ……………Kč bez DPH**
5. **Sociální zázemí Proskovice …………...Kč bez DPH**
6. **Etapa:**
7. **Sociální zázemí Ludgeřovice kostel …………..Kč bez DPH**
8. **Sociální zázemí Poruba radnice …………..Kč bez DPH**
9. **Etapa**:
10. **Sociální zázemí Nová Bělá …………..Kč bez DPH**
11. **Sociální zázemí Bartovice, ještěrka …………..Kč bez DPH**
12. **Etapa**:
13. **Sociální zázemí Bazaly ……………Kč bez DPH**
14. **Sociální zázemí Hrabová PZ jih ……………Kč bez DPH**

**Cena celkem za předmět plnění viz čl. II ……………Kč bez DPH**

*(Pozn. Doplní zhotovitel. Poté poznámku vymažte.)*

1. Cena za vyhrazenou část díla na základě vyhrazené změny závazku dle čl. III., odstavec 2, dle čl. II., odstavec 2 a přílohy č. 2 této smlouvy činí:

**Sociální zázemí Michálkovice ……………Kč bez DPH**

*(Pozn. Doplní zhotovitel. Poté poznámku vymažte.)*

1. **Cena za dílo celkem včetně vyhrazené části díla činí …………..Kč bez DPH**

*(Pozn. Doplní zhotovitel. Poté poznámku vymažte. Cena celkem za dílo včetně vyhrazené části díla bude předmětem hodnocení.)*

1. Poskytovaný předmět této smlouvy o dílo je zařazen do číselného kódu klasifikace produkce CZ CPA 42, to znamená, že plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH), v platném znění. Zhotovitel bude fakturovat bez daně z přidané hodnoty, daň je povinen přiznat a zaplatit objednatel. Faktura bude mít náležitosti dle § 29 odst. 1 písm. a) až j) a dle § 29 odst. 2, písm. c) zákona o DPH.
2. Objednatel prohlašuje, že financování prací a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy, má zajištěno.
3. Výši sjednané ceny lze překročit pouze na základě dohody obou smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě, a to pouze v případě:

* v odůvodněných případech změn rozsahu a druhu prací a dodávek a doplňků technické specifikace předmětu plnění provedených v souladu s touto smlouvou, a to však pouze a výlučně, na základě písemného požadavku ze strany objednatele;
* pokud v průběhu plnění dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které budou mít prokazatelný vliv na výši sjednané ceny.

1. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dodání díla objednateli, a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady související s dopravou a ustavením díla na místě plnění.
2. Zhotovitel prohlašuje, že v uvedené ceně jsou zahrnuty veškeré dodávky, výkony, náklady a nákladové faktory všeho druhu vztahující se k předmětu díla (např. náklady na provedení zkoušek a revizí), které zhotoviteli vzniknou při realizaci díla až do doby předání provedeného díla v požadovaném termínu, a to se zahrnutím všech vedlejších činností nutných pro funkčnost zhotoveného díla (včetně koordinace mezi jednotlivými profesemi a jejich návaznosti), které zhotovitel mohl a měl reálně na základě svých odborných znalostí předvídat při uzavření této smlouvy.
3. V případě, že bude objednatel požadovat realizaci dodatečných požadavků, kvalitativních či množstevních změn, budou tyto práce oceněny pomocí jednotkových cen z příslušného oceněného soupisu prací, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.

Položky v soupisu prací neobsažené budou oceněny dle dohody obou stran. Ke každému dodatečnému požadavku bude vypracován Změnový list dle příslušného vzoru objednatele. Změnový list bude ze strany objednatele podepsán osobou oprávněnou pro změny díla uvedenou v čl. I. této smlouvy.

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností a smluvní strany tak vylučují použití ustanovení první věty § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
2. Zhotovitel přebírá podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku riziko změny okolností v souvislosti s touto smlouvou – pro zhotovitele tedy bezvýjimečně platí, že změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle smlouvy stane pro zhotovitele obtížnější, nemění to nic na jeho povinnosti plnit. Smluvní strany dále konstatují, že výše ceny stanovené touto smlouvou je přiměřená a nemůže tedy za žádných okolností odůvodnit využití institutu tzv. „neúměrného zkrácení“ dle § 1793 občanského zákoníku.

# **Platební podmínky**

1. Úhradu ceny za dodání díla provede objednatel na základě faktury (daňového dokladu) vystaveného zhotovitelem do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, tímto dnem bude den předání a převzetí díla, každého jednotlivého kontejneru.

Nedílnou součástí faktury bude kopie příslušného oběma smluvními stranami potvrzeného Soupisu provedených prací a Protokolu o předání a převzetí díla, každého jednotlivého kontejneru.

1. U každého daňového dokladu vztahujícího se k odstavci 1 a 3 tohoto článku, včetně daňových dokladů vztahujících se k vícepracím, bude provedena 10% pozastávka. Zhotovitel nebude uvádět na fakturách (daňových dokladech) informace o pozastávce (zejména její vyčíslení).

Pozastávka z daňových dokladů bude uvolněna na žádost zhotovitele do 30 dnů od odstranění všech vad a nedodělků uvedených v Protokolu o předání a převzetí díla, každého jednotlivého kontejneru. O odstranění vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol.

V případě, že v Protokolu o předání a převzetí díla, každého jednotlivého kontejneru, nebudou evidovány žádné vady a nedodělky, bude pozastávka na žádost zhotovitele uvolněna do 30 kalendářních dnů od předání a převzetí díla, každého jednotlivého kontejneru.

1. Vícepráce dle čl. III., odstavec 1 budou fakturovány po uzavření příslušného smluvního dodatku. Podkladem pro uzavření dodatku bude oboustranně odsouhlasený změnový list (za objednatele osobou oprávněnou pro změny díla).
2. Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktury 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli, přičemž protokol o odsouhlasených pracích bude součástí faktury.
3. Pokud faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. V tomto případě se ruší původní lhůta splatnosti dle odstavce 4 tohoto článku, a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené či doplněné faktury – daňového dokladu zpět objednateli.
4. Smluvní strany se dohodly na platbu formou bezhotovostního bankovního převodu na účet uvedeny ve vystavené faktuře (daňovém dokladu). Bankovní účet, na který bude objednatelem placeno, musí být vždy bankovním účtem zhotovitele. Za správnost údajů o svém účtu odpovídá zhotovitel. Bankovní účet zhotovitele musí být zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.
5. Zhotovitel uvede na faktuře číslo smlouvy objednatele.
6. Na realizaci tohoto díla objednatel neposkytne žádnou finanční zálohu.
7. Faktury budou zasílány elektronicky na adresu [elektronicka.fakturace@dpo.cz](mailto:elektronicka.fakturace@dpo.cz) . Dopravní podnik Ostrava a.s. zpracovává faktury zaslané e-mailem výhradně elektronicky ve formátu PDF. Z důvodu přenosu je nutné, aby byly faktury zasílány jednotlivě, tzn. jedna faktura v PDF rovná se jeden e-mail, přičemž součástí tohoto e-mailu budou další přílohy náležející k této jedné faktuře. Faktury jiného formátu než PDF a zaslané hromadně v jednom e-mailu, nebudou v Dopravním podniku Ostrava a.s. akceptovány.

# **Podmínky dodání předmětu díla**

1. O dodání díla, každého jednotlivého kontejneru, zhotovitelem bude objednatel informován v souladu s čl. IV., odstavec 4.
2. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě Předávacího protokolu, každého jednotlivého kontejneru, potvrzeného zástupcem objednatele, viz čl. II., odstavec 3 této smlouvy.
3. Objednatel je povinen dílo, každý jednotlivý kontejner, převzít pouze za předpokladu, že dílo bude splňovat požadované technické parametry dle článku II. Předmět smlouvy, a je způsobilé sloužit svému účelu nebo nebylo vážně poškozeno při přepravě.
4. O předání a převzetí dokončeného díla, každého jednotlivého kontejneru, bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém budou mimo jiné také uvedeny i vady a nedodělky s termínem jejich odstranění. Protokol bude podepsán oběma stranami, ze strany objednatele osobou oprávněnou viz čl. II., odstavec 3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, každý jednotlivý kontejner, s vadami či nedodělky. Pokud objednatel převezme dílo, každý jednotlivý kontejner, vykazující vady a nedodělky, je zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhůtě stanovené v Předávacím protokolu.

Pokud objednatel odmítne převzít dílo, každý jednotlivý kontejner, do Předávacího protokolu písemně zaznamená důvody, proč dílo nebylo přebráno.

Při nepřevzetí díla, každého jednotlivého kontejneru, objednatelem, objednatel umožní složení kontejneru na místo plnění objednatele, a provedení odstranění vad a nedodělků nebo opravu poškození při přepravě na tomto místě. Pokud odstranění vad nebo opravu poškozeného díla, každého jednotlivého kontejneru, je nutno provést v místě zhotovitele, náklady na přepravu díla do místa zhotovitele a opětovné doručení objednateli nese zhotovitel.

1. Zhotovitel je vlastníkem díla, každého jednotlivého kontejneru, a nese nebezpečí škody na něm do okamžiku převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen předat objednateli doklady, jež jsou nutné k převzetí a k užívání díla, každého jednotlivého kontejneru, jakož i další doklady stanovené v článku II. Předmět smlouvy, odstavec 2.
3. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastním nákladem provedení všech zkoušek potřebných pro užívání díla, každého jednotlivého kontejneru, pokud je jejich provedení obecně závaznými právními předpisy nebo touto smlouvou požadováno a k předání těchto dokladů objednateli při předání díla, každého jednotlivého kontejneru.
4. Objednatel při převzetí díla, každého jednotlivého kontejneru, provede kontrolu:
5. Dodaného díla dle článku II. Předmět plnění.
6. Zjevných jakostních vad.
7. Zda nedošlo k vážnému poškození díla při přepravě.
8. Kompletnosti dodaných dokladů.

# **Záruka za předmět smlouvy**

1. Zhotovitel je povinen dodat dílo v dohodnutém množství, jakosti a provedení. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti dodaného díla.
2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo, na každý jednotlivý kontejner včetně všech jeho součástí, záruku za jakost v délce …………. měsíců od data převzetí daného kontejneru. *(Pozn. Doplní zhotovitel v souladu se svou nabídkou údaj v měsících. Zadavatel stanovil, že zhotovitel může nabídnout min. 36 měsíců, nebo 48 měsíců a max. 60 měsíců. Tento údaj bude předmětem hodnocení. Poté poznámku vymažte)*
3. Zhotovitel je odpovědný za to, že převzatý předmět smlouvy po dobu záruky za jakost bude splňovat určené technické parametry, bude sloužit sjednanému účelu či účelu obvyklému a bude v souladu s normami a předpisy určenými objednatelem.
4. Záruka za jakost začíná plynout ode dne protokolárního převzetí díla, každého jednotlivého kontejneru. V případě, že bylo dílo převzato s vadami či nedodělky, prodlužuje se záruční doba o dobu od převzetí díla nebo jeho části do odstranění poslední vady či nedodělku.
5. Zhotovitel nese veškeré náklady spojené se zárukou na předmět smlouvy.
6. Vyskytne-li se v průběhu záruční lhůty na dodaném díle vada, oznámí objednatel kontaktní osobě zhotovitele její výskyt, a to elektronicky na email ………………….. azároveň na telefonní číslo …………….. *(Pozn. Doplní zhotovitel. Poté poznámku vymažte)*

Jakmile objednatel odeslal toto oznámení na určený e-mail, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady následovně:

* Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dní od jejího nahlášení, tzn. od doručení zprávy, pokud nebude dohodnuto jinak (např. s ohledem na klimatické podmínky a technologické postupy). E-mailová zpráva se považuje za doručenou v den jejího odeslání, nebude-li prokázáno, že do emailové schránky zhotovitele byly doručeny v jiný den. Za doručení do emailové schránky zhotovitele se považuje rovněž zachycení zprávy ve spamovém či jiném filtru. Zhotovitel je povinen potvrdit přijetí hlášení objednatele; nepotvrzení však nemá vliv na povinnost zhotovitele plnit dle této smlouvy.

1. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vad a nedodělků.
2. Provedené odstranění záručních vad zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedené odstraněné záruční vady poskytne zhotovitel záruku v délce minimálně 12 měsíců. Běh této záruční doby neskončí před uplynutím záruční doby za dodané dílo, dle odstavce 2 a 4 tohoto článku, této smlouvy.
3. Předpokladem k bezplatnému odstranění záručních vad je skutečnost, že objednatel bude předmět smlouvy užívat k určenému účelu a pečovat o něj dle pokynů uvedených v návodu k obsluze. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé běžným opotřebením a neodborným používáním.
4. Vady a nedodělky uvedené v Předávacím protokolu, každého jednotlivého kontejneru (které nebrání užívání a převzetí díla) je zhotovitel povinen odstranit v termínech uvedených v Předávacím protokolu. Provedené odstranění vad a nedodělků zhotovitel objednateli předá písemně.
5. Obecně platí, že jakékoliv nároky plynoucí z odpovědnosti za vady, uplatněné objednatelem vůči zhotoviteli, považují obě strany za oprávněné a platné, pokud zhotovitel neprokáže jejich neoprávněnost. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost při získávání podkladů pro posouzení nároků uplatněných objednatelem.

# **Sankční ujednání**

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, každého jednotlivého kontejneru, oproti sjednanému termínu, je objednatel oprávněn požadovat, a zhotovitel v tomto případě zaplatí objednateli, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny každého jednotlivého kontejneru bez DPH, s jehož dodáním je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
2. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v Předávacím protokolu, každého jednotlivého kontejneru, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy pětset korun českých) za každý i započatý den prodlení při odstranění každé jednotlivé vady, každého jednotlivého kontejneru.
3. V případech prodlení zhotovitele s odstraněním záruční vady v termínu dle článku IX., odstavec 6 smlouvy, je objednatel oprávněn zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy pětset korun českých) za každý započatý den prodlení.
4. Za každý jednotlivě zjištěný případ porušení sjednaných podmínek nebo předpisů k zajištění BOZP, viz Příloha č. 3: Základní požadavky k zajištění BOZP, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pěttisíc korun českých).
5. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
6. Jednotlivé smluvní pokuty se navzájem neruší a mohou být uplatněny souběžně a samostatně. Uplatněním smluvních pokut se nevylučuje ani neomezuje povinnost smluvních stran nahradit druhé straně škodu vzniklou porušením povinností ze závazkového vztahu.
7. Zhotovitel uhradí objednateli poplatky, sankce, škody a práce vzniklé navíc (dále jen více náklady) z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí (stavebních povolení) nebo závazných vyjádření dotčených orgánů státní správy. Objednatel předá zhotoviteli tyto doklady do 5 – ti pracovních dnů od podpisu smlouvy.
8. Nárok na zaplacení jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy nevznikne tehdy, jestliže k porušení povinnosti povinné smluvní strany došlo v důsledku případu vyšší moci.
9. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud objednateli vznikne právo účtovat smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn tak vždy učinit, nicméně není to jeho povinností. Objednatel má právo při svém rozhodování o uplatnění smluvních pokut dle této smlouvy zohledňovat jako spravedlivý a poctivý obchodník veškeré okolnosti vzniku nároku na smluvní pokutu, včetně objektivních důvodů porušení smlouvy na straně zhotovitele či míru škody vzniklé v majetkové sféře objednatele, to vše s přihlédnutím k racionálnímu a spravedlivému uspořádání vzájemných vztahů (pozn.: pokud se však objednatel rozhodne nárok na smluvní pokutu uplatnit, není zhotovitel oprávněn s ohledem na výše uvedené aspekty namítat, že smluvní pokuta neměla být objednatelem uplatňována).

# **Další práva a povinnosti smluvních stran**

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit za podmínek upravených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě stanovených v ZZVZ, tj. v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení, na jehož základě došlo k uzavření této smlouvy.
2. Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením předmětu smlouvy, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, služeb, prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena a na tomto základě provedou vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek z toho pro ně vyplývajících.
3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně listinnou zásilkou na doručenku nebo do její datové schránky.
4. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti a právní poměry z této smlouvy vyplývající, vznikající a související, ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu, a tento bude řešen soudní cestou, pak místně příslušným soudem bude soud objednatele a rozhodným právem je české právo.
5. Zhotovitel se zavazuje, že bude při výrobě díla dodržovat pravidla sociální odpovědnosti v souladu s Přílohou č. 5 této smlouvy. Porušení kteréhokoliv pravidla sociální odpovědnosti, nebude-li bezodkladně napraveno v souladu s Přílohou č. 5 této smlouvy, se považuje za podstatné porušení této smlouvy. V případě využití poddodavatelů zhotovitel v tomto rozsahu zaváže i své poddodavatele a zajistí, aby i oni takto zavázali své poddodavatele tak, aby byly požadavky uvedené v Příloze č. 5 této smlouvy splněny ve vztahu ke všem osobám podílejícím se na plnění předmětu díla.
6. Zhotovitel se dále zavazuje:
7. že zajistí spravedlivé obchodní podmínky ve vztahu ke všem poddodavatelům podílejících se na realizaci díla, zejména požaduje, aby poddodavatelé působící na veřejné zakázce poskytovali svá plnění na základě smluv zahrnující srovnatelné podmínky jako jsou obsaženy v této smlouvě, a to mimo jiné co do okruhu a výše smluvních pokut, splatnosti faktur za poskytnuté plnění či režimu víceprací/méněprací, v případě využití poddodavatelů zhotovitel v tomto rozsahu zaváže i své poddodavatele a zajistí, aby i oni takto zavázali své poddodavatele tak, aby byly výše uvedené požadavky splněny ve vztahu ke všem poddodavatelům, podílejícím se na plnění předmětu díla,
8. že zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, tedy bude řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli,
9. že zajistí dodržování ochrany životního prostředí v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se Zákonem č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, v platném znění,
10. že zajistí, aby byl při plnění díla minimalizován dopad na životní prostředí, a to zejména tříděním odpadu a úsporou energií.

Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z tohoto odstavce této smlouvy kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Výzva dle předchozí věty bude učiněna na e-mailovou adresu ….. *(Pozn. Doplní zhotovitel (elektronickou adresu). Poté poznámku vymažte.)* nebo do jeho datové schránky.

1. Použije-li k plnění podle této smlouvy Zhotovitel poddodavatele, je povinen zapracovat do smlouvy s tímto poddodavatelem závazek poddodavatele dodržovat v plném rozsahu ujednání této smlouvy a jednat v souladu s požadavky Objednatele podle této smlouvy. Příslušný poddodavatel je povinen obdobným způsobem zavázat případného svého poddodavatele zapojeného do plnění této smlouvy a ten stejně tak svého případného poddodavatele, tak aby se ve výsledku podíleli na zakázce pouze poddodavatelé Zhotovitele, kteří jsou zavázáni k dodržování této smlouvy. Zhotovitel je povinen kdykoliv na vyžádání Objednatele předložit smlouvu uzavřenou mezi ním a poddodavatelem, ze které vyplývá tento závazek.
2. Za plnění poskytovaná poddodavatelem je pronajímatel odpovědný jako by tato plnění poskytoval sám.
3. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o změně poddodavatele předložením aktualizovaného seznamu poddodavatelů, a to nejpozději před zapojením poddodavatele do plnění.

# **Účinnost smlouvy a závěrečná ujednání**

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které zprostředkuje objednatel. O nabytí účinnosti smlouvy se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu ….. *(Pozn. Doplní zhotovitel (elektronickou adresu). Poté poznámku vymažte.)* nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
2. Vady díla, které jej činí neupotřebitelnými nebo pokud nemá vlastnosti, které si objednatel vymínil nebo o kterých ho zhotovitel ujistil, se považují za podstatné porušení smlouvy a objednatel může z tohoto důvodu od smlouvy okamžitě odstoupit.
3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
4. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi pojištěného (zhotovitele), a to s dostatečnou výší pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí, přičemž se zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou uvedené pojištění nejméně ve stejném rozsahu na své náklady udržovat. Objednatel je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie dané pojistné smlouvy) plnění zhotovitele dle tohoto bodu smlouvy. Za dostatečnou výši pojistného plnění dle tohoto bodu se považuje částka minimálně 0,5 mil. Kč pro jednu pojistnou událost a celková částka pojistného plnění minimálně 2 mil. Kč ročně.
5. Objednatel si vyhrazuje možnost prodloužení doby realizace, a to v případě, že zhotovitel doloží výpadek materiálu nebo výrobků nebo komponent, u kterých je nedostatek na trhu a současně doloží nemožnost nahrazení dodavatele tohoto materiálu/výrobku/komponent jiným dodavatelem, a to průzkumem trhu.

Zhotovitel doloží alespoň 2 doklady, z nichž musí být patrné: jaký dodavatel byl zhotovitelem osloven, kontakt na odpovědnou osobu za takového dodavatele, datum doručení informace, že daný materiál/výrobek/komponent není na trhu dostupný.

Zhotovitel je povinen výše popsaným způsobem trvání výpadku prokazovat minimálně jednou za 15 kalendářních dnů až do opětovného naskladnění materiálu/výrobku/komponent.

1. Doba realizace plnění může být v tomto případě prodloužena maximálně o dobu, po kterou nebylo možné pokračovat v realizaci plnění pro výpadek materiálu/výrobku/komponent. O prodloužení termínu bude sepsán dodatek, ve kterém bude situace řádně odůvodněna. Musí se jednat o objektivní skutečnost, kterou zhotovitel jednoznačně a průkazně doloží v souladu s tímto ustanovením. Objednatel nemusí žádat o objasnění a doplnění předložených informací a dokladů, nejsou-li průkazné.
2. Objednatel si vyhrazuje možnost prodloužení doby plnění z důvodu prodlení Objednatele s nezbytnou součinností, která je nutná pro řádné plnění Smlouvy, a to maximálně o dobu trvání takového prodlení.
3. Objednatel si vyhrazuje právo změnit cenu plnění s DPH, dojde-li v důsledku legislativní změny ke změně sazby DPH, tímto však není dotčena povinnost objednatele hradit cenu bez DPH ve výši v této smlouvě určené.
4. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
5. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen „zákon“) a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu veřejné správy v Registru smluv.

Zhotovitel podpisem smlouvy bere na vědomí, že některé údaje a pasáže této smlouvy mohou být obchodním tajemstvím zhotovitele a zavazuje se je nezveřejnit dle zákona o registru smluv ani jinak a/nebo nepředat třetí osobě dle zákona č., 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ani jinak. Obchodní tajemství zhotovitele je blíže vyspecifikováno v příloze č. 4 smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy nepodléhají ze strany zhotovitele obchodnímu tajemství a smluvní strany souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených ve smlouvě, včetně jejich příloh a případných dodatků smlouvy za podmínek vyplívajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č., 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

1. Veškeré změny a doplňky smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami. V případě, že smluvní dodatek bude obsahovat změnu ceny díla, bude podkladem pro jeho uzavření oběma stranami odsouhlasený změnový list (za objednatele je změnový list oprávněna odsouhlasit osoba oprávněná pro změny díla uvedená v čl. I. této smlouvy).
2. Tato smlouva se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.

V případě, že oprávněné osoby smluvních stran, které budou tuto smlouvu podepisovat, nemají zaručený elektronický podpis, bude smlouva vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních v papírové podobě a podepsána ručně, s tím, že každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. *(POZN.:* *Toto bude upraveno před podpisem této smlouvy.)*

1. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy.

Přílohy této smlouvy tvoří:

*Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací.*

*Příloha č. 2 – Oceněný soupis prací vyhrazená část díla.*

*Příloha č. 3 - Základní požadavky k zajištění BOZP.*

*Příloha č. 4 – Vymezení obchodního tajemství zhotovitele.*

*Příloha č. 5 – Pravidla sociální odpovědnosti.*

Za Dopravní podnik Ostrava a.s. Za zhotovitele

V Ostravě dne V ………… dne …………………

…………………………………. ………………………………….

*(POZN. Doplní objednatel před podpisem smlouvy)* *podpis oprávněné osoby zhotovitele*