**Část 1. Zákřov, 2x seč**

Zahájení prací: nejpozději od 10.06.2024 a 1.10.2024

Dokončení díla: do 3 týdnů od zahájení

**Termín realizace:**

**Část 2. LBK8 Horenůškové díly, 2x seč**

Zahájení prací: nejpozději od 11.06.2024 a 2.10.2024

Dokončení díla: do 3 týdnů od zahájení

**Termín realizace:**

**Část 3. Králov horní LBK8, 2x seč**

Zahájení prací: nejpozději od 15.06.2024 a 6.10.2024

Dokončení díla: do 3 týdnů od zahájení

**Termín realizace:**

**Část 4. Králov V2, 1x seč**

Zahájení prací: nejpozději od 16.06.2024

Dokončení díla: do 3 týdnů od zahájení

**Termín realizace:**

**Část 5. rybník Škrlovec, 3x seč**

Zahájení prací: nejpozději od 17.06.2024, druhá seč 1.8.2024 a poslední seč 10.10.2024

Dokončení díla: do 3 týdnů od zahájení

**Termín realizace:**

**Část 6. LBK3 Chrástka, 2x seč**

Zahájení prací: nejpozději od 18.06.2024 a 8.10.2024

Dokončení díla: do 3 týdnů od zahájení

**Termín realizace:**