smlouvA o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo objednatele:

Číslo zhotovitele:

# Smluvní strany

## Objednatel:

MĚSTO UHERSKÝ BROD

688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100

zastoupeno: Ing. Ladislavem Kryštofem, místostarostou

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Odbor rozvoje města

Ing. Petr Velecký, Renata Struminská

e-mail: renata.struminska@ub.cz

IČ: 00291463

DIČ: CZ00291463

bank. spojení: Česká spořitelna a. s., pob. Uherský Brod

č. účtu: 4204852/0800

(dále jen „objednatel“)

## Zhotovitel:

*doplní zhotovitel*

se sídlem: *doplní zhotovitel*

adresa provozovny: *doplní zhotovitel*

zastoupen:  *doplní zhotovitel*

zapsaný v OR vedeném: *doplní zhotovitel*

zástupce ve věcech technických: *doplní zhotovitel*

kontakt – tel., email: *doplní zhotovitel*

IČ: *doplní zhotovitel*

DIČ: *doplní zhotovitel*

bankovní spojení: *doplní zhotovitel*

číslo účtu: *doplní zhotovitel*

(dále jen „zhotovitel“)

Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie z fondu Next Generation EU, Národní plán obnovy.



# Preambule, výchozí podklady a údaje, účel smlouvy

## Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na vlastní nebezpečí.

## Podkladem k uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ……………..,, která byla vypracována na základě výzvy objednatele k podání nabídky jako zakázka malého rozsahu na služby.

## Účelem této smlouvy (dále taky „Smlouva“) je realizace díla v bezvadné kvalitě a dohodnutém čase.

## Zhotovitel prohlašuje, že se s rozsahem díla seznámil, že je schopen dílo ve smluvené lhůtě dodat a že veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla.

# Předmět smlouvy

## Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, jehož rozsah a podmínky provádění jsou specifikovány  touto smlouvou.

## Předmětem díla je zpracování dokumentu **Místní energetická koncepce města Uherský Brod**

(dále jen „dílo“)

## Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy na svůj náklad a na své nebezpečí v době sjednané v článku 4 této smlouvy. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, s pokyny objednatele s obecně závaznými právními předpisy, v souladu s energetickou koncepcí Zlínského kraje a v souladu s aktuálním Metodickým pokynem Ministerstva průmyslu a obchodu pro žadatele o dotaci na zpracování místní energetické koncepce Z programu EFEKT Ill, Výzva č. NPO 3/2024, který je zveřejněn na webových stránkách MPO: <https://www.mpo-efekt.cz/upload/4014eecd33aed982e849a58493fa767b/metodicky-pokyn-mek_2024.pdf>.

## Účelem plnění je zpracování koncepce, která bude sloužit zejména pro rozhodování města v otázkách řešení energetické soběstačnosti, včetně optimalizace výroby a spotřeby energie, a to jak v rámci příslušné lokality jako celku (tzn. města Uherský Brod včetně jeho místních částí), tak specificky v rámci obecního majetku, a to s ohledem na nákladovou výhodnost a environmentální udržitelnost.

## Dílo bude obsahovat dvě hlavní části – část analytickou a část návrhovou. Zpracováním místní energetické koncepce se rozumí zpracování komplexní energetické studie, vztažené k výběru nejpřijatelnější kombinace úsporných opatření. Z tohoto komplexního dokumentu musí být patrné možnosti energeticky optimálních řešení v příslušné lokalitě města Uherský Brod a jeho místních částí Havřice, Maršov u Uherského Brodu, Těšov a Újezdec u Luhačovic a pomáhá s komunitní energetikou dané obce a ve vyšší míře městského majetku (nemovitostí a veřejného osvětlení).

## Při zpracování dokumentu je nezbytné v rámci analytické části využít všechny dostupné i potenciální zdroje dat, včetně případného provedení vlastního šetření, s cílem získat maximální množství přesných údajů a informací. Pro správnou interpretaci prezentovaných dat je také důležité vždy uvést, z jakého zdroje nebo jakým způsobem byly uváděné hodnoty určeny.

## Celé dílo musí být zpracováno ve spolupráci s objednatelem a bude tedy vycházet i z  jeho záměrů.

## Struktura obsahu místní energetické koncepce min. v rozsahu:

**1. Identifikační údaje**

1.1. Zadavatel koncepce

1.2. Zpracovatel koncepce

1.3. Předmět koncepce

**2. Analýza výchozího stavu energetické situace**

2.1. Popis lokality a energetické situace

- Všeobecné údaje

- Klimatické podmínky

- Stávající infrastruktura

2.2. Analýza zdrojů energie

2.3. Analýza spotřeb energie

2.4. Bilance mezi zdroji energie a její spotřebou

**3. Možná řešení – zásobník projektů**

3.1. Řešení 1 – navržené samostatně pro každý objekt či segment v rámci obecního

majetku a typově (pro každý druh objektu apod.) v ostatních sektorech (bydlení apod.)

*případně*

3.2. Řešení 2 – …………

*případně*

3.3. Řešení 3 – …………

**4. Optimální komplexní řešení energetiky městského majetku – Energetický akční plán**

4.1. Stručný popis proveditelného řešení

4.2. Popis technického řešení

4.3. Investiční potřeby realizovatelného řešení

4.4. Vyčíslení úspor a návratnosti

4.5. Finanční zdroje pro realizaci řešení

4.6. Harmonogram realizace

## Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytné podklady vztahující se k předmětu smlouvy.

## Objednatel je oprávněn v případě potřeby dílo rozmnožovat a předat je třetím osobám.

## Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek své činnosti ani její dílčí část třetí osobě k využití.

## Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění díla, s nimiž bude zhotovitel v průběhu realizace přicházet do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány nikomu kromě objednatele. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům, než k provedení díla dle této smlouvy.

## Dílo bude označeno v souladu s požadavky na publicitu dle podmínek poskytovatele dotace a objednatele, tak aby byly splněny veškeré požadavky vyplývající ze spolufinancování projektu umístěné na adrese: <https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/vyzvy/npo-3-2024-zpracovani-mistni-energeticke-koncepce-mek>

## Zhotovitel se zavazuje během zpracování díla toto průběžně konzultovat s objednatelem. Zhotovitel se zavazuje účastnit se konzultací s objednatelem dle potřeby a dohody s objednatelem po celou dobu účinnosti této smlouvy, pokud objednatel nestanoví jinak minimálně po ukončení jednotlivých fází (fáze 1 - předložení a projednání analytické části, fáze 2 - předložení a projednání zásobníku projektů, fáze 3 - předložení a projednání Energetického akčního plánu, fáze 4 - dodání komplexní místní energetické koncepce). Veškeré připomínky vznesené během těchto konzultací musí být do díla zapracovány. Termíny konzultací budou stanoveny po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele.

## Zhotovitel energetické koncepce se bude rovněž účastnit výrobních výborů a jednání se zástupci a zastupiteli města, zástupci firem a veřejnosti, dle požadavků Objednatele. Výsledný dokument bude v případě požadavku zadavatele prezentován zhotovitelem zastupitelstvu města.

## Zhotovitel poskytuje záruku na zhotovené dílo v rozsahu 24 měsíců ode dne jeho předání objednateli.

## Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vady díla, které budou zjištěny během záruční doby a nahlášeny objednatelem zhotoviteli prokazatelnou formou (zejména e-mail, datová schránka).

## Energetická koncepce bude předána v požadovaném formátu: v tištěné podobě v počtu 1 paré a 1x digitálně na nosiči dat (např. flash USB) ve formátu .doc a .pdf.

## Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu.

# Doba a místo plnění

## Předmět smlouvy se zhotovitel zavazuje provést v termínech:

**Zahájení díla:** do 10 dnů po podpisu smlouvy

**Dokončení a předání díla**: nejpozději do **30.6.2025**.

## Místem plnění pro předání díla je sídlo objednatele na adrese: Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod.

# Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

## Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. 3 je stanovena na základě nabídky uchazeče a činí:

|  |  |
| --- | --- |
| Cena pro základní DPH | Kč |
| DPH 21 % | Kč |
| Cena za dílo celkem včetně DPH | Kč |

## Cena díla je stanovena jako smluvní, nejvýše přípustná a konečná pro rozsah díla podle článku 3 této smlouvy, po celou dobu realizace díla. Cena zahrnuje všechny práce, dodávky a služby, výkony, dopravy, přepravy, mzdy a ostatní nutné náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s realizací díla a dalších nákladů, kterých je třeba trvale či dočasně k provedení, dokončení a řádnému předání a převzetí díla.

## Na účetních dokladech musí být uvedeno **registrační číslo projektu: 4189000477.**

## Řádným předáním a převzetím díla se rozumí úplné dokončení díla v rozsahu čl. 3 této smlouvy bez vad, které nebrání v užívání díla formou protokolu o předání a převzetí díla.

## Zhotovitel má nárok vystavit fakturu až po řádném předání a převzetí díla dle této smlouvy a podepsání předávacího protokolu o předání díla bez vad. Splatnost faktury je 21 dní ode dne následujícího po dni doručení faktury. Pokud se u předání vyskytnou vady, je zhotovitel oprávněn fakturu vystavit až po jejich odstranění. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena 3. den po jejím odeslání.

## Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zálohy.

## U předmětu smlouvy nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb., o daní z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

## Všechny doklady musí být vyhotoveny dle platných právních předpisů (zejména se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů).

# Práva a povinnosti smluvních stran

## Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy a po celou dobu trvání smlouvy bude jednat se znalostí a pečlivostí, která je s touto odborností spojena. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se seznámil s předmětem díla, dokumentací s ním související a je mu znám i účel, kterého má být dílem dosaženo.

## Energetický audit bude proveden a vypracován energetickým specialistou uvedeným ve výběrovém řízení, který disponuje oprávněním energetického specialisty vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu k provádění energetických auditů dle § 10 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

## Veškeré podklady, které byly objednavatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednavateli po splnění svého závazku (předání díla), pokud nebude ujednáno jinak.

## Zhotovitel je povinen zajistit ochranu dokumentů a dokumentace, v datové anebo listinné podobě, které od objednatele obdržel pro potřebu plnění předmětu díla nebo které vytvořil v rámci plnění předmětu díla. Zhotovitel je povinen takové dokumenty a dokumentaci po předání díla objednateli prokazatelně předat nebo je prokazatelně zlikvidovat, či je vést a prokazatelně evidovat. Zhotovitel je povinen zajistit, že takové dokumenty a dokumentace nebudou poskytnuty třetí straně nebo užity ve prospěch třetí strany.

## Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví při plnění této smlouvy a které nejsou právním předpisem nebo jinak určeny ke zveřejnění nebo nejsou obecně známé. S informacemi poskytnutými objednatelem za účelem splnění závazků z této smlouvy je povinen zhotovitel nakládat jako s důvěrnými materiály.

## Za důvěrné materiály se pro účel této smlouvy nepovažují: informace, které se staly obecně dostupnými veřejnosti; informace, které zhotovitel získá jako informace nikoli důvěrného charakteru z jiného zdroje, než od objednatele.

## Zhotovitel se zavazuje použít důvěrné materiály výhradně za účelem splnění svých závazků vyplývajících ze smlouvy. Zhotovitel se zejména zavazuje, že on ani jiná osoba, která bude seznámena s důvěrnými materiály v souladu s touto smlouvou, je nezpřístupní žádné třetí osobě vyjma případů, kdy:

* zhotovitel zpřístupní důvěrné materiály osobám, které potřebují mít možnost přístupu   
  k těmto informacím za účelem splnění závazků vyplývajících z této smlouvy;
* zhotovitel zpřístupní důvěrné materiály s předchozím písemným souhlasem objednatele;
* tak stanoví obecně závazný právní předpis.

## V případě, že zhotovitel bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění důvěrných materiálů neoprávněné osobě, je povinen neprodleně o této skutečnosti informovat objednatele.

## Závazek ochrany důvěrných informací zůstává v platnosti i po splnění závazků dle této smlouvy.

## Zhotovitel se zavazuje přenést svou povinnost mlčenlivosti na všechny své zaměstnance podílející se se souhlasem objednatele na plnění této smlouvy.

## Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitostí, a které mohou mít vliv na změnu pokynů nebo zájmů objednatele, dále je povinen upozornit objednatele na nevhodnost předaných dokumentací, případně nevhodnost pokynů objednatele.

## Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli provedení díla, poskytnout mu k jeho provedení obvyklou míru součinnosti spočívající zejména v umožnění vstupu do dotčených budov objednatele.

## Pokud objednatel neposkytne zhotoviteli řádně a včas veškerou součinnost vyplývající z této smlouvy, má zhotovitel v takovém případě právo posunout termín předání díla o dobu trvající nejméně počet dní, po které zhotovitel prokazatelně nemohl řádně smlouvu plnit.

## Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním. Této povinnosti může zhotovitele zprostit pouze objednatel. Zproštění povinnosti mlčenlivosti musí být učiněno písemně.

## Zhotovitel je povinen mít po dobu plnění díla dle této smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění minimálně 1.000.000 Kč. Toto pojištění doloží kopií pojistné smlouvy (elektronicky) nejpozději v den podpisu smlouvy, přede dnem podpisu smlouvy zadavatelem.

# Odpovědné veřejné zadávání

## Zhotovitel prohlašuje, že při realizaci tohoto díla zajistí dodržování pracovně-právních předpisů (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů) a z nich vyplývající povinnosti zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění díla podílet. Plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů.

## Zhotovitel prohlašuje, že všechny osoby, které se na plnění tohoto díla budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, např. v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu na území ČR.

## Zhotovitel je povinen při realizaci tohoto díla zajistit sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelně s podmínkami sjednanými v této smlouvě. Za srovnatelné se považují smluvní podmínky shodné se smluvními podmínkami uvedenými v této smlouvě a to min. v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby.

## Zhotovitel prohlašuje, že všechny platby poddodavatelům, kteří se budou podílet na realizaci díla, bude hradit řádně a včas (za řádné a včasné plnění se považuje uhrazení poddodavatelem

## vystavených faktur za poskytnutá plnění do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění).

## V oblasti environmentálního sociálního zadávání se zhotovitel zavazuje v souladu s touto smlouvou v co největší míře využít možnost převedení papírového dokumentu na elektronickou formu.

# Sankce

## Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění díla v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je v prodlení, jestliže neplní své smluvní závazky řádně a včas, a to až do doby řádného splnění. Zhotovitel však není v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele v plnění jeho smluvních závazků.

## Zhotovitel v případě porušení smluvních povinností zaplatí objednateli dále uvedené smluvní pokuty:

a) za prodlení s dokončením a předáním předmětu díla delším než 5 kalendářních dnů   
od termínu dokončení díla dle této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla   
a každý i započatý den prodlení;

b) za prodlení s odstraněním vad specifikovaných v zápise o předání a převzetí díla   
v dohodnutém termínu nebo za prodlení s odstraněním vad vyskytlých v záruční době dle   
čl. 8. této smlouvy ve sjednaném termínu smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý   
i započatý den prodlení a každou vadu;

c) za porušení povinnosti mlčenlivosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i v případě, že k porušení povinnosti dojde po ukončení platnosti této smlouvy;

d) v případě, že dílo bude realizováno jinou osobou než je osoba energetického specialisty, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč.

## Objednatel zaplatí zhotoviteli zákonný úrok z prodlení za každý den prodlení s úhradou odsouhlasené faktury po lhůtě splatnosti.

## Splněním peněžitého závazku je odepsání fakturované částky z účtu objednatele nejpozději v den splatnosti, který je uvedený na faktuře.

## Jestliže byly stranami sjednány v dodatku k této smlouvě nové lhůty, jsou pro posuzování prodlení závazné tyto sjednané nové lhůty, pokud není v dodatku ke smlouvě uvedeno jinak.

## Uplatněním nároků ze smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody.

# Záruka za jakost, vady díla

## Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se vyskytnou po předání a převzetí díla v záruční době. Vady, které jsou zřejmé již při přejímání díla je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtách dohodnutých v zápise o předání a převzetí díla.

## Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

## Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla bez vad nebránící užívání. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že předmět díla bude mít po celou dobu záruční doby vlastnosti stanovené touto smlouvou.

## Práva z vad lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

## V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V oznámení o vadě podle tohoto odstavce (dále „reklamace“) musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění.

## Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Bezplatné odstraňování uznané reklamace zhotovitel zahájí nejpozději do 3 dnů od oznámení. Vadu poté odstraní v přiměřené lhůtě dohodnuté s objednatelem. Tato lhůta však nesmí přesáhnout 10 dnů s výjimkou případů, kdy charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, v tomto případě smluvní strany sjednají lhůtu delší.

## Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.

# Odstoupení od smlouvy

## Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a usilovat o řešení vzniklé situace smírnou cestou.

## Hodlá-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace článku a odstavce smlouvy nebo ustanovení zákona, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

## Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit této straně nejpozději do deseti pracovních dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

## Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanové lhůtě,

b) prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 15 dnů,

c) úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,

d) vstup zhotovitele do likvidace,

e) realizace díla jinou osobou než energetickým specialistou.

## Odstoupení od smlouvy z výše uvedených důvodů je účinné s účinky ex tunc dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé smluvní straně.

# Závěrečná ustanovení

## Zhotovitel je odpovědný za to, že dílo odpovídá výsledku, který je vymezen rozsahem zakázky a smluvními ujednáními.

## Objednatel považuje informace a údaje poskytované v souvislosti s plněním této smlouvy za důvěrné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně nebo den, na kterém se strany dohodnou.

## Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne jiným fyzickým či právnickým osobám informace o výsledcích své činnosti v rozsahu této smlouvy ani jiné informace, které v souvislosti s plněním předmětu činnosti podle této smlouvy získal. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené porušením této důvěrnosti.

## Případné spory, které by z této smlouvy, nebo v souvislosti s ní vznikly, se budou obě smluvní strany snažit řešit především jednáním svých odpovědných zástupců a vzájemnou dohodou.

## Závazkové vztahy, které nejsou upraveny touto smlouvou, se budou řídit občanským zákoníkem.

## Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných dodatků.

## Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech stejně platných, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží vždy jedno vyhotovení.

## Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tuto obchodní smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

## Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

## Podrobné informace o zpracovávání osobních údajů městem Uherský Brod jsou k dispozici na webové stránce: www.ub.cz/info/osobni-udaje.

## Smlouva je platná dnem jejího podpisu a účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

|  |
| --- |
| Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) |
| Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod |
| ….. schůze konaná dne …………  č. usnesení ……………………. |

………………………., dne ……………….. Uherský Brod, dne …………….

Z h o t o v i t e l: O b j e d n a t e l:

*tit. jméno příjmení* Ing. Ladislav Kryštof

funkce místostarosta

