SMLOUVA O DÍLO

č. .... /…………….

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Obchodní firma/název:	Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Se sídlem: 			Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa

Zastoupená: 			Ing. Pavlem Markem, předsedou představenstva

IČO: 				27283518

DIČ: 				CZ27283518

Bankovní spojení: 		Moneta Money Bank, a.s.

Číslo účtu: 			183452738/0600

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B,

vložka 1648

(dále jen jako „objednatel“)

a

Obchodní společnost:	……………………………………

Se sídlem: 			……………………………………

Zastoupená:			……………………………………

IČO: 				……………………………………

DIČ:				……………………………………

Bankovní spojení: 		……………………………………

Číslo účtu:			……………………………………

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném……….soudem v……………, oddíl………, vložka………

(dále jen jako „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel (dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“) prohlašují, že mají právní osobnost, jsou svéprávné a po vzájemném projednání a shodně uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

## Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v rozšíření WiFi sítě zadavatele, zejména v instalaci a montáži slaboproudých rozvodů strukturované kabeláže, ve stávajících objektech zadavatele, včetně dodávek WiFi access point a agregačních, přístupových a PoE switchů včetně příslušenství, SW pro jejich provoz a včetně zajištění záručního servisu a podpory zařízení od výrobce po celou dobu užívání zařízení zadavatelem, a protokolárně dílo řádně, bez vad a nedodělků předat objednateli, dle požadavků objednatele vymezených dále v této smlouvě a vyplývajících ze zadávacích podmínek na veřejnou zakázku názvem „Rozvoj wifi infrastruktury v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.“, zadanou objednatelem, (dále jako „dílo“).

- Podrobná specifikace díla je definována zadávací dokumentací a přílohami této smlouvy, zejména přílohou č. 1 – Projektová dokumentace, přílohou č. 2 – Vyplněný formulář technické specifikace a přílohou č. 3 – Položkový rozpočet.

- Zhotovitel je povinen obstarat si vše, co je nutné k provedení díla.

- Zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými oprávněními k činnostem dle této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu ve výši a za podmínek dle této smlouvy.

## Cena díla

- Celková cena za provedení díla dle této smlouvy (dále jen „celková cena“) je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

- Celková cena činí: ……………………….,- Kč bez DPH, což činí . …………..……,- Kč vč. DPH.

- Celková cena včetně DPH je sjednána jako závazná a nejvýše přípustná. Celková cena díla může být překročena pouze v případě změny sazby DPH či zákonných poplatků.

- Cena díla bude zaplacena následovně:

  - Část ceny díla ve výši …….. ,- Kč bez DPH, což činí ………. Kč včetně DPH bude zhotoviteli zaplacena po protokolárním předání části díla spočívajícího v dodání veškerého HW, SW, kabelů a dalšího materiálu potřebného k provedení díla.

  - Část ceny díla ve výši ………… ,- Kč bez DPH, což činí ………. Kč včetně DPH bude zhotoviteli zaplacena po provedení a protokolárním předání části díla označeném v položkovém rozpočtu jako „Monoblok A“ bez vad a nedodělků.

  - Zbývající část ceny díla ve výši …….. ,- Kč bez DPH, což činí ………. Kč včetně DPH bude zhotoviteli zaplacena po provedení a protokolárním předání zbývající části díla.

- V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy, tedy veškeré práce, dodávky, služby, poplatky, daně, cla a jakékoliv další poplatky, úroky z případných půjček a všech případných rizik a vlivů (především kursových a inflačních) a zisku zhotovitele. Dále cena díla zahrnuje všechny výkony a další činnosti nutné pro řádné splnění předmětu plnění této smlouvy, včetně nákladů na demontáž, odvoz a ekologickou likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla.

- Zhotovitel nemá v souvislosti s plněním této smlouvy právo na úhradu jakýchkoli jiných nákladů souvisejících s poskytnutím plnění podle této smlouvy, než jak byly uvedeny zhotovitelem v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, ledaže tak výslovně stanoví tato smlouva nebo písemná dohoda smluvních stran.

- Zhotovitel prohlašuje, že jím vyplněný položkový rozpočet, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy je přesný a úplný a je možné podle něho řádně a úplně provést dílo.

- Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.

## Platební podmínky

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného zhotovitelem dle odstavce 2. tohoto čl. smlouvy. Splatnost faktury činí 30 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli. Platba bude probíhat výlučně bankovním převodem na účet zhotovitele, a to v české měně.

- Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla zhotoviteli bude na základě oprávněně vystavené faktury po předání a převzetí příslušné části díla bez vad a nedodělků, v souladu s čl. II. odst. 4 této smlouvy. Přílohou faktury bude objednatelem odsouhlasený a oboustranně podepsaný předávací protokol, ze kterého bude vyplývat, že dílo, resp. jeho část, bylo předáno bez vad a nedodělků, resp. že případné vady a nedodělky byly odstraněny. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že jím vystavená faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, § 435 občanského zákoníku a ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně objednatelem potvrzeného soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb.

- V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s placením ceny. Důvody vrácení sdělí objednatel zhotoviteli písemně zároveň s vrácenou fakturou. V závislosti na povaze závady je zhotovitel povinen fakturu včetně jejich příloh opravit nebo vyhotovit novou. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněné či opravené faktury.

- Smluvní strany se dohodly, že faktura bude zaslána elektronicky na email objednatele miluse.prokopova@nemcl.cz.

## Termín plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést celé dílo dle podmínek sjednaných této smlouvy nejpozději do 12 měsíců od účinnosti této smlouvy.

- Zhotovitel se současně zavazuje provést níže uvedené části díla v následujících etapách:

  - Část díla spočívající v provedení částí díla označeného v položkovém rozpočtu jako „Monoblok A“ bez vad a nedodělků nejpozději do 16 týdnů.

- Každé zařízení, které je součástí díla je zhotovitel povinen viditelně a čitelně označit sériovým číslem a obchodním názvem uvedeným v příloze č. 2 této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje převzít místo provádění díla bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy, na výzvu objednatele, dle provozních možností objednatele.

- Zhotovitel se zavazuje provádět dílo za plného provozu objednatele. Zhotovitel je z tohoto důvodu povinen přizpůsobit provádění díla tak, aby nedošlo k ohrožení nebo narušení provozu objednatele. Z tohoto důvodu je zhotovitel povinen vždy předem konzultovat s objednatelem konkrétní práce potřebné k provedení díla a provádění díla upravit dle pokynů objednatele. To platí pro všechny práce a činnosti související s prováděním díla.

- Jestliže v průběhu prací vyvstanou skryté nebo jiné objektivní překážky, které nemohl objednatel ani zhotovitel předpokládat, zavazují se obě strany, že se bezodkladně dohodnou na řešení, včetně zohlednění případných dopadů do termínu plnění díla a učiní vše pro odstranění překážek

## Místo plnění

- Místem provedení díla je sídlo objednatele na adrese: Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa.

- Kontaktní osobou objednatele (dále jen „oprávněný zástupce objednatele“) je pro technické účely a účely převzetí díla určen: Filip Danko, e-mail: filip.danko@nemcl.cz a pro smluvní účely je určen Ing. Pavel Marek, předseda představenstva, tel.: +420 487 521 468, e-mail: sekretariat@nemcl.cz.

- Kontaktní osobou zhotovitele (dále jen „oprávněný zástupce zhotovitele“) je pro technické účely určen: …………, tel.: ……………, e-mail: ………………. a pro smluvní účely a předání díla je určen…………, tel.: ……………, e-mail: ……………….

- V případě změny pověřených osob smluvních stran nebo jejich kontaktních údajů jsou smluvní strany povinny nahlásit změnu na e-mailové adresy pověřených osob druhé smluvní strany. Změna osob je účinná dnem jejího oznámení druhé smluvní straně, a to bez povinnosti uzavírat dodatek k této smlouvě.

## Práva a povinnosti smluvních stran

- Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu prováděn díla kontrolovat, zda je dílo prováděno v souladu s touto smlouvou.

- Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost k provedení díla.

- Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně.

- Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla všechny právní předpisy týkající se předmětné činnosti. Zhotovitel je povinen veškerý materiál, zařízení apod., které jsou potřebné k provedení díla dodat nové, nepoužité a určené pro český trh.

- Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností. Smluvní strany vylučují použití § 2627 občanského zákoníku pro tento smluvní vztah.

- Zhotovitel je oprávněn provádět dílo nebo jeho část pouze prostřednictvím poddodavatelů, které zhotovitel předem písemně objednateli oznámil a kteří jsou uvedeni v příloze č. 4 k této smlouvě. Objednatel je oprávněn kteréhokoliv poddodavatele odmítnout bez udání důvodů. Změna přílohy č. 4 je možná v souladu se zadávací dokumentací.

- Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele, jako by ji prováděl sám.

- Zhotovitel se zavazuje, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na požádání objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá k plnění díla přímo nebo jako své poddodavatele. Pokud nebude takové osvědčení předloženo, nebo bude shledáno jako nedostatečné, musí zhotovitel na požádání objednatele takovou osobu nebo subdodavatele odvolat a nahradit.

- Objednatel je oprávněn požadovat vyloučení jakéhokoliv poddodavatele, který neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele s takovým poddodavatelem ukončit spolupráci a vyloučit ho z účasti na provádění díla. Vyloučený poddodavatel je povinen bezodkladně opustit místo provádění díla.

- Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veškerých činností a dodávek potřebných pro provedení plnění podle této smlouvy včetně činností nebo dodávek zajišťovaných poddodavateli, popř. jinými dodavateli a objednatelem, tak aby bylo zajištěno plynulé plnění povinností zhotovitele podle této smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že je v souladu s právními předpisy oprávněn provádět veškeré činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, a že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně kapacitně, materiálově i technicky vybavený.

- Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, pak normy ČSN EN, zejména české technické normy, jsou pro zhotovitele závazné v tom smyslu, že stanovují minimální požadavky na realizaci díla.

- Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle této smlouvy tak, aby objednateli nevznikla újma. Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně oznámit, že vznikla nebo bezprostředně hrozí vznik újmy, a včas přijmout takové opatření, aby újmu odvrátil; současně je povinen navrhnout objednateli opatření směřující k zamezení újem. Zhotovitel je povinen takové skutečnosti objednateli oznámit ihned, nejpozději do jedné hodiny od okamžiku, kdy se o nich dozví, a to telefonicky na číslo sdělené objednatelem v čl. V. odst. 2 této smlouvy. V případě porušení této povinnosti odpovídá zhotovitel objednateli za újmy, které mu tím vzniknou.

- Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně, s odbornou péčí seznámil se všemi závaznými podklady převzatými od objednatele, včetně specifikací. Zhotovitel prohlašuje, že předané závazné podklady pro provedení díla jsou dostatečné, jednoznačné, jemu plně srozumitelné a plně vhodné pro provedení díla v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v této smlouvě o dílo.

- Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy místo provádění díla prohlédl, řádně prověřil místní podmínky na místě provádění díla a vyjasnil si všechny nejasné podmínky pro provedení díla s pověřenými zaměstnanci objednatele a že dílo dle této smlouvy a jejích příloh je možné řádně a včas provést.

- Nesplní-li zhotovitel povinnosti stanovené v čl. VI. této smlouvy, není oprávněn později namítat, že mu nebyly jakékoliv vady či nedostatky známy, pokud je mohl zjistit při vynaložení odborné péče, a nese úplnou odpovědnost a veškeré náklady na řádné dokončení díla.

- Zhotovitel je povinen respektovat pokyny objednatele a zohlednit provozní podmínky a případná omezení na straně objednatele a postupovat tak, aby prováděním díla nebyl provoz objednatele dotčen.  Zhotovitel je povinen udržovat na místě provádění díla pořádek.

- Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat vnitřní předpisy objednatele, zejména provozní řád, návštěvní řád a další předpisy objednatele. Dále je objednatel povinen dodržovat BOZP a zásady požární ochrany a hygienické předpisy.

- Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla montážní deník.

- Pokud bude provádění díla vyžadovat, že některé části díla budou zakryty, je zhotovitel povinen písemně vyzvat objednatele nejméně 2 pracovní dny předem k provedení prohlídky předmětné části díla. V opačném případě se zhotovitel vystavuje nebezpečí, že bude na výzvu objednatele povinen předmětnou část díla odkrýt na vlastní náklady.

- Vlastnické právo a právo nebezpečí škody na věci přechází na objednatele protokolárním předáním díla bez vad a nedodělků.

- V případě, že z důvodu vyšší moci, za kterou se považuje i nepříznivá epidemiologická situace, nebude objednatel schopen umožnit zhotoviteli provádění díla, bude o tuto dobu prodloužen termín dokončení díla.

## Předání a převzetí díla

- Předání a převzetí díla bude smluvními stranami písemně potvrzeno v předávacím protokolu dle odst. 4. tohoto článku.

- Dílo je řádně dokončeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu dle této smlouvy a je-li při předání díla úspěšně provedena zkouška všech funkcí díla a dílo současně nevykazuje žádné vady a nedodělky. Průběh a výsledek zkoušky a případných vad a nedodělků bude zachycen v předávacím protokolu.

- Před uskutečněním předání díla, resp. jeho části, bude zhotovitel prokazatelně informovat 2 dny předem oprávněného zástupce objednatele uvedeného ve smlouvě, popř. nového oprávněného zástupce objednatele, o kterém byl zhotovitel objednatelem písemně vyrozuměn, o připravenosti k předání díla.

- Dílo bude splněno jeho celkovým předáním a převzetím, a to bez vad a nedodělků v místě sídla objednatele, o čemž smluvní strany pořídí předávací protokol. Předávací protokol bude obsahovat alespoň: označení díla, resp. jeho části, označení a identifikační údaje objednatele a zhotovitele, číslo smlouvy a datum jejího uzavření, prohlášení objednatele, že dílo přejímá, popř. popis a specifikace vad nebo nedodělků, soupis provedených činností, včetně průběhu a výsledku zkoušky, seznam dokumentů předaných spolu s dílem, datum a místo sepsání, jména a podpisy oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele.

- Budou-li při předání a převzetí díla zjištěny vady či nedodělky, je zhotovitel povinen odstranit je do 14 dnů od vyhotovení předávacího protokolu, v němž jsou takové vady a nedodělky uvedeny.

- Povinností zhotovitele je dodat dílo bezvadné, tzn. prosté všech vad a nedodělků. Povinnost zhotovitele je splněna předáním bezvadného díla, příp. až odstraněním vad a nedodělků. O této skutečnosti bude smluvními stranami sepsán předávací protokol. Náklady na odstranění vad díla nese zhotovitel.

- Zhotovitel je povinen nejpozději při předání části díla podle čl. IV. odst. 2 písm. a. této smlouvy předat objednateli veškerou dokumentaci vztahující se k této části díla, zejména

  - návod k použití/obsluze v českém nebo anglickém jazyce,

  - technickou dokumentaci, pokyny pro údržbu,

  - záruční listiny a certifikáty,

  - prohlášení o shodě apod.,

  - dokumentaci, kterou vyžadují příslušné obecně závazné právní předpisy, nebo ji vyžadují české/evropské normy ČSN/EN,

  - doložení garance záruky ze strany výrobce.

## Záruka za jakost, práva z vadného plnění

- Zhotovitel poskytuje na dílo od data předání a převzetí díla (tj. podpisem zápisu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle článku VII.) záruku za jakost v délce 60 měsíců, pokud není dále stanovena jiná záruční doba. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli na všechna zařízení, která jsou součástí díla záruku v délce 60 měsíců od data předání a převzetí díla garantovanou přímo výrobcem daného zařízení. Na část díla spočívající ve strukturované kabeláži se zhotovitel zavazuje poskytnout systémovou záruku v délce nejméně 25 let. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání díla předat objednateli autentizovaný protokol výrobce kabeláže o systémové záruce.

- Zhotovitel se zavazuje, že po tuto záruční dobu bude dílo způsobilé pro použití k ujednaným, případně jinak obvyklým účelům a zachová si ujednané, případně jinak obvyklé vlastnosti. Dodavatel bere na vědomí, že řádné zajištění provozu zařízení, tj. plně funkční zařízení bez jakýchkoliv vad nebo poruch.

- Zhotovitel se zavazuje poskytovat během záruční doby aktualizace software, které je součástí díla nebo potřebné k provedení díla podle této smlouvy. Zhotovitel je povinen provést aktualizaci software bez zbytečného odkladu, co je taková aktualizace uveřejněna.

- Vady nebo nedodělky díla, které nebrání provozu nebo užívání díla, je zhotovitel povinen:

  - Provést diagnostiku vzdáleně nebo na místě plnění díla do konce následujícího pracovního dne od nahlášení vady;

  - v případě, že nevznikne potřeba použití náhradních dílů, nepřesáhne doba odstranění vady 24 hodin od provedení diagnostiky dle písm. a. tohoto článku;

  - v případě, že vznikne potřeba použití náhradních dílů, nepřesáhne doba odstranění vady 5 dnů od provedení diagnostiky dle písm. a. tohoto článku. Zhotovitel je oprávněn odstranit vadu i dodáním nové části díla, která odpovídá svými vlastnostmi a specifikací původní části díla.

- Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy zhotovitel neuznává, že za vadu díla odpovídá. Pokud tak v tomto termínu neučiní, má objednatel právo zadat odstranění vad díla jinému subjektu a zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit. Takový postup objednatele nemá vliv na poskytnutou záruku. V případě, že zhotovitel neuznává, že odpovídá za vadu díla, může být oprávněnost reklamace ověřena na písemnou žádost zhotovitele, adresovanou objednateli, a to znaleckým posudkem, který zadá objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Prokáže-li se, že reklamace byla neoprávněná, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady.

- Zhotovitel se neprodleně spojí s příslušnou osobou na straně objednatele po okamžiku písemného nahlášení vady díla; nahlášení vady bude provedeno následujícími způsoby:

  - písemnou formou (e-mailem) na emailovou adresu zhotovitele: helpdesk@nemcl.cz

  - telefonicky na tel.: +420 487 954 666

- Vady, které brání provozu nebo užívání díla, je zhotovitel povinen odstranit vadu do 12 hodin od jejich nahlášení zhotoviteli, a to i v případech, kdy zhotovitel neuznává, že za vadu díla odpovídá. Pokud tak zhotovitel v tomto termínu neučiní, má objednatel právo zadat odstranění vad díla jinému subjektu a zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit. Takový postup objednatele nemá vliv na poskytnutou záruku. V případě žádosti zhotovitele o přezkum oprávněnosti reklamace se postupuje obdobně podle odst. 5 tohoto článku.

- Uplatní-li objednatel během záruční doby vady díla, má se zato, že uplatňuje jejich bezplatné odstranění. O provedené opravě, která bude předem odsouhlasena objednatelem, vyhotoví zhotovitel písemný protokol a předá ho objednateli. Po dobu reklamace od jejího uplatnění do termínu odstranění vady díla se sjednaná záruční doba prodlužuje (u věci nové, dodané za věc neopravitelnou, začíná běžet nová záruční doba).

- Vady díla musí objednatel uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.

- Záruka neplatí, pokud je vada zaviněna výlučně objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

- Zhotovitel garantuje dodávku náhradních dílů minimálně po dobu 10 let od účinnosti této smlouvy. Cena náhradních dílů po uplynutí záruční doby bude účtována dle ceníku náhradních dílů zhotovitele platného v den dodání náhradního dílu, pokud nebude ujednáno jinak v samostatné smlouvě.

- Pokud je vadné plnění podstatným porušením této smlouvy, má objednatel právo na odstranění vady opravou nebo úpravou díla, právo na přiměřenou slevu nebo na odstoupení od této smlouvy.

## Odstoupení od smlouvy

- Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem.

- Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého zhotovitel měl nebo mohl předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by objednatel neměl zájem smlouvu uzavřít; zejména

- prodlení zhotovitele s provedením díla nebo jeho části o více než 30 dnů;

- jestliže zhotovitel ujistil objednatele, že dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti objednatelem vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým;

- nemožnost odstranění vady díla; nebo

- pokud zhotovitel nedoloží pojistnou smlouvu dle čl. XI. odst. 2 smlouvy;

- Jestliže zhotovitel porušuje povinnost provádět dílo v souladu s touto smlouvou včetně jejích příloh, požadavky objednatele, nebo v souladu s obecně závaznými právními předpisy a nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě.

- Odstoupení od této smlouvy musí mít písemnou formu, musí v něm být přesně popsán důvod odstoupení, a musí být podepsáno objednatelem. Tato smlouva zaniká ke dni doručení oznámení objednatele o odstoupení zhotoviteli.

- Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Zhotovitel je.

## Sankce

- Pro případ prodlení zhotovitele s termínem plnění uvedeným v čl. IV. odst. 1. této smlouvy, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny díla včetně DPH, uvedené v čl. II. této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

- Pro případ prodlení zhotovitele s termínem plnění uvedeným v čl. IV. odst. 2. této smlouvy, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč a dále pak smluvní pokutu ve výši 0,3% z celkové ceny díla včetně DPH, uvedené v čl. II. této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad podle čl. VIII. odst. 3. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny díla včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad podle čl. VIII. odst. 6. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové kupní ceny díla včetně DPH, a to za každou započatou hodinu prodlení.

- V případě porušení jiných povinností zhotovitele podle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH, a to za každý jednotlivý případ porušení smlouvy.

- Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo objednatele na náhradu újmy v plné výši a náhradu nákladů vynaložených na uplatnění svého práva.

- Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení.

## Pojištění

- Zhotovitel je povinen mít od převzetí místa montáže do protokolárního předání a převzetí celého díla, podle této smlouvy, uzavřeno pojištění pro případ

## odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností zhotovitele způsobenou objednateli nebo třetí osobě v souvislosti s plněním této smlouvy,

## limit pojistného plnění z jedné pojistné události způsobené objednateli musí mít horní hranici min. 6.000.000,- Kč z jedné pojistné události

## Kopii pojistné smlouvy či smluv podle odstavce 1 tohoto článku je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy.

## Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

- Zhotovitel je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

- Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávku za objednatelem vzniklou na základě této smlouvy ani postoupit tuto smlouvu. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.

- Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem.

- Případné spory smluvních stran budou řešeny smírnou cestou a v případě, že nedojde k dohodě, budou spory řešeny příslušnými soudy České republiky.

- Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.

- Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním smlouvy a jejích náležitostí objednatelem za účelem splnění povinností uložených mu platnou a účinnou právní úpravou, a to zejména, zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů a dále pokyny a rozhodnutími Ministerstva zdravotnictví České republiky.

- Změna nebo doplnění smlouvy může být uskutečněno pouze písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami a v souladu s právními předpisy.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení, není-li uzavřena elektronicky.

- Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace

Příloha č. 2 – Vyplněný formulář technické specifikace

Příloha č. 3 – Položkový rozpočet

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů

| V ………… dne ……………………… za objednatele: ___________________________________ Ing. Pavel Marek předseda představenstva | V ………… dne ………………………. za ZHOTOVITELe: ___________________________________ [jméno] [jméno a funkce oprávněné osoby] |
| --- | --- |