# **SMLOUVA O DÍLO - návrh**

# **číslo smlouvy objednatele: DOD20242785**

**číslo smlouvy zhotovitele:**

##### I.

## **Smluvní strany**

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s.

Sídlo: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Registrace: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Ostravě, sp.zn. B. 1104

Zastoupen: Ing. Petrem Holušou, vedoucím odboru dopravní cesta

K jednání oprávněn: Ing. Petr Holuša, vedoucí odboru dopravní cesta

IČ: 61974757

DIČ: CZ61974757, plátce DPH

Telefon/fax: 59 740 1111, 59 740 1055

Bankovní spojení: UniCredit Bank CZ a SK, a.s.

Číslo účtu: 2105677586/2700

Kontaktní osoba objednatele:

 Ing. Roman Maceček, vedoucí střediska vrchní stavba

 Tel.: 59 740 2250, e-mail: roman.macecek@dpo.cz

Marek Pustelník, vrchní mistr střediska vrchní stavba

 Tel.: 59 740 2251, e-mail: marek.pustelnik@dpo.cz

(dále jen **objednatel**)

**a**

Zhotovitel:

Sídlo:

Registrace:

Zastoupení:

IČ:

DIČ:

Telefon/fax:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba zhotovitele:

(dále jen **zhotovitel**)

*(POZN. Doplní dodavatel, poté poznámku vymaže)*

Tato smlouva byla uzavřena v rámci výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem SVZ-17-25-PŘ-Če.

##### II.

#### **Předmět plnění**

* 1. Předmětem plnění z této smlouvy je provádění renovací kolejových konstrukcí a kolejnic na tramvajových tratích provozovaných objednatelema dále v areálech vozoven objednatele(dále také jen dílo)podle jednotlivých dílčích objednávek objednatele. Celková hodnota plnění dle této smlouvy nepřekročí částku 2 mil. Kč bez DPH.
	2. Renovace kolejových konstrukcí a kolejnic spočívá zejména v navařování bočního a výškového ojetí kolejnic a hlavních částí kolejové konstrukce, včetně zabroušení a dalších nutných prací k provedení díla.
	3. Práce budou prováděny v dohodnutých tramvajových výlukách prioritně ve dnech pracovního klidu. Termíny výluk a nutný počet výlukových dní zajistí objednatel min. 60 kalendářních dní před zahájením prací.
	4. Při přejímce provedených prací zhotovitel doloží měření geometrických parametrů renovované konstrukce. Předávané dílo musí být provozuschopné a musí mít parametry dle platných norem ČSN a ostatní legislativy pro provoz tramvajových tratí.
	5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje objednateli k provedení díla uvedeném v bodě 2.1. tohoto článku, a to v množství a termínech vyplývajících z jednotlivých dílčích objednávek, za podmínek níže specifikovaných.

Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo zaplatit sjednanou cenu.

##### III.

##### Podmínky plnění

* 1. Zhotovitel se zavazuje objednateli k provedení díla ve lhůtách a rozsahu uvedeném v příslušné objednávce resp. podle dohodnutých konkrétních postupů. Dílčí závazkový vztah se považuje za uzavřený v okamžiku potvrzení objednávky ze strany zhotovitele.
	2. Jiné provedení díla než na základě objednávky je bez souhlasu objednatele nepřípustné.
	3. Místem plnění pro převzetí a předání předmětu smlouvy jsou
* tramvajové tratě a vozovny Dopravního podniku Ostrava a.s.,
	1. Jednotlivé dílčí objednávky budou mít písemnou formu a budou obsahovat minimálně následující údaje:
* přesnou specifikaci zakázky
* termín plnění
* místo plnění
* předpokládanou celkovou cenu
	1. Zrušení dílčí objednávky lze provést kteroukoliv smluvní stranou po vzájemné dohodě. Sankce za zrušení objednávky dohodou se touto smlouvou nestanoví, objednatel je však oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu nákladů vzniklých při zrušení objednávky. Zhotovitel je povinen na všech dokladech a korespondenci uvádět číslo jednotlivé dílčí objednávky.
	2. Předání a převzetí díla bude probíhat vždy před ukončením plánované výluky v drážní dopravě. Mimo uvedený termín může k předání/převzetí provedeného díla dojít pouze po předchozí dohodě  smluvních stran. O konkrétním termínu převzetí provedeného díla je zhotovitel povinen informovat kontaktní osobu objednatele minimálně 1 pracovní den předem. Při předání a převzetí hotového díla bude sepsán předávací protokol obsahující údaje dle bodu 3.4. smlouvy, včetně uvedení případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla, včetně termínů odstranění. Tento protokol je nedílnou součástí faktury dle bodu 5.1. smlouvy.
	3. Smluvní strany jsou povinny dodržovat základní požadavky k zajištění BOZP, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

##### IV.

##### Cena

1. Ceny jsou stanoveny dohodou obou stran dle cenové nabídky ve smyslu  zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, a to na základě oceněné Přílohy č. 1 – Ceník výkonů 2025-2026

##### V.

###### Platební podmínky

###### Podkladem pro fakturaci ceny je objednatelem potvrzená dílčí objednávka (viz bod 3.4.), protokol o předání a převzetí hotového díla ( viz bod 3.6.) a soupis provedených prací v souladu s přílohou č.1 SOD Ceník výkonů 2025-2026. Tyto oboustranně potvrzené podklady tvoří nedílnou součást faktury.

1. Každé samostatně uskutečněné provedení díla podle jednotlivých potvrzených dílčích objednávek je samostatným zdanitelným plněním. Den předání provedeného díla je datem uskutečnění zdanitelného plnění. Do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění je zhotovitel povinen vystavit objednateli fakturu. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Smluvní strany se dohodly na úhradě formou bezhotovostního bankovního převodu. Úhradou se rozumí připsání peněžních prostředků na bankovní účet uvedený na faktuře vystavené zhotovitelem. Za správnost bankovního spojení zodpovídá zhotovitel.
2. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně ostatních náležitostí stanovených touto smlouvou (číslo dílčí objednávky). Pokud faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. Společně s vrácenou fakturou je objednatel povinen písemně vyznačit důvod vrácení. V tomto případě se ruší původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené faktury zpět objednateli.

Faktury jsou zhotovitelem vystavovány ve formátu PDF a zasílány na adresu elektronicka.fakturace@dpo.cz. Dopravní podnik Ostrava a.s. zpracovává faktury zaslané e-mailem výhradně elektronicky ve formátu PDF. Z důvodu přenosu je nutné, aby byly faktury zasílány jednotlivě, tzv. jedna faktura PDF rovná se jeden e-mail. Přičemž součástí tohoto e-mailu budou další přílohy náležející k této jedné faktuře. Faktury jiného formátu než PDF a zaslané hromadně v jednom e-mailu, nebudou v Dopravním podniku a.s. akceptovány.

1. V případě, že bude mít vyfakturované provedení díla vady, které znemožní jeho užívání, může objednatel pozdržet placení faktury až do řádného plnění. Sjednaná splatnost v tomto případě začne plynout ode dne odstranění nedostatků předmětného provedení díla.
2. V případě prodlení objednatele s placením sjednané ceny za provedení díla je zhotovitel oprávněn požadovat a objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení až do výše 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení po lhůtě splatnosti.
3. V případě, že faktura nebude v době splatnosti uhrazena, upozorní zhotovitel oprávněného zástupce objednatele na tuto skutečnost.

##### VI.

###### Záruční podmínky

* 1. Zhotovitel odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má provedené dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel tímto ve smyslu § 2619 odst. 1 občanského zákoníku dává záruku za jakost provedeného díla. Záruční doba se sjednává v délce 24 měsíců od data převzetí díla objednatelem.
	2. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, která nemá vliv na přerušení drážní dopravy, oznámí objednatel její výskyt a to, jak se tato vada projevuje, písemně zhotoviteli (datovou zprávou, e-mailem nebo doporučeným dopisem na adresu zhotovitele). Nestanoví-li objednatel v písemném oznámení jinak, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady provedením opravy. Zhotovitel je povinen tuto vadu odstranit do patnácti (15) kalendářních dnů od doručení zprávy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.
	3. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, která má vliv na přerušení drážní dopravy, oznámí objednatel její výskyt bezprostředně zhotoviteli telefonicky (tel. *(Pozn. Doplní zhotovitel. Poté poznámku vymažte)*) a elektronicky (na e-mail *(Pozn. Doplní zhotovitel. Poté poznámku vymažte)*). Nestanoví-li objednatel jinak, má se za to, že požaduje okamžité bezplatné odstranění vady provedením opravy. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstraňování takovéto vady ihned, nejpozději však do 24 hodin od jejího oznámení a je povinen ji odstranit rovněž ihned po nastoupení, nejpozději však do 48 hodin od oznámení vady, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.
	4. Obecně platí, že jakékoliv nároky plynoucí z odpovědnosti za vady, uplatněné objednatelem vůči zhotoviteli, považují obě strany za oprávněné a platné, pokud zhotovitel neprokáže jejich neoprávněnost. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost při získávání podkladů pro posouzení nároků uplatněných objednatelem.
	5. V případné, že objednatel zjistí skrytou vadu díla ohrožující provozování drážní dopravy, bude tato vada odstraněna objednatelem. Náklady na odstranění této vady budou vyúčtovány zhotoviteli na základě jeho objednávky. Jestliže již k přerušení drážní dopravy vlivem skryté vady došlo, platí bod 6.3. smlouvy.

##### VII.

##### Sankční ujednání

* 1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením předmětu smlouvy (díla) oproti sjednanému termínu, je objednatel oprávněn požadovat, a zhotovitel v tomto případě zaplatí objednateli, smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč (slovy pěttisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.
	2. V případě, že dojde ze strany zhotovitele k překročení doby výluk drážní dopravy (myšleno datum a hodina ukončení výluky drážní dopravy uvedené v zápise z výlukové komise DPO), je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč (slovy patnácttisíc korun českých) za každou i započatou hodinu prodlení výluky drážní dopravy.
	3. V případě prodlení zhotovitele (i) s nástupem na odstraňování záručních vad, které vedou k přerušení drážní dopravy v termínu dle bodu 6.3 této smlouvy a/nebo (ii) s odstraněním záručních vad, které vedou k přerušení drážní dopravy v termínu dle bodu 6.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč (slovy patnáct tisíc korun českých) za každou i započatou hodinu prodlení.
	4. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení termínu pro odstranění záručních vad, které nevedou k přerušení drážní dopravy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pěttisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.
	5. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků nebránících bezpečnému užívání díla, uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pěttisíc korun českých) za každou vadu či nedodělek a za každý i započatý den prodlení.
	6. Jednotlivé smluvní pokuty se navzájem neruší a mohou být uplatněny souběžně a samostatně. Uplatněním smluvních pokut se nevylučuje ani neomezuje povinnost smluvních stran nahradit druhé straně škodu vzniklou porušením povinností ze závazkového vztahu.
	7. Zhotovitel uhradí objednateli poplatky, sankce, škody a práce vzniklé navíc (dále jen více náklady) z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy.
	8. Nárok na zaplacení jakékoli smluvní pokuty nevznikne tehdy, jestliže k porušení povinnosti došlo v důsledku případu vyšší moci.

##### VIII.

###### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a uzavírá se na období do 31. 12. 2026, nebo do vyčerpání finančního limitu uvedeného v čl. II. odst. 2.1. této smlouvy podle toho, která skutečnost nastane dříve. O vyčerpání finančního limitu bude objednatel bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele.
2. Změny a dodatky této smlouvy smí být provedeny pouze písemně a to formou číslovaných dodatků. Všeobecné obchodní podmínky stran jsou vyloučeny.
3. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti a právní poměry z této smlouvy vyplývající, vznikající a související, ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu a tento bude řešen soudní cestou, pak místně příslušným soudem bude soud objednatele a rozhodným právem české právo.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez nátlaku či jinak nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich. Na důkaz vůle být touto smlouvou vázáni připojují své podpisy.
6. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a. s. je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen ,,zákon“) a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu veřejné správy v Registru smluv. Objednatel podpisem smlouvy bere na vědomí, že některé údaje a pasáže této smlouvy mohou být obchodním tajemstvím zhotovitele a zavazuje se je nezveřejnit dle zákona o registru smluv ani jinak a/nebo nepředat třetí osobě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ani jinak. Obchodní tajemství zhotovitele je blíže vyspecifikováno v příloze č. 3 smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy nepodléhají ze strany zhotovitele obchodnímu tajemství a smluvní strany souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených ve smlouvě, včetně jejích příloh a případných dodatků smlouvy za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva (včetně příloh) bude po jejím uzavření zveřejněna na Portálu veřejné správy v Registru smluv. Toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž o tom bude informovat druhou smluvní stranu, a to na e-mailovou adresu … *(POZN. Doplní dodavatel, poté poznámku vymaže)* nebo do její datové schránky.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že dílčí objednávky učiněné na základě této Smlouvy mohou podléhat povinnosti zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě zajistí zveřejnění těchto dílčích objednávek, včetně této Smlouvy, jejích příloh a případných dodatků, objednatel.
9. Zhotovitel se dále zavazuje, že:
10. při plnění Díla zajistí dodržování pracovně - právních předpisů (zákoník práce a zákon o zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností, mj. zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na realizaci Díla podílet; v případě využití poddodavatelů zhotovitel v tomto rozsahu zaváže i své poddodavatele a zajistí, aby i oni takto zavázali své poddodavatele tak, aby byly výše uvedené požadavky splněny ve vztahu ke všem osobám, podílejícím se na plnění předmětu Díla,
11. zajistí spravedlivé obchodní podmínky ve vztahu ke všem poddodavatelům podílejících se na realizaci Díla, zejména požaduje, aby poddodavatelé působící na veřejné zakázce poskytovali svá plnění na základě smluv zahrnující srovnatelné podmínky, jako jsou obsaženy v této smlouvě, a to mimo jiné co do okruhu a výše smluvních pokut, splatnosti faktur za poskytnuté plnění či režimu víceprací/méněprací; v případě využití poddodavatelů zhotovitel v tomto rozsahu zaváže i své poddodavatele a zajistí, aby i oni takto zavázali své poddodavatele tak, aby byly výše uvedené požadavky splněny ve vztahu ke všem poddodavatelům, podílejícím se na plnění předmětu Díla,
12. zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, tedy bude řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli,
13. zajistí dodržování ochrany životního prostředí v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se Zákonem č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, v platném znění.

Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z tohoto odstavce této smlouvy kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

1. Zhotovitel je ve smyslu § 5 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech původcem odpadů a je si vědom všech povinností z toho vyplývajících. Zhotovitel není oprávněn shromažďovat vyprodukovaný odpad do nádob objednatele. Objednatel má právo v době realizace předmětu plnění provádět kontroly, zda odpad produkovaný činností zhotovitele není soustřeďován do nádob objednatele. Při zjištění, že zhotovitel odpady do nádob objednatele soustřeďuje, si objednatel vyhrazuje právo účtovat smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na úhradu škody.
2. Vyšší moc, prodlení smluvních stran

Pokud některé ze smluvních stran brání ve splnění jakékoli její povinnosti z této Smlouvy nebo Dílčí objednávky překážka v podobě vyšší moci, nebude odpovědná za újmu plynoucí z jejího porušení, avšak překážka v podobě vyšší moci lhůtu k plnění nestaví a nebrání tak možnosti odstoupení od smlouvy v případě prodlení s plněním či z jiných důvodů stanovených touto smlouvou či zákonem. Pro vyloučení pochybností se předchozí věta uplatní pouze ve vztahu k povinnosti, jejíž splnění je přímo nebo bezprostředně vyloučeno vyšší mocí.

Vyšší mocí se pro účely této Smlouvy a Dílčí objednávky rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka, kterou, ani při vynaložení náležité péče, nemohl zhotovitel před podáním dílčí nabídky a objednatel před uzavřením Smlouvy nebo Dílčí objednávky předvídat ani ji předejít a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové smluvní strany a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím této smluvní strany. Takovými událostmi, okolnostmi nebo překážkami jsou zejména, nikoliv však výlučně

1. živelné události (zejména zemětřesení, záplavy, vichřice),
2. události související s činností člověka, např. války, občanské nepokoje,
3. epidemie a s tím případná související krizová a další opatření orgánů veřejné moci.

Smluvní strana dotčená vyšší mocí je povinna informovat druhou smluvní stranu o existenci překážky v podobě vyšší moci bez zbytečného odkladu, a dále podniknout veškeré kroky, které lze po takové smluvní straně rozumně požadovat, aby se zmírnil vliv vyšší moci na plnění povinnosti dle této smlouvy.

1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při realizaci díla dodržovat pravidla sociální odpovědnosti v souladu s Přílohou č. 4 této smlouvy. Porušení kteréhokoliv pravidla sociální odpovědnosti, nebude-li bezodkladně napraveno v souladu s Přílohou č. 4 Smlouvy, se považuje za podstatné porušení této smlouvy. V případě využití poddodavatelů zhotovitel v tomto rozsahu zaváže i své poddodavatele a zajistí, aby i oni takto zavázali své poddodavatele tak, aby byly požadavky uvedené v Příloze č. 4 smlouvy splněny ve vztahu ke všem osobám podílejícím se na plnění předmětu díla.
2. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pravdivé relevantní informace týkající se zajišťování souladu s aplikovatelnými předpisy v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelnosti – ESG (zodpovědné chování firem ve vztahu k životnímu prostředí, společnosti i řízení rizik), kyberbezpečnosti, jakož i v dalších oblastech, kde aplikovatelné právní předpisy vyžadují od objednatele získávání dat od dodavatelů. Zhotovitel je také povinen umožnit objednateli provedení auditu v uvedených oblastech a poskytnout mu potřebnou součinnost.

Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 – Ceník výkonů 2025-2026.

Příloha č. 2 – Základní požadavky k zajištění BOZP.

Příloha č. 3 – Vymezení obchodního tajemství zhotovitele

Příloha č. 4 – Pravidla sociální odpovědnosti

Za zhotovitele: Za objednatele:

V …………….. dne V Ostravě dne

……………………………………. ………………………………

*(POZN. Doplní dodavatel, poté poznámku vymaže)* Ing. Petr Holuša

 vedoucí odboru dopravní cesta