**VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK**

**a**

**ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

pro veřejnou zakázku na stavební práce

zadávanou v souladu § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), ve zjednodušeném podlimitním řízení (dále jen „**zadávací řízení**“)

**Hala na posypové materiály v areálu cestmistrovství Frýdlant II**

**Z25048**

**Zadavatel veřejné zakázky:**

Silnice LK a.s.

IČO: 287 46 503

se sídlem: Československé armády 4805/24, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou

# REŽIM ŘÍZENÍ

Tato veřejná zakázka na stavební práce s názvem **„Hala na posypový materiál cestmistrovství Frýdlant II“** (dále jen „**Veřejná zakázka**“) je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 ZZVZ. Veřejná zakázka je **projektem typu design & build** (pro podrobnosti viz níže).

Na základě zadávacího řízení bude s jedním účastníkem uzavřena smlouva na plnění předmětu Veřejné zakázky (dále také „**Smlouva**“). Závazný návrh Smlouvy tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.

Kompletní zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „**zadávací dokumentace**“) je uveřejněna na profilu zadavatele: <https://profily.proebiz.com/profile/28746503>.

Zadávací dokumentace je souhrnem požadavků Zadavatele, a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných právních norem. Dodavatelé se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných právních předpisů.

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky Zadavatele. Tyto požadavky je každý účastník povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků Zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci může být dle povahy daného případu považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem možného vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

Písemná komunikace mezi Zadavatelem a dodavatelem bude v souladu s ustanovením § 211 odst. 5 ZZVZ probíhat elektronickými prostředky. Veškeré informace k elektronické komunikaci prostřednictvím systému JOSEPHINE (<http://josephine.proebiz.com>) jsou uvedeny v příloze č. 6 zadávací dokumentace s názvem „Požadavky na elektronickou komunikaci JOSEPHINE“.

Na vypracování přílohy č. 6 zadávací dokumentace s názvem „Požadavky na elektronickou komunikaci JOSEPHINE“ se podílela osoba odlišná od Zadavatele. Touto osobou je obchodní společnost PROEBIZ s.r.o., IČO: 646 16 398, se sídlem Masarykovo náměstí 52/33, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

Zadavatel dále mimo toto zadávací řízení na Veřejnou zakázku zajistí pro účely dohledu či dalších činností pro plnění Veřejné zakázky osoby, které budou realizovat služby nezávislého technického dozoru investora a koordinátora BOZP.

# SPECIFIKACE ZADAVATELE

## Zadavatel

Název: **Silnice LK a.s.**

IČO: 287 46 503

DIČ: CZ28746503

se sídlem: Československé armády 4805/24, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou

zapsaný v OR: vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spis. zn. B 2197

zastoupený: Ing. Petrem Správkou, předsedou představenstva

Zdeňkem Samešem, místopředsedou představenstva

(dále jen „**Zadavatel**“)

## Zastoupení Zadavatele v zadávacím řízení

Název: **HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář**

IČO: 264 54 807

DIČ: CZ26454807

se sídlem: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

zastoupená: Mgr. Josefem Hlavičkou, jednatelem

kontakt: Mgr. Mária Kopecká

e-mail: [maria.kopecka@havelpartners.cz](mailto:maria.kopecka@havelpartners.cz)

tel: +420 545 423 420

Zástupce zastupuje Zadavatele při výkonu práv a povinností podle ZZVZ souvisejících se zadávacím řízením, a to ve smyslu ustanovení § 43 ZZVZ, s omezeními z tohoto ustanovení plynoucími.

# SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

## Předmět Veřejné zakázky

Předmětem Veřejné zakázky jsou **stavební práce** spočívající ve stavebních úpravách a rekonstrukci stávajícího areálu na adrese Dlouhá 3267, 464 01 Frýdlant. Stavební úpravy spočívají ve výstavbě nové haly na posypový materiál v areálu střediska Frýdlant, které zahrnují geodetické, inženýrské a projektové práce, geologický průzkum, zemní práce, výstavbu nové haly na posypové materiály pro sůl, drť a písek, včetně přístřešku pro umístění technologie pro výrobu solanky, venkovního terénního schodiště včetně zábradlí a zastřešení, provedení revitalizačních prací v rámci areálu, a to revitalizace a výstavby areálových zpevněných ploch, výstavba (rozšíření) současného venkovního osvětlení areálu, revitalizace současného oplocení s osazením nové vjezdové brány, provedení souvisejících terénních a sadových úprav, součástí bude i kácení vzrostlé zeleně, a dále rozšíření vnitroareálových inženýrských sítí (rozvody vody, dešťové kanalizace) a realizace nových rozvodů silových a sdělovacích kabelů aj. objektů dle této zadávací dokumentace. Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž provedení **projekčních činností** spočívajících ve vypracování projektové dokumentace v rozsahu dle Závazného návrhu Smlouvy a Požadavků objednatele (Požadavky objednatele tvoří přílohu č. 1 závazného návrhu Smlouvy) a v rozsahu pro povolení záměru a poskytnutí souvisejících činností, včetně inženýrských činností, potřebných zaměření, průzkumů (bude-li relevantní), obstarání vydání pravomocného povolení záměru, povolení předčasného užívání stavby, řádnou kolaudaci díla, zpracování dokumentace skutečného provedení díla, a dále zhotovení dokumentace díla, poskytnutí licencí a geodetické práce (bude-li relevantní).

**Veřejná zakázka je projektem typu design & build**. Zadavatel výslovně uvádí, že technické podmínky veřejné zakázky týkající se stavby jsou v souladu s § 92 odst. 2 ZZVZ nahrazeny Požadavky objednatele (tj. požadavky Zadavatele na výkon a funkci).

Zadavatel v souladu s § 36 odst. 4 ZZVZ doplňuje, že následující část zadávací dokumentace byla zpracována osobou odlišnou od Zadavatele (s výjimkou advokáta):

* Požadavky Objednatele, tvořící přílohu č. 1 Smlouvy, zahrnující textovou a grafickou část, zpracovány společností NORDARCH s.r.o., IČO: 64051056, Oldřichovská 14/11, Děčín VIII-Dolní Oldřichov, 405 02 Děčín, Ing. Jaromír Matějíček.

## Místo plnění Veřejné zakázky

Místem plnění je středisko Zadavatele Frýdlant na adrese Dlouhá 3267, 464 01 Frýdlant.

Činnosti, které to svým charakterem umožňují, mohou být plněny také v místě sídla Zadavatele a sídla či pracoviště vybraného dodavatele.

Dále je místem plnění jakékoliv místo v České republice, k němuž se vztahuje či by se mohlo vztahovat poskytování plnění (jednání na konkrétních správních úřadech, jednání se Zadavatelem apod.).

Veškeré písemné výstupy ze své činnosti bude vybraný dodavatel předávat Zadavateli podle povahy věci buď elektronicky nebo v listinné podobě, a to na adresu Zadavatele dle čl. [2.1](#Ref176596464) zadávací dokumentace, nebude-li v konkrétním případě sjednáno jinak.

## Klasifikace Veřejné zakázky dle CPV kódů

45000000-7 Stavební práce

45213260-3 Výstavba skladů

45223500-1 Železobetonové konstrukce

45233222-1 Dláždění a asfaltování

71240000-2 Architektonické, technické a plánovací služby

71248000-8 Dohled nad projektem a dokumentací

71251000-2 Architektonické služby a stavební dozor

71300000-1 Technicko-inženýrské služby

71320000-7 Technické projektování

## Doba trvání Veřejné zakázky

Předmět Veřejné zakázky bude v souladu se závazným návrhem Smlouvy dokončen ve lhůtě dle harmonogramu, který bude v souladu s požadavky uvedenými v čl. [8.5](#Ref179895143) zadávací dokumentace. Věcné milníky harmonogramu plnění jsou vymezeny v příloze č. 2 závazného návrhu Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje kompletně dokončit předmět plnění Veřejné zakázky v souladu se závazným návrhem Smlouvy nejpozději do **30. 6. 2027**.

**Předpokládaný termín uzavření Smlouvy na plnění je v srpnu 2025.**

## Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky činí 22.000.000 Kč bez DPH.

## Prohlídka místa plnění

Zadavatel v souladu s § 97 ZZVZ umožňuje prohlídku místa plnění. Dobu prohlídky stanoví Zadavatel individuálně po domluvě s každým účastníkem, který bude mít o prohlídku místa plnění zájem. Pro účast na prohlídce místa plnění je nutné se předem přihlásit a uvést požadovaný návrh termínu prohlídky místa plnění. Zadavatel uvádí, že s ohledem na § 54 odst. 6 ZZVZ je možné prohlídku místa plnění realizovat nejpozději dne 24. 7. 2025. Kontaktní osobou pro přihlášení na prohlídku místa plnění jsou René Štefanyk, tel.: +420 771 261 221, e-mail: [rene.stefanyk@silnicelk.cz](mailto:petr.skala@silnicelk.cz) a Petr Hnízdo, tel.: +420 777 481 499, e-mail: [petr.hnizdo@silnicelk.cz](mailto:petr.hnizdo@silnicelk.cz). Sraz s účastníky bude u vstupní brány střediska Zadavatele Frýdlant na adrese Dlouhá 3267, 464 01 Frýdlant.

# SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

## Obecná ustanovení k prokazování splnění kvalifikace

Dodavatelé jsou povinni prokázat splnění kvalifikace způsobem a v rozsahu dle zadávací dokumentace. Zadavatel požaduje, aby doklady a informace prokazující splnění kvalifikace byly předloženy jako součást nabídky, přičemž pro účely posouzení nabídek z pohledu splnění kvalifikačních předpokladů postačuje předložení dokladů v prosté kopii. **Pro účely podání nabídky mohou dodavatelé doklady o kvalifikaci nahradit v souladu s § 53 odst. 4 ZZVZ čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ**.

**Zadavatel za účelem zjednodušení přípravy nabídek poskytuje dodavatelům vzor čestného prohlášení, kterým mohou dodavatelé prokázat splnění základní a profesní způsobilosti, jakož i splnění technických kvalifikačních předpokladů. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace.**

Zadavatel si v souladu s § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ od vybraného dodavatele vyžádá předložení dokladů o kvalifikaci, které Zadavatel požadoval, a to včetně dokladů podle § 83 odst. 1 ZZVZ (pokud je již nebude mít k dispozici). Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si originály nebo ověřené kopie těchto dokladů.

V případě cizojazyčných dokumentů prokazujících splnění kvalifikace připojí dodavatelé k dokumentům překlad do českého jazyka. Dokumenty ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Zadavatel může povinnost předložit překlad prominout.

**Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti  
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.**

## Prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat technickou kvalifikaci a profesní způsobilost s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen Zadavateli předložit:

1. doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou;
2. doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby;
3. doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou; a
4. smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění Veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění Veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Dále v plném rozsahu platí ustanovení § 83 ZZVZ.

## Prokazování kvalifikace v případě společné nabídky

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně. Zbývající kvalifikaci prokazují dodavatelé společně.

## Prokazování kvalifikace prostřednictvím výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů a certifikátu v rámci seznamu certifikovaných dodavatelů

Dodavatel může k prokázání základní způsobilosti a profesní způsobilosti předložit za podmínek stanovených v § 226 a násl. ZZVZ výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starší než 3 měsíce.

Dodavatel může k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit také za podmínek stanovených v § 233 a násl. ZZVZ platný certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

## Požadované kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje splnění následujících kvalifikačních předpokladů:

* + 1. Základní způsobilost

**Požadavky:**

Zadavatel požaduje, aby dodavatelé splňovali základní způsobilost dle § 74 ZZVZ.

**Způsob prokázání:**

Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti doklady uvedenými v § 75 ZZVZ, a tedy:

1. výpisem z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ;
2. potvrzením příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ;
3. písemným čestným prohlášením ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ;
4. písemným čestným prohlášením ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ;
5. potvrzením příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ;
6. výpisem z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že dodavatel není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.

**Pro účely podání nabídky je dodavatel oprávněn nahradit tyto doklady čestným prohlášením dle vzoru v příloze č. 3 zadávací dokumentace.**

* + 1. Profesní způsobilost

**Požadavky:**

1. Zadavatel požaduje, aby dodavatelé splňovali profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 ZZVZ.

2. Zadavatel požaduje, aby dodavatelé splňovali profesní způsobilost dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ, tj. disponovali dokladem o oprávnění k podnikání – doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění v rozsahu odpovídajícím předmětu Veřejné zakázky, tj.

* provádění staveb, jejich změn a odstraňování a
* projektová činnost ve výstavbě.

3. Zadavatel požaduje, aby dodavatelé splňovali profesní způsobilost dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ, tj. disponovali dokladem osvědčujícím odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje - osvědčení (registraci) o autorizaci, že pro plnění Veřejné zakázky má k dispozici osobu, která je autorizovaný inženýr, technik či stavitel v oboru Pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

**Způsob prokázání:**

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením:

1. výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán, ve vztahu k bodu 1. výše;
2. doklady o oprávnění k podnikání, zejména doklady prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci ve vztahu k bodu 2. výše;
3. osvědčení (registraci) o autorizaci v příslušném oboru ve vztahu k bodu 3. výše.

**Pro účely podání nabídky je dodavatel oprávněn nahradit tyto doklady čestným prohlášením dle vzoru v příloze č. 3 zadávací dokumentace.**

* + 1. Technická kvalifikace – Seznam stavebních prací dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ (v rozsahu seznamu významných stavebních prací)

**Požadavky:**

Dodavatel prokáže, že v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení realizoval alespoň tři (3) stavební práce, jejichž předmětem byla výstavba nebo rekonstrukce pozemní stavby, s investičními náklady na každou z těchto stavebních prací **alespoň 10.000.000,- Kč bez DPH**, přičemž alespoň jedna (1) z těchto předložených stavebních prací spočívala ve výstavbě nebo rekonstrukci haly s železobetonovou konstrukcí.

Pro úplnost se dodává, že bude-li se v případě stavební práce jednat o dosud neukončené plnění, je dodavatel povinen prokázat, že v rámci této zakázky již bylo odvedeno a objednatelem akceptováno plnění v Zadavatelem požadovaném rozsahu.

**Způsob prokázání:**

Dodavatel předloží seznam stavebních prací dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ, poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení.

V seznamu významných stavebních prací musí být uvedeny u jednotlivých stavebních prací minimálně následující údaje:

* identifikace objednatele stavební práce;
* název stavební práce;
* věcný popis obsahové náplně stavební práce;
* celkový finanční objem (investiční náklady) stavební práce v Kč bez DPH;
* termín ukončení realizace;
* kontakt na objednatele stavební práce (min. telefonního čísla nebo e-mailu) pro ověření správnosti.

**Zadavatel doporučuje využít pro soupis seznamu stavebních prací vzor čestného prohlášení, který tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace.**

Dodavatel je oprávněn uvést stavební práce, které poskytl

* společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo
* jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění služby podílel.
  + 1. Technická kvalifikace – Seznam významných služeb dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ

**Požadavky:**

Dodavatel prokáže, že v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení realizoval

* alespoň dvě (2) významné služby, jejichž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) nebo dokumentace pro stavební povolení (DSP) (příp. dokumentace pro společné povolení) nebo projektové dokumentace pro povolení záměru nebo projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS) pro účely výstavby či rekonstrukce pozemní stavby, kde předpokládané či celkové náklady na výstavbu či rekonstrukci této pozemní stavby činily v každém jednotlivém případě **alespoň 10 mil. Kč bez DPH**. Tyto významné služby musí být dokončeny.

**Způsob prokázání:**

Dodavatel předloží seznam významných služeb dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ, poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení.

V seznamu významných služeb musí být uvedeny u jednotlivých služeb minimálně následující údaje:

* identifikace objednatele;
* název významné služby;
* věcný popis obsahové náplně služby;
* výše investičních nákladů stavebních prací ve výstavbě / rekonstrukci, jejichž realizace byla předmětem významné služby v Kč bez DPH;
* termín poskytování služeb;
* kontakt na objednatele stavební práce (min. telefonního čísla nebo e-mailu) pro ověření správnosti.

**Zadavatel doporučuje využít pro soupis seznamu významných služeb vzor čestného prohlášení, který tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace.**

Z přiloženého seznamu významných služeb musí prokazatelně vyplývat splnění všech požadavků Zadavatele.

Dodavatel je oprávněn uvést stavební práce, které poskytl

* společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo
* jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění služby podílel.

# PLATEBNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Platební a obchodní podmínky Veřejné zakázky jsou uvedeny v závazném návrhu Smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace. Tyto podmínky vymezují rámec budoucího smluvního vztahu a účastník musí stanovené podmínky respektovat.

**Účastník je povinen do své nabídky připojit závazný návrh Smlouvy, a to ve znění uvedeném v příloze č. 2 zadávací dokumentace, který doplní pouze na místech k tomu vyznačených „DOPLNÍ DODAVATEL“.** **Jiné úpravy či změny návrhu Smlouvy nejsou povoleny** (to neplatí v případě, že vybraný dodavatel podá společnou nabídku; závazný návrh Smlouvy bude v takovém případě upraven tak, aby respektoval skutečnost, že je na straně tohoto dodavatele více osob). Podáním nabídky účastník zadávacího řízení bezvýhradně souhlasí s podmínkami uvedenými v závazném návrhu Smlouvy (včetně příloh). S vybraným dodavatelem bude uzavřena Smlouva ve znění dle závazného návrhu Smlouvy.

**Zadavatel vysloveně uvádí, že ve vztahu k přílohám návrhu Smlouvy vyžaduje v rámci nabídky závazně předložit kromě řádně doplněného návrhu Smlouvy pouze vyplněnou přílohu č. 2 (Harmonogram) a přílohu č. 3 (Rozpočet)**.Pro vyvrácení všech pochybností tedy účastník není v nabídce povinen předložit přílohu č. 1 závazného návrhu smlouvy (Požadavky objednatele)a přílohu č. 4 závazného návrhu smlouvy (Seznam poddodavatelů – ten bude v nabídce předložen jako příloha č. 5 zadávací dokumentace, zpracovaná v souladu s čl. [8.2](#Ref176766178) této zadávací dokumentace).

# ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Dodavatel uvede **celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH do krycího listu nabídky**. Vzor krycího listu tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

**Do krycího listu nabídky bude dodavatelem doplněna celková nabídková cena, která je celkovou cenou dle rozpočtu, který tvoří přílohu č. 3 závazného návrhu Smlouvy.**

Celková nabídková cena bude zpracována v korunách českých. Cena bude uvedena bez DPH.

Celková nabídková cena v Kč bez DPH musí v souladu s tímto článkem zahrnovat veškeré náklady účastníka spojené s plněním Veřejné zakázky, včetně všech poplatků, inflačních vlivů, nákladů na dopravu a na složení, předvídatelná rizika a vlivy, veškeré smluvní závazky (dle Smlouvy) a všechny záležitosti nezbytné k dodání předmětu plnění, jakož i další vedlejší náklady, a to včetně nákladů, které nejsou samostatně oceněny.

# HODNOCENÍ NABÍDEK

Zadavatel provede hodnocení nabídek podle hodnotícího kritéria, kterým je dle § 114 odst. 1 ZZVZ ekonomická výhodnost nabídky. Hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek bude dle § 114 odst. 2 ZZVZ provedeno na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality.

Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 písm. a) ZZVZ kritéria hodnocení takto:

| **Dílčí kritéria** | **Váha** |
| --- | --- |
| 1. Celková nabídková cena v Kč bez DPH | 80 % |
| 1. Doba realizace části díla veřejné zakázky k dokončení Milníku 6 | 20 % |

## Způsob hodnocení v rámci kritéria Celková nabídková cena v Kč bez DPH

Toto kritérium je kvantitativní, přičemž v jeho rámci jsou jako výhodnější hodnoceny nižší hodnoty před vyššími. Předmětem hodnocení dle tohoto kritéria je **celková nabídková cena v Kč bez DPH**, kterou dodavatel uvede **v krycím listu nabídky**. **Tato cena bude odpovídat celkové ceně dle oceněné přílohy č. 3 závazného návrhu Smlouvy (Rozpočtu) – předmětem hodnocení bude celková cena v Kč bez DPH uvedená v kolonce „CENA CELKEM“.**

Pro vyhodnocení nabídek bude použita bodovací metoda se stupnicí v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé nabídce bude přidělena bodová hodnota, která bude odrážet úspěšnost nabídky v rámci příslušného kritéria hodnocení.

V rámci kritéria hodnocení Celková nabídková cena v Kč bez DPH získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce a tato hodnota bude následně vynásobena váhou tohoto dílčího kritéria, tj. 0,80.

Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce:

nejnižší celková nabídková cena

počet bodů kritéria = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ x 100 x 0,80

hodnocená celková nabídková cena

Všechny výše uvedené hodnoty budou zaokrouhleny na 2 desetinná místa dle matematických pravidel.

## Způsob hodnocení v rámci kritéria Doba realizace části díla veřejné zakázky k dokončení Milníku 6

Toto kritérium je kvantitativní, přičemž v jeho rámci jsou jako výhodnější hodnoceny nižší (termínově dřívější) hodnoty před vyššími (termínově pozdějšími). Předmětem hodnocení dle tohoto kritéria je doba realizace části díla veřejné zakázky, a to konkrétně řádné dokončení prací stanovených v Milníku 6 tak, jak je definován v příloze č. 2 této zadávací dokumentace – závazný návrh smlouvy (dále jen „**Milník 6**“), kterou dodavatel uvede **v krycím listu nabídky**. Tj. jedná se o dobu, ve které se dodavatel zavazuje realizovat stavební a jiné práce v rozsahu Milníku 6 (stavební dokončení haly na posypové materiály. včetně dokončení střešní konstrukce a veškerých asfaltových ploch), a to včetně prokazatelného podání žádosti o zajištění povolení předčasného užívání stavby.

Dodavatel **uvede dobu realizace části díla veřejné zakázky k dokončení Milníku 6 do krycího listu nabídky, a to ve formátu DD.MM.RRRR.** Termín uvedený v krycím listu nabídky musí odpovídat termínu uvedenému v řádku *„Stavební dokončení haly (pro možnost užívání haly pro uskladnění posypových materiálů) – tj. realizace skeletu budovy, resp. nové haly na posypové materiály, včetně dokončení střešní konstrukce, přístřešku pro umístění technologie pro výrobu solanky, terénního schodiště včetně zábradlí a zastřešení, veškerých zpevněných asfaltových ploch, rozšíření areálových rozvodů venkovního osvětlení vč. dokončení areálových rozvodů vody, dešťové kanalizace a sdělovacích rozvodů, silových rozvodů a monitorovacího systému, dokončení revitalizace areálového oplocení vč. vjezdové brány, dokončení terénních a sadových úprav a včetně prokazatelného podání žádosti o vydání Povolení předčasného užívání Stavby na příslušný úřad (v rozsahu dle Milníku 6)“* v příloze č. 2 závazného návrhu smlouvy – Harmonogram. Doba realizace uvedená v tomto Milníku 6 však nesmí být v pozdějším termínu, než je Termín dokončení díla, tj. **do 30. 6. 2027.**

Zadavatel bude v tomto kritériu hodnocení přidělovat body dle následujících pravidel:

|  |  |
| --- | --- |
| **Doba realizace části díla veřejné zakázky v rozsahu Milníku 6 nabízená dodavatelem se nachází v rozmezí:** | **Počet bodů** |
| ≤ (tj. dřívější nebo rovna než) 31. 8. 2026 | 20 bodů |
| 1. 9. 2026 – 30. 9. 2026 | 10 bodů |
| 1. 10. 2026 – 31. 10. 2026 | 5 bodů |
| > (tj. pozdější než) 31. 10. 2026 | 0 bodů |

Za toto kritérium hodnocení může účastník získat maximálně dvacet (20) bodů.

## Celkový výsledek hodnocení nabídek

Na základě **součtu výsledných bodových hodnot jednotlivých nabídek v rámci dílčích kritérií hodnocení** bude stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek.

**Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší celkový počet bodů za obě kritéria hodnocení v součtu**.

Smlouva bude uzavřena s dodavatelem, jehož nabídka se umístí na prvním místě (nejvyšší celkový počet bodů za obě kritéria v součtu). Pokud se na prvním místě v pořadí nabídek umístí dvě nebo více nabídek se shodným celkovým počtem bodů, je pro konečné pořadí nabídek rozhodná výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH, přičemž výhodněji budou hodnoceny nižší hodnoty před vyššími. Pokud ani postupem podle předchozí věty nebude možné určit konečné pořadí nabídek, rozhodne o konečném pořadí okamžik podání nabídky s tím, že jako ekonomicky výhodnější bude vyhodnocena ta nabídka, která byla v elektronickém nástroji podána dříve.

Pro hodnocení jsou rozhodné ceny v Kč bez DPH.

# DALŠÍ POŽADAVKY NA OBSAH NABÍDKY

## Rozdělení odpovědnosti při podání společné nabídky

Zadavatel v souladu s § 103 ZZVZ požaduje, aby v případě společné účasti dodavatelů tito v nabídce doložili, jaké bude rozdělení odpovědnosti za plnění Veřejné zakázky.

Zadavatel přitom vyžaduje, aby odpovědnost nesli všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně.

## Seznam poddodavatelského plnění

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce specifikoval, jaká část Veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím poddodavatele (ideálně vyjádřeno procenty odpovídajícími poměru finančního objemu poddodávky k finančnímu objemu celé Veřejné zakázky a stručným popisem části Veřejné zakázky, která bude provedena poddodavatelsky). Zadavatel současně požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce uvedl identifikační údaje každého poddodavatele, pokud jsou účastníkovi známi (včetně uvedení, jakou část Veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit).

Zadavatel zejména upozorňuje, že bude-li účastník prokazovat část kvalifikace prostřednictvím jiných osob, musí být tato osoba či osoby v předloženém seznamu poddodavatelů uvedeny (s uvedením rozsahu poskytovaných služeb).

**V případě, že účastník seznam poddodavatelského plnění v nabídce nepředloží, má se za to, že ke dni uzavření Smlouvy, neplánuje využít poddodavatele.**

Doporučený vzor seznamu poddodavatelského plnění tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace.

## Mezinárodní sankce

Zadavatel ve vztahu k mezinárodním sankcím požaduje, aby účastník garantoval, že v případě výběru jeho nabídky, uzavření Smlouvy a plnění veřejné zakázky, nedojde k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Zadavatel vázáni. Skutečnost, že dodavatel neporušuje tyto normy prokáže dodavatel předložením čestného prohlášení ve své nabídce, jehož vzor tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace.

Výše uvedené se vztahuje rovněž na poddodavatele či subjekty, jejichž prostřednictvím prokazuje dodavatel část kvalifikace a hodlá je využít při plnění Smlouvy – v takovém případě je dodavatel povinen předložit čestné prohlášení rovněž dle poddodavatele / jiné osoby, prostřednictvím které prokazuje splnění kvalifikace.

Pokud se mezinárodní sankce vztahuje na (a) účastníka zadávacího řízení, může ho Zadavatel vyloučit z účasti v zadávacím řízení, nebo (b) vybraného dodavatele, vyloučí ho Zadavatel z účasti v zadávacím řízení. Pokud se mezinárodní sankce vztahuje na poddodavatele (a) účastníka zadávacího řízení, může Zadavatel požadovat nahrazení poddodavatele, nebo (b) vybraného dodavatele, musí Zadavatel požadovat nahrazení poddodavatele.

## Střet zájmů

Zadavatel dále uvádí, že podle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, se obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) tohoto zákona nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, nesmí účastnit zadávacích řízení podle ZZVZ jako účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci. Zadavatel je povinen takovou obchodní společnost vyloučit ze zadávacího řízení. Za tímto účelem Zadavatel požaduje, aby dodavatelé ve své nabídce předložili čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů podle tohoto článku. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace.

Pokud bude dodavatel prokazovat kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele, požaduje Zadavatel, aby toto čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů předložil dodavatel rovněž od takového svého poddodavatele.

## Harmonogram plnění

Zadavatel požaduje, aby dodavatelé ve své nabídce předložili vyplněný harmonogram plnění, který tvoří přílohu č. 2 závazného návrhu Smlouvy. Zadavatel uvádí, že věcné vymezení jednotlivých milníků stanovuje závazně zadavatel. Dodavatelé k jednotlivým vymezeným milníkům doplní dobu jejich realizace, přičemž **celková doba realizace předmětu Veřejné zakázky nesmí přesáhnout zadavatelem stanovenou dobu dle čl. 6.6 závazného návrhu Smlouvy (tj. kompletní dokončení Díla a jeho předání Objednateli nastane nejpozději do 30. 6. 2027). Zároveň zadavatel vysloveně upozorňuje, že dodavatelem doplněný termín realizace Milníku 6 bude předmětem hodnocení nabídek dle dílčího hodnotícího kritéria *„Doba realizace části díla veřejné zakázky k dokončení Milníku 6“*.**

Takto doplněný harmonogram se u vybraného dodavatele následně stane přílohou č. 2 Smlouvy.

# FORMÁLNÍ POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

## Formální požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.  Pro cizojazyčné doklady předložené v nabídce se použijí pravidla stanovená v § 45 odst. 3 ZZVZ. Předloží-li dodavatel některé z dokladů (dokumentů) v cizím jazyce, je povinen předložit zároveň s nimi i prostý překlad dokladu do českého jazyka. Dokumenty ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce mohou být předloženy bez překladu. Zadavatel může povinnost předložit překlad prominout.

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly Zadavatele uvést v omyl, a musí být dobře čitelná.

Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis dodavatele, musí být podepsány statutárním orgánem dodavatele nebo osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

Dodavatel podá nabídku elektronicky, prostřednictvím elektronického nástroje Zadavatele.

## Požadavky na členění nabídky

Dodavatel podá nabídku s tímto doporučeným členěním (tj. řazením příloh v elektronickém nástroji JOSEPHINE):

* Krycí list nabídky dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace;
* Doklady k prokázání kvalifikace, které mohou být pro účely podání nabídky nahrazeny čestným prohlášením o splnění kvalifikace dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace;
* Závazný návrh Smlouvy;
* Harmonogram plnění vyplněný v souladu s čl. [8.5](#Ref179895143) zadávací dokumentace, dle přílohy č. 2 závazného návrhu Smlouvy;
* Vyplněný (oceněný) Rozpočet dle přílohy č. 3 závazného návrhu Smlouvy;
* Čestné prohlášení ve vztahu k mezinárodním sankcím a neexistenci střetu zájmů dle přílohy č. 5 zadávací dokumentace;
* Rozdělení odpovědnosti v případě podání společné nabídky, pokud je relevantní;
* Seznam poddodavatelského plnění, pokud je relevantní (příloha č. 4 zadávací dokumentace);
* Další přílohy (nepovinné).

# PODÁNÍ A OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

## Prokázání zmocnění pro podání nabídky

Pokud za účastníka jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce přiložena příslušná plná moc.

## Způsob a lhůta pro podání nabídek

## Nabídku podá dodavatel výhradně prostřednictvím elektronického nástroje JOSEPHINE, který splňuje podmínky § 213 ZZVZ a je dostupný na internetové adrese <http://josephine.proebiz.com>.

## Podáním nabídky se rozumí vložení příloh v doporučeném členění dle čl. [9.2](#Ref18578206) zadávací dokumentace.

Podrobné instrukce pro podání nabídky prostřednictvím elektronického nástroje nalezne dodavatel v příloze č. 7 zadávací dokumentace – Požadavky na elektronickou komunikaci JOSEPHINE.

Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby provedli a dokončili svou registraci v elektronickém nástroji, pokud tak již neučinili před zahájením tohoto zadávacího řízení.

**Lhůta pro podání nabídek končí   
1. 8. 2025 v 10:00 hodin**

**Všechny nabídky musí být doručeny Zadavateli před skončením lhůty pro podání nabídek.**

Pokud nebude nabídka Zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.

## Otevírání nabídek

Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu Zadavateli. Nabídky v elektronické podobě otevírá Zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Otevírání nabídek v elektronické podobě není veřejné a nemohou se ho tak účastnit ani dodavatelé, kteří podali nabídku v zadávacím řízení.

Zadavatel kontroluje při otevírání nabídek v elektronické podobě, zda nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím otevřením manipulováno.

## Variantní řešení a další informace

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

Účastníci mohou na Veřejnou zakázku podat pouze jednu nabídku, a to bez ohledu na to, zda tak činí samostatně nebo společně s jinými účastníky (společná nabídka). Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. V případě porušení těchto povinností Zadavatel přistoupí k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

V souladu s § 98 ZZVZ mohou dodavatelé požádat o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit i bez předchozí žádosti. Dodavatelé mohou podávat své písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace **výhradně písemně v elektronické podobě**, a to nejlépe prostřednictvím elektronického nástroje „JOSEPHINE“ dostupného na internetové adrese josephine.proebiz.com, případně také datovou schránkou nebo e-mailem adresovaným zástupci Zadavatele v zadávacím řízení, vymezenému v čl. [2.2](#Ref94207855) zadávací dokumentace.

Písemná žádost musí být Zadavateli doručena **nejpozději 7 pracovních dnů** před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pokud nebude žádost doručena alespoň 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, není Zadavatel povinen vysvětlení poskytnout.

Zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace, včetně přesného znění žádosti dodavatele, uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil tuto zadávací dokumentaci (tedy na profilu Zadavatele a v elektronickém nástroji JOSEPHINE) nejpozději **do 3 pracovních dnů** po doručení písemné žádosti dodavatele.

# DOKLADY PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

## Doklady o splnění kvalifikace, další doklady

Zadavatel odešle vybranému účastníkovi zadávacího řízení výzvu k předložení dokladů o jeho kvalifikaci, které Zadavatel požadoval, pokud je již Zadavatel nemá k dispozici. Zadavatel může ve výzvě stanovit, že vybraný dodavatel musí předložit originály nebo úředně ověřené kopie těchto dokladů.

## Doklady o majetkové struktuře vybraného dodavatele

V souladu s § 122 odst. 5 ZZVZ Zadavatel u vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob.

Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli zahraniční právnické osoby postupem podle předchozího odstavce, Zadavatel vyzve vybraného dodavatele rovněž k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo, není-li takové evidence:

1. ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a
2. k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle odst. 1. k dodavateli; těmito doklady jsou zejména:
   1. Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
   2. Seznam akcionářů,
   3. Rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
   4. Společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Zadavatel upozorňuje, že vyloučí vybraného dodavatele, který nepředložil výše uvedené údaje, doklady nebo vzorky dle požadavků Zadavatele.

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

## Vyhrazená práva a další ustanovení

Účastníci řízení nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení, pokud tak nestanoví ZZVZ. Zadavatel nabídky, kopie ani jejich části účastníkům řízení nevrací.

Zadavatel si vyhrazuje právo:

1. upřesnit nebo změnit ve lhůtě pro podání nabídek zadávací podmínky Veřejné zakázky;
2. zrušit zadávací řízení v souladu se ZZVZ;
3. ověřit správnost údajů o realizaci významných stavebních prací uvedených v seznamu stavebních prací;
4. uveřejnit uzavřenou Smlouvu včetně jejích příloh a dodatků a skutečně uhrazené ceny na profilu Zadavatele v souladu s § 219 ZZVZ a uveřejnit uzavřenou Smlouvu včetně jejích příloh a dodatků a další dokumenty v Registru smluv, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů;
5. vyloučit účastníky zadávacího řízení v souladu s § 48 ZZVZ. Zadavatel upozorňuje, že dle § 48 odst. 7 ZZVZ může vyloučit účastníka zadávacího řízení, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie. Zadavatel u vybraného dodavatele ověří naplnění tohoto důvodu pro vyloučení na základě informací vedených v obchodním rejstříku. Pokud z informací vedených v obchodním rejstříku vyplývá naplnění tohoto důvodu pro vyloučení, Zadavatel účastníka vyloučí ze zadávacího řízení (s výjimkou § 48 odst. 10 ZZVZ);
6. Zadavatel si v souladu s § 53 odst. 5 ZZVZ vyhrazuje právo uveřejnit na profilu Zadavatele oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru dodavatele. Uvedená oznámení se považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění;
7. Zadavatel výslovně upozorňuje účastníky, že vybraný dodavatel je v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

# PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Nedílnou součást této zadávací dokumentace tvoří následující přílohy:

1. Krycí list nabídky
2. Závazný návrh Smlouvy vč. příloh
3. Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikace
4. Vzor seznamu poddodavatelského plnění
5. Čestné prohlášení ve vztahu k mezinárodním sankcím a střetu zájmů
6. Požadavky na elektronickou komunikaci JOSEPHINE

**Příloha č. 1**

**KRYCÍ LIST NABÍDKY[[1]](#footnote-2)**

podané v zadávacím řízení na veřejnou zakázku

**Hala na posypové materiály v areálu cestmistrovství Frýdlant II**

**Zadavatel: Silnice LK a.s.**

se sídlem: Jablonec nad Nisou, Československé armády 4805/24, PSČ 466 05

IČ: 287 46 503

## Identifikační údaje účastníka

|  |  |
| --- | --- |
| **Účastník:** | **[DOPLNÍ DODAVATEL]** |
| IČ: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| DIČ: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Sídlo: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Zastoupený: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Zapsaný: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Telefon: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| E-mail: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Číslo bankovního účtu: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

## Osoba oprávněná jednat za účastníka ve věcech smluvních:

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Telefon: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| E-mail: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

## Osoba oprávněná jednat za účastníka ve věcech technických:

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Telefon: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| E-mail: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

## Účastník je považován za malý či střední podnik dle doporučení Komise 2003/361/ES

|  |  |
| --- | --- |
| Malý či střední podnik | [ANO/NE] |

## Nabídková cena

|  |  |
| --- | --- |
| Výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH (odpovídá celkové ceně dle přílohy č. 3 závazného návrhu Smlouvy – Rozpočtu): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

## Doba realizace části díla veřejné zakázky k dokončení Milníku 6

|  |  |
| --- | --- |
| Doba realizace části díla veřejné zakázky k dokončení Milníku 6  (odpovídá době dle harmonogramu plnění) | [DOPLNÍ DODAVATEL – datum ve formátu DD.MM.RRRR] |

**Prohlášení účastníka**

Podáním své nabídky prohlašujeme, že jsme se seznámili se zněním zadávací dokumentace na uzavření smlouvy na veřejnou zakázku s názvem *„Hala na posypové matriály v areálu střediska Frýdlant II“* a podáním této nabídky akceptujeme závazný návrh Smlouvy na veřejnou zakázku, který je obsažen v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Akceptujeme všechny obchodní, technické a další smluvní podmínky uvedené v zadávací dokumentaci tohoto zadávacího řízení. Prohlašujeme, že podáním této nabídky nabízíme realizaci výše uvedené Smlouvy na příslušnou veřejnou zakázku v souladu se zadávací dokumentací a touto nabídkou.

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[**název dodavatele** – doplní dodavatel]

[jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele – doplní dodavatel]

[funkce nebo oprávnění – doplní dodavatel]

**Příloha č. 2 – závazný návrh Smlouvy vč. příloh**

*(Samostatný dokument)*

**Příloha č. 3**

**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKACE**

Níže podepsaný účastník předkládá čestné prohlášení o splnění kvalifikace pro účely plnění veřejné zakázky s názvem

**Hala na posypové materiály v areálu cestmistrovství Frýdlant II**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Prohlašující dodavatel:** | |  |
| Název dodavatele: | [DOPLNÍ DODAVATEL] | |
| Sídlo: | [DOPLNÍ DODAVATEL] | |
| IČO (u subjektu se sídlem v ČR): | [DOPLNÍ DODAVATEL] | |
| Jednající/zastoupen: | [DOPLNÍ DODAVATEL] | |

(dále jen „Dodavatel“)

Dodavatel tímto čestně prohlašuje, že splňuje základní způsobilost v rozsahu dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ), tedy že:

* nebyl v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řadu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží[[2]](#footnote-3);
* nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;
* nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
* nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
* není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Dodavatel dále čestně prohlašuje, že splňuje profesní způsobilost v rozsahu dle § 77 odst. 1, tj.:

* je zapsán v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Dodavatel dále čestně prohlašuje, že splňuje profesní způsobilost podle § 77 odst. 2 ZZVZ, neboť disponuje doklady:

* podle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ, tj. dokladem o oprávnění k podnikání – doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, tj.
  + provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
  + projektová činnost ve výstavbě;
* podle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ, tj. osvědčením o autorizaci (registraci) autorizovaného inženýra, technika nebo stavitele v rozsahu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů („autorizační zákon“), a to v oboru: Pozemní stavby.

Dodavatel rovněž čestně prohlašuje, že splňuje technickou kvalifikaci stanovenou zadavatelem v čl. 4.5.3 zadávací dokumentace v souladu s § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ, neboť **v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení realizoval** stavební práce uvedené v následujícím seznamu významných stavebních prací**:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identifikační údaje objednatele\*** | **Název stavební práce** | **Věcný popis obsahové náplně stavební práce a rozsah v jakém se dodavatel podílel** | **Stavební práce spočívala ve výstavbě nebo rekonstrukci haly s železo-betonovou konstrukcí** | **Doba poskytování stavební práce** (MM/RR-MM/RR) | **Finanční objem (investiční náklady) stavební práce v Kč bez DPH** | **Kontaktní údaje kontaktní osoby objednatele** |
| [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL ANO/NE] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL ANO/NE] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL ANO/NE] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

*\*Dodavatel doplní potřebný počet řádků.*

Dodavatel rovněž čestně prohlašuje, že splňuje technickou kvalifikaci stanovenou zadavatelem v čl. 4.5.4 zadávací dokumentace v souladu s § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ, neboť **v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení realizoval** významné služby uvedené v následujícím seznamu významných služeb**:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identifikační údaje objednatele\*** | **Název významné služby** | **Věcný popis obsahové náplně významné služby a rozsah v jakém se dodavatel podílel** | **Doba poskytování významné služby** (MM/RR-MM/RR) | **Finanční objem – výše investičních nákladů stavebních prací ve výstavbě / rekonstrukci, jejichž realizace byla předmětem významné služby v Kč bez DPH** | **Kontaktní údaje kontaktní osoby objednatele** |
| [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

*\*Dodavatel doplní potřebný počet řádků.*

Toto čestné prohlášení činí Dodavatel na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Funkce: [DOPLNÍ DODAVATEL]

**Příloha č. 4**

**SEZNAM PODDODAVATELSKÉHO PLNĚNÍ[[3]](#footnote-4)**

Níže podepsaný účastník předkládá seznam poddodavatelského plnění pro plnění veřejné zakázky s názvem

**Hala na posypové materiály v areálu cestmistrovství Frýdlant II**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název a identifikace poddodavatele**  **(Obchodní název, sídlo, IČ)** | **Slovní popis plnění poddodavatele** | **Poměr finančního objemu plnění poddodavatele k finančnímu objemu celkového plnění dle smlouvy (v %)** |
| [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

*Lze doplnit další řádky.*

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Funkce: [DOPLNÍ DODAVATEL]

**Příloha č. 5**

**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ VE VZTAHU K MEZINÁRODNÍM SANKCÍM A STŘETU ZÁJMŮ**

Níže podepsaný účastník předkládá čestné prohlášení pro účely plnění veřejné zakázky s názvem

**Hala na posypové materiály v areálu cestmistrovství Frýdlant II**

|  |  |
| --- | --- |
| **Prohlašující dodavatel:** | |
| Název dodavatele: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Sídlo: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| IČO (u subjektu se sídlem v ČR): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Jednající/zastoupen: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

(dále jen „**Dodavatel**“)

1. **Prohlášení k mezinárodním sankcím:**

Dodavatel tímto pro účely nadepsané veřejné zakázky čestně prohlašuje, že výběrem jeho nabídky, uzavřením smlouvy ani plněním veřejné zakázky nedojde k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo zadavatel vázáni.

Dodavatel současně čestně prohlašuje, že ani žádný z poddodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž prostřednictvím prokazuje část kvalifikace a hodlá je využít při plnění smlouvy, není osobou, na kterou by dopadaly mezinárodní sankce dle právních předpisů a rozhodnutí, kterými jsou Česká republika nebo zadavatel vázáni.

1. **Prohlášení k neexistenci střetu zájmů:**

Dodavatel tímto pro účely nadepsané veřejné zakázky čestně prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba, vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Dodavatel současně čestně prohlašuje, že ani žádný z poddodavatelů, prostřednictvím kterého prokazoval splnění kvalifikace, není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba, vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Funkce: [DOPLNÍ DODAVATEL]

**Příloha č. 6 – Požadavky na elektronickou komunikaci Josephine**

*(Samostatný dokument)*

1. Dodavatel doplní do krycího listu všechny barevně zvýrazněné údaje. Za přesnost, úplnost a kompletnost krycího listu odpovídá dodavatel. [↑](#footnote-ref-2)
2. Je-li Dodavatel právnickou osobou, splňují tuto podmínku rovněž všichni členové statutárního orgánu dodavatele ve smyslu § 74 odst. 2 ZZVZ. [↑](#footnote-ref-3)
3. Účastník předloží seznam poddodavatelského plnění, pokud je relevantní. [↑](#footnote-ref-4)