###### Modernizace bytových domů ul.Šenovská

Zápis z jednání dne 8.9.2017

1/ Řešení parkovacích stání

-dle ČSN – potřeba 6 stání na jeden objekt, celkem 18 stání pro 3 domy

- Investor požaduje zaslat výpočet parkovacích stání.

- Byl předložen návrh umístění parkovacích stání, ing.Žvak zašle ing. Birtkové v elektron.formě, dále tento návrh bude zaslán investorovi.

- Situace s umístěním zpevněných ploch a parkovacích stání bude předjednaná na plynárnach (zajistí p.Jerakasová)

2/ V rámci územního řízení bude podána žádost o navýšení příkonu EL (zajistí projektant elektro p.Lacko)

3/ Projekt k územnímu řízení bude v el.formě zaslán investorovi k připomínkování (termín  18.9.2017)

4/ p.Klekner osobně projedná na útvaru hl.architekta situaci k územnímu řízení.

Zapsala ing. Birtková