**NÁVRH SMLOUVY O DÍLO**

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele:

1. **Smluvní strany**

**Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s.**

se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

právní forma: akciová společnost

zapsaná v obch. rejstříku: vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B, vložka

č. 1104

IČ: 61974757

DIČ: CZ61974757 plátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12

číslo účtu: 5708761/0100

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

číslo účtu: 2105677586/2700

zastoupený: Ing. Martinem Chovancem, ředitelem úseku technického,

oprávněn jednat ve věcech smluvních: p. Jiří Boháček, vedoucí odboru dopravní cesta,

tel.:59 740 2170, e-mail: [jiri.bohacek@dpo.cz](mailto:jiri.bohacek@dpo.cz)

Ing. Roman Maceček , vedoucí střediska vrchní stavba,

tel.:59 740 2250, e-mail:roman.macecek@dpo.cz

oprávněn jednat ve věcech technických: p. Marek Pustelník, vrchní mistr střediska vrchní stavba,

tel.:59 740 2251, e-mail: [marek.pustelnik@dpo.cz](mailto:marek.pustelnik@dpo.cz)

dále jen **„objednatel“**

a

**Zhotovitel:**

se sídlem/místem podnikání:

právní forma:

zastoupený:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

oprávněn jednat ve věcech smluvních

a technických:

dále jen **„zhotovitel“**

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a za podmínek dále uvedených v této smlouvě o dílo. Tato smlouva byla uzavřena v rámci výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem NR-79-18-PŘ-Ja.

1. **Předmět smlouvy**
2. Předmětem smlouvy je realizace díla „**Provedení sklenářských prací na zastřešení a zábradlí tramvajových nástupišť“ -** výměna vadných skel za nováv rozsahu specifikovaném jednotlivými zakázkovými listy v celkové předpokládané hodnotě do 300 000,- Kč bez DPH. Objednatel si vyhrazuje právo odebrat předmět plnění v hodnotě nižší než je hodnota předpokládaná.
3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje objednateli k provedení díla uvedeného v bodě 1 tohoto článku, a to v množství a termínech vyplývajících z jednotlivých dílčích objednávek, za podmínek níže specifikovaných.
4. Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo zaplatit sjednanou cenu.
5. **Podmínky plnění**
6. Zhotovitel se zavazuje objednateli k provedení díla ve lhůtách a rozsahu uvedeném v příslušné dílčí objednávce resp. podle dohodnutých konkrétních postupů. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, činí maximální doba k provedení opravy sedm pracovních dnů od odeslání dílčí objednávky zhotoviteli.
7. Jiné provedení díla než na základě objednávky jsou bez souhlasu objednatele nepřípustné.
8. Jednotlivé dílčí objednávky budou zasílány e-mailem na kontaktní osobu zhotovitele a budou obsahovat minimálně následující údaje: místo provedení prací, množství požadovaných prací a použitého materiálu – skla, termín provedení prací, kontaktní osoba uvedená v čl. I pro danou objednávku.
9. Zrušení dílčí objednávky (plnění) lze provést kteroukoli smluvní stranou po vzájemné dohodě. Sankce za zrušení dílčí objednávky vzájemnou dohodou se touto smlouvou nestanoví, zhotovitel je však oprávněn požadovat po objednateli úhradu nákladů vzniklých při zrušení dílčí objednávky. Zhotovitel je oprávněn realizovat fakturaci až do plné výše prokazatelně vzniklých nákladů vlastních i nákladů v rámci kooperace.
10. Zhotovitel je povinen na všech dokladech a korespondenci uvádět čísla jednotlivých dílčích objednávek.
11. Předání a převzetí díla bude probíhat vždy v pracovní dny od 6:00 do 14:00 hodin. Mimo uvedený termín může k předání/převzetí provedeného díla dojít pouze po předchozí dohodě smluvních stran. O konkrétním termínu převzetí provedeného díla je zhotovitel povinen informovat kontaktní osobu objednatele minimálně 1 pracovní den předem.
12. Pokud v průběhu plnění zhotovitel zjistí, že cena za opravu bude vyšší než předpokládaná cena uvedená v dílčí objednávce, je povinen o to bezodkladně informovat kontaktní osobu objednatele. Bez jejího souhlasu není zhotovitel oprávněn dílo předat objednateli.
13. Práci v blízkosti drážních zařízení bude zhotovitel provádět pouze za přítomnosti oprávněných zaměstnanců objednatele, kteří budou zajišťovat ochranu pracovního místa podle Provozního předpisu D1.
14. **Místo plnění**
15. Místem plnění pro převzetí a předání předmětu smlouvy je síť tramvajových tratí objednatele na území města Ostravy a přilehlém okolí.
16. **Termín plnění**
17. Smlouva se sjednává na dobu do **31. 12. 2021.**
18. **Cena**
19. Cena je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na dodání předmětu plnění, platná po celou dobu provádění prací, překročitelná pouze při splnění podmínek, uvedených v bodě VI.3.

**Cena bez DPH za hodinu provádění sklenářských prací ……. ……………………….……...Kč**

**Cena bez DPH za 1 m2 použitého materiálu – bezpečnostního skla tl. 4 mm s folií…….…..Kč**

**Cena bez DPH za 1 m2 použitého materiálu – bezpečnostního skla tl. 6 mm s folií ….……..Kč**

**Cena bez DPH za 1 m2 použitého materiálu – bezpečnostního skla tl. 8 mm s folií ….……..Kč**

**Cena bez DPH za 1 m2 použitého materiálu – bezpečnostního skla tl. 10 mm tvrzené ……..Kč**

**Cena bez DPH za 1 m2 použitého materiálu – bezpečnostního skla tl. 12 mm tvrzené Paraglas (nebo jiné srovnatelných vlastností)……………………………………………………………..Kč**

*(Pozn.:doplní účastník poté poznámku vymaže)*

Cena plnění bude uvedena v konkrétní objednávce a bude složena z ceny za práci (v souladu s jednotkovou cenou) a ceny za použitý materiál (v souladu s jednotkovou cenou). Cena obsahuje vše potřebné ke splnění díla (přepravu na místo plnění, demontáž, montáž, pomocný materiál). Tyto ceny jsou platné do 31. 12. 2021.

1. Poskytovaný předmět této smlouvy o dílo je zařazen do číselného kódu klasifikace produkce CZ CPA 42, to znamená, že plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel bude fakturovat bez daně z přidané hodnoty, daň je povinen přiznat a zaplatit objednatel. Faktura bude mít náležitosti dle § 29 odst. 1 písm. a) až j) a dle § 29 odst. 2 písm. c). Objednatel prohlašuje, že financování prací a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy, má zajištěno.
2. Výši sjednané ceny lze překročit pouze v případě:

* pokud v průběhu plnění dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které budou mít prokazatelný vliv na výši sjednané ceny.
* v případě, že meziroční míra inflace vyhlašovaná Českým statistickým úřadem stoupne o více jak 6%, je zhotovitel oprávněn vyvolat s objednatelem jednání ohledně navýšení sjednaných cen.

1. Objednatel si vyhrazuje po celou dobu trvání smlouvy právo na nové dodávky a služby (souhrnně opční právo) spočívající v obdobných dodávkách a službách specifikovaných v předmětu plnění, a to až do výše 30% ceny bez DPH uvedené v této smlouvě. V případě, že objednatel využije tohoto opčního práva, proběhne v této věci jednání.
2. Sjednaná cena nemůže být měněna jinak než písemnou dohodou obou smluvních stran.
3. **Platební podmínky**
4. Podkladem pro fakturaci je objednatelem potvrzený soupis provedených prací. Soupis provedených prací tvoří nedílnou součást faktury.
5. Každé uskutečněné provedení díla podle jednotlivých potvrzených dílčích objednávek je samostatným zdanitelným plněním. Den předání a převzetí je dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění je zhotovitel povinen vystavit objednateli fakturu. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. . Smluvní strany se dohodly na úhradě formou bezhotovostního bankovního převodu. Úhradou se rozumí připsání peněžních prostředkům na bankovní účet uvedený na faktuře vystavené zhotovitelem.
6. Pokud faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. V tomto případě se ruší původní lhůta splatnosti dle ust. VII.2 a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené faktury – daňového dokladu zpět objednateli.
7. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
8. Faktury jsou zhotovitelem vystavovány ve formátu PDF, podepsány zaručeným elektronickým podpisem a zasílány včetně naskenovaného soupisu provedených prací se zjišťovacím protokolem potvrzeným technickým dozorem objednatele (tyto dokumenty jsou nedílnou součástí faktury) na adresu [elektronicka.fakturace@dpo.cz](mailto:elektronicka.fakturace@dpo.cz). Pokud zhotovitel nemá možnost takto zasílat faktury, bude je doručovat v písemném vyhotovení na adresu: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. V případě doručování poštou se v pochybnostech má za to, že faktury byly doručeny třetí pracovní den po jejich odeslání.
9. **Záruka, jakost a vady**
10. Zhotovitel je povinen provést dílo v dohodnutém množství, jakosti a provedení. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti dodaného díla a na záruční době v délce 24 měsíců ode dne protokolárního předání díla objednateli.
11. Pokud je uplatnění reklamace vady na díle v záruční době oprávněné, má objednatel právo na opravu vady.
12. Záruční doba začíná běžet dnem předání díla objednateli. Záruční doba se staví po dobu oprávněné reklamace vady, za které nese odpovědnost zhotovitel.
13. Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady předmětu plnění.
14. Zástupce zhotovitele se dostaví k objednateli k lokalizaci a odstranění závady do 3 dnů od nahlášení. Do této lhůty se nezapočítávají dny pracovního volna.
15. Předpokladem k bezplatnému odstranění záručních vad je skutečnost, že objednatel bude předmět smlouvy užívat k určenému účelu a pečovat o něj dle pokynů uvedených v návodu k obsluze. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé běžným opotřebením a neodborným používáním.
16. Nebezpečí škody na díla přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.
17. **Sankční ujednání**
18. Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu zhotoviteli ve výši 0,05 % z konečné ceny díla bez DPH za každý případ a den prodlení zhotovitele s dodáním předmětu plnění.
19. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
20. Dohodnutý úrok z prodlení v případě prodlení úhrady faktury činí 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
21. **Ostatní ujednání**
22. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemnou formou objednatele nejméně 5 kalendářních dní předem k předání a převzetí díla. Předání předmětu smlouvy se uskuteční za společné účasti objednatele a zhotovitele.
23. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi čistotu, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel je ve smyslu zákona č. 185/2001Sb., o odpadech v platném znění, §4, odst. x) původcem odpadů. Zhotovitel není oprávněn shromažďovat vzniklý odpad do odpadových nádob objednatele. Objednatel má právo v době realizace předmětu plnění provádět kontroly, zda odpad vznikající činností zhotovitele není ukládán na pozemky nebo do nádob objednatele. Při zjištění takovéto skutečnosti si objednatel vyhrazuje právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ. Zaplacením pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Zhotovitel – původce odpadu si je vědom toho, že je povinen veškerý vzniklý odpad předat osobě oprávněné k jeho převzetí podle §12 zákona č. 185/2001Sb., o odpadech v platném znění. V případě vzniku ekologické události nebo ekologické havárie odstraní tuto zhotovitel na vlastní náklady, a událost nebo havárii oznámí na oddělení energie a ekologie objednatele na tel. č. 725 749 374 nebo na tel. č. 607 812 898. Zodpovídá všem třetím stranám dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo staveniště, které způsobil svou stavební činností.
24. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit v souladu s platnými právními předpisy zejména podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem.
25. Základní požadavky k zajištění BOZP jsou stanoveny v Příloze č. 1.
26. Součástí dodávky bude předávací protokol a atesty použitých materiálů.
27. **Závěrečná ujednání**
28. Věcí neupravené touto smlouvou o dílo se řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména pak Novým občanským zákonem v platném znění.
29. Vady díla, které jej činí neupotřebitelnými nebo pokud dílo nemá vlastnosti, které si objednatel vymínil nebo o kterých ho zhotovitel ujistil, se považují za podstatné porušení smlouvy a objednatel může z tohoto důvodu od smlouvy okamžitě odstoupit.
30. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
31. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
32. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a. s. je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen ,,zákon“) a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající zveřejnit. Informace, které je povinen Dopravní podnik Ostrava a.s. zveřejnit, se nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ani za důvěrný údaj nebo sdělení ve smyslu ustanovení § 1730 odst.2 občanského zákoníku. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu veřejné správy v Registru smluv. Objednatel podpisem smlouvy bere na vědomí, že některé údaje a pasáže této smlouvy mohou být obchodním tajemstvím zhotovitele a zavazuje se je nezveřejnit dle zákona o registru smluv ani jinak a/nebo nepředat třetí osobě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ani jinak. Obchodní tajemství zhotovitele je blíže vyspecifikováno v příloze č. 2 smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy nepodléhají ze strany zhotovitele obchodnímu tajemství a smluvní strany souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených ve smlouvě, včetně jejích příloh a případných dodatků smlouvy za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
33. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran jejich doručení odmítne či jinak znemožní.
34. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu lze jen formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
35. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
36. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev vůle učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy
37. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
38. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této Smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí objednatel. O nabytí účinnosti Smlouvy se objednatel  zavazuje informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu elektronicky na adresu  *………………………….(POZN. Doplní účastník, poté poznámku vymaže)*

Přílohy:

příloha č.1 – Základní požadavky k zajištění BOZP

příloha č.2 – Vymezení obchodního tajemství zhotovitele

V ……………. dne: V Ostravě dne:

…………………………………… ……………………………………

*oprávněná osoba účastníka* Ing. Martin Chovanec

*(doplní účastník poté poznámku vymaže)* ředitel úseku technického