ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

pro veřejnou zakázku:

„Modernizace ulice Vítkovická I. etapa“

Zadavatel:  	Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

Režim veřejné zakázky: 	nadlimitní

Druh veřejné zakázky: 	stavební práce

Sektorová veřejná zakázka: 	NE

Druh řízení: 	otevřené dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

- ÚVODNÍ INFORMACE

  - Vymezení zadávacích podmínek a relevantní právní úprava.

Zadávací řízení je realizováno třemi subjekty, jakožto společnými zadavateli ve smyslu § 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) dle specifikace uvedené v bodě 2.2. zadávací dokumentace (pro účely této zadávací dokumentace dále jen společně „Zadavatel“), a to na základě Smlouvy o společném zadání veřejné zakázky a o úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů k třetím osobám ze dne 30. 12. 2024. Dopravní podnik Ostrava a.s. je touto smlouvou rovněž ostatními subjekty pověřen k vedení zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky.

Tato zadávací dokumentace (dále také jen „zadávací dokumentace“ nebo „ZD“) obsahuje zadávací podmínky ve smyslu ZZVZ, stanovené Zadavatelem. Součástí této zadávací dokumentace jsou také její přílohy či další dokumenty obsahující zadávací podmínky, na které je dále v textu odkazováno, resp. další písemné dokumenty stanovené ZZVZ.

Práva, povinnosti či podmínky v této zadávací dokumentaci neuvedené se řídí příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Předpokládá se, že dodavatel před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávací dokumentaci a bude se jimi řídit. Pokud dodavatel neposkytne včas všechny požadované informace nebo pokud nabídka nebude odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za následek jeho vyloučení ze zadávacího řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu dodavatele k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce; jakákoliv výhrada uvedená v nabídce může znamenat vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

  - Informace o zveřejnění a případném předávání zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je včetně všech příloh bezplatně uveřejněna na profilu Zadavatele.

  - Některé informace k financování veřejné zakázky.

### Zadavatel upozorňuje dodavatele, že předmět veřejné zakázky může být spolufinancován z dotace ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - peněžní prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo národního fondu poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel ze strany třetího subjektu (dále jen „Dotace“)

### Zadavatel předpokládá, že Dotace bude poskytnuta Ministerstvem dopravy ČR z operačního Programu Doprava 2021-2027, z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Název projektu: „Modernizace TT na ul. Vítkovická, Ostrava“, registrační číslo projektu CZ.04.03.01/08/22_010/0000083. Pravidla dotační výzvy jsou dostupná na odkaze: https://opd3.opd.cz/stranka/vyzva-10. Příjemcem dotace je Dopravní podnik Ostrava a.s.

Vybraný dodavatel bude povinen respektovat podmínky Dotace a poskytne příslušnému dotačnímu orgánu a Zadavateli veškerou potřebnou součinnost – blíže viz obchodní podmínky předepsané Zadavatelem.

  - Zadavatel informuje dodavatele, že neobdržení předpokládané dotační podpory dle bodu 1.3. výše může považovat za důvody hodné zvláštního zřetele ve smyslu ust. § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ, potažmo toto může zakládat důvod zrušení zadávacího řízení ve smyslu ust. § 127 odst. 2 písm. e) ZZVZ.

  - Informace, které jsou výsledkem předběžných tržních konzultací.

Označení informací, které jsou výsledkem předběžné tržní konzultace:

Nejsou.

Osoby, které se na předběžné tržní konzultaci podílely:

Nejsou.

Informace, které byly obsahem předběžné tržní konzultace:

Nejsou.

  - Požadavky ust. § 6 odst. 4 ZZVZ a základní odůvodnění postupu Zadavatele.

Zadavatel při tvorbě těchto zadávacích podmínek zvážil požadavky na princip sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací, tedy zohlednil zejména (i) pracovní příležitosti, sociální začlenění, důstojné pracovní podmínky a další sociálně relevantní hlediska spojená s veřejnou zakázkou, (ii) dopad na životní prostředí, trvale udržitelný rozvoj, životní cyklus dodávky, služby nebo stavební práce a další environmentálně relevantní hlediska spojená s veřejnou zakázkou a (iii) možnosti implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu související s předmětem veřejné zakázky.

Zadavatel vyžaduje, aby vybraný dodavatel při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil dodržování pracovně-právních předpisů (zákoník práce a zákon o zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Více viz Zadavatelem předepsaný návrh obchodních podmínek.

Zadavatel dále vyžaduje, aby vybraný dodavatel zajistil spravedlivé obchodní podmínky ve vztahu ke všem poddodavatelům podílejících se na realizaci veřejné zakázky, zejména požaduje, aby poddodavatelé působící na veřejné zakázce poskytovali svá plnění na základě smluv zahrnující srovnatelné podmínky jako jsou obsaženy ve smlouvě mezi Zadavatelem a vybraným dodavatelem, a to mimo jiné co do okruhu a výše smluvních pokut, splatnosti faktur za poskytnuté plnění či režimu víceprací/méněprací. Více viz Zadavatelem předepsaný návrh obchodních podmínek.

Zadavatel dále vyžaduje, aby vybraný dodavatel zajistil řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, tedy že se zaváže řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Více viz Zadavatelem předepsaný návrh obchodních podmínek.

Problematika ochrany životního prostředí a trvale udržitelný rozvoj byly standardně zohledněny v rámci obchodních podmínek a v rámci projektové dokumentace a celkového návrhu technického řešení, když předmět zakázky plně odpovídá běžně akceptovaným standardům a rovněž použité materiály odpovídají požadavkům na ochranu životního prostředí. Navržené plnění dle projektové dokumentace odpovídá současnému rozvoji techniky. Obchodní podmínky plnění jsou nastaveny tak, aby zajišťovaly včasné a kvalitní plnění, ale aby zároveň nevedly k nepřiměřené disbalanci mezi smluvními stranami a nevedly k porušování požadavků ust. § 6 ZZVZ jako celku.

Další podmínky sociálně odpovědného zadávání jsou stanoveny v Příloze č. 12 ZD – Pravidla sociální odpovědnosti.

  - Označení částí zadávací dokumentace zpracované osobou odlišnou od Zadavatele.

Zadavatel označuje tyto části zadávací dokumentace zpracované osobou odlišnou od Zadavatele (s výjimkou advokáta nebo daňového poradce):

- Projektová dokumentace pro provádění stavby pod názvem „Modernizace TT na ul. Vítkovická v úseku ul. 28. října až ul. Železárenská“ a Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr byly zpracovány společností IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce s.r.o., IČ: 276 89 328, se sídlem Vodní 1, 602 00 Brno.

- Projektová dokumentace pro provádění stavby pod názvem „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Vítkovická“ a Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr byly zpracovány společností Báňské projekty Ostrava spol. s r.o., IČ: 60792841, se sídlem Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava.

- Požadavky na elektronickou komunikaci (Příloha č. 9 ZD) byly zpracovány společností PROEBIZ s.r.o., IČ: 64616398;

- Ostatní části zadávací dokumentace zpracoval dle pokynů Zadavatele smluvní zástupce Zadavatele, tj. společnost naddat s.r.o., IČ: 07724551.

- IDENTIFIKAČNÍ údaje Zadavatele, administrátora veřejné zakázky a KOMUNIKACE

- Identifikace Zadavatele.

Název:			 	Dopravní podnik Ostrava a.s.

Sídlo:				Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČ:					61974757

Orgán oprávněný k jednání:	Představenstvo společnosti

www adresa: 			https://www.dpo.cz/

Profil zadavatele:			https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Název 			 	Statutární město Ostrava

Sídlo:				Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČ:					00845451

Dopravní podnik Ostrava a.s. je v rámci zadavatelského uskupení zmocněn k vedení zadávacího řízení.

  - Identifikace smluvního zástupce (administrátora zakázky) a rozsah jeho oprávnění.

Zadavatel je na základě příkazní smlouvy v zadávacím řízení zastoupen ve smyslu ust. § 43 ZZVZ:

Název:				naddat s.r.o.

Sídlo:				Stodolní 1785/31, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČ:					07724551

Kontaktní osoba:			Mgr. Anna Bojková, jednatelka

E-mail:				bojkova@naddat.com

(dále jen „Zmocněná osoba“)

Zmocněná osoba je oprávněna ke všem úkonům potřebným k realizaci zadávacího řízení, mimo ty úkony, které jsou určeny Zadavateli a/nebo jejichž výkon nelze přenést na jinou osobu. Zmocněná osoba tedy nesmí:

- provést výběr dodavatele,

- vyloučit účastníka zadávacího řízení,

- zrušit zadávací řízení,

- rozhodnout o námitkách.

  - Komunikace.

Není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, veškerá komunikace mezi Zadavatelem a dodavateli bude v souladu s ust. § 211 odst. 5 ZZVZ probíhat elektronicky. Dodavatelé jsou povinni použít elektronický nástroj JOSEPHINE (dostupný na https://josephine.proebiz.com/cs/) pouze v případě, že to vyžaduje ZZVZ, nicméně Zadavatel dodavatelům doporučuje, aby tento nástroj používali i k běžné elektronické komunikaci. Veškeré informace k elektronické komunikaci skrze elektronický nástroj JOSEPHINE jsou k dispozici v Příloze č. 9 ZD – Požadavky na elektronickou komunikaci.

- VYMEZENÍ PŘEDMĚTU veřejné zakázky

  - Předmět veřejné zakázky.

Stručný popis díla a jeho účel:

Předmětem veřejné zakázky (díla) je provedení rekonstrukce odvodnění tramvajové trati (TT), spodku TT, svršku TT a krytu TT na ul. Vítkovická. Modernizace TT bude provedena v délce 718 m. Obě koleje budou nově tvořeny žlábkovými kolejnicemi 57R1 uloženými v konstrukci pevné jízdní dráhy typu W- Tram. Pevná jízdní dráha bude vybavena antivibračními rohožemi, kolejnice budou vybaveny systémovými bokovnicemi a návleky na paty kolejnic. Tato opatření budou mít za následek snížení hluku a vibrací od tramvajového provozu - blízká obytná zástavba. V celém úseku modernizace TT, bude provedena obnova trakčního trolejového vedení, která bude zahrnovat obnovu většiny trakčních stožárů. Rovněž bude v celém úseku provedena obnova veřejného osvětlení. Součásti stavby bude i rekonstrukce zastávky "Don Bosco".

Touto stavbou je dále vyvolána rekonstrukce vodovodu a kanalizace na ulici Vítkovická, jelikož nové trakční stožáry kolidují s trasami stávajících sítí a část stávající kanalizace je vedena pod kolejovým svrškem. Stávající vodovodní řad DN200 z ocelového potrubí je na hranici své životnosti, vykazuje rozsáhlou korozi a opakované poruchy, proto bude nahrazen novým potrubím. Současná kanalizace DN 1000, tvořící jednotnou gravitační stoku odvádějící splaškové a dešťové vody do ústřední ČOV Ostrava, je vedena pod kolejovým svrškem a je rovněž ve špatném technickém stavu (koroze, netěsnosti, protispády) a bude nahrazena novým vedením. Tato část díla tedy zahrnuje: (i) přeložku vodovodního řadu a jeho rekonstrukci, (ii) přeložku kanalizace včetně přepojení uličních vpustí a kanalizačních přípojek, (iii) související opravy komunikace, (iv) bourací práce spočívající v odstranění původních nevyhovujících vodovodních a kanalizačních řadů.

Bližší vymezení předmětu díla:

Předmět díla je blíže vymezen v:

- Projektové dokumentaci pro provádění stavby s názvem „Modernizace TT na ul. Vítkovická v úseku ul. 28. října až ul. Železárenská“ dle Přílohy č. 1 ZD (dále jen „PD 1“);

- Projektové dokumentaci pro provádění stavby s názvem „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Vítkovická“ dle Přílohy č. 1 ZD (dále jen „PD 2“);

(PD 1 a PD 2 společně dále jen „PD“)

- Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr k PD 1 dle Přílohy č. 2a ZD (dále jen „Výkaz výměr 1“);

- Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr k PD 2 dle Přílohy č. 2b ZD (dále jen „Výkaz výměr 2“)

(Výkaz výměr 1 a Výkaz výměr 2 společně dále jen „Výkaz výměr“).

Rozsah plnění:

Rozsah plnění, jakož i vymezení která část plnění bude poskytována kterému členu zadavatelského uskupení, jsou kromě výše uvedené dokumentace určeny v obchodních podmínkách, tedy v Zadavatelem předepsaném návrhu smlouvy o dílo tvořícím Přílohu č. 3 ZD (dále také jen „Smlouva“).

Některé další důležité aspekty:

Realizace bude probíhat za vyloučení tramvajového provozu (to však pouze po nezbytně nutnou dobu dle Zadavatelem stanovených podmínek – viz dále) a vyloučení/omezení silničního provozu.

  - Klasifikace předmětu veřejné zakázky.

Vymezení kódu předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV):

Hlavní CPV kód:

- 45234126-5 Výstavba tramvajových tratí

Podružné CPV kódy:

- 45234120-3 Výstavba městských drah

- 45234121-0 Výstavba tramvajových drah

- 45234129-6 Pokládka kolejí městské dráhy

- 45231300-8 Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí

- Předpokládaná hodnota veřejné zakázky a maximální nabídková cena

  - Předpokládaná hodnota veřejné zakázky.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 190 000 000,- Kč (bez DPH), z toho:

- předpokládaná hodnota plnění určená pro zadavatele Dopravní podnik Ostrava a.s. činí 156 000 000,- Kč (bez DPH),

- předpokládaná hodnota plnění určená pro zadavatele Statutární město Ostrava činí 34 000 000,- Kč (bez DPH).

  - Maximální nabídková cena.

Zadavatel nestanoví maximální nabídkovou cenu veřejné zakázky.

- DOBA A MÍSTO PLNĚní, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

  - Doba plnění veřejné zakázky.

Zadavatel stanoví pro plnění veřejné zakázky následující termíny:

- Zahájení stavebních prací (okamžik, ke kterému je vybraný dodavatel povinen převzít staveniště a zahájit vlastní realizaci stavebních prací):

Vybraný dodavatel je povinen převzít staveniště (dále jen „Zahájení stavebních prací“) dne 1. července 2026 s tím však, že Zadavatel je oprávněn posunout takto stanovený okamžik Zahájení stavebních prací v případě, že s ohledem na reálný průběh paralelně realizované (a místně související) veřejné zakázky Revitalizace Náměstí Republiky, ev. číslo ve věstníku veřejných zakázek Z2025-000442 (dále jen „Zakázka Náměstí Republiky“) vznikne s cílem zajistit dopravní obslužnost města Ostravy objektivní potřeba posunu Zahájení stavebních prací na jiný termín.

Zadavatel je v tomto případě oprávněn posunout výše sjednaný okamžik Zahájení stavebních prací formou písemného oznámení doručeného vybranému dodavateli (dále jen „Oznámení změny Zahájení stavebních prací“), a to dle těchto pravidel:

- Změna výše sjednaného okamžiku Zahájení stavebních prací v rámci Oznámení změny Zahájení stavebních prací vyžaduje souhlas vybraného dodavatele (a je tedy účinná až okamžikem písemného souhlasu vybraného dodavatele) v případě, že:

- Zadavatel bude požadovat změnu okamžiku Zahájení stavebních prací tak, že by měly být zahájeny později než 1. července 2026 a Zadavatel vybranému dodavateli zašle Oznámení změny Zahájení stavebních prací později než 1. června 2026.

- Zadavatel bude požadovat změnu okamžiku Zahájení stavebních prací tak, že by měly být zahájeny dříve než 1. července 2026 (bez ohledu na okamžik doručení Oznámení změny Zahájení stavebních prací vybranému dodavateli).

- Změna výše sjednaného okamžiku Zahájení stavebních prací v rámci Oznámení změny Zahájení stavebních prací nevyžaduje souhlas vybraného dodavatele (a je tedy účinná již okamžikem doručení Oznámení změny Zahájení stavebních prací vybranému dodavateli) v případě, že:

- Zadavatel bude požadovat změnu okamžiku Zahájení stavebních prací tak, že by měly být zahájeny později než 1. července 2026 a Zadavatel vybranému dodavateli zašle Oznámení změny Zahájení stavebních prací dne 1 června 2026 nebo kdykoli dříve.

- Dílo bude i v případě změny sjednaného okamžiku Zahájení stavebních prací provedeno dle Harmonogramu výstavby (tedy postup realizace prací včetně umístění výluky v daném postupu prací nebude posunem Zahájení stavebních prací dotčen – Harmonogram výstavby se pouze beze změny posune v čase).

- Doba výluky tramvajového provozu:

Výluka tramvajového provozu bude zahájena 34. den realizace díla, počítáno ode dne Zahájení stavebních prací (pozn.: tedy dojde-li k Zahájení stavebních prací v předpokládaném datu 1. července 2026, bude výluka tramvajového provozu zahájena dne 3. srpna 2026).

Výluka tramvajového provozu bude vždy ukončena uplynutím vybraným dodavatelem nabídnutého počtu dní výluky tramvajového provozu dle nabídky vybraného dodavatele – viz dále.

- Doba realizace stavebních prací (doba od Zahájení stavebních prací formou převzetí staveniště do okamžiku dokončení díla a protokolárního předání a převzetí díla):

Vybraný dodavatel je povinen provést dílo, které je předmětem této veřejné zakázky, ve lhůtě nabídnuté vybraným dodavatelem v nabídce v kalendářních dnech od Zahájení stavebních prací (dále jen „Doba realizace stavebních prací“).

- Průběh realizace stavebních prací:

Vybraný dodavatel bude provádět dílo dle Harmonogramu výstavby, předloženého vybraným dodavatelem v jeho nabídce (viz dále), nicméně Zadavatel bude oprávněn dávat vybranému dodavateli závazné pokyny k realizaci díla s ohledem na reálný průběh paralelně realizované (a místně související) veřejné Zakázky Náměstí Republiky, a to i s vlivem do Harmonogramu výstavby, včetně okamžiku zahájení (nikoli však délky) výluky tramvajového provozu. Více viz Zadavatelem předepsaný návrh Smlouvy.

  - Místo plnění veřejné zakázky.

Místem plnění veřejné zakázky je:

Ostrava, ul. Vítkovická v úseku ul. 28. října až ul. Železárenská.

Přesné vymezení místa plnění veřejné zakázky je obsaženo v Příloze č. 1 ZD.

  - Prohlídka místa plnění veřejné zakázky.

Prohlídka místa plnění se neorganizuje s ohledem na to, že není pro přípravu nabídky potřebná a místo plnění je veřejně přístupné.

- TECHNICKÉ PODMÍNKY

  - Stanovení technických podmínek.

Technické podmínky plnění veřejné zakázky jsou uvedeny zejména v PD a ve Výkazu výměr, jakož i v závazném návrhu Smlouvy.

  - Použití rovnocenných řešení.

Pokud zadávací podmínky (zejména Příloha č. 1 a Příloha č. 2a, resp. Příloha č. 2b této zadávací dokumentace) obsahují přímé nebo nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, má se za to, že tak Zadavatel učinil z důvodu srozumitelnosti a přesnosti popisu, a že se jedná o doporučená řešení (vymezení požadovaného standardu). Zadavatel u každého takovéhoto odkazu umožňuje v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení (včetně technických zařízení), která naplní požadavky Zadavatele. Tuto skutečnost dodavatel ve své nabídce prokáže zejména technickou dokumentací výrobce nebo protokolem vydávaným příslušným certifikačním orgánem, který potvrdí shodu požadovaného výrobku s požadavky Zadavatele.

- obchodní a platební podmínky

  - Obchodní a platební podmínky.

Zadavatel stanovuje obchodní a platební podmínky pro plnění veřejné zakázky v závazném návrhu Smlouvy dle Přílohy č. 3 ZD.

Dodavatel do návrhu Smlouvy doplní pouze vyznačené údaje, další úpravy se nepřipouští.

Zadavatel výslovně upozorňuje na to, že dodavatel je do návrhu Smlouvy zejména povinen doplnit údaje hodnocené v rámci hodnocení nabídek, tedy:

- Cenu do čl. VI. odst. 6.1 Smlouvy v českých korunách bez DPH,

- Dobu realizace stavebních prací v kalendářních dnech ode dne Zahájení stavebních prací formou převzetí staveniště (k doplnění do čl. V. odst. 5.1.2 Smlouvy dle pokynů uvedených v tomto ustanovení Smlouvy), když Zadavatel stanovuje maximální nepřekročitelnou Dobu realizace stavebních prací v délce 120 kalendářních dnů ode dne Zahájení stavebních prací,

- Celkovou dobu výluky tramvajového provozu (k doplnění do čl. V. odst. 5.2 Smlouvy dle pokynů uvedených v tomto ustanovení Smlouvy), když zadavatel stanovuje maximální nepřekročitelnou dobu výluky tramvajového provozu v délce 60 kalendářních dnů.

Pokud dodavatel nabídne hodnotu přesahující výše uvedené limitní hranice, bude Zadavatelem ze zadávacího řízení vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek.

- vyhrazená změna závazku

  - Vyhrazená změna závazku dle § 100 odst. 3 ZZVZ.

Neuplatní se.

  - Další vyhrazené změny.

Neuplatní se.

- KVALIFIKACE dodavatelŮ

Zadavatel stanoví níže uvedené požadavky na prokázání kvalifikace v rámci podaných nabídek.

  - Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ.

Způsobilým je dodavatel, který:

- nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží (dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ),

Pozn.: Je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba 
a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat (i) tato právnická osoba, (ii) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a (iii) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu, musí tuto podmínku splňovat všechny osoby uvedené v § 74 odst. 3 ZZVZ.

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek (dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ),

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění (dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ),

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ),

- není v likvidaci, nebylo vůči němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele (dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ).

Způsob prokázání:

Dodavatel prokazuje základní způsobilost předložením (viz § 75 ZZVZ):

- výpisu z evidence Rejstříku trestů [bod 9.1., písm. a)],

- potvrzení příslušného finančního úřadu [bod 9.1., písm. b)],

- písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani, které je součástí vzoru čestného prohlášení, jež tvoří Přílohu č. 6 ZD [bod 9.1., písm. b)],

- písemného čestného prohlášení, které je součástí vzoru čestného prohlášení, jež tvoří Přílohu č. 6 ZD [bod 9.1., písm. c)],

- potvrzení příslušné územní správy sociálního zabezpečení [bod 9.1., písm. d)],

- výpisu z obchodního rejstříku, nebo písemného čestného prohlášení (jež tvoří Přílohu č. 6 ZD) v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán [bod 9.1., písm. e)].

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

  - Profesní způsobilost v rozsahu dle § 77 odst. 1 a 2 písm. a) a c) ZZVZ

    - Způsob prokázání způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ:

Dodavatel prokazuje tuto způsobilost předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

    - Způsob prokázání způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ:

Zadavatel požaduje, aby dodavatel doložil, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky. Dodavatel doloží splnění této podmínky předložením dokladu (např. výpis z živnostenského rejstříku), z něhož bude vyplývat, že dodavatel je držitelem těchto oprávnění k podnikání:

- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

    - Způsob prokázání způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ:

Zadavatel požaduje, aby dodavatel doložil, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Dodavatel doloží splnění této podmínky předložením:

- Osvědčení o odborné způsobilosti ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „Autorizační zákon“), v oboru:

Dopravní stavby – specializace kolejová doprava (lze prokázat osvědčením pro ID00, TD01 nebo SD01);

Dopravní stavby – specializace nekolejová doprava (lze prokázat osvědčením pro ID00, TD02 nebo SD02);

Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotně technické (lze prokázat osvědčením pro IV00, TV02 nebo SV02).

- Osvědčení o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik ve smyslu ust. § 9 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Dodavatel musí současně uvést, v jakém vztahu k dodavateli je osoba disponující uvedenou odbornou způsobilostí. Pokud bude dodavatel prokazovat odbornou způsobilost osobou, která není zaměstnancem dodavatele, je nutno postupovat v souladu s ustanovením bodu 9.5. této ZD.

Pozn.:	Jestliže právní předpisy v zemi sídla dodavatele nevyžadují obdobnou profesní způsobilost, nemusí dodavatel výše požadované doklady předkládat.

  - Technická kvalifikace v rozsahu dle § 79 odst. 2 písm. a), c), d) ZZVZ

    - Způsob prokázání kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ

Zadavatel požaduje předložit Seznam významných stavebních prací poskytnutých dodavatelem za posledních 7 let před zahájením zadávacího řízení, včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací.

Rozsah požadovaných informací a dokladů:

Seznam významných stavebních prací, a to ve formě čestného prohlášení, jehož vzor tvoří Přílohu č. 7 této ZD, kdy Zadavatel požaduje vyplnění všech údajů uvedených v Příloze č. 7 této ZD.

Přílohou tohoto seznamu musí být osvědčení jednotlivých objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení těchto prací (tzv. referenční listy), není-li dále uvedeno jinak. Rovnocenným dokladem (za požadované osvědčení) je také ve smyslu ust. § 79 odst. 5 ZZVZ zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

Minimální úroveň kvalifikace:

Zadavatel v rámci požadované technické kvalifikace požaduje, aby dodavatel za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení realizoval:

- Minimálně 2 referenční zakázky, jejichž předmětem byla stavba, oprava nebo rekonstrukce tramvajové nebo železniční elektrizované dráhy v podobě „pevné jízdní dráhy“ v minimální délce 300 m dvoukolejně s hodnotou provedených stavebních prací souvisejících s takto vymezeným předmětem v min. výši 40 mil. Kč bez DPH za každou referenční zakázku;

- Minimálně 1 referenční zakázka, jejímž předmětem byla stavba, oprava nebo rekonstrukce tramvajové nebo železniční elektrizované dráhy s hodnotou provedených prací připadajících na realizaci trakčního vedení (včetně trakčních objektů) v min. výši 9 mil. Kč bez DPH;

- Minimálně 1 referenční zakázka, jejímž předmětem byla stavba, oprava nebo rekonstrukce pozemní komunikace nebo zpevněné plochy s hodnotou provedených stavebních prací souvisejících s takto vymezeným předmětem v min. výši 10 mil. Kč bez DPH;

- Minimálně 2 referenční zakázky, jejichž předmětem byla stavba, oprava nebo rekonstrukce vodovodu nebo kanalizace s hodnotou provedených stavebních prací souvisejících s takto vymezeným předmětem v min. výši 17 mil. Kč bez DPH za každou referenční zakázku.

Pozn.

- Doba 5 let uvedená výše se považuje za splněnou, pokud byly stavební práce uvedené v seznamu stavebních prací v průběhu této doby dokončeny.

- Zadavatel dále v souladu s ust. § 79 odst. 4) písm. a) ZZVZ stanoví, že v případě zakázky realizované společně s jinými dodavateli bude podíl dodavatele na plnění referenční zakázky posuzován výlučně ve finančním smyslu (bude bez dalšího uznána referenční zakázka v hodnotě odpovídající podílu dodavatele na její realizaci jako celku bez zkoumání toho, jaké konkrétní práce dodavatel na dané referenční zakázce fakticky provedl).

- Zadavatel stanoví, že jednou referenční zakázkou lze splnit více požadavků dle jednotlivých bodů (1 - 4).

    - Způsob prokázání kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ

Zadavatel požaduje předložit seznam techniků (vedoucích pracovníků), kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch, kteří budou zajišťovat kontrolu kvality nebo budou provádět stavební práce, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.

Rozsah požadovaných informací a dokladů:

Seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to ve formě čestného prohlášení, jehož vzor tvoří Přílohu č. 8 této ZD.

Minimální úroveň kvalifikace:

Zadavatel v rámci požadované technické kvalifikace požaduje, aby dodavatel předložil seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to na pozici:

  - Stavbyvedoucí,

  - Specialista na trakční vedení a silnoproud,

  - Osoba odpovědná za vodohospodářské stavby,

  - Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

(osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci těchto osob je požadováno ve smyslu § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ – viz níže).

Jednotlivé osoby uvedené v Seznamu techniků se musí na realizaci veřejné zakázky podílet, a to na příslušné pozici (Zadavatel přitom nepovažuje za akceptovatelné, aby jedna osoba vykonávala více výše uvedených pozic). Změna kterékoliv z těchto osob v průběhu realizace veřejné zakázky vyžaduje, aby nástupce splňoval všechny požadavky Zadavatele na kvalifikaci těchto osob ve smyslu § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ – viz níže.

    - Způsob prokázání kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ

Zadavatel požaduje předložit osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se ke stavebním pracím, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou dodávky, služby nebo stavební práce poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům.

Rozsah požadovaných informací a dokladů:

Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob uvedených v seznamu techniků, a to v této formě:

- je-li požadována u příslušné pozice délka praxe či zkušenost s realizací určitých zakázek, bude toto uvedeno v rámci předkládaného Seznamu techniků (vedoucích pracovníků) dle Přílohy č. 8 této ZD,

- předložení certifikátů a osvědčení, jsou-li požadovány u příslušné pozice.

Minimální úroveň kvalifikace:

Zadavatel v rámci požadované technické kvalifikace požaduje, aby dodavatel předložil osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob uvedených v Seznamu techniků minimálně v tomto rozsahu (Zadavatel přitom nepovažuje za akceptovatelné, aby jedna osoba vykonávala více níže uvedených pozic):

Pro A. Stavbyvedoucího:

- osvědčení dle Autorizačního zákona v oboru „Dopravní stavby“ specializace kolejová doprava (lze prokázat osvědčením pro ID00, TD01 nebo SD01), a

- zkušenost na pozici „stavbyvedoucí“ či na jiné obdobné pozici, spočívající v řízení stavebních prací, a to minimálně u:

  - 1 referenční zakázky, jejímž předmětem byla stavba, oprava nebo rekonstrukce tramvajové nebo železniční elektrizované dráhy v podobě „pevné jízdní dráhy“ v minimální délce 300 m dvoukolejně s hodnotou provedených stavebních prací souvisejících s takto vymezeným předmětem v min. výši 40 mil. Kč bez DPH.

Pro B. Specialistu na trakční vedení a silnoproud:

- osvědčení o odborné způsobilosti odpovědné osoby dle Nařízení vlády č. 194/2022 Sb. v rozsahu dle § 7 Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., §7 – vedoucí elektrotechnik na elektrickém zařízení do 1 000 V střídavých a 1 500 V stejnosměrných v objektech bez nebezpečí výbuchu, a

- osvědčení o odborné způsobilosti dle vyhlášky č. 100/1995 Sb., přičemž z daného osvědčení musí alespoň vyplývat, že taková osoba je pracovníkem pro činnosti na elektrickém zařízení do 1 000 V včetně hromosvodů v objektech třídy A na dráze tramvajové nebo trolejbusové dle ust. § 1 odst. 4 písm. a), b), d), e) a přílohy č. 4 bod 8a a 8b vyhlášky č. 100/1995 Sb., a

- zkušenost na pozici „specialista na trakční vedení a silnoproud“ či na jiné obdobné pozici, spočívající v řízení či kontrole realizace prací na trakčním vedení, a to minimálně u:

  - 1 referenční zakázku, jejímž předmětem byla stavba, oprava nebo rekonstrukce jakékoli tramvajové nebo železniční elektrizované dráhy, s hodnotou provedených stavebních prací připadajících na realizaci trakčního vedení (včetně trakčních objektů) v min. výši 9 mil. Kč bez DPH.

Pro C. Osobu odpovědnou za vodohospodářské stavby:

- osvědčení dle Autorizačního zákona v oboru „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotně technické“ (lze prokázat osvědčením pro IV00, TV02 nebo SV02) a

- zkušenost na pozici „osoba odpovědná za vodohospodářské stavby“, „stavbyvedoucí“ či na jiné obdobné pozici, spočívající v řízení stavebních prací na vodohospodářské stavbě, a to minimálně u:

  - 1 referenční zakázky, jejímž předmětem byla stavba, oprava nebo rekonstrukce vodovodu nebo kanalizace s hodnotou provedených stavebních prací souvisejících s takto vymezeným předmětem v min. výši 17 mil. Kč bez DPH.

Pro D. Osobu odpovědnou za bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

- osvědčení o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik ve smyslu ust. § 9 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a

- minimálně 5 let praxe v oboru bezpečnost a ochrana zdraví při práci na pozici „preventista rizik“ či na jiné obdobné pozici.

  - Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob ve smyslu § 83 ZZVZ.

Dodavatel může prokázat technickou kvalifikaci nebo profesní způsobilost (s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ) požadovanou Zadavatelem v této ZD prostřednictvím jiných osob, a to postupem podle § 83 ZZVZ. Dodavatel je v takovém případě povinen Zadavateli předložit:

  - doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,

  - doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

  - doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a

  - smlouvu nebo jinou osobou podepsané prohlášení o její existenci, jejímž obsahem je závazek (v souladu s požadavky § 83 odst. 2 a 3 ZVZZ) jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Pozn. Má se za to, že požadavek podle písm. d) výše je splněn, pokud z obsahu smlouvy nebo potvrzení o její existenci vyplývá závazek jiné osoby plnit veřejnou zakázku společně a nerozdílně s dodavatelem; to neplatí, pokud smlouva nebo potvrzení o její existenci podle písm. d) výše musí splňovat požadavky podle § 83 odst. 2 ZZVZ.

  - Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 ZZVZ.

Podá-li za účelem společného plnění předmětu veřejné zakázky nabídku více dodavatelů společně ve smyslu § 82 ZZVZ, prokazují tito dodavatelé kvalifikaci tak, že každý z dodavatelů je povinen samostatně prokázat splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ v plném rozsahu. Zbytek požadavků na kvalifikaci dle této ZD prokazují dodavatelé společně, není-li v této ZD uvedeno jinak.

  - Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení ve smyslu § 88 ZZVZ.

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu Zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že:

- podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,

- nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a

- nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

  - Forma dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

Veškeré doklady o kvalifikaci (včetně dokladů dle ust. § 83 odst. 1 písm. a), b) ZZVZ) předkládají dodavatelé v prostých kopiích a nemohou je nahradit čestným prohlášením. Dodavatel však může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ.

  - Předložení a jazyk dokladů.

Pokud ZZVZ nebo Zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává. Tento doklad se předkládá s překladem do českého nebo slovenského jazyka. Má-li Zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého nebo slovenského jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklady o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Zadavatel může povinnost předložit překlad prominout i u jiných dokladů. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen písemným čestným prohlášením.

  - Prokázání kvalifikace alternativními doklady.

Dodavatelé mohou k prokázání základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ (v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti) předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 228 ZZVZ. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost.

Dodavatelé mohou k prokázání kvalifikace předložit certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů podle § 233 a násl. ZZVZ.

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace.

  - Další podmínky prokazování kvalifikace

Zadavatel v zadávací dokumentaci vymezuje parametry kvalifikace v české měně CZK (Kč). V případě, že dodavatel dokládá pro účely splnění kvalifikace údaje v jiných měnách než v CZK, použije se pro přepočet na CZK čtvrtletní průměrný kurz devizového trhu příslušné měny k CZK stanovený a zveřejněný ČNB pro čtvrtletí, ve kterém došlo k dokončení předmětné referenční zakázky.

- PODDODAVATElé

  - Seznam poddodavatelů.

Dodavatel je povinen předložit ve své nabídce seznam poddodavatelů, pokud jsou mu známi a uvést, jakým způsobem se bude každý z poddodavatelů podílet na plnění veřejné zakázky.

Dodavatel tak učiní prohlášením, k němuž může využít vzor seznamu poddodavatelů (Příloha č. 5 ZD), v němž popíše poddodavatelský systém spolu s uvedením, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit – Zadavatel vyžaduje předložení všech informací uvedených ve vzoru seznamu poddodavatelů dle Přílohy č. 5 ZD.

Pokud dodavatel prostřednictvím daného poddodavatele prokazuje splnění kvalifikace, je povinen postupovat v souladu s § 83 ZZVZ (viz bod 9.5. ZD) a rovněž tohoto poddodavatele uvést v seznamu poddodavatelů.

  - Omezení využití poddodavatele dle § 105 odst. 2 ZZVZ.

Zadavatel v souladu s § 105 odst. 2 ZZVZ požaduje, aby následující Zadavatelem určené významné činnosti při plnění veřejné zakázky byly plněny přímo vybraným dodavatelem:

- výkon pozice Stavbyvedoucího (viz výše osoba A).

  - Požadavek na prokázání kvalifikace poddodavatele dle § 85 ZZVZ.

Neuplatní se.

- VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚní zadávací dokumentace

- Vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, popř. související dokumenty, uveřejní nejméně 5 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek.

Dodavatelé jsou oprávněni v souladu s § 98 odst. 3 a násl. ZZVZ o vysvětlení zadávací dokumentace požádat. Písemná žádost musí být podána výlučně elektronicky (např. prostřednictvím systému JOSEPHINE (https://josephine.proebiz.com/cs/), a to tak, aby byla doručena alespoň 3 pracovní dny před uplynutí lhůty dle předchozího odstavce.

Zadavatel uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti bez identifikace dodavatele ve lhůtě nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele, případně v souladu s § 98 odst. 4 ZZVZ.

Vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu Zadavatele.

- Změna nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel je v souladu s § 99 ZZVZ oprávněn doplnit či změnit zadávací podmínky obsažené v ZD, a to před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Změna nebo doplnění zadávacích podmínek bude uveřejněna stejným způsobem, jako zadávací podmínky, které byly změněny nebo doplněny.

- JISTOTA

  - Výše a forma poskytnutí jistoty.

Zadavatel v souladu s § 41 ZZVZ požaduje, aby účastník zadávacího řízení poskytl ve lhůtě pro podání nabídek jistotu ve výši 2.500.000,- Kč (jedná se o méně než 2 % předpokládané hodnoty).

Jistotu může účastník zadávacího řízení poskytnout formou (i) složení peněžní částky na účet Zadavatele, (ii) bankovní záruky ve prospěch Zadavatele, nebo (iii) pojištění záruky ve prospěch Zadavatele.

Zadavatel vyloučí ze zadávacího řízení účastníka zadávacího řízení, který neprokáže složení požadované jistoty nebo nezajistí jistotu po celou dobu trvání zadávací lhůty.

Složení peněžní částky na účet Zadavatele (v souladu s § 41 odst. 3 písm. a) ZZVZ)

Jistotu může účastník zadávacího řízení poskytnout formou složení peněžní částky na bankovní účet Zadavatele (dále jen „peněžní jistota“), a to:

  - číslo účtu: 2105677586/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IBAN: CZ4627000000002105677586, BIC: BACXCZPP

  - variabilní symbol: IČ účastníka zadávacího řízení,

  - do poznámky účastník zadávacího řízení uvede: „Modernizace ulice Vítkovická I. etapa“

Účastník zadávacího řízení sdělí ve své nabídce údaje o provedené platbě Zadavateli formou složení peněžní částky na účet Zadavatele.

Účastník zadávacího řízení doloží ve své nabídce prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení, ve kterém uvede číslo účtu a název banky pro vrácení peněžní jistoty.

Bankovní záruka ve prospěch Zadavatele (v souladu s § 41 odst. 3 písm. b) ZZVZ)

Jistotu může účastník zadávacího řízení poskytnout formou bankovní záruky ve prospěch Zadavatele ve smyslu ustanovení § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Poskytnutí jistoty ve formě bankovní záruky prokazuje účastník zadávacího řízení v nabídce předložením dokladu banky prokazujícího povinnost banky vyplatit Zadavateli jistotu v předepsané výši na základě jeho sdělení o splnění podmínek podle § 41 odst. 7 ZZVZ. Doklad podle předchozí věty musí být předložen Zadavateli ve formě originálu nebo ověřené kopie listiny vystavené bankou nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Platnost bankovní záruky musí být účastníkem zadávacího řízení zajištěna po celou dobu trvání zadávací lhůty v souladu s § 41 odst. 5 ZZVZ, tj. lhůty stanovené v bodu 16. této ZD.

Pojištění záruky ve prospěch Zadavatele (v souladu s § 41 odst. 3 písm. c) ZZVZ)

Jistotu může účastník zadávacího řízení poskytnout formou pojištění záruky ve prospěch Zadavatele ve smyslu ustanovení § 2868 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Poskytnutí jistoty ve formě pojištění záruky prokazuje účastník zadávacího řízení v nabídce předložením dokladu pojišťovny prokazujícího povinnost pojišťovny vyplatit Zadavateli jistotu v předepsané výši na základě jeho sdělení o splnění podmínek podle § 41 odst. 7 ZZVZ. Doklad podle předchozí věty musí být předložen Zadavateli ve formě originálu nebo ověřené kopie listiny vystavené pojišťovnou nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Platnost pojištění záruky musí být účastníkem zadávacího řízení zajištěna po celou dobu trvání zadávací lhůty v souladu s § 41 odst. 5 ZZVZ, tj. lhůty stanovené v bodu 16. této ZD.

Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že pojištěným je účastník zadávacího řízení a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je Zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit Zadavateli pojistné plnění.

  - Výkon práva z poskytnuté jistoty.

Zadavatel má právo na plnění z jistoty včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, pokud účastníku zadávacího řízení v zadávací lhůtě zanikla účast v zadávacím řízení po vyloučení podle § 122 odst. 8 nebo § 124 odst. 2 ZZVZ.

  - Vrácení jistoty.

V případě, že Zadavatel nevykoná právo z poskytnuté peněžní jistoty, peněžní jistotu vrátí v souladu s § 41 odst. 6 ZZVZ.

- požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

  - Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu v rámci své nabídky částkou v Kč, a to v členění cena bez DPH, DPH a cena včetně DPH. Pozn.: jedná-li se o případ přenesené daňové povinnosti, DPH ani cena s DPH se neuvádí.

  - Nabídková cena bude v souladu s požadavkem elektronické komunikace do systému vložena formou strukturovaných dat v komunikačním rozhraní systému JOSEPHINE (https://josephine.proebiz.com/cs/). Konkrétně, dodavatel vyplní elektronický formulář ve sloupci „Cena bez DPH – Kritérium hodnocení (CZK)“ a do sousedního sloupce označeného textem „Vyplnit DPH“ uvede hodnotu sazby DPH uvedenou v %. Tato cena bez DPH uvedená ve sloupci „Kritérium hodnocení“ bude cenou určenou pro hodnocení nabídek. Dodavatel rovněž vyplní nabídkovou cenu bez DPH do čl. VI. odst. 6.1 závazného návrhu Smlouvy (Příloha č. 3 ZD).

  - Nabídková cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, tj. musí v ní být zahrnuty veškeré náklady dodavatele s realizací veřejné zakázky – v podrobnostech viz návrh Smlouvy.

- PODmínky a požadavky na OBSAH A zpracování nabídky

  - Variantní řešení.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení v souladu s § 102 ZZVZ.

  - Omezení pro dodavatele podílet se na jiných nabídkách.

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

  - Společná účast dodavatelů.

Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni ve své nabídce uvést elektronickou adresu pro doručování písemností Zadavatele. Odesláním písemnosti na tuto adresu se má za to, že ji Zadavatel odeslal všem účastníkům zadávacího řízení, kteří podali společnou nabídku.

Zadavatel požaduje, aby v případě podání společné nabídky nesli všichni dodavatelé odpovědnost za plnění zakázky společně a nerozdílně. Splnění této skutečnosti bude doloženo smlouvou mezi dodavateli.

  - Požadavky na jazyk a čitelnost.

Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém nebo slovenském jazyce.

Nabídka účastníka zadávacího řízení nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly Zadavatele uvést v omyl.

  - Zmocnění.

V případě, že nabídku bude za dodavatele podávat osoba, která není ze zákona ověřitelným způsobem zmocněna k jednání za dodavatele (typicky jiná osoba než statutární orgán), předloží dodavatel příslušnou plnou moc či jiný platný pověřovací dokument.

  - Požadovaný obsah nabídky (Zadavatel důrazně doporučuje, aby dodavatelé dodrželi níže uvedenou strukturu).

Zadavatel požaduje, aby nabídka obsahovala následující dokumenty:

  - Krycí list nabídky (vzor viz Příloha č. 4 ZD),

  - Plná moc – pokud nabídku podává zmocněná osoba (dle bodu 14.5. této ZD),

  - Smlouva mezi dodavateli – v případě, že předmět veřejné zakázky bude plněn společně několika dodavateli (dle bodu 14.3. této ZD)

  - Doklady o poskytnutí jistoty (je-li požadována dle bodu 12. této ZD),

  - Doklady, kterými dodavatel prokazuje splnění kvalifikace (viz bod 9. této ZD),

  - Smlouva o dílo (dle závazného návrhu podle Přílohy č. 3 ZD), doplněná o chybějící údaje, včetně následujících příloh:

- Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (tedy oceněné Výkazy výměr dle Přílohy č. 2a ZD, Přílohy č. 2b ZD a Přílohy č. 2c ZD a to min. ve formátu .xlsx a .pdf),

- Příloha č. 2 - Harmonogram výstavby – Zadavatel nepředepisuje vzor pro harmonogram výstavby, ale požaduje, aby harmonogram předložený dodavatelem splňoval následující podmínky:

  - bude stanoven v detailu kalendářních dnů;

  - bude členěn na jednotlivé stavební objekty (SO), resp. provozní soubory (PS),

  - bude respektovat požadavky projektové dokumentace a dotčených norem na návaznosti prováděných prací a

  - bude jednoznačně vymezovat dobu výluky tramvajového provozu v rámci celkové doby plnění s tím, že dodavatel je oprávněn navrhnout pouze jednu výluku v průběhu realizace stavby (v maximální délce 60 dnů), a tuto umístit v harmonogramu tak, že bude zahájena 34. den od Zahájení stavebních prací (pozn.: tedy dojde-li k Zahájení stavebních prací v předpokládaném datu 1. července 2026, bude výluka tramvajového provozu zahájena dne 3. srpna 2026).

(Zadavatel požaduje, aby dodavatelé zpracovali Harmonogram výstavby tak, že Zahájení stavebních prací bude dne 1. července 2026 – faktické datum Zahájení stavebních prací bude určeno postupem a za podmínek bodu 5.1 této ZD).

- Příloha č. 3 - Základní požadavky k zajištění BOZP (viz Příloha č. 10 ZD) – dodavatel dokument nebude upravovat,

Pozn.: Příloha č. 4 Smlouvy (seznam techniků) tvoří součást dokumentace k prokázání kvalifikace a bude ke Smlouvě připojena před jejím podpisem s vybraným dodavatelem.

- Příloha č. 5 - Seznam předpokládaných poddodavatelů (vyplněná Příloha č. 5 ZD),

- Příloha č. 6 - Pravidla sociální odpovědnosti (viz Příloha č. 12 ZD) – dodavatel dokument nebude upravovat.

  - Vymezení některých pravidel pro předkládání dokumentů nebo dokladů.

Pokud je požadováno elektronické předložení originálu nebo ověřené kopie dokumentu nebo dokladu, rozumí se tím (není-li výslovně uvedeno jinak) buď:

- předložení dokumentu nebo dokladu v elektronické podobě podepsaného jeho původcem prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (toto je považováno za originál), nebo

- předložení dokumentu nebo dokladu v elektronické podobě, který vznikl autorizovanou konverzí originálu dokumentu nebo dokladu z listinné podoby (toto je považováno za ověřenou kopii).

- Lhůta pro podání NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

  - Způsob podání nabídek.

Nabídky se podávají písemně, a to v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje, tj. systému JOSEPHINE (https://josephine.proebiz.com/cs/). Nabídka musí být předložena v požadovaném rozsahu, v souladu s vyhlášenými podmínkami veřejné zakázky a dalšími pokyny uvedenými v ZD.

  - Lhůta pro podání nabídek.

Nabídky lze podávat nejpozději do 5. 12. 2025 do 10:00 hodin.

  - Otevírání nabídek.

Otevírání nabídek proběhne neprodleně po uplynutí lhůty pro podání nabídek a bude provedeno elektronicky v souladu s ustanoveními § 109 ZZVZ. Otevírání nabídek proběhne bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.

Pokud o to účastník zadávacího řízení po skončení lhůty pro podání nabídek písemně požádá, Zadavatel do 5 pracovních dnů od doručení této žádosti odešle všem účastníkům zadávacího řízení, nebo uveřejní na profilu Zadavatele údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení, a to bez identifikačních údajů účastníků zadávacího řízení.

  - Následky nedodržení způsobu podání a lhůty pro podání nabídek.

Pokud nebude nabídka Zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní v souladu s § 28 odst. 2 ZZVZ nepřihlíží.

- Zadávací lhůta

  - Délka zadávací lhůty.

Zadavatel stanoví zadávací lhůtu, tj. lhůtu, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit, v délce 6 měsíců.

  - Některé aspekty týkající se běhu zadávací lhůty.

Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta se prodlužuje o dobu, ve které Zadavatel nesmí uzavřít Smlouvu podle § 246 ZZVZ.

- PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

  - Kritéria hodnocení.

Nabídky budou hodnoceny v souladu s § 114 ZZVZ podle jejich ekonomické výhodnosti.

  - Metoda vyhodnocení nabídek.

Ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena podle níže uvedených kritérií, s váhou určenou v procentním vyjádření:

| Číslo kritéria | Název kritéria | Váha kritéria |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nabídková cena v Kč bez DPH | 85 % |
| 2. | Doba realizace stavebních prací v kalendářních dnech | 5 % |
| 3. | Celková délka výluky tramvajového provozu v kalendářních dnech | 10 % |

  - Popis hodnotících kritérií a vztah mezi nimi.

Hodnotící kritérium č. 1 - Nabídková cena v Kč bez DPH:

Hodnocena bude nabídková cena za celkové plnění v Kč bez DPH.

Nabídková cena musí být předložena a zpracována způsobem v souladu s bodem 7.1., resp. 13 této ZD, tj. doplněna do příslušné části závazného návrhu Smlouvy (Příloha č. 3 ZD) a do příslušné části v systému JOSEPHINE.

Způsob hodnocení kritéria č. 1:

| K1 = 100 x | nejnižší nabídnutá nabídková cena bez DPH | x 0,85 |
| --- | --- | --- |
|  | cena bez DPH nabídnutá dodavatelem |  |

Hodnotící kritérium č. 2 - Doba realizace stavebních prací v kalendářních dnech:

Hodnocena bude doba realizace stavebních prací, která bude dodavatelem nabídnuta v souladu s bodem 7.1. ZD.

Dodavatel nabídnutou dobu realizace stavebních prací v kalendářních dnech předloží tak, že ji doplní do příslušné části závazného návrhu Smlouvy (Příloha č. 3 ZD) a do příslušné části v systému JOSEPHINE.

Způsob hodnocení kritéria č. 2:

| K2 = 100 x | nejkratší nabídnutá Doba realizace stavebních prací | x 0,05 |
| --- | --- | --- |
|  | Doba realizace stavebních prací nabídnutá dodavatelem |  |

Hodnotící kritérium č. 3 - Celková délka výluky tramvajového provozu v kalendářních dnech

Hodnocena bude celková délka výluky tramvajového provozu v kalendářních dnech, která bude dodavatelem nabídnuta v souladu s bodem 7.1. ZD.

Dodavatel nabídnutou celkovou délku výluky tramvajového provozu předloží tak, že ji doplní do příslušné části závazného návrhu Smlouvy (Příloha č. 3 ZD) a do příslušné části v systému JOSEPHINE.

Způsob hodnocení kritéria č. 3:

| K3 = 100 x | nejkratší nabídnutá délka celkové výluky tramvajového provozu | x 0,10 |
| --- | --- | --- |
|  | délka celkové výluky tramvajového provozu nabídnutá dodavatelem |  |

Předmětem celkového hodnocení nabídky je součet bodů dílčích hodnotících kritérií č. 1, č. 2 a č. 3. Vítěznou se stane nabídka, která získá nejvyšší počet bodů. Pokud by o prvenství nebylo možno takto rozhodnout, tj. pokud by nejvyššího počtu bodů dosáhly dvě a více nabídek, zvítězí nabídka s nižší nabídkovou cenou. Pokud by ani takto o vítězi nebylo možno rozhodnout, zvítězí nabídka obsahující nejkratší celkovou dobu krátkodobých výluk drážní dopravy. V případě, že ani takto nebude o vítězné nabídce rozhodnuto, bude z nich jako nejvhodnější nabídka vyhodnocena nabídka, která byla v elektronickém nástroji zaevidována nejdříve.

- Mimořádně nízká nabídková cena

  - Obecné ustanovení o mimořádně nízké nabídkové ceně.

Před odesláním oznámení o výběru dodavatele posoudí Zadavatel nabídkovou cenu vybraného dodavatele z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny. Zadavatel provede posouzení v souladu s ustanovením § 113 ZZVZ.

  - Stanovení ceny/nákladů, které bude Zadavatel považovat za mimořádné nízké, resp. stanovení způsobu určení mimořádně nízké nabídkové ceny.

Nestanoví se.

- VÝBĚR DODAVATELE A UZAVŘENÍ SMLOUVY

  - Výběr dodavatele a povinnosti před podpisem Smlouvy.

Podrobnosti o výběru dodavatele a jeho oznámení stanoví § 122 a § 123 ZZVZ.

Vybranému dodavateli Zadavatel před uzavřením Smlouvy zašle v souladu s § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ výzvu k předložení dokladů o kvalifikaci dodavatele, pokud je Zadavatel požadoval a nebude je mít k dispozici; Zadavatel přitom může ve výzvě stanovit, že požaduje předložení těchto dokladů v originále či v úředně ověřené kopii.

V souladu s § 122 odst. 8 písm. a) ZZVZ Zadavatel vyloučí z další účasti v zadávacím řízení vybraného dodavatele je-li českou právnickou osobou, která má skutečného majitele, pokud nebylo podle § 122 odst. 5 ZZVZ možné zjistit údaje o jeho skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů; k zápisu zpřístupněnému v evidenci skutečných majitelů po odeslání oznámení o vyloučení dodavatele se nepřihlíží.

  - Mezinárodní sankce.

Dodavatelé jsou povinni v rámci svých nabídek předložit čestné prohlášení o tom, že se na ně nevztahuje zákaz zadání nebo plnění veřejné zakázky dle příslušných nařízení Rady EU či s ohledem na další vyhlášené mezinárodní sankce, a to formou předložení čestného prohlášení, které je součástí Přílohy č. 11 této ZD.

Pozn.: Ke dni vyhlášení zadávací dokumentace platí, že je zakázáno zadat nebo dále plnit veřejné zakázky, spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek,

      - jakýmkoliv ruským státním příslušníkům, fyzickým či právnickým osobám, subjektům či orgánům se sídlem v Rusku,

      - právnickým osobám, subjektům nebo orgánům, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo

      - fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům jednajícím jménem nebo na pokyn fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu uvedených v písmenech a) nebo b),

včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky.

Účastník, který nepředloží požadované čestné prohlášení, nebo u něhož Zadavatel zjistí nesplnění omezujících opatření dle výše uvedeného nařízení, bude ze zadávacího řízení vyloučen.

  - Uzavření Smlouvy.

Uzavření Smlouvy proběhne v souladu s § 124 a 125 ZZVZ.

- ostatní informace

20.1.  	Výhrady Zadavatele.

Zadavatel nehradí dodavatelům náklady vzniklé v souvislosti s účastí v zadávacím řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace uvedené v nabídkách účastníků zadávacího řízení.

20.2.  	Zákon o střetu zájmů.

Zadavatel upozorňuje dodavatele na povinnost dodržení podmínek dle ustanovení § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, pokud účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého účastník prokazuje kvalifikaci, poruší citované ustanovení. Neexistenci střetu zájmů ve smyslu tohoto ustanovení dodavatel prokazuje ve své nabídce prostřednictvím čestného prohlášení, jehož vzor je součástí Přílohy č. 11 ZD.

- přílohy

Příloha č. 1:	PD

Příloha č. 2a:	Výkaz výměr k PD 1 (k ocenění)

Příloha č. 2b:	Výkaz výměr k PD 2 (k ocenění)

Příloha č. 3:	Smlouva o dílo

Příloha č. 4:	Vzor krycího listu nabídky

Příloha č. 5:	Vzor seznamu poddodavatelů

Příloha č. 6:	Vzor čestného prohlášení k základní způsobilosti

Příloha č. 7:	Vzor seznamu významných stavebních prací

Příloha č. 8:	Vzor seznamu techniků (vedoucích pracovníků)

Příloha č. 9:	Požadavky na elektronickou komunikaci

Příloha č. 10: 	Základní požadavky k zajištění BOZP

Příloha č. 11:	Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a k mezinárodním sankcím

Příloha č. 12:	Pravidla sociální odpovědnosti

V Ostravě dne 3. 12. 2025

za Dopravní podnik Ostrava a.s.

naddat s.r.o. na základě zmocnění

Mgr. Anna Bojková

jednatelka