# NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele:

## SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s.**

**Sídlo:** Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

**Zastoupený:** Ing. Martinem Chovancem, ředitelem úseku technického

**Osoby oprávněné k jednání:** p. Jiří Boháček, vedoucí odboru dopravní cesta,

 tel.: 59 740 2170, e-mail: jiri.bohacek@dpo.cz

 Ing. Roman Maceček, vedoucí střediska vrchní stavba, tel.: 597402250, email: roman.macecek@dpo.cz

 p. Karel Žaluda, vedoucí střediska správa a údržba ostatního majetku, tel.: 597402163, email: karel.zaluda@dpo.cz

**Zapsaný v:** Obchodní rejstřík Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B. 1104

**Bankovní spojení:** Komerční banka a.s., pobočka Ostrava, číslo účtu: 5708761/0100

**Bankovní spojení**: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., číslo účtu: 105677586/2700

**IČ:**  61974757

**DIČ:**  CZ61974757, plátce DPH

dále jen ,,objednatel“

**Zhotovitel:**

**Sídlo:Zastoupený:**

**Osoby oprávněné k jednání:**

**IČ:**

**DIČ:**

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

dále jen ,,zhotovitel“

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a za podmínek dále uvedených tuto smlouvu o dílo. Tato smlouva byla uzavřena v rámci výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem NR-80-18-PŘ-Ko

##  PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je provádění výkopových a stavebních prací v rámci údržby a výstavby dopravní cesty, areálů a ostatního majetku objednatele. Součástí plnění prováděných prací je i odstranění veškerých vzniklých odpadů při těchto výkopových a stavebních pracích.

Specifikace prací:

* příloha č.1- Soupis prací – Ostatní práce
1. Místo stavby:

**Síť tramvajových a trolejbusových tratí včetně areálů a ostatního majetku objednatele**.

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla (realizace výkopových a stavebních prací), a to na základě jednotlivých dílčích objednávek objednatele. Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 185/2001Sb., o odpadech, §4, odst. x) se stává původcem odpadů vzniklých při výkopových a stavebních pracích. Zhotovitel není oprávněn shromažďovat vzniklý odpad na mezideponii stavebního materiálu v Areálu dílny Martinov ani v jiných prostorách objednatele, nebo do odpadových nádob objednatele. Objednatel má právo v době realizace předmětu plnění provádět kontroly, zda odpad vznikající činností Zhotovitele není ukládán na pozemky nebo do nádob objednatele. Při zjištění takovéto skutečnosti si objednatel vyhrazuje právo účtovat poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10.000. -Kč. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Zhotovitel – původce odpadu si je vědom toho, že je povinen veškerý vzniklý odpad předat osobě oprávněné k jeho převzetí podle §12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.
3. Celková hodnota plnění z této smlouvy je stanovena ve finančním objemu do 3,0 mil. Kč bez DPH. Objednatel má právo odebrat předmět plnění v menší než stanovené celkové hodnotě.

##  TERMÍNY

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. do 31. 12. 2021
2. Konkrétní termíny plnění a bližší vymezení výkopových a stavebních prací budou uvedeny v jednotlivých dílčích objednávkách (viz. článek VII této smlouvy).
3. Doba nástupu k realizaci předmětu plnění od zaslání dílčí objednávky objednatelem: do 24 hodin od potvrzení přijetí objednávky zhotovitelem, pokud není dohodnuto jinak. Postup při doručování objednávek viz odst. VII. bod 2 této smlouvy. V případě havárie ohrožující provoz MHD je zhotovitel povinen k zahájení realizace předmětu plnění nastoupit do 4 hodin od telefonické výzvy oprávněného pracovníka objednatele

##  CENA

1. Ceny jsou stanoveny dohodou stran dle cenové nabídky ve smyslu  zákona č. 526/90 Sb. o cenách, v platném znění, a to na základě oceněné přílohy č.1
2. V případě, že bude objednatel požadovat realizaci dodatečných požadavků, kvalitativních či množstevních změn, budou tyto práce oceněny pomocí jednotkových cen z příslušných oceněných výkazů výměr, které jsou Přílohou č.1 této smlouvy o dílo. Položky ve výkazech výměr neobsažené budou oceněny na základě ceníků ÚRS Praha v cenové úrovni příslušného roku podání nabídky zhotovitelem ponížené o 15%. V případě, že datová základna ÚRS Praha položky nutné k ocenění neobsahuje, budou oceněny dle dohody obou stran. Ke každému dodatečnému požadavku bude vypracován změnový list dle příslušného vzoru objednatele.

##  PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
2. Objednatel zaplatí cenu na základě faktury (daňového dokladu) vystavené do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, tímto dnem bude vždy den předání a převzetí díla (každé poskytnutí předmětu smlouvy – tj. výkopové a stavební práce provedené na základě konkrétní objednávky je samostatným zdanitelným plněním). Faktury budou vystaveny se splatností nejdříve 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli, v pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetí pracovní den po jejím odeslání.
3. Podkladem pro fakturaci je objednatelem potvrzený Předávací protokol. Oboustranně potvrzený Předávací protokol je nedílnou součástí faktury.
4. Poskytovaný předmět této smlouvy tj. výkopové a stavební práce je zařazen do číselného kódu klasifikace produkce CZ CPA 42.1, to znamená, že plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel bude fakturovat bez daně z přidané hodnoty, daň je povinen přiznat a zaplatit objednatel. Faktura bude mít náležitosti dle § 29 odst. 1 písm. a) až j) a dle § 29 odst. 2. písm. c)
5. Faktury jsou zhotovitelem vystavovány ve formátu PDF, podepsány zaručeným elektronickým podpisem a zasílány včetně naskenovaného soupisu provedených prací se zjišťovacím protokolem potvrzeným technickým dozorem objednatele (tyto dokumenty jsou nedílnou součástí faktury) na adresu elektronicka.fakturace@dpo.cz. Pokud zhotovitel nemá možnost takto zasílat faktury, bude je doručovat v písemném vyhotovení na adresu: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

## NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Zhotovitel nese nebezpečí vzniku škody na realizovaném díle až do doby jeho předání a převzetí.

## PROVEDENÍ DÍLA

1. Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli pracoviště a to ve stavu dle dohodnutých skutečností způsobilé k provádění sjednaných prací.
2. Objednatel zašle zhotoviteli písemnou objednávku (e-mailem) s určením místa plnění, vymezení výkopových a stavebních prací a termínu realizace. Zhotovitel se potvrzením přijetí objednávky zavazuje k plnění termínu realizace v objednávce uvedeném. Potvrzená písemná autorizovaná objednávka je zhotovitelem zaslána jako příloha e-mailové zprávy na adresu osoby oprávněné k jednání za objednatele dle této smlouvy. V případě, že nejsou zhotovitelem do 24 hodin od doručení objednávky vzneseny námitky proti údajům uvedeným v dílčí objednávce, anebo není objednateli doručena zhotovitelem potvrzená kopie objednávky, má se za to, že zhotovitel objednávku potvrdil.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti. Zhotovitel je ve smyslu zákona č. 185/2001Sb., o odpadech, §4, odst. x) původcem odpadu.
4. V případě ekologické události nebo ekologické havárie oznámí zhotovitel tuto skutečnost na odd. energie a ekologie na tel. č. 607 812 898 nebo 725 749 374. Odstranění způsobených škod zajistí zhotovitel na vlastní náklady.
5. Zhotovitel povede stavební deník, jak mu to ukládá zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a jeho prováděcí předpisy. Pokud zhotovitel dokončí sjednané terénní úpravy před sjednaným termínem v objednávce, je objednatel povinen dokončené a bezvadné dílo převzít.
6. Při provádění sjednaných prací je objednatel oprávněn kontrolovat, zda zhotovitel tyto neprovádí v rozporu s příslušnými ČSN. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění sjednaných pracíbude vázán pokyny objednatele.
7. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění sjednaných prací bude vázán pokyny objednatele při určení způsobu provádění prací. Používané materiály a výrobky budou předem konzultovány s objednatelem za účelem event. snížení ceny při dodržení kvality.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při prací obsažené v příloze Základní požadavky k zajištění BOZP, která je nedílnou součástí této smlouvy.

##  PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel oznámí objednateli termín skutečného dokončení sjednaných výkopových a stavebních prací neprodleně po jejich ukončení. Součástí každého předání a převzetí díla bude Předávací protokol se soupisem prací v členění dle přílohy č. 1 v závislosti na druhu provedených prací. Kromě Předávacího protokolu bude součástí každého předání a převzetí díla také prohlášení o kvalitě provedených prací a dokument o ekologické likvidaci odpadu.

##  ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Zhotovitel je povinen poskytnout předmět plnění v rozsahu, jakosti a provedení podle této smlouvy a přejímá závazek, že poskytnutý předmět plnění bude po dobu min. 36 měsíců od předání a převzetí způsobilý pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu nebo, že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti (bude splňovat určené technické parametry a bude v souladu s příslušnými normami a předpisy).
2. Zhotovitel odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má předmět plnění v době jeho předání objednateli a dále za ty, které se na předmětu plnění vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 9.1.
3. V případě, že objednatel nesdělí při vytknutí vady či vad předmětu plnění v rámci záruční doby zhotoviteli jiný požadavek, a nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je zhotovitel povinen vytýkané vady nejpozději do 14 dnů poté, co mu budou oznámeny, vlastním nákladem odstranit, přičemž pokud tak zhotovitel v plném rozsahu neučiní, má objednatel právo požadovat přiměřenou slevu z ceny za předmět plnění či od této smlouvy nebo dílčí objednávky odstoupit. Další nároky objednatele plynoucí mu z titulu vad předmětu plnění z obecně závazných právních předpisů tím nejsou dotčeny.
4. Zhotovitel nese veškeré náklady spojené se zárukou na dodávaný předmět plnění.

##  SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel je oprávněn požadovat smluvní úroky z prodlení ve výši maximálně 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou faktury.
2. Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 3 000,-Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele se zahájením realizace díla v termínu uvedeném v dílčí objednávce.
3. Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 3 000,-Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s předáním díla v dohodnutém termínu.
4. Zaplacením výše uvedených smluvních pokut zhotovitelem není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Výši škody musí objednatel jednoznačně prokázat.
5. **NOVÉ SLUŽBY**
6. Objednatel si vyhrazuje po celou dobu trvání smlouvy právo na rozšíření sjednaného objemu a rozsahu předmětu veřejné zakázky, a to o nové stavební práce (opční právo), spočívající v opakování obdobných stavebních pracích specifikovaných v předmětu plnění. V případě, že objednatel využije tohoto opčního práva, vyzve objednatel zhotovitele k jednání. Objednatel předpokládá, že finanční objem hodnoty opčního práva nepřesáhne 30% z ceny předmětu plnění.

## ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze písemnou dohodou obou stran.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž 1x objednatel, 1x zhotovitel.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této Smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí objednatel. O nabytí účinnosti Smlouvy se objednatel  zavazuje informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu elektronicky na adresu  *………………………….(POZN. Doplní dodavatel, poté poznámku vymaže)*
4. Po předání předmětu plnění vyklidí zhotovitel staveniště do tří dnů od termínu předání díla.
5. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a. s. je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen ,,zákon“) a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající zveřejnit. Informace, které je povinen Dopravní podnik Ostrava a.s. zveřejnit, se nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ani za důvěrný údaj nebo sdělení ve smyslu ustanovení § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu veřejné správy v Registru smluv. Objednatel podpisem smlouvy bere na vědomí, že některé údaje a pasáže této smlouvy mohou být obchodním tajemstvím zhotovitele a zavazuje se je nezveřejnit dle zákona o registru smluv ani jinak a/nebo nepředat třetí osobě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ani jinak. Obchodní tajemství zhotovitele je blíže vyspecifikováno v příloze č. 3 smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy nepodléhají ze strany zhotovitele obchodnímu tajemství a smluvní strany souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených ve smlouvě, včetně jejích příloh a případných dodatků smlouvy za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

příloha č.1 - Soupis prací - Ostatní práce

příloha č.2 - Základní požadavky k zajištění BOZP

příloha č.3 - Vymezení obchodního tajemství dodavatele

V Ostravě dne: V dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

…...................................... …..................................

Ing. Martin Chovanec *oprávněná osoba zhotovitele*

ředitel úseku technického