**Smlouva o dílo**

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen **„občanský zákoník“**), mezi těmito smluvními stranami (dále jen **„Smlouva“**):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **strana:** | **Objednatel** | **Zhotovitel** |
| **firma:** | **Vršanská uhelná a.s.** | **[doplní účastník]** |
| **sídlo:** | Most, V. Řezáče 315, PSČ 434 67 | [doplní účastník] |
| **IČ / DIČ:** | 28678010/CZ699003245 | [doplní účastník]/[doplní účastník] |
| **registrace:** | Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. B 1987 | [doplní účastník] |
| **statutární orgán:** | Ing. Petr Procházka, člen představenstva | [doplní účastník] |
| **zástupci ve věcech** smluvních: | Ing. Petr Procházka, člen představenstva  | [doplní účastník] |
| **zástupci ve věcech** realizačních: | Ing. Lubomír Donát, hlavní mechanikIng. Petr Vágner, hlavní energetikTomáš Paul, specialistaIng. Jaroslav Ježek, technik PZF  | [doplní účastník] |
| **bankovní spojení:** | Československá obchodní banka, a. s. č.ú. 117043063/0300 | [doplní účastník] |
| **tel./e-mail:** | +420 476 202 503 / p.prochazka@7group.cz  | [doplní účastník] |
| **číslo Smlouvy:** | VUAS/2019/2 | [může doplnit účastník] |

1. **Úvodní ustanovení**
2. Zhotovitel byl vybrán v zadávacím řízení realizovaném Objednatelem jakožto zadavatelem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen **„ZZVZ“**), vedeném ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2018-041034 (dále jen **„Zadávací řízení“**) v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky „Generální oprava pasového vozu PVZ 2500/309“, zveřejněnými na profilu Objednatele v souladu s ustanovením § 96 ZZVZ (dále jen **„Zadávací podmínky“**).
3. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele za sjednanou cenu generální opravu pasového vozu PVZ 2500/309 (dále též jen **„Pasový vůz“**), a to v souladu s technickou specifikací (dále jen **„Specifikace“**), která tvoří přílohu č. 2 Zadávacích podmínek (dále též jen **„Dílo“**). Zhotovitel je povinen provést veškeré činnosti a práce nutné k řádnému dokončení Díla, včetně dodávek veškerých potřebných materiálů, strojů a zařízení, jakož i dodání veškeré dokumentace k Dílu vyplývající z této Smlouvy, obecně závazných právních předpisů a obvyklé praxe. Dílo bude považováno za dokončené okamžikem, kdy Objednatel od Zhotovitele převezme plně funkční Pasový vůz schopný řádného provozu.
4. Dílo bude realizováno na montážním místě v areálu lomu Vršany.
5. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje technickým i personálním zázemím umožňujícím mu řádné a včasné provedení Díla. Zhotovitel prohlašuje, že sám nebo prostřednictvím svých zaměstnanců a subdodavatelů disponuje všemi oprávněními, osvědčeními, certifikáty a jinými obdobnými dokumenty nezbytnými k provedení Díla.
6. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně jejich podílu na realizaci Díla. Neprodleně po každé aktualizaci seznamu je Zhotovitel povinen zaslat jeho elektronickou verzi e-mailem Objednateli. Nahrazení subdodavatele, prostřednictvím něhož prokazoval Zhotovitel v rámci Zadávacího řízení svou kvalifikaci, je možné pouze na základě souhlasu Objednatele. Předpokladem pro udělení tohoto souhlasu je, že Zhotovitel prokáže Objednateli, že nový subdodavatel (popř. též Zhotovitel, pokud hodlá subdodavatele sám nahradit) splňuje požadavky na kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu jako subdodavatel původní. Pokud Zhotovitel uvedené prokáže, je Objednatel povinen souhlas se záměnou subdodavatele Zhotoviteli vydat, ledaže budou dány jiné závažné důvody pro jeho neudělení.
7. Na realizaci Díla se musí podílet osoby uvedené v seznamu podle bodu 3.4. písm. b) Zadávacích podmínek, který Zhotovitel předložil Objednateli v Zadávacím řízení v rámci své nabídky na realizaci Díla. Změny těchto osob jsou možné pouze po předchozím písemném souhlasu Zadavatele.
8. **Realizace Díla**
9. Zhotovitel je oprávněn zahájit přípravné práce na Díle, které nemají vazbu na odstavení Pasového vozu z provozu, bezprostředně po uzavření této Smlouvy. Pasový vůz bude Zhotoviteli zpřístupněn ode dne 2.5.2019. Veškeré práce na Pasovém vozu musí být řádně dokončeny do 31. 07. 2019. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v následujících dvou etapách (dále jen **„Etapy“**, jednotlivě též **„Etapa“**):
* Etapa I. – Opravy Pasového vozu
* tato Etapa bude dokončena okamžikem, kdy Pasový vůz bude po řádném provedení veškerých prací tvořících součást Díla vyžadujících strojní a elektro práce sestaven do jednoho celku a budou na něm probíhat již jen případné dílčí montáže a elektrické zapojení;
* Etapa II. – Zprovoznění a předání stroje Objednateli
* Etapa bude dokončena okamžikem, kdy bude Pasový vůz uveden do plného provozu.
1. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne uzavření této smlouvy předložit Objednateli k odsouhlasení podrobný harmonogram prací v jednotlivých Etapách (dále jen **„Harmonogram“**). Pokud bude mít Objednatel k Harmonogramu výhrady, zavazuje se je s ním Zhotovitel neprodleně projednat a (v případě jejich důvodnosti) Harmonogram odpovídajícím způsobem upravit. Pokud Zhotovitel zjistí, že Harmonogram nemůže dodržet, zavazuje se oznámit tuto skutečnost neprodleně Objednateli a projednat s ním další postup. Objednateli není povinen umožnit Zhotoviteli přístup na místo plnění předtím, než Zhotovitel Objednateli předloží Harmonogram, k němuž nebude mít Objednatel žádné výhrady. Bez souhlasu Objednatele a bez písemného dodatku k této smlouvě není Zhotovitel oprávněn jakkoli měnit termíny ani věcnou náplň jednotlivých Etap.
2. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne uzavření této Smlouvy zpracovat úplnou elektrodokumentaci potřebnou pro řádné provedení Díla a předat ji Objednateli. Zhotovitel je povinen Objednateli (rozpracovanou) elektrodokumentaci v průběhu jejího zpracovávání kdykoli bez zbytečného odkladu, nejpozději však následující pracovní den poté, co jej o to Objednatel požádá, zpřístupnit a zohlednit v ní případné Objednatelem vznesené připomínky. Objednatel je oprávněn do 15 (patnácti) dnů ode dne, v němž mu Zhotovitel předá dokončenou elektrodokumentaci, k elektrodokumentaci vznášet své připomínky; Zhotovitel bude povinen případné Objednatelem vznesené připomínky bez zbytečného odkladu po jejich obdržení v elektrodokumentaci zohlednit a upravenou elektrodokumentaci opětovně Objednateli předložit k odsouhlasení. Pokud Objednatel nevznese žádné připomínky k dokončené elektrodokumentaci ve lhůtě 15 (patnácti) dnů ode dne, v němž mu ji Zhotovitel předá, bude elektrodokumentace považována za odsouhlasenou.
3. Po dokončení veškerých činností náležejících do jednotlivých Etap Zhotovitel vyzve Objednatele k provedení kontroly řádného provedení těchto činností. Objednatel provede kontrolu do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne, v němž jej Zhotovitel k provedení kontroly vyzve. V případě, že Objednatel neshledá při kontrole žádné vady či nedodělky, vystaví Zhotoviteli potvrzení o řádném provedení příslušné Etapy (předávací protokol) a oprávněný zástupce Zhotovitele jeho platnost potvrdí svým podpisem.
4. Zhotovitel je povinen dokončit veškeré činnosti náležející do jednotlivých Etap a vyzvat Objednatele k provedení kontroly podle čl. II. odst. 4. této Smlouvy v těchto termínech:
* Etapa I. do 28. 06. 2019;
* Etapa II. do 31. 07. 2019.
1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou, Specifikací, právními předpisy a podle platných norem ČSN, ČSN EN, ČSN EN ISO týkajících se Díla (veškeré tyto normy jsou při realizaci Díla závazné). Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré dodané materiály, výrobky a součástky budou nové, nepoužité a budou splňovat veškeré parametry uvedené ve Specifikaci, jakož i v příslušných předpisech a normách. Na dodávky, na něž se vztahuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a/nebo zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů, doloží Zhotovitel Objednateli příslušný doklad (prohlášení o shodě, certifikát apod.), a to v originálu nebo v kopii, která bude opatřena razítkem Zhotovitele a podpisem jeho osoby odpovědné za odbornou realizaci Díla.
2. V rámci realizace Díla je Zhotovitel povinen zajistit též:
3. dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) pracovníky Zhotovitele;
4. uložení veškerých odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen **„zákon o odpadech“**), a vyhláškou č. 381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – není-li dále uvedeno jinak, bude Zhotovitel při realizaci Díla považován za původce odpadu ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. x) zákona o odpadech a je tedy povinen plnit veškeré povinnosti plynoucí původci odpadů ze zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů;
5. uvedení ploch dotčených realizací Díla do náležitého stavu;
6. zpracování dokumentace skutečného provedení Díla a její předání Objednateli v 5 (pěti) vyhotoveních v listinné podobě a současně ve 2 (dvou) vyhotoveních v elektronické podobě na nepřepisovatelných CD nebo DVD nosičích, přičemž:
	1. textová část bude vyhotovena ve formátu .doc, popř. .docx, přístupném z prostředí MS Office 2007 a vyšší,
	2. tabulkové výpočty budou vyhotoveny ve formátu .xls, popř. .xlsx, přístupném z prostředí MS Office 2007 a vyšší,
	3. výkresová dokumentace bude vyhotovena ve formátu .dwg či .dgn tak, aby byla uživatelsky zpracovatelná ve formátu AutoCad 2008 a vyšší,
	4. realizační harmonogramy budou vyhotoveny ve formátu .mpp tak, aby byly uživatelsky zpracovatelné ve formátu MS Project 2007 a vyšší,
	5. elektrodokumentace – elektrická schémata budou ve formátu EPLAN,

přičemž veškeré soubory budou ve dvou verzích: i. uzamčené, needitovatelné a chráněné proti dalšímu zpracování a ii. neuzamčené, volně editovatelné a nijak nechráněné proti dalšímu zpracování.

1. Dodavatel je povinen ode dne převzetí místa plněnívést deník, který musí být v úvodu nadepsán identifikačními údaji Objednatele a Zhotovitele a číslem této Smlouvy (dále jen **„Deník“**). Zhotovitel povede Deník obdobně jako stavební deník ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Do Deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro provádění Díla, údaje nutné pro posouzení prací Objednatelem a orgány veřejné moci a údaje o účasti subdodavatelů na provádění Díla. Během pracovní doby musí být Deník trvale přístupný. Zhotovitel je povinen provádět zápisy v Deníku průběžně v den, jehož se záznamy týkají, výjimečně pak v následující den, v němž se v místě plnění pracuje. Zápisy do Deníku může provádět též Objednatel a příslušné orgány veřejné moci. Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, nemůže zápis v Deníku měnit Smlouvu ani její dílčí ujednání. Každý list Deníku bude podepsán osobou vykonávající odborný dozor Zhotovitele. Jestliže Zhotovitel nebude souhlasit s provedeným záznamem Objednatele, je povinen připojit k záznamu do 3 (tří) pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Zhotovitel je povinen nejméně jednou za týden předat Objednateli průpis všech záznamů v Deníku provedených od předání předchozího průpisu Objednateli. Nebude-li Objednatel souhlasit s obsahem záznamu, je povinen sdělit písemně svoje námitky Zhotoviteli do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne doručení průpisu, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Povinnost vést Deník končí okamžikem převzetí Díla Objednatelem.
2. Objednatel předá Zhotoviteli místo plnění do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne, v němž Zhotovitel předá Objednateli Harmonogram, k němuž nebude mít Objednatel žádné výhrady. Zápis o předání místa plnění bude tvořit nedílnou součást Deníku, přičemž musí obsahovat zejména:
3. vymezení místa plnění, určení cest pro příchod a příjezd;
4. způsob vymezení hranic místa plnění Zhotovitelem, a to po celou dobu provádění Díla i s ohledem na provoz na stávajících komunikacích;
5. popis, v jakém stavu je místo plnění předáno;
6. dohodnutá denní doba pro provádění prací;
7. prohlášení Objednatele a Zhotovitele, že na místě plnění nejsou překážky bránící řádnému, včasnému a bezpečnému provedení Díla;
8. zápis o seznámení odpovědných zástupců Zhotovitele se zásadami bezpečného chování v místě plnění a možnými zdroji ohrožení (bezpečnostním režimem);
9. zápis o vzájemném seznámení smluvních stran s riziky možného ohrožení při pracovních činnostech;
10. určení osoby Zhotovitele odpovědné za plnění povinností na úseku požární ochrany uvedených v zákoně č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a předpisů prováděcích a souvisejících.
11. Zhotovitel určí své odpovědné zástupce, jejichž jména a příjmení sdělí Objednateli, a to neprodleně po uzavření této Smlouvy; splnění tohoto závazku je podmínkou pro předání místa plnění Zhotoviteli. Objednatel poskytne těmto odpovědným zástupcům Zhotovitele školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany a tvorby životního prostředí, v rámci něhož tyto odpovědné zástupce Zhotovitele seznámí mimo jiné se zásadami bezpečného chování v místě plnění. Školení má platnost 1 (jeden) rok, Objednatel jej tedy v případě potřeby poskytne odpovědným zástupcům Zhotovitele i opakovaně. Řádné absolvování školení bude doloženo záznamem do Deníku včetně jmen a příjmení, čísel občanských průkazů a podpisů odpovědných zástupců Zhotovitele. Odpovědní zástupci Zhotovitele jsou povinni ve stejném rozsahu poskytnout školení všem pracovníkům, kteří se budou podílet na realizaci Díla; o tom bude proveden záznam do Deníku včetně jmen a příjmení, čísel občanských průkazů a podpisů proškolených pracovníků. Zhotovitel odpovídá za to, že na místo plnění budou vstupovat pouze pracovníci, kteří řádně absolvovali školení, přičemž o jejich školení byl proveden příslušný záznam do Deníku, a že všichni pracovníci Zhotovitele budou veškeré povinnosti, s nimiž byli, popř. měli být odpovědnými zástupci Zhotovitele, seznámeni, včetně povinností plynoucích z interních předpisů Objednatele, řádně dodržovat.
12. V průběhu provádění Díla, jeho dokončování a při odstraňování případných vad Díla se Zhotovitel dále zavazuje dodržovat tyto povinnosti:
	* 1. Zhotovitel zorganizuje kontrolní dny v souladu s plánem kontrolních dnů (v termínech z něj plynoucích), který stanoví Objednatel v součinnosti se Zhotovitelem nejpozději při předání místa plnění (předpokládaná frekvence je jeden kontrolní den za týden).
		2. Není-li dále uvedeno jinak, Zhotovitel si na své náklady zajistí zařízení místa plnění a jeho střežení. Připojení k elektrické energii zajistí Zhotoviteli Objednatel, po předložení revizní zprávy všech přístrojů, které žádá Zhotovitel připojit. Dodávku vody zajistí Zhotoviteli Objednatel. Nádrže na užitkovou vodu, které bude Objednatel podle požadavku Zhotovitele doplňovat, si Zhotovitel zajistí na své náklady. Veškeré náklady spojené se zajišťováním dodávek elektrické energie a vody hradí Objednatel. Objednatel taktéž zajistí na své náklady nezbytné hlídání míst, kde byly prováděny svářečské práce; tato místa a způsob hlídání určí odpovědný zaměstnanec Zhotovitele každý den po ukončení prací. Místo plnění vybaví Objednatel přenosnými hasičskými přístroji v počtu PG6 – 2 ks, S1,5 – 2 ks, S5 – 2 ks, S6 – 4 ks. Ve výjimečných případech zajistí Objednatel Zhotoviteli na jeho žádost asistenci hasičů. Objednatel nenese jakoukoli odpovědnost za případné škody, které vzniknou Zhotoviteli, případně třetím osobám, v souvislosti s tím, že místo plnění nebude řádně zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob a vzniku škod zejména v důsledku ztrát a zničení věcí Zhotovitele, Objednatele či třetích osob; Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že za takové škody odpovídá.
		3. Zhotovitel je povinen skladovat výrobky a montážní zařízení v místě plnění bezpečně a nezávadně a v souladu s pokyny výrobce.
		4. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace Díla využívat jen vymezené pracovní prostory. Jiné prostory je Zhotovitel oprávněn využívat pouze po předchozím souhlasu Objednatele.
		5. Požární ochranu v místě plnění zajišťuje (a plně za ni zodpovídá) Zhotovitel podle platných obecně závazných právních předpisů.
		6. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost všech osob oprávněných k pohybu v místě plnění a udržovat místo plnění v čistém, bezpečném a uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod na zdraví i na majetku.
		7. Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti a úkony tak, aby zabránil vzniku škod a zamezil ohrožování a poškozování (znečišťování či jinému narušování) životního prostředí. V případě vzniku ekologické havárie nebo jiné události vedoucí k ohrožení či poškození životního prostředí, které nelze odstranit bezprostředně a bez následků silami Zhotovitele (včetně povolání příslušných složek integrovaného záchranného systému), je Zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně nahlásit Objednateli a vedle odstraňování následků vlastními silami a na vlastní náklady je povinen dbát pokynů Objednatele a zajistit součinnost svých zaměstnanců a subdodavatelů při likvidaci takové události a jejích následků.
		8. Odpad vzniklý při realizaci díla je Zhotovitel povinen třídit do Objednatelem přistavených kontejnerů (nádob). Objednatel zajistí pravidelný odvoz. Demontáž, dodávku a montáž dopravních pásů si taktéž zajistí Objednatel. Materiály, které mohou být zpětně použity, je Zhotovitel povinen odvézt na Objednatelem stanovené místo do vzdálenosti nejvýše 1 km od místa plnění.
		9. Kovový odpad a díly nevyužité pro realizaci Díla jsou majetkem Objednatele.
		10. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu realizace Díla dostatečné množství zdravotnického materiálu pro poskytování první pomoci v místě plnění.
		11. Zhotovitel oznámí Objednateli podrobnosti každého úrazu osob v zájmovém území lomu Vršany, a to co nejdříve po jejich vzniku na tel. č. +420 478 002 530. V případě pracovního úrazu s potřebou sepsání „Záznamu o úrazu“ bude tento sepsán za účasti Objednatele.
		12. Zhotovitel je povinen udržovat místo plnění uklizené a bezpečné, přiměřeně volné od všech překážek. V místě plnění nebude shromažďován jakýkoliv odpad či zbytky, které nebudou dále využívány nebo nebudou potřebné při provádění Díla.
		13. Zhotovitel vyklidí a odstraní do termínu předání jednotlivých Etap Objednateli z místa plnění veškeré odpady, zbytky, jakož i materiály a montážní zařízení, které již nebudou dále využity; neučiní-li tak, nebude Etapa Objednatelem převzata. Nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů po dokončení prací v místě plnění je Zhotovitel povinen místo plnění uvést do původního stavu.
		14. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace Díla umožnit trvalý přístup na místo plnění Objednateli, resp. jím určeným osobám, za účelem svozu komunálního a jiného odpadu z lokality a dále složkám IZS za účelem plnění jejich povinností. Bude-li Zhotovitel vědět, že v určitém časovém úseku (který však musí za všech okolností minimalizovat) nebude moci přístup umožnit, je povinen o tom nejpozději 2 (dva) pracovní dny předem informovat Objednatele.
		15. Zhotovitel je povinen respektovat při realizaci Díla pokyny Objednatele; tím není dotčena povinnost Zhotovitele upozornit Objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů.
13. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoli provést kontrolu kvality kterékoli části Díla, činností a dokladů Zhotovitele souvisejících s přípravou a realizací Díla, jakož i jeho uvedením do provozu a dokončením; Zhotovitel je povinen poskytnout k tomu Objednateli veškerou potřebnou součinnost. V případě zjištění jakéhokoli rozporu mezi činností Zhotovitele a touto Smlouvou, Specifikací, platnými normami, obecně závaznými právními předpisy, rozhodnutími správních orgánů či jakýmikoli jinými dokumenty týkajícími se realizace Díla, jakož i v případě, že Zhotovitel bude svým postupem při realizaci Díla prokazatelně poškozovat zájmy a pověst Objednatele, má Objednatel právo zastavit zápisem do Deníku práce a stanovit nápravná opatření, popř. od Smlouvy odstoupit. Žádný případný spor mezi smluvními stranami neopravňuje Zhotovitele odepřít nebo zastavit práce vyžádané Objednatelem.
14. Zhotovitel je povinen vyzvat zápisem do Deníku alespoň 3 (tři) pracovní dny předem Objednatele k účasti na kontrolách v průběhu realizace Díla a ke kontrole prací, které budou následně zakryty. Veškeré zkoušky a kontroly se dokladují zápisem v Deníku.
15. Bezprostředně po dokončení Etapy II. bude navazovat zkušební provoz Pasového vozu v délce 14 (čtrnácti) dnů, v rámci něhož bude Zhotovitel povinen zajistit dostupnost svých pracovníků s příslušnou odborností pro níže uvedené části Díla v tomto rozsahu:
	* + 1. silnoproudé zařízení – 1 (jeden) pracovník přítomný v místě plnění od 6.00 do 18.00 hodin po dobu prvních 7 (sedmi) dnů a mimo tuto dobu dostupný na telefonu,
			2. řídicí systém – 1 (jeden) pracovník přítomný v místě plnění od 6.00 do 18.00 hodin a mimo tuto dobu dostupný na telefonu,
			3. zámečníci, hydraulické systémy a tukové mazání – příslušní pracovníci budou po celou dobu zkušebního provozu dostupní na telefonu.
16. Příslušná Etapa se považuje za řádně dokončenou v okamžiku, kdy Objednatel potvrdí Zhotoviteli řádné provedení této Etapy. Příslušná Etapa musí splňovat veškeré podmínky plynoucí z této Smlouvy a musí být prostá jakýchkoli vad, nedodělků a jiných nedostatků, jinak nebude převzata. V případě zjištění vad, nedodělků či jiných nedostatků Objednatel tyto vady, nedodělky či jiné nedostatky specifikuje (přičemž postačí uvedení způsobu, jak se vady, nedodělky či jiné nedostatky projevují) v rámci výzvy Zhotoviteli k jejich odstranění. Zhotovitel bude povinen vady, nedodělky či jiné nedostatky neprodleně odstranit. Podmínkou pro potvrzení řádného provedení Etapy II. Objednatelem je též předání originálu Deníku; okamžikem potvrzení řádného provedení Etapy II. se Dílo považuje za převzaté Objednatelem a tedy řádně dokončené.
17. Zhotovitel nese nebezpečí ztráty, poškození nebo zničení Díla až do doby převzetí celého Díla Objednatelem.
18. Bude-li postup prací na Díle takový, že Objednateli vzniknou důvodné pochybnosti o schopnosti Zhotovitele řádně a včas Dílo (jakoukoli jeho část) dokončit a bude-li Objednateli v případě, že Dílo (jakákoli jeho část) nebude dokončeno (dokončena) řádně a včas, hrozit vznik škody, nebo poruší-li Zhotovitel při realizaci Díla opakovaně tuto Smlouvu či obecně závazné právní předpisy, popř. pokud Zhotovitel svým působením v místě plnění Díla a v jeho okolí bude prokazatelně poškozovat zájmy a pověst Objednatele, bude Objednatel oprávněn práce Zhotovitele zastavit a, bude-li to třeba, Zhotoviteli nařídit, aby bezodkladně provedl zajišťovací/zabezpečovací práce nezbytné pro zachování již realizované části Díla, příp. nebyly-li dosud práce zahájeny, nepovolit Zhotoviteli jejich zahájení. Předmětné rozhodnutí musí Objednatel sdělit Zhotoviteli písemně zápisem do Deníku ihned a bez zbytečného odkladu též doporučeným dopisem nebo prostřednictvím datové schránky. Takovéto rozhodnutí Objednatele je Zhotovitel povinen respektovat a bez zbytečného odkladu splnit. Újmy a vícenáklady vzniklé Zhotoviteli z tohoto důvodu nebudou považovány za újmy a vícenáklady zaviněné Objednatelem, a Zhotovitel tak nebude mít vůči Objednateli právo na jejich náhradu. Zhotovitel je povinen Dílo v budoucnu bez zbytečného odkladu dokončit, bude-li k tomu Objednatelem nejpozději do 12 (dvanácti) měsíců od přerušení prací vyzván. Takové dokončení Díla v následujícím časovém období nepodléhá žádné cenové eskalaci. Nebude-li Zhotovitel vyzván k dokončení Díla, je Objednatel povinen uhradit mu pouze to, o co se Objednatel nedokončenou realizací Díla obohatil.
19. Objednatel je oprávněn z důvodů spočívajících na jeho straně rozhodnout o přerušení či úplném zastavení některých či veškerých prací Zhotovitele na Díle; bude-li to třeba, bude Zhotovitel povinen bezodkladně provést práce nezbytné pro zachování již realizované části Díla. Předmětné rozhodnutí musí Objednatel sdělit Zhotoviteli písemně zápisem do Deníku ihned a bez zbytečného odkladu též doporučeným dopisem nebo prostřednictvím datové schránky. Objednatel je povinen se Zhotovitelem projednat důvodnost a výši nákladů za zmařené práce, které vznikly Zhotoviteli tímto rozhodnutím a způsob jejich náhrad. Do 60 (šedesáti) dnů ode dne, v němž Zhotovitel obdrží rozhodnutí Objednatele o přerušení prací, je Objednatel povinen projednat se Zhotovitelem další postup při provádění Díla nebo zastavení prací.
20. **Cena za Dílo**
21. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za Dílo činí **[doplní účastník],-Kč** (slovy: [doplní účastník]korun českých) bez DPH. Celková cena za Dílo vychází z dílčích cen uvedených v Rozpočtu předloženém Objednateli Zhotovitelem po elektronické aukci realizované v Zadávacím řízení (dále jen **„Rozpočet“**) a je nepřekročitelná, nepodléhá žádnému navýšení a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s provedením Díla. Pokud však za účelem realizace Díla nebude třeba provést veškeré předpokládané práce či dodávky, je Zhotovitel povinen fakturované částky odpovídajícím způsobem, tzn. v rozsahu ceny nerealizovaných prací a/nebo dodávek (v souladu s Rozpočtem), ponížit.
22. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zaplatí Zhotoviteli cenu za Dílo takto:
23. po řádném dokončení Etapy I., kdy tato Etapa bude prosta vad, nedodělků a jiných nedostatků, je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu na částku odpovídající 40% celkové ceny za Dílo;
24. po řádném dokončení Etapy II., kdy tato Etapa bude prosta vad, nedodělků a jiných nedostatků, je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu na částku odpovídající 60% celkové ceny za Dílo;

V každé faktuře musí být označena příslušná Etapa, za kterou je faktura vystavena. Přílohou každé faktury musí být kopie potvrzení Objednatele o řádném provedení příslušné Etapy. Přílohou faktury za Etapu II. musí být též potvrzení Objednatele o převzetí bankovní záruky podle čl. IV. odst. 10. této Smlouvy.

Ustanovení § 2611 občanského zákoníku se nepoužije.

1. Platba ceny za Dílo (jakékoli její části) proběhne bezhotovostní formou na bankovní účet Zhotovitele uvedený v této Smlouvě, přičemž se musí jednat o bankovní účet vedený u tuzemského poskytovatele platebních služeb a zveřejněný příslušným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla účtu Zhotovitele (při dodržení podmínek uvedených v předchozí větě) lze provést pouze písemným dodatkem k této Smlouvě nebo písemným sdělením Zhotovitele prokazatelně doručeným Objednateli na adresu jeho sídla, a to nejpozději současně s doručením příslušné faktury. Platba bude uhrazena do 30 (třiceti) dnů ode dne prokazatelného doručení řádné faktury Zhotovitele splňující veškeré náležitosti stanovené touto Smlouvou a právními předpisy Objednateli. Platba se považuje za uhrazenou řádně a včas, pokud byla poukázána ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele a nejpozději v poslední den její splatnosti byla připsána na účet poskytovatele platebních služeb Zhotovitele.
2. Příjemce zdanitelného plnění (Objednatel) je oprávněn uhradit za Zhotovitele DPH z příslušného zdanitelného plnění v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen **„Zákon o DPH“**), pokud je v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebo poskytnutí úplaty za něj o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem daně z přidané hodnoty. Objednatel je oprávněn uhradit za Zhotovitele daň z přidané hodnoty z takového zdanitelného plnění v souladu s ustanovením § 109a Zákona o DPH také:
3. v případě, kdy má být peněžité plnění poskytnuto bezhotovostním převodem zcela nebo zčásti na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo Českou republiku, nebo
4. v případě, že účet, na který má být Objednatelem peněžité plnění poskytnuto, nebude v průběhu celé lhůty splatnosti fakturované částky neustále zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, a pokud úplata za toto plnění překračuje dvojnásobek částky podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti, při jejímž překročení je stanovena povinnost provést platbu bezhotovostně, nebo
5. v ostatních případech ručení Objednatele podle ustanovení § 109 Zákona o DPH.

Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že uhrazení částky odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za něj Objednatelem v souladu s tímto odst. 4. čl. III. této Smlouvy bude považováno za splnění závazku Zhotovitele v rozsahu předmětné části fakturované částky.

1. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle Zákona o DPH, účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti podle § 435 odst. 1 občanského zákoníku a dále zejména číslo přidělené Smlouvě Objednatelem (viz záhlaví této Smlouvy), jednoznačnou specifikaci provedeného Díla a číslo účtu Zhotovitele jakožto poskytovatele zdanitelného plnění, který musí být veden v České republice a který po celou lhůtu splatnosti fakturované částky bude zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. Přílohou faktury musí být příslušný (příslušné) doklad (doklady) uvedený (uvedené) v čl. III. odst. 2. této Smlouvy.
2. V případě, že faktura nebude splňovat náležitosti uvedené v této Smlouvě nebo bude uvedeno bankovní spojení a číslo účtu Zhotovitele v rozporu s touto Smlouvou nebo v rozporu s písemným sdělením o jeho změně nebo tyto náležitosti budou uvedeny chybně, vrátí ji Objednatel Zhotoviteli se žádostí o provedení opravy či o doplnění. Nová lhůta splatnosti počne běžet až ode dne doručení nové, doplněné nebo opravené, faktury Objednateli.
3. V případě, že jakákoliv část ceny za Dílo bude podléhat režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH, je Zhotovitel na toto plnění povinen vystavit samostatný daňový doklad, který bude obsahovat náležitosti podle § 29 Zákona o DPH včetně poznámky *„daň odvede zákazník“*. Pokud Zhotovitel chybně vystaví daňový doklad včetně daně z přidané hodnoty, přestože měl být uplatněn režim přenesení daňové povinnosti ve vazbě na § 92a Zákona o DPH, odpovídá Objednateli za případně způsobenou škodu (sankce podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů) a za správcem daně doměřenou daň z přidané hodnoty.
4. **Záruka za jakost**
	1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku, že Dílo je prosté jakýchkoliv věcných i právních vad. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže nebylo dodáno v požadovaném množství či kvalitě, neplní jakostně-technické ukazatele a hodnoty stanovené touto Smlouvou (včetně jejích příloh), nebo pokud Objednatel nenabude veškerá práva k Dílu, popř. pokud provedení Díla (jeho příslušné části) neodpovídá výsledku předpokládanému touto Smlouvou a/nebo Specifikací, účelu jeho využití, případně nemá jakékoli jiné vlastnosti výslovně stanovené touto Smlouvou, Speicifikací a/nebo obecně závaznými právními předpisy.
	2. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady motorů, transformátorů a frekvenčních měničů dodaných v rámci Díla, které vzniknou nebo budou zjištěny v záruční době 36 (třiceti šesti) měsíců, která začíná běžet dnem následujícím po převzetí řádně dokončeného Díla Objednatelem. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady ostatních částí Díla neuvedených v předchozí větě, které vzniknou nebo budou zjištěny v záruční době 24 (dvaceti čtyř) měsíců, která začíná běžet dnem následujícím po převzetí řádně dokončeného Díla Objednatelem. Pro včasné uplatnění práv ze záruky postačí, pokud bude vytčení vad v poslední den záruční doby odesláno Zhotoviteli. Délka záruční doby se prodlužuje o dobu, po kterou mělo Dílo vady, za něž odpovídá Zhotovitel, pokud z důvodu těchto vad nebylo Dílo byť jen zčásti provozuschopné.
	3. Zhotovitel dále odpovídá za jakost všech projekčních změn, oprav a náhrad provedených v záruční době, a to do konce záruční doby celého Díla (srov. odst. 2. tohoto čl. IV. této Smlouvy), nejméně však po dobu 24 (dvaceti čtyř) měsíců od provedení příslušné projekční změny, opravy či náhrady.
	4. Vadu (reklamaci), včetně popisu, jak se vada projevuje nebo projevila, vytkne Objednatel Zhotoviteli elektronickou poštou, prostřednictvím datové schránky nebo doporučeným dopisem nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne, v němž vadu zjistil. Oznámení o vadě musí obsahovat popis vady či jejích projevů, místo, kde se vada projevuje, a volbu nároku plynoucího z odpovědnosti za vady; v případě požadavku na odstranění vady pak i návrh termínu, dokdy má být vada odstraněna; okamžikem odeslání tohoto oznámení Zhotoviteli se má za to, že Objednatel požaduje bezplatné odstranění vady.
	5. Zhotovitel je povinen dostavit se k analýze vady do 6 (šesti) hodin od okamžiku jejího vytčení, pokud vada způsobila byť jen částečné vyřazení Pasového vozu z provozu, jinak do 3 (tří) pracovních dnů od okamžiku jejího vytčení. Okamžikem vytčení vady se rozumí dodání příslušné elektronické (datové) zprávy do e-mailové nebo datové schránky Zhotovitele, resp. okamžik, kdy se doporučený dopis dostane do sféry dispozice Zhotovitele (tzn. okamžik, v němž bude Zhotoviteli umožněno seznámit se s obsahem dopisu, bez ohledu na to, zda tak Zhotovitel učiní).
	6. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit ve lhůtě přiměřené k povaze vad stanovené dohodou Objednatele a Zhotovitele. V případě, že vada způsobí vyřazení Pasového vozu z provozu, bude lhůta k jejímu odstranění dohodnuta v hodinách, jinak ve dnech. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v dohodnuté lhůtě i v případě, že neuznává svou odpovědnost za ni. Pokud Zhotovitel nesdělí Objednateli, že svoji odpovědnost za vadu neuznává do 3 (tří) pracovních dnů ode dne oznámení vady, má se za to, že za vadu odpovídá. Pokud Zhotovitel v uvedené lhůtě Objednateli oznámí, že svou odpovědnost za vadu neuznává, dohodnou se strany nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne doručení tohoto oznámení Objednateli na třetí nezávislé osobě (odborníkovi), způsobilé posoudit vadu a odpovědnost za ni (dále jen **„Odborník“**). Pokud se strany na osobě Odborníka v dané lhůtě nedohodnou, určí jej Objednatel, a to výlučně z řad soudních znalců; tím není dotčena povinnost Zhotovitele vadu ve stanoveném termínu odstranit. Závěr Odborníka jsou strany povinny respektovat; pokud Odborník dojde k závěru, že Zhotovitel za předmětné vady neodpovídá, a strany se nedohodnou na jeho odměně za provedení příslušných prací, určí přiměřenou odměnu Zhotovitele taktéž Odborník. Pokud vada díla nebrání Objednateli v bezpečném neomezeném provozu Pasového vozu, je Zhotovitel oprávněn vyčkat se zahájením jejího odstraňování do doby, než Odborník dojde k závěru, že Zhotovitel za vadu odpovídá. V případě opačného závěru Odborníka pak Zhotovitel vadu odstraní pouze v případě, že se tak s Objednatelem dohodne.
	7. Nedostaví-li se Zhotovitel k analýze zjištěné vady v termínu dle odst. 5. tohoto čl. IV. této Smlouvy,
	nedojde-li k dohodě Objednatele a Zhotovitele o lhůtě k odstranění vady do 12 (dvanácti) hodin od okamžiku jejího vytčení, pokud vada způsobila byť jen částečné vyřazení Pasového vozu z provozu, nebo do 6 (šesti) pracovních dnů od okamžiku jejího vytčení, pokud vada nezpůsobila ani částečné vyřazení Pasového vozu z provozu, popř. neodstraní-li Zhotovitel vadu v dohodnuté lhůtě, je Objednatel oprávněn vadu na náklady Zhotovitele sám odstranit, popř. zajistit její odstranění prostřednictvím třetí osoby. Zhotovitel je v takovém případě povinen nahradit Objednateli veškeré účelně vynaložené náklady, které na odstranění vady vynaložil. Pokud bude odstranění vady zajišťovat Objednatel (ať vlastními silami, nebo prostřednictvím třetí osoby), je oprávněn použít na úhradu s tím spojených nákladů plnění z bankovní záruky podle čl. IV. odst. 10. této Smlouvy. Pokud Zhotovitel prokáže, že náklady na odstranění vady nebyly Objednatelem vynaloženy účelně, není Zhotovitel povinen náklady v rozsahu, v němž byly vynaloženy neúčelně, Objednateli nahradit. Odstraněním vady Objednatelem nebo jím vybranou třetí osobou v souladu s tímto odst. 7. tohoto čl. IV. této Smlouvy nejsou nijak dotčena práva Objednatele ze záruky podle tohoto čl. IV. této Smlouvy.
	8. O odstranění vytčené vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady a převzetí opraveného Díla (jeho příslušné části), nebo v něm uvede důvody, pro které odmítá opravené Dílo (jeho příslušnou část) převzít.
	9. Odstranění vady nemá vliv na právo Objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody.
	10. Řádné splnění svých záručních povinností Zhotovitel po celou dobu 36 (třiceti šesti) měsíců, která začíná běžet dnem následujícím po převzetí řádně dokončeného Díla Objednatelem, případně prodlouženou podle poslední věty odst. 2. čl. IV. této Smlouvy, zajistí bankovní zárukou znějící na částku ve výši 1,000.000,-Kč (slovy: jedenmilionkorunčeských). Zhotovitel je povinen bankovní záruku předat Objednateli nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne převzetí řádně dokončeného Díla Objednatelem, přičemž bankovní záruka musí být platná (uplatnitelná u příslušné banky) minimálně 12 (dvanáct) měsíců ode dne převzetí řádně dokončeného Díla Objednatelem. Bankovní záruka (příslušná záruční listina) musí být neodvolatelná, bezpodmínečná a vyplatitelná na první požádání, aniž by banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Banka i text bankovní záruky podléhají schválení Objednatelem. Veškeré náklady spojené s bankovní zárukou nese Zhotovitel.
	11. Pokud bankovní záruka nebude pokrývat období celé záruční doby a 30 (třiceti) dnů následujících po uplynutí záruční doby, je Zhotovitel povinen zajistit nejpozději 30 (třicet) dnů před uplynutím původní platnosti bankovní záruky prodloužení její platnosti, popř. její nahrazení novou bankovní zárukou znějící na stejnou částku (tj. 1,000.000,-Kč), tak, aby bankovní záruka byla platná dalších minimálně 12 (dvanáct) měsíců, popř., zbývá-li do konce záruční doby méně než 11 (jedenáct) měsíců, minimálně do 30. (třicátého) dne po dni, v němž má záruční doba uplynout (povinnost Zhotovitele opětovně prodloužit platnost bankovní záruky, dojde-li v mezidobí k prodloužení záruční doby podle poslední věty čl. IV. odst. 2. této Smlouvy, tím není dotčena).
	12. Pokud Zhotovitel nesplní svou povinnost podle bodu 10.1., je Objednatel oprávněn bankovní záruku v plném rozsahu uplatnit; pokud Objednatel takto přijaté plnění na základě bankovní záruky nepoužije v souladu s čl. IV. odst. 7. této Smlouvy, popř. v souladu s čl. V. odst. 3. či 4. této Smlouvy, je povinen vydat toto plnění Zhotoviteli do 60 (šedesáti) dnů ode dne uplynutí záruční doby v délce 36 (třiceti šesti) měsíců, která začíná běžet dnem následujícím po převzetí řádně dokončeného Díla Objednatelem, případně prodloužené podle poslední věty odst. 2. čl. IV. této Smlouvy.
	13. V případě, že Objednatel využije svého práva podle bodu 10.2. uplatnit bankovní záruku z důvodu, že Zhotovitel nezajistí prodloužení platnosti bankovní záruky ani nepředloží novou bankovní záruku, a Zhotovitel předloží Objednateli novou bankovní záruku splňující požadavky uvedené v bodě 10.1. následně, vydá Objednatel plnění přijaté na základě původní bankovní záruky, případně snížené o plnění, které si Objednatel ponechá v souladu s čl. IV. odst. 7. této Smlouvy, popř. v souladu s čl. V. odst. 3. či 4. této Smlouvy, Zhotoviteli do 30 (třiceti) dnů ode dne předložení nové bankovní záruky.
	14. Objednatel bude oprávněn uplatnit bankovní záruku též v případě, že před uplynutím záruční doby bude vůči Zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení. Pokud bude pravomocně zjištěn úpadek Zhotovitele, bude Objednatel oprávněn si přijaté plnění z bankovní záruky ponechat, přičemž toto plnění bude představovat slevu z ceny za Dílo, kterou Zhotovitel poskytuje Objednateli; takto jsou oceněny povinnosti dle článku IV. této Smlouvy, které již Zhotovitel nebude z uvedených důvodů schopen dále plnit. Pokud bude insolvenční návrh pravomocně zamítnut před uplynutím záruční doby a Zhotovitel následně předloží Objednateli bankovní záruku splňující požadavky stanovené v bodě 10.1., vydá Objednatel plnění přijaté na základě původní bankovní záruky, případně snížené o plnění, které si Objednatel ponechá v souladu s čl. IV. odst. 7. této Smlouvy, popř. v souladu s čl. V. odst. 3. či 4. této Smlouvy, Zhotoviteli do 30 (třiceti) dnů ode dne předložení nové bankovní záruky. Pokud bude insolvenční návrh pravomocně zamítnut po uplynutí záruční doby, vydá Objednatel plnění přijaté na základě původní bankovní záruky, případně snížené o plnění, které si Objednatel ponechá v souladu s čl. IV. odst. 7. této Smlouvy, popř. v souladu s čl. V. odst. 3. či 4. této Smlouvy, Zhotoviteli do 30 (třiceti) dnů ode dne, v němž k tomu bude Zhotovitelem vyzván.
	15. Objednatel bude dále oprávněn uplatnit bankovní záruku a plnění z bankovní záruky si ponechat též v případě, že Zhotovitel vstoupí v době před uplynutím záruční doby do likvidace, přičemž plnění z bankovní záruky bude v takovém případě představovat slevu z ceny za Dílo, kterou Zhotovitel poskytuje Objednateli; takto jsou oceněny povinnosti dle článku IV. této Smlouvy, které již Zhotovitel nebude z uvedených důvodů schopen dále plnit.
5. **Sankce**
6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu za prodlení se splněním své povinnosti předat Objednateli v souladu s čl. II. odst. 3. této Smlouvy do 30 (třiceti) dnů ode dne uzavření této Smlouvy úplnou elektrodokumentaci potřebnou pro řádné provedení Díla, a to ve výši 2.000,-Kč (slovy: dvatisícekorunčeských) za každý započatý den prodlení.
7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu za prodlení s řádným dokončením Etapy I., a to ve výši 50.000,-Kč (slovy: padesáttisíckorunčeských) za každý započatý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu za prodlení s řádným dokončením Etapy II., a to ve výši 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíckorunčeských) za každý započatý den prodlení.
8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč (slovy: padesáttisíckorunčeských) v případě prodlení se splněním povinnosti dostavit se v souladu s čl. IV. odst. 5. této Smlouvy k analýze vytčené vady, a to:
	* 1. za každou započatou hodinu prodlení v případě každé jednotlivé vady Díla vytčené v záruční době, v jejímž důsledku byl (byť i jen po dobu realizace opravy) Pasový vůz vyřazen z provozu,
		2. za každý započatý den prodlení v případě každé jednotlivé vady Díla vytčené v záruční době, v jejímž důsledku Pasový vůz z provozu vyřazen nebyl.

Objednatel je oprávněn použít na úhradu této smluvní pokuty plnění z bankovní záruky podle čl. IV odst. 10. této Smlouvy.

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč (slovy: padesáttisíckorunčeských):
	* 1. za každou započatou hodinu prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady Díla vytčené v záruční době, v jejímž důsledku byl (byť i jen po dobu realizace opravy) Pasový vůz vyřazen z provozu,
		2. za každý započatý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady Díla vytčené v záruční době, v jejímž důsledku Pasový vůz z provozu vyřazen nebyl.

Objednatel je oprávněn použít na úhradu této smluvní pokuty plnění z bankovní záruky podle čl. IV odst. 10. této Smlouvy.

1. V rozsahu, v němž dojde k prodlení se splněním jakékoli povinnosti utvrzené smluvní pokutou dle tohoto čl. V. odst. 1. až 4. této Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele, Zhotoviteli povinnost k zaplacení smluvní pokuty nevzniká.
2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč (slovy: dvatisícekorunčeských) za každé jednotlivé porušení své povinnosti vést řádně v souladu s touto Smlouvou Deník.
3. Smluvní strana, která poruší Závazek ochrany dle čl. VII. této Smlouvy, se zavazuje za každé jednotlivé porušení Závazku ochrany zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč (slovy: stotisíckorunčeských).
4. Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit Objednateli za každé jednotlivé porušení následujících povinností smluvní pokutu ve výši uvedené u tohoto porušení:
	1. nepoužívání osobních ochranných pomůcek 500,-Kč
	2. používání nevyhovujících žebříků a dalších prostředků pro práci ve výšce 2.000,-Kč
	3. používání poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení, prodlužovacích kabelů apod. (např. zařízení bez platné revize elektro, ruční nářadí bez platné prohlídky, vadné a neoznačené prodlužovací kabely apod.) 1.000,-Kč
	4. používání lávek a lešení nesplňujících požadavky BOZP 2.000,-Kč
	5. používání k výstupu a sestupu konstrukce k tomu neurčené (bednění, pažení) 2.000,-Kč
	6. kouření na nevyhrazených místech 500,-Kč
	7. práce ve výškách nebo nad hloubkou bez zajištění proti pádu (úvazy, zábradlí) 4.000,-Kč
	8. špatné uvázání a doprava břemen 4.000,-Kč
	9. používání poškozených vázacích prostředků 4.000,-Kč
	10. pohyb po pracovišti pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek 10.000,-Kč
	11. používání k dopravě osob zařízení nebo části strojů, které k tomu nejsou určeny 4.000,-Kč
	12. shazování materiálu z lešení nebo z výšky bez předchozího zajištění místa dopadu 1.000,-Kč
	13. používání vadného nářadí, nástrojů, strojů a strojních zařízení 3.000,-Kč
	14. svařování bez předchozího písemného povolení a nezajištění požárního dohledu po ukončení práce 5.000,-Kč
	15. pohyb osob, které neabsolvovaly školení v souladu s čl. II. odst. 10. této Smlouvy, v místě plnění 20.000,-Kč
	16. ostatní výše nespecifikovaná porušení pravidel BOZP a PO vyplývajících z této Smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů 1.000,-Kč
	17. porušení povinnosti podle čl. II. odst. 11. písm. m) této Smlouvy 50.000,-Kč

Dopustí-li se tentýž pracovník Zhotovitele některého z porušení povinností uvedených pod písm. a) až q) tohoto odst. 8. čl. V. této Smlouvy opětovně, má Objednatel za každé další takové porušení počínaje druhým porušením právo na smluvní pokutu v dvojnásobné výši oproti výši uvedené pod písm. pod písm. a) až q) tohoto odst. 8. čl. V. této Smlouvy a současně je Objednatel oprávněn příslušného pracovníka vykázat z místa plnění, a to na dobu určenou Objednatelem.

1. Veškeré smluvní pokuty dle tohoto čl. V. této Smlouvy jsou splatné do 5 (pěti) dnů ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení Zhotoviteli.
2. Smluvní strany se dohodly, že žádným ujednáním o smluvních pokutách dle tohoto čl. V. této Smlouvy není nijak dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé porušením smluvní pokutou utvrzené povinnosti. Objednatel má tedy vždy právo požadovat po Zhotoviteli vedle kterékoli smluvní pokuty dle tohoto čl. V. této Smlouvy náhradu celé vzniklé škody (včetně škody smluvní pokutu přesahující) a Zhotovitel je tak vždy povinen nahradit Objednateli vedle zaplacení smluvní pokuty též celou vzniklou škodu.
3. Žádným ujednáním (odstavcem) tohoto čl. V. této Smlouvy není dotčeno případné právo Objednatele na smluvní pokutu (pokuty) podle ostatních odstavců tohoto čl. V. této Smlouvy.
4. **Předčasné ukončení Smlouvy**
5. Tuto Smlouvu lze před dokončením Díla ukončit pouze dohodou obou smluvních stran, odstoupením Objednatele od této Smlouvy dle jejího čl. VI. odst. 2., nebo odstoupením některé ze smluvních stran z důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy. Předčasným ukončením Smlouvy nebudou nijak dotčena již vzniklá práva smluvních stran podle této Smlouvy, včetně práva Objednatele na náhradu škody vůči Zhotoviteli.
6. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v těchto případech:
7. Zhotovitel nebo subdodavatel, prostřednictvím něhož Zhotovitel prokazoval v Zadávacím řízení svou kvalifikaci, vstoupí do likvidace či ohledně něj bude zahájeno insolvenční řízení, exekuční řízení, řízení o výkonu rozhodnutí či jakékoli jiné obdobné řízení;
8. celková výše smluvních pokut podle této Smlouvy přesáhne více než 10 (deset) procent ceny Díla;
9. Zhotovitel opakovaně nedodržuje technologické postupy, neprovádí Dílo v kvalitě vyplývající z platných norem, této Smlouvy, Specifikace nebo z obecně závazných právních předpisů;
10. Zhotovitel je v prodlení oproti jakémukoliv termínu v rámci plnění Díla o více než 15 (patnácti) kalendářních dnů;
11. Zhotovitel opakovaně porušil svou povinnost vést řádně v souladu s touto Smlouvou a obecně závaznými právními předpisy Deník;
12. vykazuje-li Dílo vady, jejichž existence brání řádnému a bezpečnému užívání Díla (části Díla);
13. budou naplněny předpoklady pro odstoupení uvedené v čl. II. odst. 12. této Smlouvy;
14. bude-li z důvodů na straně Zhotovitele provádění Díla přerušeno na základě rozhodnutí Objednatele podle čl. II. odst. 17. této Smlouvy;
15. Zhotovitel neprokáže Objednateli do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne, v němž jej k tomu Objednatel vyzve, že je pojištěn v souladu s čl. VIII. odst. 5. této Smlouvy [prokáže-li Zhotovitel, že je pojištěn v souladu s čl. VIII. odst. 5. této Smlouvy až po uplynutí uvedené lhůty 5 (pěti) pracovních dnů, avšak předtím, než Objednatel od této Smlouvy z tohoto důvodu odstoupí, právo Objednatele odstoupit od této Smlouvy dle tohoto ustanovení pro daný případ zaniká].
16. **Závazek ochrany důvěrných informací**
17. Smluvní strany se vzájemně zavazují, že budou chránit a utajovat před třetími osobami důvěrné informace a skutečnosti tvořící obchodní tajemství, které si vzájemně poskytly v souvislosti s touto Smlouvou a označily je tak (vše dále jen **„Důvěrné informace“**); tím není dotčena povinnost ochrany Důvěrných informací vyplývající z obecně závazných právních předpisů (veškeré povinnosti podle této věty společně dále jen **„Závazek ochrany“**). Za Důvěrné informace se vždy považují veškeré informace obchodní, výrobní či technické povahy, jakož i veškeré listiny, zejména pak dokumentace, návody, katalogy náhradních dílů apod., poskytnuté Zhotoviteli Objednatelem v rámci provádění Díla podle této Smlouvy.
18. Závazek ochrany trvá do odvolání důvěrnosti Důvěrných informací. Důvěrné informace smí smluvní strany použít pouze za účelem provádění Díla dle této Smlouvy, nesmí je jakkoli poskytnout třetí osobě bez předchozího projednání a písemného souhlasu druhé smluvní strany, ani je použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby.
19. Závazek ochrany se vztahuje i na Důvěrné informace kterékoli třetí osoby, které byly některé ze smluvních stran touto osobou, resp. s jejím svolením, v souvislosti s touto Smlouvou a Dílem poskytnuty.
20. Za Důvěrné informace se pro účely této Smlouvy nepovažují údaje, které:
21. v okamžiku jejich poskytnutí byly veřejně známé, nebo které se, aniž by došlo k porušení právních povinností, staly veřejně známými poté, co byly poskytnuty;
22. kterákoli smluvní strana vůči druhé smluvní straně předem písemně označí jako informace, které nemají důvěrný charakter, nebo
23. byly některou ze smluvních stran získány nezávisle na druhé smluvní straně, a to jinak než porušením právních povinností.
24. Závazek ochrany se neuplatní v případě, že některá ze smluvních stran je povinna zpřístupnit Důvěrné informace třetím osobám podle obecně závazných právních předpisů (zejména pak ZZVZ) či rozhodnutí soudů nebo jiných příslušných orgánů. O zpřístupnění Důvěrných informací podle tohoto čl. VII. odst. 5. této Smlouvy na základě rozhodnutí soudů či jiných příslušných orgánů (tedy nikoli o zpřístupnění Důvěrných informací, ohledně nichž vyplývá povinnost jejich zpřístupnění přímo z obecně závazného právního předpisu) je příslušná smluvní strana povinna druhou smluvní stranu předem informovat; není-li to možné, pak nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od zpřístupnění těchto informací.
25. **Ostatní ustanovení**
26. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 a § 2620 občanského zákoníku.
27. Zhotovitel souhlasí s tím, že Objednatel je oprávněn pořizovat v průběhu realizace Díla v místě plnění podle svého uvážení při splnění podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů kamerové záznamy.
28. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit nebo zastavit jakoukoli svou pohledávku za Objednatelem.
29. Bude-li z důvodu porušení povinností ze strany Zhotovitele uložena orgánem veřejné správy Objednateli pokuta či jiná obdobná sankce, zavazuje se Zhotovitel tuto sankci ve lhůtě splatnosti za Objednatele zaplatit; v případě nesplnění této povinnosti odpovídá Zhotovitel Objednateli za veškerou vzniklou škodu.
30. Zhotovitel je povinen být po celou dobu účinnosti této Smlouvy pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu tak, aby toto pojištění krylo škody, které Zhotovitel může způsobit Objednateli či třetím osobám při provádění Díla (přičemž se nepřihlíží k obvyklým výlukám z pojištění), a to s minimálním pojistným plnění v částce 20,000.000,-Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) za každou pojistnou událost a minimálním ročním limitem plnění v téže výši a s maximální spoluúčastí do výše 5 % (pěti procent) pojistného plnění, resp. do výše 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíckorunčeských) v případě pojistného plnění do výše 2,000.000,-Kč (slovy: dvamilionykorunčeských). Objednatel je oprávněn Zhotovitele kdykoli vyzvat k tomu, aby prokázal, že je pojištěn v souladu s předchozí větou tohoto čl. VIII. odst. 5. této Smlouvy; Zhotovitel je povinen takové výzvě Objednatele vyhovět vždy do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne, v němž výzvu obdrží.
31. Jsou-li s jakoukoli částí Díla spojená práva s jejím autorstvím, přechází v maximálním právními předpisy povoleném rozsahu okamžikem převzetí této části na Objednatele. Objednatel je oprávněn každou takovou část Díla měnit, poskytnout ji podle svého uvážení třetím osobám, jakož i využít k účelům, které neplynou z této Smlouvy. Zhotovitel neodpovídá za změny provedené Objednatelem nebo třetí osobou, tím však není dotčena jeho odpovědnost za vady původního plnění.
32. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou (byť nesplatnou či Zhotovitelem zpochybňovanou) pohledávku za Zhotovitelem, včetně pohledávky z titulu jakékoliv smluvní pokuty či náhrady škody vzniklé porušením povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy, proti kterékoli (byť nesplatné) pohledávce Zhotovitele (včetně pohledávky na zaplacení ceny za Dílo dle této Smlouvy).
33. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku za Objednatelem proti žádné pohledávce Objednatele za Zhotovitelem.
34. V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatné, neúčinné, nicotné či zdánlivé, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy platná a účinná. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po zjištění, že některé ustanovení Smlouvy je neplatné, neúčinné, nicotné či zdánlivé, nahradit takové ustanovení ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu původního, neplatného, neúčinného, nicotného či zdánlivého ustanovení.
35. **Závěrečná ustanovení**
36. Tato Smlouva je uzavřena v elektronické formě.
37. Tato Smlouva nabývá účinnosti uzavřením, tj. okamžikem, kdy bude opatřena zaručenými elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
38. Tato Smlouva a veškeré vztahy s ní související, včetně otázek její platnosti a případných následků její neplatnosti, se řídí právem České republiky bez přihlédnutí k jeho kolizním ustanovením. Při výkladu této Smlouvy se přihlíží pouze k ustanovením této Smlouvy a obecně závazných právních předpisů a nikoli k obchodním zvyklostem ani případné zavedené praxi smluvních stran, ledaže je výše v této Smlouvě stanoveno jinak. V případě rozporu mezi kterýmkoli ujednáním této Smlouvy a obsahem Rozpočtu nebo Specifikace má vždy přednost ujednání této Smlouvy. Nadpisy jednotlivých ustanovení této Smlouvy mají pouze orientační význam, při výkladu Smlouvy se k nim tedy nepřihlíží.
39. Změny této Smlouvy lze provádět pouze písemně, oboustranně podepsanými, vzestupně číslovanými dodatky, ledaže je v kterémkoli z předchozích článků této Smlouvy výslovně stanoveno jinak.
40. Smluvní strany se dohodly, že není-li výše v této Smlouvě stanoveno jinak, veškerá korespondence, oznámení, odstoupení, sdělení, či jiné dokumenty podle této Smlouvy musí být provedeny písemně a musí být doručeny druhé smluvní straně osobně nebo zaslány datovou schránkou, popř. doporučenou poštou na dodejku na její adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy.
41. Není-li výše v této Smlouvě stanoveno jinak, považuje se jakákoli korespondence, oznámení, odstoupení, sdělení či jiný dokument doručovaný druhé smluvní straně na základě této Smlouvy za řádně doručený i. okamžikem potvrzení či odmítnutí převzetí, je-li doručován osobně, ii. v den přihlášení do datové schránky, nejpozději však třetí pracovní den po dodání do datové schránky, je-li zasílán prostřednictvím datové schránky, iii. třetí pracovní den po odevzdání k poštovní přepravě,
je-li zasílán doporučenou poštou.
42. Nedílnou součást této Smlouvy, nikoli však její přílohy, tvoří Specifikace a Rozpočet.
43. Smluvní strany tímto prohlašují, že jejich způsobilost mít v mezích právního řádu práva a povinnosti není nijak omezena, že osoby podepisující za ně tuto Smlouvu jsou oprávněny za ně tuto Smlouvu uzavřít, že si tuto Smlouvu před jejím uzavřením pečlivě přečetly, podrobně se seznámily s jejím obsahem, se kterým bez výhrad souhlasí, uzavírají ji vážně, určitě, svobodně, nikoli v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

V Mostě dne …………… V [doplní účastník] dne [doplní účastník]

**Vršanská uhelná a.s. [doplní účastník]**

Ing. Petr Procházka, člen představenstva [doplní účastník]