# Příloha – Pravidla pro nasazení a implementaci softwaru

Tato příloha stanoví minimální pravidla, kterými se dodavatel řídí při nasazení, instalaci, integraci, migraci, konfiguraci, testování, zprovoznění nebo jiné implementaci softwaru v prostředí objednatele. Není-li v hlavní smlouvě uvedeno jinak, použijí se tato pravidla přiměřeně i na subdodavatele dodavatele a na jakékoli zásahy prováděné vzdáleným přístupem.

## 1. Řízení implementace a odpovědnost dodavatele

• Dodavatel odpovídá za odborné, řádné a včasné provedení implementace, včetně návrhu postupu, harmonogramu, integrační strategie, nastavení rozhraní, konfigurace, testování a uvedení softwaru do provozu.

• Dodavatel musí software přizpůsobit stávajícím systémům, provozním procesům, technické infrastruktuře a bezpečnostním požadavkům objednatele tak, aby byl software plně funkční, kompatibilní a použitelný pro sjednaný účel.

• Dodavatel je povinen včas upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů, nedostatky zadání, rizika výpadku, hrozící vady, možné škody nebo okolnosti bránící řádnému plnění.

## 2. Součinnost, komunikace a změny

• Dodavatel si vyžádá od objednatele pouze nezbytnou součinnost a specifikuje ji včas, konkrétně a písemně. Prodlení objednatele může mít dopad na termíny pouze v rozsahu, v němž prokazatelně znemožnilo plnění dodavatele.

• Veškeré projektové pokyny, výstupy, schválení, incidenty, změny rozsahu a požadavky na součinnost musí být zachyceny písemně, přičemž postačí e-mail, není-li v hlavní smlouvě stanovena přísnější forma.

• Jakékoli změny rozsahu, funkcionalit, ceny nebo termínů lze provést pouze po předchozím písemném schválení objednatelem; bez takového schválení nenáleží dodavateli nárok na úhradu víceprací.

## 3. Bezpečnost, přístupy a ochrana prostředí

• Dodavatel je povinen dodržovat bezpečnostní pravidla objednatele, používat pouze schválené účty, přístupy a nástroje, chránit přístupové údaje a umožnit přístup jen osobám, které jej nezbytně potřebují pro plnění smlouvy.

• Vzdálený přístup je možný pouze se souhlasem objednatele a za podmínek objednatele; dodavatel nesmí obcházet bezpečnostní mechanismy, zřizovat trvalé skryté přístupy ani používat neschválený software.

• Dodavatel přijme veškerá obvyklá a přiměřená opatření proti zavlečení škodlivého softwaru, ztrátě, poškození, neoprávněné změně nebo zpřístupnění dat a proti narušení provozu systémů objednatele.

• Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí dodavatel využít produkční data pro vývoj, testování, školení, trénování modelů, ladění mimo prostředí objednatele ani pro jiné účely nesouvisející s plněním smlouvy.

## 4. Dokumentace, předatelnost a návazný provoz

• Dodavatel průběžně vede a při předání poskytne aktuální dokumentaci popisující architekturu, konfiguraci, integrace, nastavení parametrů, účty a role, provozní postupy, administraci, zálohování, obnovu, známá omezení a uživatelské postupy.

• Implementace musí být provedena tak, aby po jejím dokončení mohl software v běžném rozsahu provozovat a udržovat objednatel nebo jím pověřená třetí osoba, a to bez faktické závislosti na dodavateli nad rámec výslovně sjednané podpory.

• Dodavatel zajistí zaškolení určených osob objednatele v rozsahu potřebném pro užívání, základní správu, kontrolu funkčnosti a provedení akceptačních testů.

## 5. Testování, akceptace a vady

• Dodavatel předá software nebo jeho část k akceptaci až po vlastním ověření, že plnění odpovídá smlouvě, specifikaci, dokumentaci, bezpečnostním požadavkům a sjednanému účelu.

• Akceptace probíhá na základě akceptačních testů a písemného akceptačního protokolu. Dodavatel poskytne k testům nezbytnou součinnost, testovací scénáře, podklady, případně testovací data, pokud se strany nedohodnou jinak.

• Objednatel není povinen akceptovat plnění, které má vady bránící řádnému užívání nebo nesplňuje sjednané funkční, technické, bezpečnostní nebo integrační požadavky. Dodavatel odstraní vady a nedodělky ve sjednaných, jinak přiměřených lhůtách.

• Záruční nebo obdobná odpovědnost dodavatele zahrnuje zejména funkčnost softwaru jako celku, jeho použitelnost v běžném provozu objednatele, kompatibilitu se sjednaným prostředím a soulad s dokumentací.

## 6. Licence, třetí strany a práva

• Dodavatel odpovídá za to, že objednateli poskytne nebo zajistí veškerá práva potřebná k řádnému užívání softwaru v rozsahu a pro účel sjednaný ve smlouvě, včetně práv k dokumentaci, konfiguračním výstupům a komponentám třetích osob.

• Dodavatel předem písemně upozorní objednatele na veškerá licenční omezení, závislosti na třetích stranách, auditní práva výrobců, omezení počtu uživatelů, zařízení, prostředí, lokality nebo účelu užití.

• Dodavatel nesmí dodat řešení, jehož užití by porušovalo práva třetích osob. V případě nároku třetí osoby zajistí na vlastní náklad nápravu, zejména právo dalšího užívání, úpravu, nahrazení řešení nebo jiné řešení bez dopadu na sjednaný účel.