**Smlouva o dílo č. 160616-S**

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**Objednatel: SITAP, s.r.o.**

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce 3048

Se sídlem: Horní Újezd 92, 753 53 Horní Újezd

IČ: 45195404

DIČ: CZ45195404

Zastoupený: Tomek Radim, jednatel

Bankovní spojení: Komerční banka - 1111849831/0100

na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

a

**Zhotovitel: [DOPLNÍ UCHAZEČ]**

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeného [DOPLNÍ UCHAZEČ] v oddíle [DOPLNÍ UCHAZEČ], vložce [DOPLNÍ UCHAZEČ]

Se sídlem:[DOPLNÍ UCHAZEČ]

IČ: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

DIČ: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

Zastoupený: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

Bankovní spojení: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

zhotovitel a objednatel dále také jako „**smluvní strany**“

nebo jednotlivě jako „**smluvní strana**“

tímto uzavírají tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a následných zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“), jako výsledek výběrového řízení „**Zřízení dvou automatických kotelen na pelety pro vytápění výrobních hal, včetně kompletní dodávky technologie a příslušenství**“ (dále jen „zakázka“) v souladu s metodickým pokynem „Pravidla pro výběr dodavatelů a postup dle pravidel nebo zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách“ (dále jen „Pravidla“) vydaných Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky, Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek – Řídící orgán OP PIK, která stanovují závazný postup pro příjemce dotace, v rámci projektu spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj s názvem „**Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost**“, s registračním číslem **CZ.01.3.10/0.0/0.0/15\_010/0002622** v rámci výzvy **01\_15\_010, ÚSPORY ENERGIE – I. VÝZVA**.

1. **Předmět smlouvy**
2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. Zhotovitel provede dílo osobně a ve stanoveném čase.
3. Dílem se rozumí dodávka a montáž dvou kotelen sestávajících celkem z 5 ks plně automatizovaných kotlů na pelety vybavených systémy řízení včetně návaznosti na vytápění objektů. Kotle budou pracovat v bezobslužném režimu a budou plně regulovatelné. Detailní specifikace díla je uvedena v projektové dokumentaci, **příloha č. 6 smlouvy**, v položkovém rozpočtu, **příloha č. 3 smlouvy** a technické specifikaci zhotovitele, **příloha č. 7 smlouvy**.
4. Specifikace předmětu plnění:

### Výrobní haly č. 3 a č. 5.

Nová kotelna bude umístěna na místě stávající.

Samotná technologie kotelny se bude skládat z následujících částí:

* 3 x kotel po 80 kW, účinnost kotle nejméně 90 %
* Dopravník
* Zásobník
* Cisternové silo 12 t
* Podavače ke kotlům
* Úprava komínového systému
* Měření a regulace kotelny

Součástí kotelny jsou i potřebné stavební úpravy a elektroinstalace současné kotelny.

Předmětem realizace jsou kotle pouze na vytápění, nikoliv k dodávce TUV.

Součástí realizace kotelny je i teplovodní rozdělovač včetně jeho napojení na kotle osazený potřebnými armaturami a čerpadlem s regulací.

### Výrobní haly č. 4 a č. 8.

Nová kotelna bude zřízena v severovýchodní části hala ve vymezeném prostoru (stavebně bude oddělen).

Samotná technologie kotelny se bude skládat z následujících částí:

* 1 x kotel 80 kW, účinnost kotle nejméně 90 %
* 1 x kotel 61 kW, účinnost kotle nejméně 90 %
* Dopravník
* Zásobník
* Cisternové silo 10 t
* Podavače ke kotlům
* Zřízení komínového systému
* Měření a regulace kotelny

Součástí projektu jsou i stavební úpravy prostoru pro dodávku a montáž kompletní technologie nové kotelny a nová elektroinstalace kotelny.

Předmětem realizace jsou kotle pouze na vytápění, nikoliv k dodávce TUV.

Součástí realizace kotelny je i teplovodní rozdělovač včetně jeho napojení na kotle osazený potřebnými armaturami a čerpadlem s regulací.

### Společná kritéria

* Splnění 5. emisní třídy včetně splnění podmínek Ecodesignu – Nařízení Komise (EU) č.2015/1189, příloha II, čl.1.
* Záruční doba se sjednává v délce dle článku VI. odst. 2) ode dne převzetí zařízení objednatelem a počíná běžet předáním díla. Cena všech prohlídek a revizí (revize musí obsahovat potvrzení autorizovanou osobou) během 60 měsíců provozu nepřesáhne 50 000,- Kč, v této ceně jsou obsaženy obě kotelny (5 kotlů), cestovní náklady, ale nejsou zahrnuty kominické práce.
* Předmět plnění je požadován za splněný úspěšným ukončením zkušebního provozu a předáním kompletní dokumentace skutečného provedení.

1. Součástí předmětu plnění je vedle zařízení kompletní příslušenství včetně montáže, uvedení zařízení do provozu, instalace a instruktáže obsluhy včetně zajištění dopravy do místa určení, uvedení do provozu s předvedením funkčnosti, poskytování bezplatného záručního servisu, likvidace obalů a odpadu. Zhotovitel rovněž zajistí veškeré související práce, jako jsou stavební úpravy dle projektu, elektroinstalace související s instalací kotelen včetně veškerých revizí, měřící a regulační zařízení dle projektu.
2. Součástí předmětu plnění je předání návodu na obsluhu v českém jazyce 1x v písemné podobě a 1x v elektronické podobě na CD, prohlášení o shodě, příslušná dokumentace dle platné české legislativy.
3. Zhotovitel provede kontrolu všech podkladů dodaných objednatelem a v případě zjištěných jakýchkoliv nedostatků na to objednatele upozorní.
4. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli předá protokol o instruktáži obsluhy a doklad o likvidaci obalů a odpadu.
5. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o termínu všech zkoušek, revizí a plánovaného servisu zařízení, a to nejméně 7 pracovních dnů před termínem této akce. Výsledek zkoušky, revizí a plánovaného servisu bude zachycen v zápisu. Zápis potvrdí oprávněný zástupce objednatele.
6. Zařízení musí být nové, nepoužité, nerepasované, nepoškozené, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem zboží a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání objednatelem.
7. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění dle této smlouvy je zcela v souladu s požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci zakázky a že je výlučným vlastníkem zařízení, že na zařízení neváznou žádná práva třetích osob a že není dána žádná překážka, která by mu bránila se zařízením podle této smlouvy disponovat. Zhotovitel prohlašuje, že zařízení nemá žádné vady, které by bránily jeho použití ke sjednaným či obvyklým účelům.
8. Objednatel se zavazuje zařízení převzít a zaplatit zhotoviteli níže uvedenou cenu.
9. **Cena díla**
10. Cena za splnění této smlouvy zhotovitelem je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci výběrového řízení na zakázku v krycím listu nabídky, **příloha č. 1 smlouvy**.
11. Cena činí: …….,- Kč bez DPH[DOPLNÍ UCHAZEČ], tj. ……………,- Kč vč. ….% DPH[DOPLNÍ UCHAZEČ].
12. Cena díla včetně DPH je sjednána jako závazná a nejvýše přípustná, vyjma případu změny zákonné sazby DPH.
13. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu této smlouvy, a to zejména clo, doprava do místa určení, instalace, uvedení do provozu, likvidace odpadu a obalů a instruktáže příslušných zaměstnanců, tj. techniků objednatele a obsluhujícího personálu, potřebné doklady ke zboží, vstupní validace, záruční servis a pravidelné technické prohlídky nařízené výrobcem či právními předpisy, vše včetně vystavení protokolu a případný update software, to vše po dobu záruky bez povinnosti objednatele platit zhotoviteli nad rámec sjednané ceny.
14. **Platební podmínky**
15. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě na základě faktury vystavené zhotovitelem po protokolárním předání a převzetí zařízení. Splatnost faktury činí 14dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli. První faktura 30% z ceny bude vystavena po podpisu smlouvy, 50 % z ceny při předání díla do zkušebního provozu a 15 % z ceny po ukončení zkušebního provozu.
16. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že jím vystavená faktura bude obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle platné právní úpravy a text: *Tento* ***„*Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost*“*** *je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj“ a přiděleným číslem projektu* **CZ.01.3.10/0.0/0.0/15\_010/0002622**
17. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Důvody vrácení sdělí objednatel zhotoviteli písemně zároveň s vráceným daňovým dokladem. V závislosti na povaze závady je zhotovitel povinen daňový doklad včetně jeho příloh opravit nebo vyhotovit nový. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených daňových dokladů.
18. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
19. Smluvní strany se dohodly, že 5 % z ceny díla bude poskytnuto jako zádržné, které bude vyplaceno po ukončení 12 měsíců po předání díla.
20. **Termín plnění**
21. Zhotovitel se zavazuje odevzdat zařízení do zkušebního provozu dle podmínek sjednaných v čl. V. této smlouvy nejpozději do[DOPLNÍ UCHAZEČ] kalendářních dnů od uzavření této smlouvy při respektování harmonogramu.
22. Zhotovitel předloží objednavateli k odsouhlasení před podpisem smlouvy harmonogram realizace. Harmonogram tvoří **přílohu č. 2 smlouvy**.
23. **Místo plnění**
24. Zařízení bude odevzdáno v sídle objednatele na adrese: Horní Újezd 92, 753 53 Horní Újezd, areál SITAP, s.r.o.
25. Místo realizace bude předáno zhotoviteli nejpozději do 7 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy a bude s ním sepsán písemný doklad.
26. Zhotovitel bude předem informovat objednatele o přesném termínu předání zařízení, a to písemně tak, aby zpráva o odevzdání byla doručena objednateli nejméně 5 kalendářních dnů před odevzdáním zařízení do provozu.
27. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat nápravu. Neučiní-li tak zhotovitel v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
28. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu věci nebo příkazu, který mu objednatel dal. Současně se zavazuje umožnit výkon technického dozoru objednatele.
29. Kontaktní osobou a odpovědným zaměstnancem objednatele je pro účely této smlouvy určen pan Milan Schotli, tel. +420 723 048 822, e-mail: schotli@sitap.cz a pan Radim Tomek, tel. +420 606 713 140.
30. Kontaktní osobou zhotovitele je pro účely této smlouvy určen ……………………..,, tel. ………………………, e-mail: ……………………………[DOPLNÍ UCHAZEČ].
31. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli, které vybavení je nutné pro instalaci mít připravené v místě dodání zařízení a jaký způsob součinnosti od objednatele očekává k úspěšné instalaci zařízení a instruktáži příslušných osob, tomuto požadavku objednatel vyhoví v rámci svých možností. Pokud to nebude možné, zajistí potřebné vybavení zhotovitel.
32. Objednatel se zavazuje poskytnout včas veškeré potřebné vybavení nutné pro instalaci zařízení a potřebnou součinnost při instalaci a instruktáži dle pokynů zhotovitele. Nemožnost provést instalaci z důvodů nedostatečné připravenosti pracoviště objednatele má za následek prodloužení doby plnění uvedené v čl. IV. této smlouvy na dobu nezbytnou k vyřešení všech nedostatků.
33. Objednatel se zavazuje, že zajistí stanovisko stavebního úřadu.
34. Dodávka se považuje podle této smlouvy za splněnou, pokud:

* byla předvedena způsobilost zařízení sloužit svému účelu, a to průběhem zkušebního provozu v délce 30 dnů bez závad,
* byly provedeny příslušné zkoušky a doloženy protokoly či zápisy o nich,
* zařízení bylo řádně a zcela kompletně předáno včetně příslušné dokumentace,
* zařízení bylo nainstalováno, uvedeno do provozu, provedena vstupní validace,
* byla provedena instruktáž obsluhy, tj. techniků objednatele a obsluhujícího personálu,
* zařízení bylo řádně předáno a převzato způsobem sjednaným níže.

1. Vlastnické právo k zařízení přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí zařízení objednatelem. Objednatel není povinen převzít zařízení či jeho část, která je poškozena nebo která jinak nesplňuje podmínky dle této smlouvy.
2. Po dodání zařízení vystaví zhotovitel předávací protokol, který bude obsahovat níže uvedené náležitosti:
3. označení dodacího listu/předávacího protokolu a jeho číslo,
4. název a sídlo zhotovitele a objednatele,
5. číslo smlouvy,
6. označení dodaného a nedodaného zařízení a jeho množství a výrobní číslo,
7. datum dodání, instalace a instruktáže personálu,
8. stav zařízení v okamžiku jeho předání a převzetí,
9. soupis návodů k obsluze, dokumentace, revize, a podklady pro zpracování místního provozního předpisu,
10. jiné náležitosti důležité pro předání a převzetí dodaného zařízení.
11. Předávací protokol podepíší a opatří otisky razítek oprávnění zástupci obou smluvních stran, tj. statutární orgány nebo zaměstnanci či osoby, které budou pověřeny příslušným vedoucím zaměstnancem (statutárním orgánem) k realizaci tohoto smluvního vztahu, zejména na základě plné moci, interním předpisem apod. Takto opatřený předávací protokol slouží jako doklad o řádném předání a převzetí zařízení.
12. **Záruční podmínky**
13. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zařízení spočívající v tom, že zařízení, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty, bude po záruční dobu způsobilé pro použití k ujednaným, případně jinak obvyklým účelům a zachová si ujednané, případně jinak obvyklé vlastnosti.
14. Záruční doba se sjednává v délce minimálně [DOPLNÍ UCHAZEČ] měsíců ode dne převzetí zařízení objednatelem a počíná běžet předáním díla po úspěšném ukončení zkušebního provozu.
15. Oprava závad, které se projeví v průběhu záruční doby, budou prováděny bezplatně. O dobu trvání této závady se prodlužuje záruční doba.
16. V případě výskytu záruční vady je zhotovitel povinen zajistit realizaci záručního servisu následující pracovní den po nahlášení vady objednatelem, a to v místě instalace či umístění zařízení, zjistit příčinu této vady a (v co nejkratším termínu) nejpozději do [DOPLNÍ UCHAZEČ] hodin od nahlášení kontaktní osobě uvedené v **příloze č. 4 smlouvy**a bezplatně ji odstranit.
17. Objednatel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z vad.
18. Pokud by byla délka opravy delší než 24 hodin, zajistí zhotovitel náhradní vytápění těchto prostor vlastními prostředky dle požadavků objednatele. Pokud by tak však neučinil, objednatel si zajistí náhradní vytápění sám a náklady přeúčtuje zhotoviteli.
19. Za záruční vady nebudou považovány ty vady, které byly způsobeny nesprávnou obsluhou nebo údržbou zařízení nebo úmyslným poškozením zařízení objednatelem nebo nepovolanou osobou, případně jakýmikoli jinými zásahy, jednáními nebo skutečnostmi nastalými na straně objednatele. Odstranění takto zjištěných vad bude provedeno za úplatu.
20. Je-li vadné plnění podstatným porušením této smlouvy, má objednatel právo na odstranění vady dodáním nového zařízení bez vady nebo dodáním chybějícího zařízení, na odstranění vady opravou zařízení, na přiměřenou slevu nebo na odstoupení od této smlouvy.
21. Práva objednatele z vadného plnění tím nejsou dotčena a řídí se dle ust. § 2615 a dalšími občanského zákoníku.
22. Zhotovitel požaduje, aby objednatel zadával pravidelně *měsíčně/ročně* provádění servisních prohlídek dodaného zařízení. Tyto prohlídky budou hrazeny pravidelně po jejich provedení se splatností 14 dnů. Cena všech prohlídek a revizí (revize musí obsahovat potvrzení autorizovanou osobou) během 60 měsíců provozu nepřesáhne 50 000,- Kč, v této ceně jsou obsaženy obě kotelny (5 kotlů), cestovní náklady, ale nejsou zahrnuty kominické práce.
23. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu. Pojistná částka bude minimálně ve výši ceny díla dle článku 2, odst. 2. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli na vyžádání.
24. **Odstoupení od smlouvy**
25. Kterákoliv smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
26. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého smluvní strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít; zejména:

* prodlení s úhradou ceny nebo její části delším 60 kalendářních dnů;
* prodlení zhotovitele s dodáním předmětu plnění dle této smlouvy delším než 30 kalendářních dnů;
* zařízení nebude možné objednatelem během záruční doby užívat po dobu delší 60 kalendářních dnů;
* jestliže zhotovitel ujistil objednatele, že zařízení má určité vlastnosti, zejména vlastnosti objednatelem výslovně vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým;
* nemožnost odstranění vady dodaného zařízení; nebo
* v případě, že se kterékoliv prohlášení zhotovitele uvedené v této smlouvě ukáže jako nepravdivé.
* pokud bude zhotovitel v prodlení víc jak 15 dní po sjednaném termínu plnění, je objednavatel oprávněn odstoupit od smlouvy a uplatnit způsobenou škodu ve výši realizační ceny.

1. Odstoupení od této smlouvy musí mít písemnou formu, musí v něm být přesně popsán důvod odstoupení, podpis odstupující smluvní strany, jinak je odstoupení od této smlouvy neplatné. Tato smlouva zaniká ke dni doručení oznámení odstupující smluvní strany o odstoupení druhé smluvní straně.
2. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva.
3. **Odpovědnost za škodu**
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která objednateli vznikla vadným plněním nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel uhradí objednateli náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
6. Nebezpečí škody na předmětu plnění přechází na objednatele předáním a převzetím předmětu plnění objednateli.
7. **Sankce**
8. Pro případ prodlení zhotovitele s termínem plnění uvedeným v článku IV. této smlouvy, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
9. Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu újmy v plné výši. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst oproti pohledávce zhotovitele.
10. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem je rozhodná celková cena včetně DPH.
11. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení. Dnem splatnosti se rozumí den připsání příslušné částky na účet objednatele.
12. **Subdodavatelé**

1. Zadavatel si vyhrazuje právo, aby dodávka a uvedení kotlů do provozu nebyla plněna prostřednictvím subdodavatele.

2. Zhotovitel je oprávněn část díla provést pomocí subdodavatelů, kromě části uvedené v odst. 1 tohoto článku. Seznam významných subdodavatelů, kterým za plnění subdodávky uhradí více než **10 %** z celkové ceny této zakázky, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, **příloha č. 5 smlouvy**.

3. Za výsledek činnosti subdodavatelů odpovídá zhotovitel stejně, jako by je provedl sám. Jakákoli smluvní úprava mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli nemá žádný vliv na práva a povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.

4. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele měnit subdodavatele po celou dobu realizace díla.

1. **Závěrečná ustanovení**
2. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
3. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
4. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy, minimálně však do roku 2026. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
5. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.
6. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.
7. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.
8. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
9. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
10. Objednatel je oprávněn zveřejnit plné znění zadávací dokumentace zakázky a zveřejnit podmínky a obsah uzavřených smluvních vztahů. Zhotovitel plně souhlasí se zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu a případně též smluvních vztahů s touto smlouvou souvisejících.
11. Změna nebo doplnění smlouvy může být uskutečněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami.
12. Smlouva bude vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou exemplářích.
13. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

* Příloha č. 1 – Krycí list nabídky (dle nabídky zhotovitele)
* Příloha č. 2 – Harmonogram
* Příloha č. 3 – Položkový rozpočet (dle nabídky zhotovitele)
* Příloha č. 4 – Kontaktní informace (dle nabídky zhotovitele)
* Příloha č. 5 – Seznam subdodavatelů (dle nabídky zhotovitele)
* Příloha č. 6 – Projektová dokumentace
* Příloha č. 7 – Technická specifikace zhotovitele (dle nabídky zhotovitele)

|  |  |
| --- | --- |
| V Horním Újezdě dne ………………………  **objednatel:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  SITAP, s.r.o.  Tomek Radim, jednatel | V ………… dne ……………………….  **zhotovitel:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  [*jméno*] [DOPLNÍ UCHAZEČ]  [*jméno a funkce oprávněné osoby*] [DOPLNÍ UCHAZEČ] |