Smlouva o dílo: 		„PD – Sociální zázemí Dubina“

Číslo smlouvy objednatele: 	(POZN. Doplní objednatel)

Číslo smlouvy zhotovitele: 	(POZN. Doplní uchazeč, poté poznámku vymažte)

# Příloha č. 1 SOD – Rozsah předmětu plnění

A) Projektová dokumentace bude zpracována min. v tomto rozsahu:

- Sociální zázemí bude zpracováno dle požadavku MMO – ÚHA (příloha č. 5 SOD).

- Projektová dokumentace bude zpracována v tomto minimálním rozsahu:

- stavební část

- elektroinstalace vč. uzemnění,

- přípojka vody,

- přípojka splaškové a dešťové kanalizace (vč. variantního řešení odvodu splašků),

- přípojka elektro,

- zdravotechnika (ZTI),

- gabionová stěna a okolní zpevněné/nezpevněné plochy.

  - Součástí projektové dokumentace bude Statický výpočet gabionové stěny.

  - Budova musí zohledňovat navržené zastřešení nástupišť.

  - Součástí projektové dokumentace bude Podrobný položkový rozpočet jednotlivých SO, PS, zpracovaný v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., v platném znění.

  - Součástí projektové dokumentace bude Soupis prací v členění dle položkového rozpočtu jednotlivých SO, PS (zadávací soupis prací). Soupis prací nesmí obsahovat komplety, agregace a obdobné kumulované položky, pokud tyto kumulované položky nebudou v příloze popsány a ohodnoceny dle jednotlivých komponentů, z nichž jsou složeny, nebo u nich nebude odkaz na výkresovou dokumentaci.

B) Součásti předmětu plnění je zajištění Dokladové části projektové dokumentace. Dokladová část bude mimo jiné obsahovat kladné/souhlasné vyjádření/stanovisko:

- Krajské hygienické stanice MSK.

- Koordinované závazné stanovisko MMO – ÚHA

- Stanovisko příslušného městského obvodu

- Vyjádření dle § 96b

- Závazné stanovisko DÚ

- Hasičského záchranného sboru MSK.

- Veškeré ostatní vyjádření a stanoviska nutná k povolení realizace stavby.

- Objednatele k  PD. Objednatel vydá toto stanovisko po předložení PD, vč. kompletní dokladové části, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti objednateli – na oddělení příprava a realizace investic.

Veškeré podmínky/požadavky dotčených orgánů a organizací uvedené ve vyjádřeních a rozhodnutích, budou zhotovitelem zapracovány do příslušných dokumentací.

- C) Součástí zpracování PD je zajištění vyjádření k existenci inženýrských sítí, vč. úhrady všech poplatků.

- D) Předmětem plnění díla je rovněž Výkon občasného autorského dozoru dle § 152, odstavce 4 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, pro stavbu. Vymezení minimálního rozsahu provádění autorského dozoru pro stavbu je uvedena v příloze č. 3 smlouvy.

- E) PD stavby pro každý stupeň bude vypracována v českém jazyce, a to v následujícím rozsahu:

- 6 x v tištěné podobě – dokumentace budou opatřeny příslušnými autorizačními razítky.

- 1 x na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace ve formátu .dwg v editovatelné verzi, textová část ve formátu *.doc nebo* .docx , tabulková část ve formátu *.xls nebo *.xlsx, rozpočtová část ve formátu *.xls nebo *.xlsx.

- 1 x na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace, textová část, tabulková část ve formátu *.pdf, soupis prací v členění dle položkového rozpočtu jednotlivých SO, PS (zadávací soupis prací) ve formátu. *.xls nebo *.xlsx.

V Ostravě dne: 							V ………. dne:

…………………………..…………...	…………………………………..…..

Ing. Pavel Štok,

vedoucí odboru investice                 	(POZN.:doplní dodavatel, poté poznámku vymažte.)